Об исполнении поручения Президента РФ от 17.07.2019 **№ Пр-1382,** об обеспечении формирования земельных участков для предоставления под индивидуальное жилищное строительство.

(РК № 12286-1б от 19.07.2019)

**Что поручено?**

1. Правительству Российской Федерации совместно с должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации: б) обеспечить формирование земельных участков для предоставления под индивидуальное жилищное строительство и достижение объемов ввода такого жилья к 2024 году на уровне свыше 40 млн. кв. метров в год, предусмотрев утверждение планов реализации комплексных проектов индивидуального жилищного строительства на таких земельных участках, включающих мероприятия по подготовке соответствующей инфраструктуры и индустриальному строительству домов.

**Как исполнено?**

13.09.2023 .

Во исполнение п.п. «б» п. 1 поручения и решения Президента Российской Федерации от 17.06.2019 № Пр-1382 по вопросам жилищного строительства направляем информацию согласно представленной форме. ( далее - План) :

План

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование МО | Местоположениеземельного участка | Информация об исполнении мероприятий Плана |
| 1 | Муниципальное образованиеГородской округ город Новоалтайск Алтайского края | Номер кадастрового квартала 22:69:020401 | Внесены изменения в Генеральный план муниципального образования городской округ город Новоалтайск Алтайского края, Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Новоалтайск Алтайского края (Решение Новоалтайского городского Собрания депутатов Алтайского края от 17.08.2021№ 24, принято решением от 17.08.2021 № 49; принято решением от 17.08.2021 № 47 - внесение изменений в Генеральный план).Подготовка и утверждение документации по проекту планировки и проекту межевания территории - 2024 г. |
| 2 | Муниципальное образованиеГородской округ город Новоалтайск Алтайского края | Номер кадастрового квартала 22:69:020412 | По заявлению правообладателя земельного участка принято Постановление Администрации города Новоалтайска Алтайского края от 08.12.2020 № 1881 "О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории в границах земельного участка, расположенного в Алтайском крае г. Новоалтайске, юго-западнее земельного участка по ул. Спасская, 71"В границах земельного участка построены инженерные сети: электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение.Площадь земельного участка 60100,0 кв.м, в том числе 17375,0 кв.м. занято объектами инженерного обеспечения, 42725,0 кв.м. под объектами ИЖС. 65 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, Возведено 32 индивидуальных жилых домов общей площадью 4800,00 кв.м. |
| 3 | Муниципальное образованиеГородской округ город Новоалтайск Алтайского края | Номер кадастрового квартала 22:69:050201  | СОГЛАСНО МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № 43-ЭА ОТ 01.11.2021 подготовлен Проект планировки и проект межевания территории в границах ул. Строителей, ул. Депутатская в г. Новоалтайске Алтайского края в целях реализации комплексных проектов индивидуального жилищного строительства.Утвержден проект планировки и проект межевания территории (постановление Администрации города Новоалтайска Алтайского края от 28.04.2022 № 776). |
| 4 | Муниципальное образованиеГородской округ город Новоалтайск Алтайского края | Номер кадастрового квартала 22:69:010223 | Постановление Администрации города Новоалтайска Алтайского края от 21.01.2020 № 53 "О подготовке документации по проекту планировки и проекту межевания территории в границах ул. 2-я Стахановская, ул. Советов в городе Новоалтайске Алтайского края для размещения объектов малоэтажной жилой застройки с общеобразовательной школой на 550 учащихся"Подготовка и утверждение документации по проекту планировки и проекту межевания территории - 2028 г. |