[image: image1.png]



НОВОАЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
19.04.2022



   


   



     № 32
                 



Заслушав информацию Администрации города Новоалтайска 
по готовности новой общеобразовательной школы в микрорайоне «Демидов парк» к началу 2022-2023 учебного года и о перспективах строительства общеобразовательной школы в 11 микрорайоне города Новоалтайска, Новоалтайское городское Собрание депутатов   р е ш и л о:
1. Информацию Администрации города Новоалтайска по готовности новой общеобразовательной школы в микрорайоне «Демидов парк» к началу учебного года 2022-2023 г.г. и о перспективах строительства общеобразовательной школы в 11 микрорайоне города Новоалтайска принять к сведению (прилагается).

2. Комитету по образованию Администрации города Новоалтайска (Фёдоров В.Н.) продолжить выполнение мероприятий по комплектованию новой школы обучающимися и педагогическими работниками.

3. Опубликовать настоящее решение в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска.
Председатель Новоалтайского

городского Собрания депутатов                                                       В.И. Егорова
Приложение 
к решению Новоалтайского городского Собрания депутатов 
от 19.04.2022  № 32
Информация Администрации города Новоалтайска 
по готовности новой общеобразовательной школы 
в микрорайоне «Демидов парк» к началу учебного года 2022-2023 г.г. 
и о перспективах строительства общеобразовательной школы 
в 11 микрорайоне города Новоалтайска
К строительству новой школы в Новоалтайске приступили в марте 2020 года. Строительство ведется по современным стандартам, где предусмотрено все для реализации талантов, способностей детей и реализации Федеральных государственных образовательных стандартов. Сегодня ведутся внутренние работы: покраска стен, установка электроприборов, пожарно-охранной сигнализации, укладка линолеума. Планируется закупка оборудования и школьной мебели. Готовность объекта оценивается на 75%. Планируется, что работы завершатся в августе 2022 года. 
На первом этаже имеются гардеробы для младших и старших классов, блок начальных классов, мастерская кройки и шитья, классы математики, экологии, а также кабинеты логопеда и психолога. Здесь же спланирована столовая, два спортзала с раздевалками и душевыми, слесарная и столярная мастерские.

Второй этаж занимают административный блок и учебные кабинеты, в том числе кабинет химии с лаборантской. На нем же разместили актовый зал с артистической и костюмерной, склад декораций и музыкальных инструментов, библиотека с читальным залом. На третьем этаже предусмотрены учебные кабинеты и лаборантские, в том числе кабинеты масляной живописи и мультимедийный. 

На основании распоряжения Правительства Алтайского края от 04.07.2019 № 247-р, в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на базе школы планируется создание детского технопарка «Кванториум». Готовится дизайн-проект кванториума на 3 основных и 2 дополнительных квантумов. 

На территории школы предусмотрено несколько зон: для отдыха и игр, спортивная площадка и «опытная», где будут заниматься разведением растений и овощей. Кроме того, здесь оборудуют метеоплощадку для изучения погоды.
С января 2022 года комитетом по образованию проводятся организационные мероприятия по комплектованию нового здания школы обучающимися и педагогическими кадрами. Осуществлен анализ данных по результатам учета детей от 6,5 лет до 18 лет, проживающих в районе новостроек, данных, представленных отделом архитектуры и градостроительства Администрации города Новоалтайска, о вводе в эксплуатацию жилых помещений в первом полугодии 2022 года, количественных данных о выпускниках дошкольных образовательных организаций. По результатам анализа утверждены данные о максимальном количестве обучающихся в первых классах общеобразовательных организаций, в том числе и в новом здании школы (приказ комитета по образованию Администрации города Новоалтайска от 18.02.2022 №62).

По предварительным данным (по состоянию на 01.04.2022 г) в новом здании будет обучаться 475 человек, из них 120 первоклассников. Запись в школу в настоящее время не закрыта.

На основании с п. 2 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с постановлением  Администрации города Новоалтайска от 03.03.2022 г. № 331 определены границы территории, закрепленной за новым зданием школы, утвержден перечень улиц. 

Кроме того, с 10.01.2022 года открыта предварительная запись обучающихся в новое здание школы, ведется также работа по подбору педагогических кадров.

С первого апреля начат прием документов для зачисления детей в первый класс. Организована работа горячей линии, прием родителей осуществляется ежедневно. 

Проработаны варианты обучения детей, принимаемых в первые классы данной школы, в случае переноса сроков ввода объекта в эксплуатацию. В этом случае до момента начала функционирования здания обучение будет организовано на базе трех общеобразовательных организаций: МБОУ СОШ №№ 15, 19, МБОУ «Гимназия № 166».
В 2022 году ведется работа по проектированию здания еще одной школы на 550 мест в 11 микрорайоне города. Планируется, что работы по новому строительству начнутся в 2023 году. 
Информация Администрации города по готовности новой общеобразовательной школы в микрорайоне «Демидов парк» к началу учебного года 2022-2023 г.г. и о перспективах строительства общеобразовательной школы в 11 микрорайоне города Новоалтайска








