[image: image1.png]



НОВОАЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 
20.06.2023










№ 42
г. Новоалтайск

Заслушав информацию Администрации города Новоалтайска  «О ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск», в соответствии с Уставом городского округа город Новоалтайск Новоалтайское городское Собрание депутатов    р е ш и л о:

1. Информацию Администрации города Новоалтайска «О ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск» принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска.

Председатель Новоалтайского 
городского Собрания депутатов                                                     А.А. Камышов
Приложение
к решению Новоалтайского городского Собрания депутатов

от  20.06.2023  № 42
Информация

Администрации города Новоалтайска «О ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск»
В Новоалтайске в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» за период 2018 - 2022 благоустроено:

36 дворовых территорий многоквартирных домов;

7 общественных территорий, в т.ч.:

1. парк «Пионерский»;

2. бульвар имени Землянова А.Е.;

3. сквер «Октябрьский»;

4. сквер «Победы» (сквер у школы № 30);

5. сквер имени Чернова Г.Н.;

6. площадь имени Ряполова В.А.;

7. сквер «Юбилейный».

В 2023 году ведутся работы по благоустройству двух общественных территорий:
1. сквер «Молодежный» по ул. Космонавтов в 10-м микрорайоне, благоустройство которого начато в 2022 году;
2. сквер имени И.И. Григорьева;

и семи дворовых территорий:

- по минимальному перечню работ:

1) ул. Геологов, д. 96;

2) ул. Анатолия, д. 7;

3) ул. Анатолия, д. 37;

4) ул. Депутатская, д. 10;

5) ул. Октябрьская, д. 9;

6) ул. Октябрьская, д. 3;

- по минимальному и дополнительному перечню работ:

7) ул. 8 микрорайон, д. 21.

На выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий в 2023 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск» выделено 48 942 800 (сорок восемь миллионов девятьсот сорок две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе: 24 700 500 (двадцать четыре миллиона семьсот тысяч пятьсот) рублей 00 копеек из федерального бюджета; 20 949 500 (двадцать миллионов девятьсот сорок девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек из краевого бюджета; 3 292 800 (три миллиона двести девяносто две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек из бюджета городского округа.

На производство работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2023 году заключено четыре муниципальных контракта:

1. Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дворового проезда многоквартирного дома в г. Новоалтайске ул. 8 микрорайон, 21 на сумму 1 506 340 (один миллион пятьсот шесть тысяч триста сорок) рублей 98 копеек, начальная максимальная цена контракта до проведения электронных торгов составляла 2 215 207 (два миллиона двести пятнадцать тысяч двести семь) рублей 54 копейки. Работы по ремонту дворового проезда выполняет подрядная организация ИП Овсепян Корюн Рубенович. Сроки выполнения работ 01.05.2023-15.06.2023.

2. Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дворовых проездов многоквартирных домов в г. Новоалтайске на сумму 7 581 558 (семь миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят восемь) рублей 50 копеек, начальная максимальная цена контракта до проведения электронных торгов составляла 10 385 696 (десять миллионов триста восемьдесят пять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 75 копеек. Работы по ремонту дворовых проездов выполняет подрядная организация ООО «Севан». Сроки выполнения работ 01.05.2023-30.08.2023.

3. Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству сквера имени И.И. Григорьева в г. Новоалтайске на сумму 10 832 618 (десять миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот восемнадцать) рублей 82 копейки, начальная максимальная цена контракта до проведения электронных торгов составляла 13 456 770 (тринадцать миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей 76 копеек. Работы по благоустройству сквера выполняет подрядная организация ИП Шагинян Ваген Гарникович. Сроки выполнения работ 01.05.2023-30.08.2023. 

4. Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Космонавтов в 10 микрорайоне в г. Новоалтайске (2 этап) на сумму 23 763 135 (двадцать три миллиона семьсот шестьдесят три тысячи сто тридцать пять) рублей 00 копеек, начальная максимальная цена контракта до проведения электронных торгов составляла 29 704 000 (двадцать девять миллионов семьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек. Работы по благоустройству сквера выполняет подрядная организация ООО «ЭРБИЭС». Сроки выполнения работ 01.05.2023-30.08.2023.

Контроль за ходом выполнения работ на объектах благоустройства осуществляют технический и авторский надзоры, в функции которых входит постоянный контроль за своевременным и качественным выполнением всех работ, указанных в проектах. Организации, осуществляющие контроль, определены по итогам конкурсных процедур, проводимых в соответствии  с действующим законодательством, в результате которых заключены муниципальные контракты на оказание услуг по осуществлению функций авторского надзора и технического заказчика на объектах благоустройства 
г. Новоалтайска:

1. Муниципальный контракт по проведению авторского надзора за объектами: «Благоустройство сквера по ул. Космонавтов в 10 микрорайоне в 
г. Новоалтайске (2 этап)» и «Благоустройство сквера имени И.И. Григорьева 
г. Новоалтайска» на сумму86 321 (восемьдесят шесть тысяч триста двадцать один) рубль 54 копейки. Организация – ООО ППФ «Протон».

2. Муниципальный контракт на оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика на объектах: «Выполнение работ по ремонту дворовых проездов многоквартирных домов в г. Новоалтайске»; «Выполнение работ по ремонту дворового проезда многоквартирного дома в г. Новоалтайске ул. 8 микрорайон, 21» на сумму 113 408 (сто тринадцать тысяч четыреста восемь) рублей 14 копеек. Организация – ООО «КАСКАДСТРОЙ».

3. Муниципальный контракт на оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика на объектах: «Благоустройство сквера по ул. Космонавтов в 10 микрорайоне в г. Новоалтайске (2 этап)»; «Благоустройство сквера имени И.И. Григорьева в г. Новоалтайске» на сумму 388 446 (триста восемьдесят восемь тысяч четыреста сорок шесть) рублей 94 копейки. Организация – ООО «КАСКАДСТРОЙ».

С 15 апреля по 31 мая 2023 года на платформе za.gorodsreda.ru в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России, проходит Всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства.

Жителям города Новоалтайска на выбор представлено 5 общественных территорий для благоустройства в 2024 году:

1.
Сквер «Демидов парк» (территория, расположенная восточнее земельного участка по адресу: ул. Прудская, д. 40);

2.
Сквер «Лес Победы» (территория, расположенная северо-восточнее путепровода 5 км, в границах земельных участков по ул. Деповская, д. 52,56 и полосы отвода железной дороги);

3.
Пешеходная зона по ул. Гагарина (по четной стороне ул. Гагарина от ул. Парковая до ул. Прудская);

4.
Пешеходная зона от МБОУ СОШ № 1 (от МБОУ СОШ № 1 до 
ул. Строительная);

5.
Пешеходная зона по ул. Космонавтов (ул. 40 лет Победы по нечетной стороне (от ул. Деповская до ул. 7 микрорайон) и ул. Космонавтов по четной стороне (от ул. 40 лет Победы до ул. Высоковольтная), включая 
ул. Шукшина и ул. 7-й микрорайон до ул. Южсиба).

По итогам голосования будет отобрано два объекта для благоустройства в 2024 году за счет средств трех бюджетов: федерального, краевого и  местного бюджета.

По состоянию на 30.05.2023 года лидирует две территории:

1. Сквер «Лес Победы» – 2262 голоса;

2. Пешеходная зона по ул. Космонавтов – 1562 голоса.
Об информации Администрации города Новоалтайска «О ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск»








