[image: image1.png]



НОВОАЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
17.10.2023









                № 70
г. Новоалтайск

Заслушав информацию Администрации города Новоалтайска по повышению надежности объектов коммунальной инфраструктуры городского хозяйства и обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона в период 2023-2024 годов, в соответствии с Уставом муниципального образования города Новоалтайска Новоалтайское городское Собрание депутатов
р е ш и л о:
1. Информацию Администрации города по повышению надежности объектов коммунальной инфраструктуры городского хозяйства и обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона в период 2023-2024 годов принять к сведению (информация прилагается).
2. Рекомендовать Администрации города Новоалтайска учесть замечания и рекомендации, высказанные депутатами в процессе обсуждения вопроса «Об информации Администрации города по повышению надежности объектов коммунальной инфраструктуры городского хозяйства и обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона в период 2023-2024 годов».
3. Настоящее решение опубликовать в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска и разместить на официальном сайте города Новоалтайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Новоалтайского 
городского Собрания депутатов                                                     А.А. Камышов
Приложение
к решению Новоалтайского городского Собрания депутатов
от 17.10.2023  № 70
ИНФОРМАЦИЯ
Администрации города Новоалтайска по повышению надежности объектов коммунальной инфраструктуры городского хозяйства и обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона в период 2023-2024 годов
Подготовка жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной инфраструктуры к работе в отопительном периоде 2023–2024 годов проходила в соответствии с постановлением Администрации города от 30.05.2023 № 1038 «О мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Новоалтайска к отопительному периоду 2023–2024 годов», которым определены мероприятия, сроки их исполнения и ответственные лица. 
Основными направлениями плана подготовки являются: подготовка жилых домов, объектов соцкультбыта, котельных, тепловых пунктов, объектов водоснабжения и водоотведения, тепловых и электрических сетей, проведение закупочных процедур МУП г. Новоалтайска «Новоалтайские тепловые сети» на поставку угля.
Окончательный срок исполнения всех мероприятий с учетом оформления паспортов готовности для потребителей тепловой энергии (УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК) – 15.09.2023, для теплоснабжающих организаций – 30.10.2023.
Основным условием устойчивой работы объектов ЖКХ в зимний период являются своевременно проведенные и выполненные в полном объеме ремонтно-восстановительные работы на объектах теплоснабжения, электроснабжения, водопроводно - канализационного хозяйства, жилищного фонда, своевременные расчеты за потребленные топливно-энергетические ресурсы, освоение средств, выделенных для подготовки к отопительному периоду, а также подготовка обслуживающего персонала.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
В соответствии с планом по подготовке объектов МУП г. Новоалтайска «Новоалтайские тепловые сети»» к отопительному периоду 2023-2024 годов запланировано выполнение мероприятий на общую сумму 38,44 млн руб., в том числе:
- за счет статьи текущего и капитального ремонта 6,5 млн руб.;
- за счет статьи «услуги производственного характера» 3,8 млн руб.;
- за счет статьи «инвестиционная программа» 28,14 млн руб.
По состоянию на 20.09.2023 фактически выполнена замена ветхих сетей общей протяженностью 1639 м, из запланированных 1549 м в двухтрубном исчислении, а именно:
в рамках выполнения инвестиционной программы предприятия по результатам конкурсных процедур подрядной организаций выполнены работы по замене участка тепловой трассы от ТК 40 до ТК 42 вблизи дома № 21 
от ул. Деповская до ул. Строительная от котельной № 1 Ду (диаметр) 219 протяженностью 272 м;
выполнена реконструкция тепловой трассы по ул.Октябрьская, 31-33 
Ду (диаметр) 159 протяженностью 253 м;
в рамках выполнения ремонтных работ выполнена замена ветхих участков тепловых трасс по ул. Космонавтов, 11, ул. Деповская, 28, 
ул. Анатолия, 9, ул. Строителей, 12, 16; ул. Деповская, 19а, ул. Дорожник,3; 
ул. 8 микрорайон, 26, ул. Хлебозаводская, 7/3 протяженностью 1114 м.
Произведена замена теплообменика горячего водоснабжения котельной 
№ 2.
Выполнен монтаж системы безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса котельной 
№№ 1а, 11. Ведется работа по получению паспорта антитеррористической безопасности.
Выполнена замена насосного оборудования для тепловых пунктов 
№№ 1, 2, 5, 7; котельной № 19. 
Выполнен ремонт зданий котельной № 13, теплового пункта № 6, кровли котельных №№ 5, 6, 10, 11, 13, 12; осуществлен капитальный ремонт ж/д тупика котельной № 1.
Завершены регламентные работы по подготовке котельного, насосного оборудования на котельных и тепловых пунктах, а также подвальных групповых бойлеров. 
Произведены технические обследования и экспертизы зданий, дымовых труб. Произведено техническое диагностирование котлов, режимно-наладочные испытания котлов, техническое освидетельствование трубопроводов высокого давления, паропроводов, газопроводов, ГРУ (газораспределительного узла).
По результатам конкурсных процедур подрядной организации выполнены работы по асфальтированию участков благоустройства, нарушенных в результате устранения аварийных порывов.
Готовность объектов предприятия оценивается на 100 %.
Утвержденный неснижаемый запас угля для предприятия составляет 606 тонн. По состоянию на 20.09.2023 запас угля составляет 1427 тонн, что обеспечит потребность предприятия до 20 октября 2023 года без учета неснижаемого запаса. 23.08.2023 проведена закупочная процедура на поставку 4,5 тыс. тонн с ценой 2681,25 рублей с НДС. Определен поставщик ООО «КузбасТранс». Поставки угля согласно графика запланированы: 
сентябрь - 1000 тонн;
октябрь - 1000 тонн;
ноябрь – 1500 тонн;
декабрь – 1000 тонн.
По представленным заявкам от управляющих организаций (ООО, УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК) согласно графику промыто и отпрессовано 293 МКД из 293. 100 % промыты и опрессованы учреждения социальной бюджетной сферы.
В рамках реализации Федеральной программы «60+» на территории котельной № 1 подрядной организацией ООО «Промкотлоснаб» ведутся строительно-монтажные работы по газовому модулю мощностью 30 МВт (мегаватт). 
За период с 05.06.2023 по 20.09.2023 в рамках реализации Федеральной программы «60+» на территории котельной № 1 подрядной организацией 
ООО «Промкотлоснаб» выполнена замена участка тепловой трассы от здания котельной до тепловой камеры № 1 с диаметра 500 на 600 протяженностью 140. Выполнены работы по монтажу новой кровли галереи шлакозолоудаления, прокладка сети канализации и водопровода, произведена замена оконных проемов здания котельной, выполнен ремонт фасада, завершены работы по монтажу фундамента под газовый модуль. В августе осуществлена поставка двух котлов мощностью по 15 МВт (мегаватт) на объект, выполнен монтаж кабельной линии от подстанции до здания котельной, произведены работы по замене электрической проводки угольной части действующей котельной.
В настоящее время ведутся работы по монтажу нового насосного оборудования, замене трубопровода между котлами и насосами Ду (диаметр) 400 протяженностью 40 м, замене автоматики действующих котлов с монтажом нового щита управления в операторской.
На балансе предприятия МУП г. Новоалтайска «Новоалтайские тепловые сети» находится 20 котельных. Из них 9 угольных, которые относятся к III категории надежности по электроснабжению. Постоянные резервные источники отсутствуют, так как не предусмотрены для III категории. В случае аварийного отключения электроэнергии используется передвижная электростанция 100 кВа (Киловольт-Ампер). Также при необходимости резервного источника в случае аварийного отключения на двух котельных одновременно, между МУП г. Новоалтайска «Новоалтайские тепловые сети» и Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
г. Новоалтайска заключено Соглашение о порядке взаимодействия служб города на случай ликвидации чрезвычайной ситуации.
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО
	ООО «Новоалтайскводоканал» является ресурсоснабжающей организацией водоснабжения и водоотведения в городе Новоалтайске на основании концессионного соглашения. На обслуживании предприятия находятся следующие объекты: 
- сети водопровода – 213 км; 
- артезианские скважины – 50 шт.; 
- насосные станции 2 подъема – 2 шт.;
- сети канализации – 116 км;
- канализационные насосные станции – 16 шт.;
- канализационные очистные сооружения – 1 шт. 
Для подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов
ООО «Новоалтайскводоканал» составлен план мероприятий по проведению ремонтных работ. Данные работы включают в себя работы по ремонту оборудования, подготовку зданий и техники к работе в осеннее-зимний период, ремонт сетей с низкой надежностью. Запланировано мероприятий на общую сумму 3,97 млн руб.
По состоянию на 20.09.2023 ООО «Новоалтайскводоканал» выполнил мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2023-2024 годов на сумму 4,0 млн рублей, что составляет 93 % от запланированных объемов работ в том числе:

	Водозаборные сооружения:

	- проведена ревизия оборудования, подготовка павильонов 47 водозаборных скважин, что составляет 100 %;
- установлено 3 новых погружных насоса на артезианские скважины 
№ 39 (Барнаульское шоссе, 19), № 53 (Велижановка), № 54 (Велижановка). 3 насоса после капитального ремонта.

	Общая сумма затрат на подготовку водозаборных сооружений составила  0,913 млн руб.,  что составляет 100 % от запланированного.

	Водопроводные сети и сооружения:

	- выполнена замена водопроводной сети по ул. Геологов, 92, 96 – 107 м, закольцован водопровод от скважины № 58 (ул. 2-я Линейная) – 15 м Ø-диаметром 63 мм, произведена замена водопроводной сети 7 микрорайон, 25 – 90 м, Плодопитомник - ул. Коммунистическая – 300 м, ул. Геологов – 30 м Ø- диаметром 32 мм, ул. Ударника – 72 м Ø-диаметром 63 мм, ул. Шевченко – 21 м - диаметром 63 мм. Прокладка данного водопровода направлена на улучшение качества воды;

	- отремонтировано 15 пожарных  гидрантов – 100 %;

	- заменено 20 затворов на водопроводных сетях диаметром 100-300 мм, что составляет 75 % от плана. Это позволит локально отключать аварийные участки;

	- произведена ревизия и ремонт водоразборных колонок в количестве 10 шт., что составляет 100 % выполнения;
- выполнено асфальтирование разрушенных участков, после устранения  аварий на водопроводных сетях, 130 м2 на сумму 260 тыс. рублей. 

	Общая сумма затрат на выполнение мероприятий по подготовке водопроводных сетей составила 1,730 млн руб., что составляет 100 % от плана.

	На сегодняшний день в рамках исполнения инвестиционной программы, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 20.04.2020 № 123 
ООО «Новоалтайскводоканал» выполняется замена участка водопроводных сетей:
1. ул. Анатолия от № 9 до ул. Прудская (участок скважин № 22, 
№ 24 до ул. Анатолия) 1 этап.  Протяженность реконструируемого участка составляет 93 м. Ориентировочная стоимость выполнения работ 3,5 млн руб. 
2. ул. Черепановых (участок закольцовки от ул. Черепановых, 3 до ул. Черепановых, 6) 2 этап. Протяженность реконструируемого участка составляет 18 м. Стоимостью 319,9 тыс. руб.
В целях предоставления качественной услуги по холодному водоснабжению ООО «Новоалтайскводоканал» проводит плановые и внеочередные технологические промывки водопроводных сетей. В текущем году промыто 18,2 км водопроводных сетей:
Наименование района,
название улиц
План
Факт
периодичность
м/год
 протяженность, м/год
м/год
Район  Белоярск
ул. 2-я  Вокзальная,
ул. 1-я Береговая
1 раз в месяц
900
630+380
(ул. 2-я Вокзальная≈2-42г,
ул. 1-я Береговая)
1010
Район Бажово
ул. Магистральная,
ул. Трактовая, ул. 8 марта
1 раз в месяц
с января по апрель
с сентября по декабрь
3600
1350+1000+1000+450
(ул. Магистральная≈24-152,
ул. Трактовая≈2-102,
ул. 8 марта ≈2-47)
3800
Район АТП 
ул. Коммунистическая,
ул. Чапаева, ул.Свердлова,
ул. Шевченко ул.18Партсъезда,
ул. Тюленина
1 раз в месяц
с января по апрель
с сентября по декабрь
3400
830+765+450+380+500+575
(ул. Коммунистическая,
ул. Чапаева, ул.Свердлова,
ул. Шевченко ул.18Партсъезда,
ул. Тюленина)
3500
Район Новостройка
ул. Космонавтов – 
ул. Высоковольтная
ул. Прудская  -  
ул. Анатолия
1 раз в месяц
с января по апрель
с сентября по декабрь
1600
400+380+400+450
(ул. Космонавтов – 
ул. Высоковольтная
ул. Прудская  -  
ул. Анатолия)
1630
Район  Новостройка
ул. Гагарина  -  ул. Парковая
ул. Строительная
1 раз в 2 месяца
с января по апрель
с сентября по декабрь
1800
650+370+830
(ул. Гагарина ≈7-24 -  
ул. Парковая≈1-11
ул. Строительная)
1850
Район  Велижановка
ул. Менделеева
1 раз в 2 месяца
с января по апрель
с сентября по декабрь
1000
310+450+270
(ул. Менделеева≈13-84)
1030
Район  Почтовый
пер. Песчаный
1 раз в  2 месяца
с января по апрель
с сентября по декабрь
800
420+300+110
(пер. Песчаный≈1-49)
830
Район  Чесноковка
ул. Ленина
1 раз в месяц
1700
400+635+715
(ул. Ленина, ≈1-156)
1750
Район Белоярск
 ул. 2-я Линейная,
ул. Республики,
2-я Школьная
1 раз в месяц
2700
900+300+1000+250
(ул. 2-я Линейная ,
ул. Республики,
2-я Школьная)
2800
Итого:
17500
18200


	Сети водоотведения и КНС:

	- проведена ревизия оборудования, подготовка зданий КНС, систем отопления на 16 канализационных насосных станциях (16 шт.) – 100 %

	- выполнена гидропромывка канализационных сетей 10,0 км.

	Проведены закупочные процедуры по выполнению мероприятий по использованию средств, собранных с абонентов за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения на общую стоимость 5 664,9 тыс. руб.:
1. Реконструкция сети канализации по ул. 22 Партсъезда 6, 8, 10 – мероприятия выполняются.
2. Гидроизоляция перегородки между машинным и приемным отделением КНС, расположенной в восточной части г. Новоалтайска Новогорского жилого района – мероприятия выполняются.
3. Реконструкция КНС-1 (замена насоса на влагозащищенный) – мероприятия выполняются.
Срок реализации данных мероприятий IV квартал 2023 года.

	Мероприятия по использованию средств, платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод (предельно – допустимая концентрация, ВУП) на сметную стоимость 21 606 319,17 руб.:
1. Реконструкция напорного канализационного коллектора от насосной станции № 2 ул. Калинина (участок по ул. Новоударника) 2 этап, участок № 1, 2, 3 Протяженность 237 м.
Данный участок коллектора находится в аварийном состоянии, трубопровод Ø700 мм имеет высокий процент износа и коррозии.
Выполняются работы по реконструкции напорного канализационного коллектора.

	Канализационные очистные сооружения

	- произведена ревизия оборудования.
- ремонт здания хлораторной и котельной.

	Общая сумма затрат на выполнение мероприятий по очистным сооружениям составила 1,357 млн. руб., что составляет 100 % от плана. 


ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Согласно графику планово-предупредительного ремонта на 2023 год, филиалом Новоалтайскими МЭС запланированы мероприятия на общую сумму 1 086,5 тыс. руб.
По состоянию на 19.09.2023 филиал НМЭС выполнил программу на сумму 824,08 тыс. руб., что составляет 76 % от запланированного объема работ, в том числе:
- капитальный ремонт ВЛ-6-10 кВ протяженностью 3,5 км, что составляет 100 %;
- капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ протяженностью 39,8 км, заменой 24 опор, 21 ж/б приставок, 510 м провода (СИП-самонесущий изолированный провод);
- трансформаторные подстанции - выполнен ремонт 34 шт., с заменой 9 шт. автоматических выключателей, 5 рубильников.
Проведено техническое освидетельствование 137 объектов, все выявленные замечания устранены.
В рамках инвестиционной программы выполнены работы по реконструкции: 
- реконструкция ВЛ-10 кВ от ЦРП-ЭЧС, яч. №8 до КТП-64 и КТП-2 «Совхозная» - Установка 1 КТП, строительство КЛ-10кВ протяженностью 1 460 м; 
ВЛЗ-10-0,4кВ с установкой 31 опор (39 стоек), монтажом провода 5 000 м (СИП);
ВЛЗ-10кВ с установкой 12 опор (20 стоек), монтажом провода 1 223м (СИП – самонесущий изолированный провод);
ВЛИ-0,4кВ с установкой 2 стоек, монтажом провода 345 м;
- выполнена реконструкция РП-1 в г. Новоалтайске. Ретрофит вводных ячеек РП-1;
- планируется строительство КЛ-6кВ от ТП-49 до ТП-45 (ЦУМ).
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Согласно утвержденному плану мероприятий к отопительному периоду необходимо подготовить 326 многоквартирных домов, 299 из которых отапливаются централизовано от котельных МУП «НТС» и ООО «СЗ «Стройсиб». По состоянию на 20.09.2023 на многоквартирном жилом фонде выполнены следующие работы: 
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Всего на 2023 год план
	факт
	% готовности

	Ремонт кровли (частично)
	дом/кв.м
	45/8382
	53/9613
	117/114

	Ремонт межпанельных швов
	дом/пог.м
	35/1050
	15/1146
	42/109

	Ремонт систем отопления
	дом/ пог.м
	47/583
	49/749
	104/128

	Ремонт систем водопровода
	дом/ пог.м
	31/464
	35/471
	112/101

	Ремонт систем канализации
	дом/ пог.м
	40/692
	50/744
	125/107

	Ремонт дверей, окон
	дом/кв.м
	38/174
	42/184
	110/105

	Затраты на текущий ремонт 
	тыс.руб.
	18379,9
	24078,4
	131


Акты и паспорта и готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов получили все управляющие (ООО, УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК) и теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельности на территории города Новоалтайска. В учреждениях социальной бюджетной сферы промыты и опрессованы инженерные системы теплоснабжений 100%.
Управляющие организации города Новоалтайска (ООО «ДОУК», ООО УО «Фотон», ООО «НЖК», ООО «Вектор», ООО «Депстар», ООО «ЖЭУ-100», ООО УК «Облака», ООО «Успех», ООО «Спутник», ООО «Монолит»), ТСЖ/ТСН/ЖСК выполнили работы по промывке на всем жилфонде, находящемся в управлении. 
В многоквартирных домах при подготовке к отопительному периоду проведены работы по ремонту межпанельных швов, ремонту дверей и окон в подъездах, частичному ремонту кровли, ремонту внутридомовых инженерных систем (отопления, водопровода, канализации). 
В соответствии с Распоряжением Сибирского Управления Ростехнадзора от 05.09.2023 № РП-340-373-о о проведении проверок готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов муниципальному образованию для получения паспорта готовности необходимо выполнить требования программы проверки готовности к предстоящему отопительному периоду до 15.11.2023. 
Паспорт готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов муниципальным образованием городской округ город Новоалтайск Алтайского края получен на основании акта проверки готовности к отопительному периоду от 20.09.2023 № 373/65 21.09.2023.
Об информации Администрации города Новоалтайска по повышению надежности объектов коммунальной инфраструктуры городского хозяйства и обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона в период 2023-2024 годов








