                                                                                                                                                                    Извещение 
о проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту помещений под открытие дополнительной группы в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад №1 «Колокольчик» города Новоалтайска.
Прием заявок до: «09» июня 2011 г. (включительно).
Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом.
Уполномоченный орган: Комитет администрации по народному образованию г. Новоалтайска 

Место нахождение: г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 13.

Почтовый адрес: 658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 13.

Адрес электронной почты: kanozakaz@mail.ru
Номер контактного телефона: 8 (38532) 2-57-76.

Муниципальный заказчик: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №1 «Колокольчик» города Новоалтайска».
Место нахождения: Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ,2а.
Почтовый адрес: 658080,Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 2а.
Ответственное лицо: Мушарова Марина Михайловна, заведующий МДОУ детский сад №1 «Колокольчик» г. Новоалтайска. 

Номер контактного телефона. 8(38532)2-32-23.
Источник финансирования: бюджет городского округа. 
    Предмет договора:  выполнение работ по ремонту помещений под открытие дополнительной группы в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад №1 «Колокольчик» города Новоалтайска.
Наименование, характеристики поставляемого товара:
Наименование и характеристика выполнения работ, согласно  приложения №1 к извещению (Дефектная ведомость).
    Наименование, характеристика выполнения работ:

Работы выполняются согласно установленным срокам в соответствии с дефектной ведомостью (приложение№1).
На выполняемые работы участник предоставляет свидетельство о допуске к работам, которое оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства.

-Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, охране окружающей среды, во время проведения работ возлагаются на Подрядчика.

-Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения строительно-монтажных работ, должны быть разрешены для применения в административных зданиях, быть новыми, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта.

-Исполнитель должен гарантировать качество выполняемых работ согласно ГОСТов, СНиП, СН, РСН, ВСН.

Устранить недостатки и дефекты в выполненных работах по требованию «Заказчика» в течение 7 дней, с момента обращения Заказчика, за счет  средств  Подрядчика;

4.Требования к выполняемым работам: 

· объемы выполнения работ должны соответствовать исходным данным;

· при выполнении работ необходимо соблюдать требования ГОСТов, СНиП, СН, РСН, ВСН;

· вывоз мусора производиться Подрядчиком, периодически по мере необходимости;

· выполненные объемы работ должны быть сданы Заказчику в срок, определенный договором. 

5. Срок гарантии качества выполняемых работ:  24 месяца с момента подписания акта приема выполненных работ. 

Срок выполнения работ: с момента подписания договора в течение 20 календарных дней. 

    Место выполнения работ: Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 2а.
Сведения о включенных и не включенных расходах.

Цена договора  включает в себя  все расходы, связанные с выполнением работ, страхованием, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 
Условия оплаты поставляемого товара: Оплата-100% по факту выполнения работ. Оплата фактически выполненных работ осуществляется безналичным путем по счету, счету-фактуре, акту выполненных работ по форме КС-2,КС-3 оформленной в соответствии с действующим законодательством в течение 10 банковских дней с момента выставления Подрядчиком счета, счета-фактуры Заказчику.

Изменение стоимости поставки с учетом инфляционных процессов не допускается.
Максимальная цена договора: 396 032,00 (Триста девяносто шесть тысяч тридцать два) рубля 00 копеек.
Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, и время окончания срока подачи котировочных заявок.
Прием котировочных заявок осуществляется в срок с «31» мая 2011 г. до «09» июня 2011 г. (включительно), в рабочие дни с 8-00 час до 17-00 час. (в пятницу и предпраздничные дни – до 16-00 час.) по местному времени (обед с 13-00 час. до 14-00 час.) по адресу: Алтайский край, город Новоалтайск, ул. Гагарина,13, кабинет №1.

Дата начала подачи котировочных заявок: «31»  мая 2011 г. 

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «09» июня 2011 г. 
Котировочная заявка подается участником размещения заказа уполномоченному органу. 
Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Контактное лицо по приему заявок: Рудакова Ирина Александровна,  тел: (38532) 2-57-76. 

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. 
        Заказчик также устанавливает следующее дополнительное требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. 
Форма котировочной заявки. 
Котировочная заявка может быть подана в форме электронного документа оформленном в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2001 года № 1 –ФЗ «Об электронно-цифровой подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации. 
Котировочная заявка составляется в письменной форме и заверяется подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В заявке должны быть указаны банковские реквизиты, ИНН. В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. В противном случае котировочная заявка будет отклонена, как несоответствующая требованиям. 
Условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок. 
Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется уполномоченным органом.

Котировочная заявка должна быть составлена в соответствии со следующей формой, согласно прилагаемому образцу.                                                                                  

И.о.председателя  комитета 

         администрации по народному                                                                      М. В. Мосинцева
         образованию г. Новоалтайска

Приложение №1 

к извещению

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ
на выполнение работ по ремонту помещений под открытие дополнительной группы в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад №1 «Колокольчик» 

города Новоалтайска.
	№

пп
	                      Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	
	Группа (спортзал)
	
	

	2
	Разборка покрытий полов: из линолеума 
	м2 покрытий
	66

	3
	Разборка покрытий полов: дощатых
	м2 покрытий
	66

	4
	Разборка плинтусов: деревянных
	м. плинтусов
	34

	5
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проёмах: в каменных стенах площадью проёма до 3 м2
	м2проемов
	4

	
	Блоки дверные
	м2
	4

	
	Скобяные изделия
	комплект
	2

	
	Замок
	шт
	2

	6
	Разборка покрытий полов: цементных
	м2покрытий
	66

	7
	Разборка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов:1
	м3 грунта
	26.4

	9
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20мм
	        м

трубопровода


	50

	10
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой
	м3 изоляции
	10

	11
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20мм
	м2 стяжки
	66

	12
	Устройство стяжек: цементных на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 до толщины 40мм
	 м2 стяжки
	66

	13
	Устройство покрытий из линолеума
	м2 покрытия
	66

	14
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	м плинтусов
	34

	15
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	м2 окрашива-

емой поверхности
	70

	16
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	м2 окрашиваемой

поверхности стен
	120

	
	ИЗО студия.- моечная, умывальная и туалет
	
	

	17
	Очистка вручную поверхности потолков от набела
	м2
	16

	18
	Очистка вручную поверхности стен от набела
	м2
	5

	19
	Разборка покрытий полов из линолеума
	м2покрытий
	16

	20
	Разборка плинтусов: деревянных
	м плинтусов
	17

	21
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проёма до 3 м2
	м2 проемов
	4

	
	Блоки дверные
	м2
	4

	
	Скобяные изделия
	комплект
	2

	
	Замок
	шт
	2

	22
	Устройство покрытий из линолеума
	м2 покрытия
	16

	23
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	м плинтуса
	17

	24
	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков
	м2 

окрашиваемой поверхности
	16

	25
	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен
	м2 

окрашиваемой поверхности
	50

	26
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	м2

окрашиваемой поверхности
	16

	27
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	м2

окрашиваемой поверхности
	50

	 28
	Кладка перегородок неармированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа свыше 4м: из силикатного кирпича
	м2 перегородок (за вычетом проёмов)
	13,4

	29
	Устройство перегородок высотой до 3м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией
	м2перегородок за вычетом проемов
	2,6

	
	Установка дверных блоков: шкафных
	шт. блоков
	3

	
	Блоки дверные
	м2
	2

	
	Скобяные изделия
	комплект
	3

	30
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	м2 поверхности облицовки
	37

	31
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	м2 покрытия
	20

	32
	Демонтаж санитарных приборов: умывальников  
	приборов
	1

	 33
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50мм
	м

трубопровод с фасонными частями
	1

	 34
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100мм
	м

трубопровод с фасонными частями
	4

	35
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	комплектов
	4

	36
	Установка моек: на одно отделение
	комплектов
	4

	37
	Установка термосмесителей
	шт
	1

	38
	Стоимость термосмесителя
	шт
	1

	39
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100мм
	м

трубопровод с фасонными частями
	1

	40
	Установка смесителей
	шт.
	6

	41
	Установка чаш
	комплектов
	1

	42
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	шт.
	2

	43
	Выключатель
	шт
	2

	44
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: нормальными условиями среды
	шт.
	3

	45
	Светильник
	шт
	3

	
	Метод.кабинет - приёмная
	
	

	46
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	м2

окрашиваемой поверхности
	15

	47
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен 


	м2

окрашиваемой поверхности
	44

	
	Музыкальный зал
	
	

	48
	Устройство перегородок высотой до 3м в общественных зданиях 
	м2

перегородок за вычетом проемов
	17,2

	49
	Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен
	м2

окрашиваемой поверхности 
	344

	50
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен
	м2

окрашиваемой поверхности
	344

	51
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	м2

окрашиваемой поверхности
	344

	52
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных  проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2
	м2 проемов
	2


	
	Блоки дверные
	м2
	2

	
	Скобяные изделия
	комплект
	1

	53
	Замок
	шт
	1


И.о.председателя комитета 

         администрации по народному                                                                      М. В. Мосинцева
         образованию г. Новоалтайска

Кому: Комитет администрации по народному образованию г. Новоалтайска 
«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив извещение о проведении запроса котировок, на  выполнение работ по ремонту помещений под открытие дополнительной группы в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад №1 «Колокольчик» города Новоалтайска (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица),  место жительства (для физического лица);банковские  реквизиты,ИНН__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Согласны исполнить условия  договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок и готовы осуществить работы, а именно:
    1.Наименование и объем выполняемых работ: 
Выполнение работ по ремонту помещений под открытие дополнительной группы в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад №1 «Колокольчик» города Новоалтайска.
	№

п/п
	Наименование 
	Ед.измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4


   2. Мы подтверждаем, что сведения о нашей организации отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков.

    3. Цена договора  включает в себя  все расходы, связанные с выполнением работ, страхованием, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
 Цена выполнения работ составляет: ____________________________________
                                                                (указать цифрами и прописью)
Подпись уполномоченного лица                                                                                     __________

М.П.
Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени. Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________. 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА №
на выполнение работ по ремонту помещений под открытие дополнительной группы в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад №1 «Колокольчик»

 города Новоалтайска.
г. Новоалтайск                                                                                                           «__» _______2011 г.
        От имени муниципального образования городского округа города Новоалтайска  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Колокольчик»  города Новоалтайска»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Мушаровой Марины Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________ , именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________________________, действующего  на основании ______, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с результатами  запроса котировок  на выполнение работ по ремонту помещений под открытие дополнительной группы в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад №1 «Колокольчик»  города Новоалтайска заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
        1.1. Подрядчик, являющийся Победителем запроса котировок на выполнение работ по ремонту помещений под открытие дополнительной группы в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад №1 «Колокольчик»  города Новоалтайска, обязуется выполнить собственными силами  работы в соответствии с  условиями   договора, дефектной ведомостью (являющимися приложением №1 к настоящему договору).
1.2. «Заказчик» обязуется создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить стоимость  выполненных «Подрядчиком» работ, указанных в п.1.1. настоящего договора, на условиях настоящего договора.

1.3. Подрядчик осуществляет работы по настоящему Договору на основании Свидетельства о допуске №__ от «__»______20__ года.

1.4. Место выполнения работ: Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ,2а.

СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего договора составляет _______________ рублей, (на основании протокола  рассмотрения и оценки котировочных заявок от «__» ______ 2011 г.) 

 2.2. Оплата-100% по факту выполнения работ. Оплата фактически выполненных работ осуществляется безналичным путем по счету, счету-фактуре, акту выполненных работ по форме КС-2,КС-3 оформленной в соответствии с действующим законодательством в течение 10 банковских дней с момента выставления Подрядчиком счета, счета-фактуры Заказчику. Источник финансирования: средства бюджета городского округа.

Изменение стоимости контракта с учетом инфляционных процессов не допускается.
СТАТЬЯ 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.«Подрядчик» обязан:

· обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, во время проведения работ;

· обеспечивать «Заказчику» беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ;

· производить работы силами и средствами своей организации, 

·  устранить недостатки и дефекты  выполненных работ по требованию «Заказчика» в течение 7 дней, с момента обращения Заказчика, за счет  средств  Подрядчика;

· сдать «Заказчику» выполненные работы по акту о приемки (форма КС-2) выполненных работ в срок, установленный  в договоре;

· в случае досрочного выполнения работ, по соглашению с «Заказчиком», сдать объект «Заказчику» досрочно;

· в гарантийный срок, который составляет 24 месяца, устранить выявленные недостатки, после подписания акта приемки выполненных работ ;

· участвовать в освидетельствовании скрытых работ, которые оформляются актами;

 3.2.«Заказчик» обязан:

· передать «Подрядчику», в случае необходимости, объект для выполнения работ по акту, после подписания настоящего договора;

· участвовать в освидетельствовании скрытых работ;

· принять от «Подрядчика» выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.

СТАТЬЯ 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

                4.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения договора в течении 20 календарных дней.
5. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

         5.1. Приемка выполненных работ производится Заказчиком в течение 5 рабочих дней после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

         5.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки выполненных работ два экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам.

         5.3. Приемка выполненных работ производится в течение 5 дней после получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их выполнении.

         5.4. В случае несоответствия объекта после выполнения работ с дефектной ведомостью Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, в соответствии с которым «Подрядчик» обязан в течение 7 дней произвести работы по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты. 

СТАТЬЯ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством  РФ.

6.2. За нарушение сроков выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день уплаты неустойки от суммы договора за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение сроков оплаты предоставляемых услуг «Подрядчик» вправе требовать от «Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.4. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

СТАТЬЯ 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

В этом случае срок исполнения обязательств по настоящему договору продляется соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, но не двух месяцев.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия документами компетентных органов.

СТАТЬЯ 8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой стороне. Срок рассмотрения требования- 5 календарных дней с момента его получения.

8.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора  обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор:

· при задержке «Подрядчиком» срока выполнения работ более чем на 5 дней.

· при снижении качества работ, предусмотренных в техническом задании, в результате нарушения «Подрядчиком» условий договора;

· в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.

      - при невыполнении, каких – либо других обязательств по договору.

8.5. При расторжении договора по любым основаниям «Заказчик» обязуется:

· принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего договора;

· в течение трех рабочих дней после получения от «Подрядчика» акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат по установленной форме, подписать их или дать мотивированный отказ;

· в течение 7 банковских дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные «Подрядчиком» работы.

СТАТЬЯ 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

9.2.Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Алтайского края.

СТАТЬЯ 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор, вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями извещения запроса котировок и настоящего договора.

СТАТЬЯ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с законодательством РФ.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.3. В случае изменения правового статуса одной из Сторон, она в течение трех дней обязана информировать другую Сторону об организации – правопреемнике.

Настоящий договор  составлен в трёх экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу

12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
	Заказчик: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Колокольчик» города Новоалтайска.
	Поставщик:



	ИНН 2208010001  КПП 220801001
БИК 040173001

ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому  краю г.Барнаул

р/счет 40204810500000006800

г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 2а..
тел:8(38532)2-32-23.


	

	Заведующий МДОУ детский сад №1 «Колокольчик» города Новоалтайска.
	


               ______________М. М. Мушарова
М.П.
Приложение №1 

к договору  №___
от «__» ___________ 2011 г. 
ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ
на выполнение работ по ремонту помещений под открытие дополнительной группы в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад №1 «Колокольчик» 

города Новоалтайска.
	№

пп
	                      Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4


	Заказчик:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Колокольчик» 

города Новоалтайска.
	Поставщик:  

	
	

	Заведующий МДОУ детский сад №1 «Колокольчик» города Новоалтайска.
	

	_________М. М. Мушарова
	                     _____________

	М.П. 
	М.П.


PAGE  
3

