КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА   НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

20 декабря  2021 г.                                                                               № 48

финансово-экономической экспертизы проекта постановления

О внесении изменений в постановление Администрации города Новоалтайска
от 24.12.2018 №2463

Контрольно-счетной палатой города Новоалтайска Алтайского края на   основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава      городского округа город Новоалтайск, Положения о Контрольно-счетной         палате города Новоалтайска Алтайского края № 26 от 22.10.2019, стандарта СВМФК 006, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты              города Новоалтайска Алтайского края от 22.10.2020 № 24, пункта 1.6 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Новоалтайска Алтайского края  проведена финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления города Новоалтайска на 2019–2021 годы» (далее - программа), представленного  Администрацией города Новоалтайска.

1. Анализ целей и задач муниципальной программы

Цель и задачи муниципальной программы не изменяется.

2. Анализ финансирования муниципальной программы

В соответствии с проектом постановления объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2021 год снижается на 483,9  
тыс. рублей (на 49,1 %), за счет средств бюджета городского округа. С учетом изменений общий объем финансового обеспечения  муниципальной программы составит 851,1 тыс. рублей (на 36,2%).

Корректируются показатели муниципальной программы в текущем финансовом году, не связанных с приведением в  соответствие с решением Собрания депутатов о бюджете города Новоалтайска, осуществляемые до 31 декабря текущего финансового года, предусмотренного пунктом 4.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новоалтайска, утвержденного постановлением Администрации города Новоалтайска от 25.05.2015 № 984.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств местного бюджета на 2021 год, представленный в проекте постановления, не соответствует утвержденному решению Новоалтайского городского Собрания депутатов. Не соблюдаются  требования статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части приведения объемов финансирования муниципальных программ, в срок не позднее 3 месяцев со дня его вступления в силу.

3. Анализ изменения структуры и содержания муниципальной программы

В  «Ожидаемые результаты реализации Программы внесены следующие изменения:

| Действующая редакция | Проект постановления |
| --- | --- |
| 1. Количество посетителей сайта в день – не менее 400 человек. 4. Уменьшение доли компьютеров и оргтехники Комитета ЖКГХЭТС со сроком эксплуатации более 10 лет в общем объеме компьютеров и оргтехники Комитета ЖКГХЭТС до 27,5%. | 1. Количество посетителей сайта в день – не менее 300 человек. 4. Уменьшение доли компьютеров и оргтехники Комитета ЖКГХЭТС со сроком эксплуатации более 10 лет в общем объеме компьютеров и оргтехники Комитета ЖКГХЭТС до 22 %. |

Необоснованно занижен индикатор программы  «Количество посетителей сайта в день»  на 100 человек.

Согласно информации представленной в Контрольно - счетную палату  города Новоалтайска от 04.08.2020 №265/П/3668 и Сводному годовому отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ городского округа города Новоалтайска за 2020 год, фактический показатель выше планового показателя на 23,3%.

В рамках:

мероприятие 2.1.  «Приобретение программного обеспечения, компьютеров и периферийного оборудования, сетевого и серверного оборудования» распределили по отделам:

мероприятие 2.1.1. Для Администрации города на 2021 год сумма составит 102,1 тыс. рублей, меньше утвержденной программы на 597,9 тыс. рублей  или 85,4 %;

мероприятие 2.1.2. Для Комитета ЖКГХЭТС на 2021 год корректируется на 349,0 тыс. рублей, перераспределение больше на 114,0 тыс. рублей или 48,5%.

4. Анализ устранения замечаний

Контрольно-счетная палата города Новоалтайска Алтайского края по предыдущему проекту постановления (заключение № 37 от 24.08.2021)  замечания и предложения отсутствовали.

5. Выводы и предложения

Объем финансового обеспечения муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления города Новоалтайска на 2019–2021 годы» на 2021 год  корректируются показатели муниципальной программы в текущем финансовом году.

Необоснованно занижен индикатор программы  «Количество посетителей сайта в день»  на 100 человек. Дать разъяснения о причинах снижения индикатора.

Контрольно-счетная палата города Новоалтайска предлагает в дальнейшем обеспечить тождественность финансового обеспечения муниципальной программы в срок, установленный пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 4.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новоалтайска, утвержденного постановлением Администрации города Новоалтайска Алтайского края от 25.05.2015 № 984 (с последующими изменениями).

| Инспектор Контрольно-счетной палаты города Новоалтайска Алтайского края | О.И. Кайгородова |
| --- | --- |