КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА   НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«16» января 2023 г.                                                                                       № 1

финансово-экономической экспертизы проекта постановления Администрации города Новоалтайска «О внесении изменения в постановление Администрации города Новоалтайска от 28.12.2020 № 2034 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация города Новоалтайска на 2021-2025 годы»

Контрольно-счетной палатой города Новоалтайска Алтайского края на   основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава      городского округа город Новоалтайск, Положения о Контрольно-счетной         палате города Новоалтайска Алтайского края, утвержденного решением Новоалтайского городского Собрания депутатов № 38 от 21.12.2021, стандарта СВМФК 006, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты              города Новоалтайска Алтайского края от 22.10.2020 № 24-р, проведена финансово-экономическая экспертиза проекта постановления «О внесении изменения в постановление Администрации города Новоалтайска от 28.12.2021 № 2034 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация города Новоалтайска на 2021-2025 годы» (далее - программа), представленного  Администрацией города Новоалтайска (входящий от 12.01.2023 № 2, исходящий от 12.01.2023 № 265/П/77).

1. Анализ целей и задач муниципальной программы

Проектом постановления цель муниципальной программы не меняется и остается прежней: «Обеспечение надежного устойчивого функционирования источников теплоснабжения и улучшение качества жизни населения города Новоалтайска».

В паспорте муниципальной программы Целевые индикаторы и показатели программы исключается пункт 4 «Количество обслуживаемых и застрахованных объектов газоснабжения».

2. Анализ структуры и содержания муниципальной программы

Проектом постановления вносятся изменения в «Паспорт муниципальной программы «Газификация города Новоалтайска на 2021-2025 годы».
Изменены ожидаемые результаты реализации программы:

пункт 1. «Увеличение уровня обеспечения подключения к газовым сетям» показатель уменьшается с 5,4 % до 1,3 % (на 76 %);

пункт 2. «Увеличение протяженности газовых сетей» показатель уменьшается с 46,7 км до 10,6 км (на 77,4 %);

пункт 3. «Увеличение газифицированных квартир и индивидуальных жилых домов» показатель уменьшается с 1600 ед. до 400 ед. (на 75 %);

пункт 4. «Обслуживание и страхование 2 объектов газоснабжения» исключен.
	Вносятся изменения в следующие мероприятия:

мероприятие 1.2: «Распределительный газопровод до жилых домов по 
ул. Белоярская, ул. Сосняк, пер. Барнаульский в г. Новоалтайске Алтайского края» на 2022 год сумма расходов уменьшается с 2395,0 тыс. рублей до 99,0           тыс. рублей (или на 95,87 %);

мероприятие 1.3: «Распределительный газопровод  низкого давления  от ГРП-2 в г. Новоалтайске Алтайского края (Белоярск)» на 2025 год сумма расходов уменьшается с 1500,0 тыс. рублей до 0,0 тыс. рублей (или на 100 %);

мероприятие 1.4: «Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-47; ГРП-48  в г. Новоалтайске Алтайского края (Велижановка)» на 2023 год сумма расходов уменьшается с 1000,0 тыс. рублей до 0,0 тыс. рублей 
(или на 100%);

мероприятие 1.5: «Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-7; ГРП-8  в г. Новоалтайске Алтайского края (1-ая ,6-ая Береговые)» на 2024 год сумма расходов уменьшается с 2000,0 тыс. рублей до 0,0 тыс. рублей     (или на 100 %);

мероприятие 1.6: «Газопровод высокого давления  до  ГРП-1 и низкого давления от ГРП-1 в г. Новоалтайске Алтайского края» на 2025 год сумма расходов уменьшается с 1500,0 тыс. рублей до 0,0 тыс. рублей (или на 100 %);

мероприятие 2.1: «Распределительный газопровод от ГРП-56, ГРП-58 в
г. Новоалтайске Алтайского края (обслуживание и страхование объекта) на 2022 год сумма расходов уменьшается с 200,0 тыс. рублей до 0,0 тыс. рублей           (или на 100 %).

3. Анализ ресурсного обеспечения программы

Согласно проекту постановления Администрации города Новоалтайска, на 2021-2025 годы общий объем финансирования программы на период реализации уменьшается на 8496,0 тыс. рублей или на 58,2 %, и всего составит 6099,0 тыс. рублей (средства бюджета городского округа).

На 2022 год объем финансирования мероприятий снижается на 95,9 % и всего составит 99,0 тыс. рублей, что соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2022 год по коду бюджетной классификации 22 0 00 00000 решения Новоалтайского городского Собрания депутатов от 21.12.2021 № 33 «О бюджете городского округа города Новоалтайска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы» (в редакции от 18.01.2022 № 2, от 15.03.2022 № 9, от 16.08.2022 № 23, от 20.12.2022 № 10).

На 2023 - 2025 годы объем финансирования мероприятий снижается на 100 % и составит 0,0 тыс. рублей, что соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2023 - 2025 годы по коду бюджетной классификации 22 0 00 00000 решения Новоалтайского городского Собрания депутатов от 20.12.2022 № 9 «О бюджете городского округа города Новоалтайска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

4. Анализ устранения замечаний

Предыдущей экспертизой проекта  постановления Администрации города Новоалтайска (заключение № 27 от 29.04.2022) замечания отсутствовали.

5. Выводы

Представленный проект постановления «О внесении изменений в постановление Администрации города Новоалтайска от 28.12.2020 № 2034
«Об утверждении муниципальной программы «Газификация города Новоалтайска на 2021- 2025 годы» на 2022 год приводится в соответствие с бюджетными назначениями, утвержденными решением Новоалтайского городского собрания депутатов от 21.12.2021 № 33 «О бюджете городского округа города Новоалтайска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 18.01.2022 № 2, от 15.03.2022 № 9, от 16.08.2022 № 23, от 20.12.2022 № 10)  и  решением Новоалтайского городского Собрания депутатов от 20.12.2022 № 9 «О бюджете городского округа города Новоалтайска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Срок внесения изменений, предусмотренный статьей 179 Бюджетного кодекса Российской федерации и пунктом 4.2 Порядка, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новоалтайска, утвержденного постановлением Администрации города Новоалтайска Алтайского края от 25.05.2015 № 984 не нарушен.

Замечания отсутствуют.

| Председатель Контрольно-счетной палаты города Новоалтайска Алтайского края | С.В. Шабанов |
| --- | --- |