КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«23» января 2023 г.                                                                                           № 3

финансово-экономической экспертизы

проекта постановления Администрации города Новоалтайска

«О внесении изменения в постановление Администрации города Новоалтайска от 28.12.2020 № 2033 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Новоалтайска на 2021-2025 годы»

Контрольно-счетной палатой города Новоалтайска Алтайского края
на основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Устава городского округа город Новоалтайск, статьи 9
Положения о Контрольно-счетной палате города Новоалтайска Алтайского края, утвержденного решением Новоалтайского городского Собрания депутатов № 38 от 21.12.2021, стандарта СВМФК 006, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты города Новоалтайска Алтайского края от 22.10.2020 № 24-р, проведена финансово-экономическая экспертиза проекта постановления «О внесении изменений в постановление Администрации города Новоалтайска от 28.12.2020 № 2033 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Новоалтайска на 2021-2025 годы» (далее - программа), представленного Администрацией города Новоалтайска (входящий № 6 от 17.01.2023, исходящий № 265/П/190 от 17.01.2023).

1. Анализ целей и задач муниципальной программы

Проектом постановления цели и задачи муниципальной программы не изменяются.

2. Анализ структуры и содержания программы

Проектом постановления вносятся изменения в Паспорт программы  в объемы финансирования.:

мероприятие 1.1.: «Строительство комплекса водозаборных сооружений по ул. Плодопитомник в г. Новоалтайске Алтайского края» объем финансовых средств на 2024 год снижается на 42,0 тыс. рублей или на 100 % (с 42,0 до 
0,0 тыс. рублей), на 2025 год снижается на 42,0 тыс. рублей или на 100 % 
(с 42,0 до 0,0 тыс. рублей). Общий объем расходов по мероприятию 1.1. снижается соответственно на 84,0 тыс. рублей или на 2,4 % (3428,2 
тыс.  рублей);

мероприятие 1.2.: «Строительство объекта «Водозаборный узел и водопроводные сети в квартале индивидуальной жилой застройки в границах улиц: ул. Геологов, ул. Пригородная, ул. Солнечная в городе Новоалтайске Алтайского края (ПСД, экспертиза)» объем финансовых средств на 2023 год  увеличивается на 100% или на 58605,3 тыс. рублей (в том числе из краевого бюджета 55675,0 тыс. рублей и 2930,3 тыс. рублей из бюджета городского округа). Общий объем расходов по мероприятию 1.2. увеличивается соответственно на 58605,3 тыс. рублей и составит 61957,8 тыс.  рублей;

мероприятие 1.3.: «Строительство системы водоснабжения жилого района «Раздолье» в г. Новоалтайске (ПСД, экспертиза)», на 2022 год уменьшается на 226,8 тыс. рублей или на 8,8% (с 2566,6 тыс. рублей до 2339,8 тыс. рублей); объем финансовых средств на 2023 год увеличивается на 1567,0 тыс. рублей или на 100%. Общий объем по мероприятию 1.3. составит 6406,8 тыс. рублей (или увеличение на 26,4%);

мероприятие 1.6.: «Капитальный ремонт водозаборного узла (скважина 
№ 14) ул. Плодопитомник, 16 в г. Новоалтайске» на 2023 год увеличивается на 100% или на 4506,3 тыс. рублей (в том числе 4456,3 из краевого бюджета и 50,0 из бюджета городского округа). Общий объем расходов по мероприятию 1.6. соответственно  увеличивается на 4506,3 тыс. рублей и составит 4531,3 
тыс.  рублей);

мероприятие 2.1.: «Межевание границ земельных участков для выполнения кадастровых работ, изготовление и корректировка технических планов, схем расположения объектов, проектов в отношении объектов коммунальной инфраструктуры» объем финансовых средств на 2022 год снижается на 50,0 тыс. рублей или на 100 % (с 50,0 до 
0,0 тыс. рублей), на 2024 год снижается на 50, 0 тыс. рублей или на 100 % 
(с 50,0 до 0,0 тыс. рублей), на 2025 год снижается на 50,0 тыс. рублей или на 100 % (с 50,0 до 0,0 тыс. рублей). Общий объем расходов по мероприятию 2.1. снижается соответственно на 150,0 тыс. рублей или на 60 % (100,0 
тыс.  рублей);

мероприятие 2.2.: «Проведение технического обследования (технических экспертиз) объектов капитального строительства» объем финансовых средств на 2022 год снижается на 50,0 тыс. рублей или на 100 % (с 50,0 до 
0,0 тыс. рублей), на 2024 год снижается на 50, 0 тыс. рублей или на 100% 
(с 50,0 до 0,0 тыс. рублей), на 2025 год снижается на 50,0 тыс. рублей или на 100 % (с 50,0 до 0,0 тыс. рублей). Общий объем расходов по мероприятию 2.2. снижается соответственно на 150,0 тыс. рублей или на 60 % 
(100,0 тыс.  рублей);

мероприятие 3.1.: «Капитальный ремонт тепловой трассы от ТК-342 до 
ТП № 7 от ТП № 7 до ТК- 35 по адресу г. Новоалтайск, ул. Космонавтов» объем финансовых средств снижается на 7,1 % или на 736,9 тыс. рублей. Общий объем финансовых средств по мероприятию 3.1. составит 9603,3 тыс. рублей;

мероприятие 3.2.: «Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые теплообменники в многоквартирных домах г. Новоалтайска» объем финансовых средств на 2022 год снижается на 724,8 тыс. рублей или на 35,9 %. Общий объем расходов по мероприятию 3.2. составит 1292,2 
тыс. рублей (35,9%).

мероприятие 3.3.: «Реконструкция теплового пункта № 1, расположенного по адресу: г. Новоалтайск, ул. Ударника, 12 а, с переводом на природный газ с заменой существующих  тепловых сетей и строительством магистрального трубопровода до котельной № 13, расположенной по адресу: 
г. Новоалтайск, ул. Ударника, 3 а» объем финансовых средств на 2023 год увеличивается на 100 % или на 4 850,0 тыс. рублей, на 2024 год увеличивается на 100% или на 10650,0 тыс. рублей. Общий объем расходов по мероприятию 3.3. составит 20150,0 тыс. рублей.

Исключены мероприятия из муниципальной программы:

«Строительство сетей водоснабжения по ул. 1-6 Береговая в г. Новоалтайске. (ПСД)»; «Строительство сетей водоснабжения микрорайона Токарево в 
г. Новоалтайске (ПСД)»; «Проектирования сетей водоснабжения безводных улиц и системы очистки водоснабжения микрорайона Чесноковка (ПСД)»; «Строительство закольцовок внутриквартальных водопроводных сетей с учетом расстановки ПГ в соответствии с требованиями нормами в микрорайоне Рассвет (ПСД)»; «Капитальный ремонт котельного оборудования на котельной №№1,2,13».

Проектом постановления в Паспорте программы корректируются  ожидаемые результаты:

«Увеличение протяженности сетей водоснабжения» с 12,7 км на 3,1 км.(24,4%);

«Выполнение технического перевооружения  5  водозаборных узлов» (с 10 до 5  или 50%);

«Выполнение кадастровых работ, необходимых для завершения строительства объектов коммунальной инфраструктуры в количестве 2 ед.» с 5 до 2 единиц или на 40%;

Исключен из ожидаемых результатов пункт: «Выполнение ремонта котельного оборудования в количестве 3 ед.»;

Добавлен новый ожидаемый результат: «Увеличение протяженности тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) на 0,397 км.».

3. Анализ ресурсного обеспечения программы

Согласно проекту постановления Администрации города Новоалтайска, общий объём финансирования муниципальной программы на период реализации увеличивается на 70438,1 тыс. рублей или на 150,3 % и составит 117293,6 тыс. рублей.

На 2022 год объемы финансирования мероприятий снижается с 19913,8 тыс. рублей до 17957,3 тыс. рублей (9,8 %), что соответствует объему бюджетных ассигнований предусмотренных на 2022 год по коду бюджетной классификации 21 0 00 00000 решения Новоалтайского городского Собрания депутатов от 21.12.2021 № 33 «О бюджете городского округа города Новоалтайска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 18.01.2022 № 2, от 15.03.2022 № 9, от 16.08.2022 № 23, от 20.12.2022 № 10) 17957,8 тыс. рублей.

На 2023 объемы финансирования мероприятий увеличиваются на 67528,6 тыс. рублей с 2142,0 тыс. рублей до 69670,6 тыс. рублей, на 2024 год объемы финансирования мероприятий увеличиваются на 8505,0 тыс. рублей с 2142,0 тыс. рублей до 10650,0 тыс. рублей, на 2025 год объемы финансирования мероприятия снижаются на 100% и составят 0,0 тыс. рублей, что соответствует объему бюджетных ассигнований предусмотренных на 2023, 2024, 2025 годы по коду бюджетной классификации 21 0 00 00000 решения Новоалтайского городского Собрания депутатов от 20.12.2022 № 9 «О бюджете городского округа города Новоалтайска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Потребности муниципальной программы в ресурсном обеспечении обоснованы.

4. Анализ устранения замечаний

По предыдущему проекту постановления Администрации города Новоалтайска (заключение от 30.12.2022 № 63) замечания отсутствовали. Срок внесения изменений не нарушен.

5. Выводы и предложения

Представленный проект постановления «О  внесении изменений в            постановление Администрации города Новоалтайска от 28.12.2020 № 2033 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Новоалтайска на 2021-2025 годы», приводится в соответствие с решением Новоалтайского городского Собрания депутатов от 21.12.2021 № 33 «О бюджете городского округа города Новоалтайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы» (в редакции от 18.01.2022 № 2, от 15.03.2022 № 9, от 16.08.2022 № 23, от 20.12.2022 № 10) и решением Новоалтайского городского Собрания депутатов от 20.12.2022 года № 9 
«О бюджете городского округа города Новоалтайска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

По представленному проекту постановления «О  внесении изменений в            постановление Администрации города Новоалтайска от 28.12.2020 № 2033 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Новоалтайска на 2021-2025 годы» замечания отсутствуют.

| Председатель Контрольно-счетной палаты города Новоалтайска Алтайского края | С.В.Шабанов |
| --- | --- |