[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

                                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

06.03.2009
                

   № 355                                 г. Новоалтайск  

О мероприятиях по пропуску

ледохода  и  паводковых  вод

в весенний период 2009 года 


В целях своевременного осуществления необходимых мер по пропуску ледохода и паводковых вод, предотвращения гибели людей и животных, затопления жилых домов, объектов коммунально-технического, промышленного и социально-бытового назначения, а также порчи материальных ценностей от возможного затопления при интенсивном таянии снега в весенний период 2009 года, в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с законом Алтайского края от 10.07.02 №46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по пропуску ледохода и паводковых вод (приложение 1).
2. Утвердить штаб проведения противопаводковых мероприятий (приложение 2).

3. Руководителям предприятий, организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, руководителям жилищных предприятий, жилищных управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и иных потребительских кооперативов, главам администраций Белоярского и Новогорского районов: 

- в срок до 15 марта 2009 года организовать аварийные бригады, установить круглосуточное дежурство с назначением ответственных лиц, определить их местонахождение, утверждённые графики круглосуточных дежурств представить в ЕДДС-01 Управления по делам ГО и ЧС;
- в срок до 20 марта 2009 года произвести очистку территории от снега и вывозку его с мест предполагаемых подтоплений от зданий и сооружений, очистить и, при необходимости, выполнить водоотводные каналы на закреплённых участках, привести в готовность  необходимую технику и оборудование  (приложение 3), обеспечить запас горюче-смазочных материалов, укомплектовать обслуживающим, проинструктированным персоналом для круглосуточной работы.
4. Руководителям предприятий, имеющих на балансе объекты водоснабжения и водоотведения, в срок до 20 марта 2009 года очистить от снега территории насосных станций, установить контроль за техническим состоянием водонапорных колодцев, сетей водоснабжения, коллекторов, исключив попадание в них паводковых вод.
5. Комитету ЖКГХЭТС совместно с Подрядчиком на выполнение мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод в весенний период 2009 года в срок до 20 марта 2009 года произвести очистку открытых ливнестоков, выполнить очистку ливнеприёмников, водостоков ливневой канализации.

6. Руководителям предприятий, имеющих на балансе сети теплоснабжения, в срок до 20 марта 2009 года очистить от снега тепловые камеры, установить контроль по предотвращению попадания в них паводковых вод.

7. Отделу архитектуры и градостроительства (Васильева Н.В.) в срок до 20 марта 2009 года в единой системе координат организовать восстановление отметки уровня воды на опорах мостовых переходов рек Чесноковка, Черемшанка. 
8. Руководителям строительных предприятий и предприятий заказчиков произвести отвод талых вод от строящихся объектов, исключив затопление котлованов и подвалов строящихся зданий.

9. Директору АКГУП КЭС Филиал «НМЭС» Лебедеву А.В., начальнику Алтайской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Светловскому Е.В., начальнику Алтайской дистанции электроснабжения Гузю А.В., директору НЦТ ОАО «Сибирьтелеком» Воробьёву М.А. обеспечить сохранность линий электропередач, связи, коммутационного оборудования и средств автоматики.
10. Директору Белоярского филиала ГРЭП «Алтайводэксплуатация» Катенёву В.И. установить постоянный контроль за водохранилищами на реках Чесноковка, Большая и Малая Черемшанка, ежесуточно с 20 марта 2009 года в 09.00 передавать данные о состоянии сооружений, уровне подъёма воды в ЕДДС-01 Управления по делам ГО и ЧС по телефонам 2-20-79; 2-11-11. 
11. Главам администраций Белоярского и Новогорского районов, Подрядчику на выполнение мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод в весенний период 2009 года при необходимости произвести работы по вывозке снега с мест возможных подтоплений (приложение 4).

12. Руководителям предприятий,  организаций и  ведомств осуществлять постоянный контроль за обстановкой на закреплённых объектах, при ухудшении паводковой обстановки немедленно информировать ЕДДС-01 Управления по делам ГО и ЧС по телефонам 2-11-11; 2-20-79. 

13. Начальнику Управления по делам ГО и ЧС Литовкину А.Н. в срок до 20 марта 2009 года:

- подготовить мероприятия по возможной эвакуации населения с мест, подверженных затоплениям, с организацией медицинского обслуживания и питания в пунктах временного размещения;

- организовать мониторинг паводковой обстановки с учетом карты высотных отметок цокольных частей домов, находящихся в зоне подтопления; 
- информировать о сложившейся паводковой обстановке штаб проведения противопаводковых мероприятий ежесуточно, при ухудшении обстановки – немедленно;

- организовать передачу информации о фактах отказа выделения техники предприятий для предотвращения чрезвычайных ситуаций (происшествий) в г.Новоалтайске при возникновении подтоплений в ОВД по г.Новоалтайску, в управление по г.Новоалтайску ГУ МЧС России по Алтайскому краю для принятия мер административного взыскания;
- в срок до 10.03.09 организовать передачу поступающих в ЕДДС-01 сообщений о подтоплении городских объектов в МУП «КХ», в предприятие, объект которого подвергается подтоплению и в комитет ЖКГХЭТС; 
- в срок до 27.03.09 направить жителям, домовладения которых находятся в зоне подтопления, памятки о правилах поведения населения при подтоплении и действиях по предотвращению подтопления.

14. Заведующей отделом торговли Соболевой Е.А., в срок до 20 марта 2009 года, решить вопрос организации передвижного питания на пунктах временного размещения эвакуируемых жителей для привлекаемых к устранению подтоплений работников предприятий.
15. Рекомендовать начальнику ТОУ Роспотребнадзора по г. Новоалтайску, Косихинскому, Первомайскому, Тальменскому, Троицкому районам Алтайского края Башкову Е.Н. в период разлива паводковых вод усилить контроль за пунктами питания и водоснабжения, проведением дезинфекционных мероприятий.

16. Начальнику ОВД по г. Новоалтайску Крайнову Н.А. обеспечить охрану материальных ценностей, имущества граждан, подпадающих в зону предполагаемого затопления.

17. Главному редактору городской газеты «Наш Новоалтайск» Кухаревой М.В. обеспечить информирование населения о ходе прохождения паводка, правилах поведения населения при паводке и мерах, принимаемых руководством города для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

18. Директору МУП «КХ» г. Новоалтайска Акатову О.Н. в срок до 10.03.2009:
- создать оперативную бригаду для оценки паводковой обстановки, учету и регистрации времени работы привлеченной техники предприятий;

- организовать проверку поступающих с ЕДДС-01, других источников информации, сообщений о подтоплении;

- организовать передачу заявок в ЕДДС-01 Управления по делам ГО и ЧС на привлечение техники предприятий при возникновении подтоплений городских объектов на основании оценки обстановки на месте происшествия.
Предъявлять документы на оплату за выполненный объем работы по ликвидации подтоплений с подтверждением представителями уличных комитетов даты и времени работы техники предприятий.
19. Привлечение необходимой техники производить Управлению по делам ГО и ЧС г. Новоалтайска на основании заключений - заявок ответственных работников МУП «КХ» г.Новоалтайска. 

20. Рекомендовать управлению по г. Новоалтайску ГУ МЧС России по Алтайскому краю (Коровин В.П.), отделу внутренних дел по г.Новоалтайску (Крайнов Н.А.) привлекать к административной ответственности руководителей предприятий за невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, несвоевременное направление в зону чрезвычайной ситуации сил и средств для её локализации и ликвидации, на основании ст. 20.6 кодекса РФ «Об административных правонарушениях» № 195-ФЗ от 30.12.01 (при необходимости).
21. Оплату за работу привлекаемой для ликвидации подтоплений техники производить из резервного фонда администрации города согласно оформленных справок и счетов, подписанных МУП «КХ» г. Новоалтайска с подтверждением даты и времени работы привлеченной техники предприятий представителями уличных комитетов, на основании договора с администрацией города.
22. Должностным лицам, ответственным за безопасное прохождение паводка в местах предполагаемого подтопления, требующих обследования и контроля (приложение 4), совместно с председателями уличных комитетов,  с 09.03.09 по 27.03.09 провести подворный обход домовладений, находящихся в зоне подтопления, с выдачей предписаний на приведение территории в соответствие с правилами «Благоустройства и озеленения территории города Новоалтайска», утвержденными решением Новоалтайского городского Собрания депутатов № 16 от 26.02.2006.

23. Предложить начальнику ОВД по г. Новоалтайску Крайнову Н.А. с 12.03.09 по 27.03.09 организовать проведение подворного обхода сотрудниками ОВД по городу Новоалтайску домовладений, находящихся в местах предполагаемого подтопления (приложение 4) совместно с должностными лицами, ответственными за безопасное прохождение паводка и председателями уличных комитетов с привлечением к административной ответственности домовладельцев, должностных лиц, допустивших нарушение ст. 27 Закона Алтайского края № 46-ЗС от 10.07.2002 «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края». 
     24. Утвердить состав комиссии по проверке состояния оборудования, техники и механизмов, привлекаемых для ликвидации подтоплений (приложение 5).

25. Комиссии по проверке состояния оборудования, техники и механизмов, привлекаемых для ликвидации подтоплений до 15.03.09 произвести контрольную проверку готовности оборудования, техники и механизмов, привлекаемых для ликвидации подтоплений (приложение 3).


26. Руководителям предприятий и организаций (приложение 3) обеспечить доставку водооткачивающей техники для проверки её готовности 11.03.09 к 08.00 по адресу: ул.Вагоностроительная, 5.

27. Определить место отбора грунта на период проведения противопаводковых мероприятий для ликвидации подтоплений - ул. Прудская (участок с юго-восточной стороны перекрестка ул. Анатолия - ул. Прудская). ООО «Коммунальное хозяйство» (Брайко В.И.) совместно с МУП «Водоканал (Индрик С.Г.) в срок до 20.03.09 произвести подготовку данного участка для отбора грунта.

28. Отделу по делам молодежи (Гартман О.О.) организовать помощь в проведении противопаводковых мероприятий одиноким пенсионерам, инвалидам, ветеранам Великой отечественной войны и другим нуждающимся категориям граждан, проживающих в секторе индивидуальной застройки, силами учащихся образовательных учреждений.
    29. Ответственность за проведение вышеуказанных мероприятий, координацию действий служб возложить на заместителя главы администрации города Спивака И.В.
   30. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Наш Новоалтайск».

   31. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Первого заместителя главы администрации города Парадовского Б.К.

Глава администрации города



           

В.И. Иванов
П Л А Н 

мероприятий по пропуску ледохода 

и паводковых вод в весенний период  2009 года
	№

п/п
	Наименование работ
	Срок исполнения
	Ответственный
за исполнение

	1.
	Издать приказы, организующие работу в период пропуска паводковых вод и (или) ледохода, составить графики круглосуточного дежурства, которые представить в Управление по делам ГО и ЧС.
	15.03.09
	Руководители предприятий, организаций, учреждений, главы администраций Белоярского и Новогорского районов.

	2.
	Очистить от снега и льда колодцы, дождеприёмники и трубопроводы ливневой канализации, проверить её работоспособность и осуществлять постоянный контроль за системами:
- улиц Анатолия, Октябренок, С.Лазо, Прудская, Обская, Деповская, Космонавтов, Строительная, Южсиба, Полевая, Коммунистическая, Калинина,  Майская, Буденного, П.Корчагина, Зеленая, З.Правда, Советская, Менделеева, Белоярская, Матросова, Линейная, Магистральная 29, Октябрьская, 8 марта, Пирогова, Привокзальная площадь, бульвар Землянова, путепроводы 5-го и 6-го км., п-к Профсоюзный; 
- Бийская развязка (ул.Переездная), под железнодорожным мостом (въезд в район Чесноковки со стороны трассы Барнаул-Новоалтайск), под ж/д путями в районе ст.Кузнечной, под ж/д путями (между ж/д переездом в район Чесноковки и ст.Присягино), в районе центрального въезда в город, между НХПП и ж/д путями;
- стадион им.50 лет Алтая


	20.03.09

	Подрядчик на выполнение мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод в весенний период 2009 
Дистанция пути

(Полеваев С.Н.)
ЗАО                «Алтайкровля»

(Рыжак Е.Н.)


	3.
	Очистить открытые ливнестоки и осуществлять постоянный контроль за их состоянием:

- ул. Октябрьская (р-н Военкомата), Майская, 14, 94, 96, 98, 118, 151-165; Линейная, 8; Мичурина, 27-55 (с обеих сторон улицы); Матросова, Магистральная, 60, 166; Вагоностроительная, 2-4; Деповская, Сибирская, Военстроя (р-н Подстанции и Кинопроката), Чкалова, Байдукова,  Новоалтайская, Полевая, Белоярская, Черепановых, Комсомольская, 9; автодороги № 1 и № 2, пер. Чумышский, путепроводы 5 км и 6 км, пер. Алейский, п. Северный, ул.О.Кошевого;
- вдоль зданий, расположенных за АЗС по ул.Переездной;
- городское кладбище;
- Белоярский р-он, кладбище Белоярского р-на;
- Новогорский р-н, кладбище Новогорского р-на
	20.03.09

	Подрядчик на выполнение мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод в весенний период 2009 
Руководство НВОА, владельцы зданий
МУП КХ
(Акатов О.Н.)
Глава администрации  р-на
Глава администрации  р-на 

	4.
	Очистить от снега и наледи территорию под ж/д путями по городу
	20.03.09
	Дистанция пути
(Полеваев С.Н.)

	5.
	Очистить от снега подъездные пути, улицы, дворы, выполнить стоки в пониженные места рельефа
	20.03.09
	Руководители предприятий, организаций и ведомств, главы администраций Белоярского и Новогорского районов, владельцы частных домов.

	6.
	Очистить автомобильные мосты и подходы к ним с дождеприёмниками 

	20.03.09

	Подрядчик на выполнение мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод в весенний период 2009 


	7.
	Возложить ответственность за пропуск ледохода и сохранность мостов:

- Автомобильные мосты ул. Белоярская
- Автомобильный мост на трассе Новоалтайск – Барнаул (ст. Присягино, р-н Шанторки)

- Пешеходные мосты через р. Чесноковка (4 шт.)
- Автомобильные мосты ул. Анатолия, Набережная
- Пешеходные мосты в Белоярском районе
	постоянно

постоянно

постоянно

постоянно
	Глава администрации  р-на 
Дистанция пути (Полеваев С.Н.)
МУП «Коммунальное хозяйство» (Акатов О.Н.)
Глава администрации  р-на

	8.
	Очистить крыши, отмостки зданий от снега, обеспечить отвод талых вод от зданий, не допустить попадание их в подвалы.
	20.03.09
	Руководители предприятий и организаций любых форм собственности, ведомств, имеющих на балансе жильё, объекты соцкультбыта, административные здания.


СОСТАВ ШТАБА 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Председатель штаба:

Парадовский Б.К. – первый заместитель главы администрации города;

Заместитель председателя:

Спивак И.В. - заместитель главы администрации города;
Литовкин А.Н. – начальник управления по делам ГО и ЧС;

Коровин В.П. – начальник управления по г. Новоалтайску ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию);

Члены комиссии:

1. Канина Е.В. – председатель комитета ЖКГХЭТС
2. Акатов О.Н. - директор МУП «Коммунальное хозяйство»
3. Руководитель предприятия - подрядчика на выполнение мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод в весенний период 2009
4. По назначению на должность – глава администрации Белоярского района;

5. Выжимов В.А. – глава администрации Новогорского района
6. Васильева Н.В. – и.о. заведующего отделом архитектуры и градостроительства
7. Полосин В.В. – заведующий отделом по транспорту и благоустройству комитета ЖКГХЭТС
8. Лунина Н.Н. – руководитель территориального общественного самоуправления Залинейного микрорайона
9. Славгородский П.В. – ведущий специалист отдела по транспорту и благоустройству комитета ЖКГХЭТС (секретарь комиссии, член комиссии).

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования, техники и механизмов,

 привлекаемых для ликвидации подтоплений
	№

п/п
	Предприятие
	Ответственный руководитель
	Наименование техники, оборудования

	1.
	ОАО «Алтайвагон»
	Габец А.В.
	Асмашина- 1 ед., грейдер-1 ед.

	2.
	ОАО «НЗЖБИ»
	Клейнатовский Е.Д.
	Бульдозер (К-701) – 1 ед.

	3.
	ООО «Сервис-Ойл»
	Жогов В.В.
	Асмашина – 1 ед.

	4.
	ГУДП «НДСУ – 7»
	Сивец С.А.
	Экскаватор – 1 ед., погрузчик (К-701) – 1 ед., бульдозер – 2 ед.

	5.
	МУП «КХ»
	Акатов О.Н.
	Самосвал – 1 ед.

	6.
	ООО «Коммунальное хозяйство»
	Брайко В.И.
	Компрессор – 1 ед.,

бульдозер-1 ед., самосвал-3 ед., автобус ПАЗ – 1 ед.,
передвижной насос – 1 ед.

	7.
	МУП «Водоканал»
	Индрик С.Г.
	Асмашина-1 ед., 
3  передвижных насоса, 

экскаватор – 1 ед., бульдозер – 1 ед., 
автобус ПАЗ – 1 ед.

	8.
	МУП «НТС»
	Бубнов А.А.
	Асмашина – 1 ед., экскаватор – 1 ед.

	9.
	ООО «Новоалтайскдорстрой»
	Миков Д.Г.
	Грейдер – 1 ед., трактор с отвалом – 1 ед.,

погрузчик (К-700) – 1 ед.

	10.
	АКГУП КЭС 

Филиал «НМЭС»
	Лебедев А.В.
	Прожекторы-4 шт., передвижной насос – 1 ед., бурильная установка – 1 ед.

	11.
	ГУДП «НЭРМЗ»
	Шишигин А.А.
	МТЗ-80 (с отвалом) – 1 ед.

	12.
	ГУДП «Дорсервис»
	Никитин С.Г.
	Асмашина – 1 ед.

	13.
	ЗАО «Алтайкровля»
	Рыжак Е.Н.
	Асмашина – 1 ед.,

погрузчик (К-701) – 1 ед.

	14.
	ООО «Водрем-11»
	Гулевский Ю.В.
	Бульдозер на базе МТЗ-80 с отвалом – 1 ед.

	15.
	ГУП НЗМК
	Рябушенко Н.А.
	Бульдозер – 1 ед., экскаватор – 1 ед.

	16.
	КАНО
	Губина Г.Г.
	Автобус ПАЗ – 2 ед.

	17.
	НГЧвод-4
	Огурцов А.В.
	Асмашина – 1 ед.


СПИСОК

мест предполагаемого подтопления, требующих обследования и контроля:
	№

п/п
	Наименование улицы (переулка)
	Номера домов (местонахождение подтапливаемых участков, объектов)
	Ответственные за безопасное прохождение паводка в местах предполагаемого подтопления
	Ответственный за выдачу памяток о
правилах поведения при  подтопле-нии и мерах по предупреждению 

	Сектор Чесноковка

	
	Линейная
	6,8,10,12а,27,30,32,55а
	Руководитель ТОС Залиней-ного микрорайона (Лунина Н.Н.)
	Управле-ние по делам ГОЧС

(А.Н. Литовкин)

	
	Садовая
	4,10,12,16,18,20,22,9,11,13,13а,

15
	
	

	
	Пионерская
	15,16а,18,20,17,19,21,23,25,35а
	
	

	
	Железнодорожная
	17,19,21,23,18,20,22,28,30
	
	

	
	Пугачёва
	20,22,24,13,15
	
	

	
	Школьная 
	17,19
	
	

	
	Пер.Западный
	31,33,35,37
	
	

	
	Майская
	60,83,86,94,95,96,98,118,116,151,153,155,159,161,163,165,61,105,107
	
	

	
	Вокзальная
	13,14,16 и напротив ж/д №2
	
	

	
	Чесноковская
	15,17,18,19,9,11
	
	

	
	К.Маркса
	47,91
	
	

	
	Мичурина 
	3,5
	
	

	
	Матросова
	12,33
	
	

	
	Ленина
	106,145,106,202
	
	

	
	Чехова
	6,8
	
	

	
	Циолковского 
	2а
	
	

	
	Советская 
	48,58,60
	
	

	
	Комсомольская
	9а,11,11а
	
	

	
	Школьная
	7,12
	
	

	
	Гоголя
	24
	
	

	
	Пер.Пожарный
	16
	
	

	
	Пер.Западный
	31,35
	
	

	
	Пер.Социалистический
	
	
	

	
	Всего улиц
	23
	
	

	
	Всего домов
	102
	
	

	Сектор 215 км

	
	Черепановых
	44
	Отдел по тран-ту и благ/уст-ройству (Полосин В.В.)
	Управле-ние по делам ГОЧС

(А.Н. Литовкин)

	
	Всего улиц
	1
	
	

	
	Всего домов
	1
	
	

	Сектор Раздолье

	
	Алтайская
	1,2,26,24,28,44,46,40,38
	Руководитель ТОС Залиней-ного р-на (Лунина Н.Н.)
	Управле-ние по делам ГОЧС

(А.Н. Литовкин)

	
	Раздолье
	1,2,3
	
	

	
	1-я Залинейная
	15,22а
	
	

	
	2-я Залинейная
	7
	
	

	
	4-я Залинейная
	16
	
	

	
	Герцена
	32
	
	

	
	Всего улиц
	5
	
	

	
	Всего домов
	17
	
	

	Сектор Белоярский

	
	пер.2-й Трудовой
	Вдоль реки
	Глава администрации Белоярского р-на 
	Управле-ние по делам ГОЧС

(А.Н. Литовкин)

	
	Рыбальная 
	Вдоль реки
	
	

	
	Подгорная
	по необходимости
	
	

	
	Белоярская
	220,222,224,226,228,230,232,234,240,250
	
	

	
	2-я Школьная
	2,8,10,12,14,16
	
	

	
	пер.Подгорный
	2,4,6,8,10,12
	
	

	
	Пушкинская
	58,72
	
	

	
	Победы
	4,7,8,10,12,14,23
	
	

	
	Советов
	14а,46,48
	
	

	
	Новосибирская
	1
	
	

	
	Стахановская
	47
	
	

	
	Пролетарская
	3
	
	

	
	2-я Садовая
	12,14,16
	
	

	
	Красный пожарник
	1
	
	

	
	Мерзликина
	45
	
	

	
	Совхозная
	27
	
	

	
	Цветочная
	30
	
	

	
	3-я Береговая
	15
	
	

	
	2-я Комсомольская
	8
	
	

	
	Ударная 
	11
	
	

	
	Пер.Маленький
	
	
	

	
	Декабристов
	31
	
	

	
	Пер.Рабочий
	17,20
	
	

	
	Некрасовская
	1,3,5
	
	

	
	Драничникова
	21
	
	

	
	Всего улиц
	25
	
	

	
	Всего домов
	55
	
	

	Сектор Бажово

	
	Осипенко
	11,13,9,26,24,22
	ООО «КХ»

(Брайко В.И.)
	Управле-ние по делам ГОЧС

(А.Н. Литовкин)

	
	8 Марта
	15,17,18,19,21,23,25,27,29
	
	

	
	П.Коммуны
	2,2а
	
	

	
	Чернышевского
	11,13,14,15,16,18,25,27,28,31,37,41,44а,74,85,89,98
	
	

	
	Магистральная
	8,35,62,69,125,168
	
	

	
	Пирогова
	11,11б,16
	
	

	
	Пролетарская
	3
	
	

	
	Зеленый Клин
	5,26а
	
	

	
	Локомотивная
	35а
	
	

	
	пер.Нагорный
	6
	
	

	
	Фрунзе
	8
	
	

	
	Пер.Южный
	29
	
	

	
	Кутузова
	2,4,6,9
	
	

	
	Суворова
	12,20
	
	

	
	Пер.Бажовский
	6
	
	

	
	Северная 
	16
	
	

	
	Урицкого
	4
	
	

	
	Всего улиц
	17
	
	

	
	Всего домов
	60
	
	

	Сектор Мирный

	
	Рылеева
	21,25
	Отдел по транс-ту и благ/уст-ройству (Полосин В.В.)
	Управле-ние по делам ГОЧС

(А.Н. Литовкин)

	
	С.Лазо
	45
	
	

	
	Никитина
	5,7
	
	

	
	Всего улиц
	3
	
	

	
	Всего домов
	5
	
	

	Сектор Почтовый

	
	Байдукова
	2,7,45,79,83,85,25,92
	ООО «Новоал-тайскдор-строй» (Миков Д.Г.)
	Управле-ние по делам ГОЧС

(А.Н. Литовкин)

	
	Сибирская
	71,73,75,77,46,34,91,87
	
	

	
	Чкалова
	27,29,48,10,22,50
	
	

	
	Белякова
	2,5,7,36,79
	
	

	
	Зелёная
	80,3
	
	

	
	Коллективная
	17,19,21,23,48,49,54
	
	

	
	Маяковского
	61
	
	

	
	Тургенева
	39,41,45,47,49,63,65,67
	
	

	
	Алтайский рабочий
	22,41,43,45,47
	
	

	
	Бийская 
	14,36а
	
	

	
	Новоалтайская
	49
	
	

	
	Кирова
	36
	
	

	
	Сенная
	8
	
	

	
	Пер.Транспортный
	54
	
	

	
	Завода Правды
	25,38
	
	

	
	Островского
	47а
	
	

	
	Новоударника
	28
	
	

	
	Вагоностроитель-ная
	18
	
	

	
	Переездная 
	2а
	
	

	
	Всего улиц
	19
	
	

	
	Всего домов
	62
	
	

	Сектор Сахалин

	
	Коммунистическая
	15,17,19,13
	ООО «Новоал-тайскдор-строй» (Миков Д.Г.)
	Управле-ние по делам ГОЧС

(А.Н. Литовкин)

	
	Новая
	15,17,13,19
	
	

	
	Тельмана
	24,36
	
	

	
	Октябрёнок
	39,41
	
	

	
	Береговая
	53
	
	

	
	Буденного
	11,15
	
	

	
	Пер.Трудовой
	11
	
	

	
	Свердлова
	25
	
	

	
	Всего улиц
	7
	
	

	
	Всего домов
	16
	
	

	Сектор Рассвет

	
	Тополиная
	5,8,10,12
	Отдел по транс-ту и благоуст-ройству (Полосин В.В.)
	Управле-ние по делам ГОЧС

(А.Н. Литовкин)

	
	Всего улиц
	1
	
	

	
	Всего домов
	4
	
	

	Сектор Кулацкий

	
	Гастелло
	34
	Отдел по транс-ту и благоуст-ройству (Полосин В.В.)
	Управле-ние по делам ГОЧС

(А.Н. Литовкин)

	
	Фурманова
	24
	
	

	
	Всего улиц
	2
	
	

	
	Всего домов
	2
	
	

	Сектор Велижановка

	
	Тимирязева
	44,48,50,52
	ООО «КХ»

(Брайко В.И.)
	Управле-ние по делам ГОЧС

	
	1-я Полевая
	4
	
	

	
	Менделеева
	12,14
	
	

	
	Всего улиц
	3
	
	

	
	Всего домов
	7
	
	

	Сектор Привокзальный

	
	Октябрьская
	5,9,19,27,35
	ООО УК «ЖЭУ-1» (Плотни-ков С.А.)
	

	
	Ударника
	3,22
	
	

	
	Войкова
	21,29
	Отдел по транс-ту и благ/уст-ву (Полосин В.В.)
	Управле-ние по делам ГОЧС

(А.Н. Литовкин)

	
	Красноармейская
	20
	
	

	
	Всего улиц
	5
	
	

	
	Всего домов
	11
	
	

	Сектор Дорожник

	
	Дорожник
	2,3,7а
	ООО УК «ЖЭУ-1»
	

	
	Всего улиц
	1
	
	

	
	Всего домов
	3
	
	

	Сектор 9 микрорайон

	
	40 лет ВЛКСМ
	2
	МУП ЖЭУ-2 (Козлов А.Ф.)
	

	
	Парковая
	3
	
	

	
	Деповская
	30
	
	

	
	Строительная
	6,8
	
	

	
	Всего улиц
	4
	
	

	
	Всего домов
	5
	
	

	Сектор 10 микрорайон

	
	Анатолия
	31
	МУП ЖЭУ-2 
	

	
	Всего улиц
	1
	
	

	
	Всего домов
	1
	
	

	
	Итого улиц
	116
	
	

	
	Итого домов
	351
	
	


СОСТАВ КОМИССИИ 

по проверке состояния оборудования, техники и механизмов, 

привлекаемых для ликвидации подтоплений

Председатель комиссии:

Парадовский Б.К. – первый заместитель главы администрации города, председатель КЧС и ОПБ.

Заместитель председателя:

Спивак И.В. - заместитель главы администрации города;

 Коровин В.П. – начальник управления по г.Новоалтайску ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию);

Литовкин А.Н. – начальник управления по делам ГО и ЧС.

Члены комиссии:

Корляков М.А. – начальник МОБ ОВД по г. Новоалтайску (по согласованию);

Полосин В.В. – заведующий отделом по транспорту и благоустройству комитета ЖКГХЭТС.

     Секретарь комиссии:

Славгородский П.В. – ведущий специалист отдела по транспорту и благоустройству комитета ЖКГХЭТС

