.[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	 29.06. 2018
	г. Новоалтайск
	№ 886


О мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Новоалтайска 
к отопительному периоду 2018-2019 годов

В целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Новоалтайска к отопительному периоду 2018-2019 годов, обеспечения их устойчивым снабжением топливно-энергетическими ресурсами, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Новоалтайска к отопительному периоду 
2018-2019 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Создать комиссию по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Новоалтайска к отопительному периоду 2018-2019 годов и утвердить ее состав согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, обслуживающих многоквартирные дома, а также осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, объектами жилищно-коммунального хозяйства и социально-бытового назначения:

3.1. представить в Комитет Администрации города Новоалтайска 
по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту 
и строительству (далее – Комитет ЖКГХЭТС) утвержденные и согласованные 
с теплоснабжающими организациями графики ремонтов и промывок тепловых энергоустановок в срок до 10.06.2018;

3.2. в присутствии представителей теплоснабжающих организаций провести испытания на прочность и плотность оборудования и систем теплопотребления зданий в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115, (далее – ПТЭ ТЭ) с оформлением актов 
в установленном порядке в срок до 01.09.2018;

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы Администрации города
С.И.Лисовский
Заместитель главы Администрации города
Т.Ф. Михайлова

Заместитель главы Администрации города
О.В. Гладкова

Председатель комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике
Л.В. Кулибаба

Председатель Комитета ЖКГХЭТС
Е.В. Канина
Заведующий юридическим отделом 
В.С.Асатрян
Направить: 

1. Комитеты и отделы Администрации города

2. Предприятия, организации и учреждения (по списку)

4.В дело
Удовиченко Тамара  Ивановна
8(38532)20002

3.3. оборудовать тепловые узлы поверенными контрольно-измерительными приборами в соответствии с требованиями ПТЭ и ТЭ в срок 
до 01.09.2018;

3.4. назначить лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок; копии приказов о назначении ответственных лиц представить в Комитет ЖКГХЭТС и теплоснабжающие организации в срок до 01.07.2018;

3.5. пересмотреть и утвердить нормативно-техническую документацию 
в соответствии с требованиями ПТЭ и ТЭ в срок до 01.09.2018;

3.6. в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» и п. 5 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 18.11.2013 № 1034, оборудовать объекты приборами учета расхода тепловой энергии и сдать в эксплуатацию по акту представителю теплоснабжающей организации в срок до 01.08.2018;

3.7. после выполнения работ по утеплению и остеклению контуров зданий, ремонту и промывке теплопотребляющих установок и тепловых сетей 
на каждый объект оформить паспорт готовности к отопительному периоду 
2017-2018 годов по форме согласно приложению 3 и представить в Комитет ЖКГХЭТС в срок до 01.09.2018;

3.8. продолжить работу по реализации энергоресурсосберегающих мероприятий, повышению устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

3.9. продолжить информационную работу с населением по пропаганде энергосберегающих мероприятий и необходимости проведения работ 
по установке приборов учета потребления ресурсов (тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды, газа) в индивидуальных и многоквартирных домах;

3.10. создать системы резервирования на объектах жизнеобеспечения (установка резервных электродвигателей и насосов на котельных; приобретение резервных источников электропитания; создание резервного запаса топлива 
на котельных);

3.11. представлять в Комитет ЖКГХЭТС отчет о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Новоалтайска к отопительному периоду 2018-2019 годов 
о фактическом  исполнении  к 05 и 20 числу каждого месяца в период  с мая по ноябрь 2018 года .
4. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций независимо от форм собственности:

4.1. разработать и представить в Комитет ЖКГХЭТС календарные графики ремонтов оборудования котельных и тепловых сетей, а так же центральных тепловых пунктов, совместив их с проведением планово-предупредительного ремонта котельных, в срок до 01.06.2018;

4.2. создать системы резервирования на объектах жизнеобеспечения посредством установки резервных электродвигателей и насосов на котельных, приобретения резервных источников питания;

4.3. провести своевременную подготовку к отопительному периоду 
2018-2019 года находящихся на балансе, в аренде, на обслуживании котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и завершить ее в срок 
до 15.09.2018;

4.4. получить паспорт готовности к отопительному периоду не позднее
до 01.11.2018;

4.5. заключить договоры на поставку всех видов топлива в срок 
до 10.06.2018 и обеспечить создание нормативных запасов топлива для коммунально-бытовых нужд к началу отопительного периода 2018-2019 годов, обеспечить своевременные расчеты с поставщиками топливных ресурсов;

4.6. принимать заявки от абонентов на подачу тепловой энергии 
к потребляющим установкам к исполнению только при наличии паспорта готовности объекта к отопительному периоду 2018-2019 года, договора 
на отпуск тепловой энергии, приказа о назначении лиц, ответственных 
за эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей, 
при отсутствии просроченной задолженности за потребленные ресурсы;

4.7. представить в Комитет ЖКГХЭТС паспорта котельных по форме согласно приложению 4 в срок до 15.09.2018.

5. Первому заместителю главы Администрации города С.И.Лисовскому:

5.1. в период проведения работ по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов предоставлять Главе города информацию 
о проделанной работе ежемесячно; 
5.2. обеспечить готовность к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии и получение паспорта готовности города Новоалтайска 
к отопительному периоду 2018-2019 годов в срок до 01.11.2018.
6. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте  города Новоалтайска.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города
С.Н. Еремеев

Приложение 1

к постановлению Администрации города Новоалтайска

от  ___________2018      № ______
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Новоалтайска 
к отопительному периоду 2018-2019 годов
ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

	№

п/п
	Наименование работ
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение

	1.
	Промывка и опрессовка магистральных разводящих тепловых сетей с участием представителя теплоснабжающей организации. Оформление актами данных работ.
	II –III кв. 
	Руководители предприятий, организаций имеющих на балансе сети теплоснабжения

	2.
	Замена и ремонт пришедших в негодность трубопроводов систем отопления
	II –III кв. 
	

	7.
	Ремонт теплокамер, водопроводных и канализационных колодцев. Очистка их от грязи, защита от несанкционированного доступа.
	II –III кв.
	Руководители предприятий, организаций имеющих на балансе сети тепло-, водоснабжения и водоотведения

	4.
	Ревизия, промывка, ремонт бойлерных установок. Оформление результатов актами с участием представителя теплоснабжающей организации.
	II –III кв.
	Руководители, предприятий, организаций имеющих в эксплуатации бойлерные установки

	5.
	Ремонт котлоагрегатов, вспомогательного оборудования котельных, ремонт оборудования теплопунктов.
	II –III кв.
	Руководители предприятий, организаций имеющих на балансе котельные, тепловые пункты.

	8.
	Производство регулировок тепловых систем с установкой дросселирующих устройств в соответствии с расчетом. Оформление паспортов готовности жилых домов.
	II –III кв.
	Руководители предприятий и организаций, обслуживающих многоквартирные дома, а так же осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, объектами жилищно-коммунального хозяйства и социально-бытового назначения:

	3.
	Промывка систем отопления жилых домов, объектов соцкультбыта с участием представителей теплоснабжающей организации. Оформление результатов актами по каждому объекту.
	II –III кв. 
	

	6.
	Изолирование трубопроводов разводки систем отопления и водоснабжения на чердаках и в подвалах зданий.
	II –III кв.
	

	9.
	Оформление актов готовности объектов к приему тепла, с участием представителя теплоснабжающей организации.
	до 

15.09.2018г
	

	10.
	Обеспечение трехмесячного запаса топлива. Проведение конкурсов на обеспечение топливом.
	до 

15.09.2018г
	Руководители предприятий, организаций имеющих на балансе котельные.


План мероприятий по подготовке жилищного фонда, котельных, объектов социально-бытового и коммунального назначения 
в городе Новоалтайске к отопительному периоду 2018-2019 года

	№ п/п
	Наименование объектов, зданий сооружений
	Наименование работ и затрат
	Физические объемы
	Планируемые затраты
	Срок исполнения
	Ответственный руководитель

	
	
	
	
	Текущий ремонт (тыс.руб.)
	Капитальный ремонт (тыс.руб.)
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I Комитет по культуре Администрации города Новоалтайска

	1
	МБУ ДО ДШИ №3
	Промывка и опрессовка системы отопления
	1 час
	5,00
	
	июль
	Председатель комитета по культуре 
Н.В. Щепина 

	2
	
	Прочистка  газовых котлов
	1 шт.
	5,0
	
	сентябрь
	

	3
	МБУК КДЦ Космос
	Ремонт крыльца
	23 кв.м
	100,0
	
	июнь
	

	4
	МБУ ДО ДШИ №3
	Косметический ремонт  учебных классов
	5 кабинетов
	5,0
	
	июль
	

	
	
	Промывка системы отопления
	1 час
	5,00
	
	июль
	

	
	МБУ ДО ДШИ №3
	Прочистка газовых котлов
	1 шт.
	5,0
	
	июль
	

	
	МБУ ДО ДШИ №3
	Косметический  ремонт учебных классов
	5 кабинетов
	5,0
	
	июль
	

	
	МБУ ДО ДШИ №2
	Промывка и опрессовка системы отопления
	
	18,00
	
	июнь
	

	
	МБУ ДО ДШИ №2
	Ремонт учебных классов 
	2 шт
	105,0
	
	Июль-август
	

	
	МБУ ДО ДШИ №2
	Замена  дверей  в учебных классах
	2 шт.
	39,04
	
	Июль-август
	

	
	МБУ ДО ДШИ №2
	Покраска лестничных клеток
	
	15,0
	
	август
	

	
	МБУ ДО ДШИ №2
	Замена манометров
	
	1,8
	
	июль
	

	
	МБУ ДО ДШИ №2
	Замена  радиаторов  отопления и установка кранов
	
	50,0
	
	Июнь август
	

	
	МБУ ДО ДШИ №2
	Демонтаж аварийной части здания
	
	
	5250,0
	Июнь-август
	

	
	МБУ ДО ДШИ №1
	Ревизия системы отопления
	
	10,00
	
	Июнь-август
	

	
	МБУ ДО ДШИ №1
	Замена манометров
	2 шт.
	1,0
	
	август
	

	
	МБУ ДО ДШИ №1
	Утепелние окон и дверей
	
	2,0
	
	сентябрь
	

	
	МБУ ДО ДШИ №1
	Текущий ремонт побелка  покраска
	
	5,0
	
	Июнь-август
	

	
	МБУ ДО ДШИ №1
	Замена светильников
	16 шт
	14,4
	
	Апрель-май
	

	5
	МБУК «КДЦ» (ДК ЖД)
	Ремонт крыши
	100 кв.м
	
	500.00
	Август -сентябрь
	

	6
	МБУК "ГЦК"
	Ремонт коридоров и фойе первого этажа (покраска , штукатурка)
	275 кв.м
	300
	
	июль-сентябрь
	

	
	
	Ремонт санузла первого этажа
	55 кв.м
	
	
	Июль-сентябрь
	

	7
	МБУК "НКМ имени Марусина В.Я."
	Промывка системы отопления
	
	
	
	Май-август
	

	
	МБУК "НКМ имени Марусина В.Я."
	Установка стеклопакетов
	2 шт.
	21,468
	
	
	

	
	МБУК "НКМ имени Марусина В.Я."
	Установка заземления
	
	78,532
	
	
	

	
	
	ИТОГО:
	
	1691.24
	5750.00
	
	

	II Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска

	1
	Все ОУ
	Промывка системы отопления
	
	1365,95
	
	Июнь-август
	Председатель комитета 
М.В. Мосинцева

	2
	МБДОУ №6,10,МБОУ СОШ 19,
	Огнезащитная обработка чердачных конструкций
	
	141.542
	
	Май-июль
	

	3
	МБДОУ № 17,
	Косметический ремонт помещений
	100 кв.м
	6,5
	
	июль
	

	4
	МБОУ ДОУ №№ 1,4,56,78,9,10,11,12,13,151719,20,21 МБОУ СОШ №№ 1,3,8,9,10,12,15,17,19,30,166

МБОУ ДО ДЮЦ,МБОУ ДО ДООЦ
	Замеры сопротивления изоляции сети электроснабжения
	
	270,214
	
	Март-август
	

	5
	МБДОУ № 1,6
	Окраска стен водоимульсионкой
	1050кв.м
	23,38
	
	июнь
	

	6
	МБДОУ №4 
	Замена керамической плитки  на кухне ( стены)
	35 кв.м
	50,0
	
	июль
	

	7
	МБОУ ДОУ № 5
	Замена приборов, учета
	1
	118,913
	
	июнь
	

	8
	МБОУ ДОУ № 5
	Ремонт канализации
	6 м.п..
	27,182
	
	январь
	

	9
	МБДОУ №9 
	Окраска полов масляной краской
	192 кв.м.
	4,374
	
	июль
	

	10
	МБДОУ №9
	Ремонт прачечной
	
	60,00
	
	июль
	

	11
	МБДОУ №9
	Поверка узла учета
	2 шт.
	50,00
	
	июль
	

	12
	МБДОУ № 12
	Ремонт системы пожарной сигнализации
	
	4,152
	
	
	

	13
	МБДОУ 15
	Окраска стен и потолков
	1492 кв.м.
	6,085
	
	июнь
	

	14
	МБДОУ № 15
	Прочистка  вентшахт
	
	10,0
	
	июнь
	

	15
	МБДОУ № 21
	Косметический ремонт спален
	100 кв.м
	16,40
	
	июль
	

	16
	МБДОУ № 21
	Замена оконных блоков
	15 шт.
	500,00
	
	июль
	

	17
	МБДОУ № 21
	Ремонт пищеблока
	
	125,47
	
	июль
	

	18
	МБОУ СОШ № 1
	Заземление кабельных лотков  и прожекторов в спортзале
	
	8,543
	
	апрель
	

	19
	МБОУ СОШ № 1
	Лабораторные исследования
	
	16,00
	
	июль
	

	20
	МБОУ СОШ № 1
	Поверка узла учета  тепловой энергии
	1 шт.
	50,0
	
	июль
	

	21
	МБОУ СОШ № 1
	Электромонтажные и сантехнические  работы
	
	66,457
	
	июль
	

	22 
	МБОУ СОШ № 3
	Замена оконных блоков
	11 шт.
	500,00
	
	Июнь-июль
	

	23
	МБОУ СОШ № 8
	Электромонтажные работы
	
	207,513
	
	Июнь-июль
	

	24
	МБОУ СОШ № 10
	Окраска стен и потолков
	280 кв.м 
	30,00
	
	июль
	

	25
	МБОУ СОШ № 10
	Ремонт ограждения
	60 п.м.
	200,00
	
	июль
	

	26
	МБОУ СОШ № 12
	Ремонт малого спортзала
	58 кв.м
	100,00
	
	июль
	

	27
	МБОУ СОШ № 12
	Ремонт системы пожарной сигнализации
	
	150,0
	
	июль
	

	28
	МБОУ СОШ № 12
	Замена дверных блоков в санузлах
	8 шт.
	80,00
	
	июль
	

	29
	МБОУ СОШ № 12
	Устройство  системы напужного водостока
	110 п.м.
	100,00
	
	июль
	

	30
	МБОУ СОШ № 17
	Устройство перегородки между классами
	18 кв.м.
	120,0
	
	июль
	

	31
	МБОУ СОШ № 19
	Ремонт мягкой кровли спортзала
	 852,45 кв.м
	399,975
	
	июль
	

	32
	МБОУ СОШ № 19
	Ремонт сан.узла
	13 кв.м
	399,0
	
	июль
	

	33
	МБОУ СОШ № 19
	Ремонт системы пожарной сигнализации
	
	85,00
	
	Май-июль
	


	34
	МБОУ СОШ № 30
	Ремонт канализации в санузлах
	23 п.м.
	51,601
	
	июль
	

	35
	МБОУ СОШ № 30
	Замена линолеумного покрытия
	130,1 кв.м
	55,00
	
	июль
	

	36
	МБОУ СОШ № 166
	Частичный ремонт мягкой кровли
	140 кв.м
	45,001
	
	апрель
	

	37
	МБОУ СОШ № 166
	Ремонт кабинета
	
	54,4
	
	апрель
	

	38
	МБОУ СОШ № 166
	Поверка прибора учета
	1 шт.
	30,00
	
	июль
	

	39
	МБОУ ДО ДЮЦ
	Устройство натяжных потолков
	94,32 кв.м
	77,7
	
	апрель
	

	40
	МБОУ ДО ДЮЦ


	Установка дверного блока
	1 шт.
	10,177
	
	февраль
	

	41
	МБОУ ДО ДЮЦ
	Ремонт системы пожарной сигнализации
	
	30,972
	
	май
	

	42
	МБОУ ДО ДЮЦ
	Устройство наружного освещения
	
	42,59
	
	июнь
	

	43
	МБОУ ДО ДОЦ «Орленок»
	Ремонтные работы
	
	200,00
	
	июнь
	

	
	
	ИТОГО:
	
	5890.091
	
	
	

	III Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Новоалтайска

	1
	МБУ СП СШ № 1"
	Промывка системы отопления(ул.Партизанская 31)
	
	8,0
	
	июль
	Председатель комитета 
А.Ф. Зернюков 

	
	
	Поверка теплового счетчика(ул.Партизанская ,31)
	
	25,0
	
	июль
	

	
	
	Промывка системы отопления  (ул. Строительная ,25)
	
	8,0
	
	июль
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	МБУ "Бассейн "Атлантика"
	Промывка системы отопления
	3 часа
	13,80
	
	июль
	

	3
	МБУ СП СШ№2
	Ревизия , промывка и опрессовка  системы отопления(Стадион Локомотив)
	
	9,00
	
	август
	

	
	
	Ревизия , промывка и опрессовка  системы отопления (стадион 50 Лет Алтая)
	
	10,00
	
	август
	

	
	
	Ревизия газового котла и проверка(клуб Метеор)
	
	5,0
	
	сентябрь
	

	
	
	ИТОГО:
	
	78,80
	0,00
	
	

	IV КГ БУЗ "Городская больница имени Л.Я. Литвиненко г. Новоалтайск"

	1
	КГ БУЗ "Городская больница имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск"
	Промывка и опрессовка систем отопления подразделений учреждения
	21 ед
	250,0
	
	июль
	Главный врач 
С.А. Ходоренко 

	
	
	Замена радиаторов
	
	15,00
	
	август
	

	
	
	Ремонт кровли
	
	180,0
	
	август
	

	
	
	ИТОГО
	
	445,00
	0,00
	
	

	V Многоквартирный жилой фонд ООО  «ЖЭУ№1»

	1
	Жил.фонд
	Промывка и опресовка  систем отопления
	32 ед.
	640,00
	
	Май-август
	Директор ООО "УК ЖЭУ-1"
А.А. Лагно

	2
	Жилой фонд
	Ремонт мягкой кровли кровли
	300кв. м.
	180,00
	
	Май-август
	

	3
	Жилой фонд
	Ремонт шиферной кровли
	40 кв.м
	90,00
	
	май-август
	

	3
	Жилой фонд
	Частичный ремонт трубопроводов отопления с заменой задвижек
	20 пог. м.
	30,00
	
	Май-август
	

	4
	Жилой фонд
	Частичный ремонт системы водоснабжения
	20 пог. м.
	35,00
	
	Май-август
	

	5
	Жилой фонд
	Частичный ремонт  системы канализации
	15 пог. м.
	70,00
	
	Июнь-июль
	

	6
	Ул. Дорожник 1
	Установка теплообменника
	1 ед.
	18,00
	
	август
	

	7
	Ул. 22 Партсъезда11,

Партизанская 10,

Октябрьская 13,15
	Устройство пластиковых окон
	4 дома
	161,00
	
	сентябрь
	

	8
	ул. Дорожник, д. 1
	Установка теплообменника
	1 ед.
	70,00
	
	июль
	

	9
	ул. Октябрьская 1
	Ремонт входа в подвал
	1 шт.
	47,70
	
	сентябрь
	

	10
	Ул.Присягино1,Вагоностроительная 32 а,Плодопитомник8
	Ремонт отмостки
	4 дома
	155,00
	
	август
	

	11
	Ул.Ударника  26
	Ремонт вент.колодцев
	2 шт.
	9,00
	
	июнь
	

	12
	 Ул.22 Парсъезда ,Октябрьская 27,Барнаульская 4а,Дорожник 2
	Ремонт цоколя
	4 дома
	130,00
	
	сентябрь
	

	13
	Ул.Присягино 2,Октябрьская  9
	Установка входных дверей
	3 шт.
	46,00
	
	Август-сентябрь
	

	14
	Ул.Октябрьская1,35 Ударника 25,Барнаульская 2
	Ремонт  подъездов
	4 дома
	193,18
	
	Сентябрь-ноябрь
	

	15
	Жилфонд
	Электротехнические работы
	
	37,00
	
	Май-сентябрь
	

	
	
	ИТОГО:
	
	1856,9
	0
	
	

	VI Многоквартирный жилой фонд ООО УК «ЖЭУ -1»

	1
	Жилфонд
	Промывка систем отопления
	38ед.
	290,0
	
	Июль-август
	Директор ООО "ЖЭУ-1" 
А.А. Волков

	2
	  МКД
	Ремонт кровли
	360 кв. м.
	252,0
	
	Май-август
	

	3
	  МКД
	Ремонт межпанельных швов
	50 пог. м.
	25,0
	
	сентябрь
	

	4
	  МКД
	Ремонт систем отопления с заменой задвижек ,вентилей
	20 пог. м.
	65,0
	
	Май-сентябрь
	

	5
	  МКД
	Ремонт систем водопровода
	10 пог. м.
	15,0
	
	август
	

	6
	  МКД
	Ремонт систем канализации
	20 пог. м.
	20,0
	
	Май-октябрь
	

	7
	Ул,Октябрьская5,Партизанская 4,6,8,22
	Утепление  трубопровода
	7 домов.
	35,0
	
	Май-октябрь
	

	8
	Жилфонд
	Электротехнические работы
	
	12,0
	
	
	

	
	
	ИТОГО:
	
	714,0
	
	
	

	VII Многоквартирный жилой фонд ООО «ЖЭУ-100»

	1
	Жилфонд
	Промывка  и опрессовка систем отопления
	7 ед.
	63,00
	
	август
	Директор ООО «ЖЭУ-100» Чмырев О.М.

	2
	Жилфонд
	Поверка  общедомовых приборов учета  отопление и ГВС (шт)
	2
	94,00
	
	август
	

	3
	Жилфонд
	Поверка приборов КИПиА (шт.)
	42
	30,00
	
	август
	

	4
	Жилфонд
	Ремонт бойлера ( шт.)
	1 
	00,00
	
	июнь
	

	5
	Жилфонд
	Установка устройств для закрывания входных дверей
	12
	18,00
	
	сентябрь
	

	6
	Жилфонд
	Замена запорной арматуры (шт)
	20
	32,00
	
	август
	

	7
	Жилфонд
	Ремонт изоляции трубопровода ( шт)
	48
	5,00
	
	август
	

	
	
	ИТОГО:
	
	242,00
	
	
	

	VIII Многоквартирный жилой фонд ООО «Тепловые сети»

	1
	Жилфонд
	Промывка систем отопления
	11 ед.
	120,00
	
	Июнь-август
	Директор ООО "Тепловые сети" А. А. Лагно

	2
	Жилфонд
	Ремонт кровли
	320 кв.м
	267,00
	
	Май -август
	

	3
	 Ул. 8-ой микрорайон 26,28,32
	Ремонт межпанельных швов
	160 пог. м
	40,00
	
	сентябрь
	

	4
	Жилфонд 
	Ремонт систем отопления,с заменой задвижек,вентилей
	20 пог. м
	35,00
	
	Май-август
	

	5
	Ул.8-ой микрорайон 6,32 ул.Анатолия 39
	Ремонт систем ХВС с заменой вентилей
	5 пог. м.
	10,00
	
	Май-август
	

	6
	Ул.8-ой микрорайон6,ул.Анатолия  39
	Ремонт систем канализации
	10 пог. м.
	20,00
	
	Май-август
	

	7
	Жилфонд
	Электротехнические работы
	
	18,0
	
	Май-август
	

	8
	Ул. 8-ой микрорайон 32
	Ремонт подъездов
	1 дом
	270,0
	
	Сентябрь-ноябрь
	

	
	
	ИТОГО:
	
	780,0
	
	
	

	IX Многоквартирный жилой фонд ООО «УК «ЖЭУ-2», «Наш дом»

	1
	Жилфонд
	Промывка систем отопления
	71 ед.
	700,00
	
	Май-август
	Директор ООО "УК ЖЭУ-2" А. А. Лагно

	2
	  МКД
	Ремонт  мягкой кровли
	400кв. м
	300,00
	
	Май-август
	

	3
	  МКД
	Ремонт межпанельных швов
	80 пог. м.
	40,00
	
	сентябрь
	

	4
	  МКД
	Ремонт систем отопления с заменой  задвижек,вентилей
	63 п.м.
	93,00
	
	Май-август
	

	5
	  МКД
	Ремонт систем водопровода
	38 пог. м
	32,00
	
	Май-октябрь
	

	6
	МКД ул.Космонавтов ,11
	Ремонт систем канализации
	35 пог.м.
	83,00
	
	Май-август
	

	7
	  МКД
	Ремонт дверных и оконных заполнений
	5 шт..
	4,5
	
	Май-август
	

	8
	Ул.Гагарина 2 ,24, ул.Красногвардейская 9
	Ремонт подъездов
	3  МКД
	200,32
	
	Сентябрь-ноябрь
	

	9
	Ул.Строительная 13 ул.Парковая  9,11


	Ремонт цоколя
	3 МКД
	130,00
	
	сентябрь
	

	10
	Космонавтов 23 Парковая 9,11 Стрительная  10,13
	Ремонт отмостки
	5 МКД
	322,15
	
	Июль-август
	

	11
	Жилой фонд
	Ремонт шиферной кровли
	20 кв.м
	40,0
	
	Май-сентябрь
	

	11
	Жилфонд
	Электротехнические работы
	
	35,0
	
	сентябрь
	

	
	
	ИТОГО:
	
	1980,0
	6965,94
	
	

	X Многоквартирный жилой фонд ООО «Домсервис»

	1
	Ул. 7-ой микрорайон13 Анатолия 7
	Утепление  стен в подъездах кв.м.
	18,5
	15,3
	
	сентябрь
	Директор ООО "Домсервис" А. В. Залесов

	2
	Ул.Анатолия 7,7-ой микрорайон 14,15,16,17,18,19,21,22, ул 8-ой микрорайон  3,5,11,14,25
	Остекление окон в подъездах кв.м
	21,8
	8,2
	
	сентябрь
	

	3
	Ул.Анатолия 7,Геологов 94, 8-ой микрорайон 11,Октябрьская  26 «а»
	Ремонт отмостки кв.м.
	132,0
	102,9
	
	сентябрь
	

	4
	7-ой микрорайон 14
	Ремонт цоколя  кв.м.
	58,0
	22,6
	
	август
	

	5
	Ул. 7-ой микрорайон 13,14,15,16,17,19,21 
	Ремонт крыши ( частично) кв.м.
	340 –текуший 750-капитал.

	125,1
	587,9386
	сентябрь
	

	
	Ул.7-ой микрорайон 22
	Капитальный ремонт крыши, внутренние инженерные сети , канализация, прегородки, двери
	(местный бюджет по решению суда )
	
	11000
	
	

	6
	Ул.8-ой микрорайон  3,3 «а»,11,25 ул. 7-ой микрорайон 13,22 
	Ремонт межпанельных швов
	120 п.м.
	52,2
	
	
	

	7
	Ул. 7-ой микрорайон 14, 8-ой микрорайон 11
	Ремонт подъездов
	5 шт
	475,40
	
	
	

	8
	Ул. 7-ой микрорайон  13,14,15,16,17,18,19,21,22 , 

ул. 8-ой микрорайон 3,3«а»,5,11,14,25,

ул.Анатолия 7,. Ул.Белоярская 215,217,

217 «а» , ул.Лесная  85,  ул.Геологи  40,40 «а» ,78,80,82,86,88,90,92,94,96

Ул.Вагоностроительная  36

Ул.Октябрьская 26 «а»,33

Прудская 13,Гагарина 3
	Промывка, опрессовка ,ревизия  внутридомовых инженерных

сетей .Восстановление изоляции  на трубопроводе в подвальных помещениях .Замена и ремонт запорной арматуры , теплосчетчиков
	38 домов
	412,2
	
	август
	

	9
	Ул. 7-ой микрорайон  13,14,15,16,17,18,19,21,22 , 

ул. 8-ой микрорайон 3,14,25,

Ул.Белоярская 215,217,

217 «а» , ул.Лесная  85,  ул.Геологи  40,40 «а» ,78,80,82,86,88,90,92,94,96

Ул.Вагоностроительная  36


	Ремонт входных дверей 
	57 шт.
	17,1
	
	август
	

	10
	Ул. 7-ой микрорайон  15,22
	Диагностика и прочистка вентиляции
	4 шт.
	22,00
	
	Май-август
	

	11
	Ул. 8-ой микрорайон 3,11,25 ул.7-ой микрорайон  13,14,15,16,17,19,21
	Восстановление  теплоизоляции трубопровода системы отопления  
	330 п.м.
	36,6
	
	Май-август
	

	
	
	ИТОГО:
	
	1289,6
	11587,938
	
	

	ХI Многоквартирный жилой фонд ООО «Жилсервис+"

	1
	Ул.Анатолия,41
	Ремонт  подъездов
	6 ед.
	180,00
	
	сентябрь
	Директор ООО "Жилсервис+" А.Н. Ткаченко

	2
	Ул.Прудская  15,17,19,21,15 «д»,15 «в» ул.Анатолия 41 ул.Космонавтов 24 ул. 40 Лет ВЛКСМ, ул.Песчаный 68/2
	Прмыска опрессовка  , ревизия  инженерных сетей .Восстановление теплоизоляции , замена и ремонт запорной арматуры. Поверка  теплосчетчиков
	10 МКД
	355,00
	
	сентябрь
	

	3
	Ул.Прудская  15,17,19,21,15 «д»,15 «в» ул.Анатолия 41 ул.Космонавтов 24 ул. 40 Лет ВЛКСМ, ул.Песчаный 68/2
	Диагностика и прочистка вентиляции
	10 МКД
	20,00
	
	сентябрь
	

	4
	Ул.Прудская  15,ул.Анатолия 41, ул. 40 Лет ВЛКСМ 11
	Ремонт  крыши ( частично)
	250 кв.м.
	100,00
	
	сентябрь
	

	5
	Ул.Прудская  15,21
	Ремонт межпанельных швов
	500 п.м.
	150,00
	
	август
	

	6
	Ул.Прудская  15,17,19,21,15 «д»,15 «в» ул.Анатолия 41 ул.Космонавтов 24 ул. 40 Лет ВЛКСМ, ул.Песчаный 68/2
	Остекление окон в подъездах
	23 подъезда
	150,00
	
	август
	

	7
	Ул.Прудская 15
	Замена лифтов
	3 шт.
	
	7300,00
	До 31 декабря 2018 год
	

	
	
	ИТОГО:
	
	805,00
	7300,00
	
	

	ХII Многоквартирный жилой фонд ООО «ЖЭК"

	1
	Жилфонд
	Промывка систем отопления
	25 ед.
	250,0
	
	август
	Директор ООО "ЖЭК" А. Ф. Козлов

	2
	5 МКД ул.Анатолия 15,23 Юбилейная 5,Космановтов 8,10
	Ремонт кровли
	300 кв. м
	120,0
	
	август
	

	3
	5  МКД Космонавтов 10,

Анатолия 15,19,23,

Депутатская 2.
	Ремонт межпанельных швов
	120 пог. м
	50,0
	
	сентябрь
	

	4
	3 МКД Анатолия 15, Космонавтов  4,20
	Ремонт систем отопления
	40 пог. м.
	60,0
	
	август
	

	5
	3  МКД Анатолия 23,

Космонавтов  8,14
	Ремонт систем водопровода
	40 пог. м
	60,0
	
	август
	

	6
	1  МКД Космонавтов 12
	Ремонт систем канализации
	10 пог. м
	15,0
	
	сентябрь
	

	7
	8  МКД Энгельса  2,4,6,8
 Анатолия  19,23 Космонавтов 8,10
	Ремонт окон, дверей
	45 кв. м
	50,0
	
	сентябрь
	

	8
	2  МКД Юьилейная  15 Космонавтов 6
	Ремонт отмостки
	150  кв.м
	60,0
	
	август
	

	
	Ул.Космонавтов,20
	Ремонт системы холодного и горячего  водоснабжения,водоотведения
	
	
	8600,00
	
	

	
	Депутатская ,2
	Ремонт кровли
	
	
	3800,00
	
	

	
	1 МКД Анатолия ,21
	Ремонт вентшахт
	12 шт.
	36,00
	
	июнь
	

	
	
	ИТОГО:
	
	701,00
	12400,00
	
	

	ХIII Многоквартирный жилой фонд ООО Управляющая компания "Сервис"

	1
	ул. Военстроя, д. 82
	Промывка систем отопления
	1 ед.
	20,0
	
	август
	Директор ООО Управляющая компания "Сервис" Т.А. Батыгина

	
	
	Прочие работы
	
	28,8
	
	август
	

	
	
	ИТОГО:
	
	48,8
	
	
	

	ХIV Многоквартирный жилищный фонд ООО Управляющая компания"Депстар"

	1
	3 МКД
	Текущий ремонт
	
	50,00
	
	август
	Директор ООО Управляющая компания"Депстар" С.В. Семилет

	
	
	ИТОГО:
	
	50,00
	
	
	

	XV ООО «Новоалтайскводоканал»

	1
	ВОДОЗАБОРЫ
	Промывка и хлорирование емкостей водонапорных башен-6шт, РЧВ-1шт
	2 шт
	
	
	июнь
	Директор МУП «Водоканал» 
г. Новоалтайска
А.С. Аксенов

	
	
	Замена погружных насосов на арт.скважинах
	1 шт.
	100,00
	
	май
	

	
	
	Ремонт электрооборудования насосных станций и водозаборов
	1 шт
	5,00
	
	Июль- август
	

	
	
	Ремонт  и испытание электроснабжения
	
	25,00
	
	май
	

	
	
	Ремонт мягкой кровли скваж.53
	15 кв.м.
	5,00
	
	июнь
	

	
	
	Ревизия отопления ( автоматика ) НС.№2,ССК
	1 шт.
	
	
	август
	

	
	
	Ремонт кирпичной кладки водопроводной камеры
	1 шт.
	1,5
	
	июль
	

	
	
	Приобретение обогревательных шнуров
	6 шт.
	7,2
	
	Август-сентябрь
	

	
	
	ИТОГО:
	
	143,7
	
	
	

	2
	ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ
	Перекладка аварийных участков
водопровода
	100 м.
	100,00
	
	Июнь-июль
	

	
	
	Ремонт водопроводных сетей
	1 км
	285,72
	
	сентябрь
	

	
	
	Ремонт запорной арматуры на водопроводе (затворы):
	2 шт
	14,0
	
	Июнь-июль
	

	
	
	Водоразборные колонки- ремонт
	10шт
	50,00
	
	 Май-сентябрь
	

	
	
	Пожарные гидранты  ремонт
	3 шт
	15,00
	
	Апрель-сентябрь
	

	
	
	установка ж/б крышек на колодцы
	5 шт
	5,0
	
	Июнь-август
	

	
	
	ИТОГО:
	
	184,0
	
	
	

	3
	КНС и канализационные сети
	Ремонт канализационных колодцев
	10 шт
	17,40
	
	Май-июль
	

	
	
	Ревизия  оборудования КНС
	16 шт
	
	
	август
	

	
	
	Ревизия  отопления
	8 шт
	
	
	Июль-август
	

	
	
	Промывка канализации
	1 км.
	350,00
	
	Июнь-июль
	

	
	
	Устройство шатровой крыши  КНС № 9
	240 кв.м
	192,00
	
	Июнь-июль
	

	
	
	Частичный ремонт мягкой кровли КНС №№ 7,14,1,6,8,10,3,11,12
	12 кв.м.
	36,8
	
	июнь
	

	
	
	Изготовление дверей  двухстворчатых в машинном  зале и  приемном отделении КНС №3
	12 кв.м.
	24,0
	
	июнь
	

	
	
	Покраска дверей КНС № 3
	3 кг.
	2,0
	
	сентябрь
	

	
	
	Чистка краты песколовок Ремонт поверхности песколовок №2
	1 шт
	0,23
	
	май
	

	
	
	Ремонт поверхности  песколовки №2  промывка аэраторов
	1шт.
	3,7
	
	июнь
	

	
	
	Покраска ворот (северная сторона периметра)
	20 кг.
	0,98
	
	сентябрь
	

	
	
	Утепление стен с внутренней стороны (павильон скважина № 40)
	20 кв.м
	2,22
	
	сентябрь
	

	
	
	Замена плит перекрытия
	18 кв.м
	30,0
	
	август
	

	4
	Котельная
	Частичный ремонт и побелка здания
	50 кв.м
	2,56
	
	июнь
	

	
	
	Ревизия сетевых насосов, замена подшипников
	3 шт
	
	
	июнь
	

	
	
	Восстановление обмуровки котла № 1,2
	2 шт.
	
	
	июль
	

	
	
	Ревизия топки котла (поверхность нагрева)
	2 шт
	
	
	июнь
	

	
	
	Частичный ремонт мягкой кровли гаража
	120 кв.м.
	19,2
	
	июнь
	

	
	
	Подготовка техники к эксплуатации в зимний период
	1 шт.
	4,8
	
	сентябрь
	

	
	
	Утепеление ворот гаража
	1 шт.
	2,0
	
	сентябрь
	

	
	
	Ревизия отопления
	1 шт.
	0,1
	
	август
	

	
	
	Ремонт кирпичной кладки карнизов крыши
	1 шт.
	4,0
	
	Август-сентябрь
	

	
	
	Ремонт ворот
	2 кв.м.
	9,4
	
	Июнь-июль
	

	
	
	ВСЕГО: по ООО"Новоалтайскводокнал»
	
	1029,09
	
	
	

	ХVI МУП г. Новоалтайска «Новоалтайские тепловые сети»

	1
	Котельная №1
	Текущий ремонт  оборудования, здания .Ремонт замена  электрооборудования
	-
	366,60
	
	Май-сентябрь
	Директор МУП г. Новоалтайска "Новоалтайские тепловые сети" А.Ю. Адодин

	2
	Котельная №1
	Капитальный ремонт обмуровки отлов , фасада котельной
	
	2012,208
	
	Май-сентябрь
	

	2
	Котельная №1а
	Текущий ремонт здания,  оборудования, ремонт /замена электрооборудования
	-
	143,154
	
	Май-сентябрь
	

	3
	Котельная №2
	Текущий ремонт здания, оборудования. Ремонт /замена  электрооборудования
	-
	225,501
	
	Май-сентябрь
	

	4
	Котельная №3
	Текущий ремонт здания, оборудования. Ремонт /замена  электрооборудования
	-
	54,09
	
	Май-сентябрь
	

	5
	Котельная№4
	Текущий ремонт здания,  текущий ремонт оборудования Ремонт /замена  электрооборудования
	
	16,572
	
	Май-сентябрь
	

	6
	Котельная №5
	Устройство внутреннего газопровода.

Строительство наружного газопровода
	-
	1319,934
	
	Январь-май 
	

	
	
	Текущий ремонт здания,  оборудования

 Ремонт /замена  электрооборудования
	-
	76,10
	
	сентябрь
	

	7
	Котельная №6
	Текущий ремонт здания, оборудования 

Ремонт /замена  электрооборудования
	-
	16,572
	
	Май-сентябрь
	

	8
	Котельная №7
	Текущий ремонт здания,  оборудования 

Ремонт /замена  электрооборудования
	-
	17,747
	
	Май-сентябрь
	

	9
	Котельная №10
	Текущий ремонт здания,  оборудования 

Ремонт /замена  электрооборудования
	-
	52,275
	
	Май-сентябрь
	

	10
	Котельная №11
	Текущий ремонт здания,  оборудования 

Ремонт /замена  электрооборудования
	-
	224,025
	
	Май-сентябрь
	

	11
	Котельная №12
	Текущий ремонт здания,  оборудования 

Ремонт /замена  электрооборудования
	-
	50,806
	
	Май-сентябрь
	

	12
	Котельная №13
	 Текущий ремонт здания,  оборудования 

Ремонт /замена  электрооборудования 
	-
	29,934
	
	Май-сентябрь
	

	13
	Котельная №14
	Текущий ремонт здания,  оборудования 

Ремонт /замена  электрооборудования
	-
	36,283
	
	Май-сентябрь
	

	14
	Котельная №15
	Текущий ремонт здания,  оборудования 

Ремонт /замена  электрооборудования
	-
	47,746
	
	 Май-сентябрь 
	

	15
	Котельная №16
	Текущий ремонт здания,  оборудования 

Ремонт /замена  электрооборудования
	
	25,771
	
	 Май-сентябрь 
	

	16
	Котельная № 17
	Текущий ремонт оборудования здания
	
	84,0
	
	Май-сентябрь
	

	16
	Котельная № 17
	Замена секций  бойлера
	
	213,378
	
	Май -сентябрь
	

	16
	Тепловой пункт №1
	Текущий ремонт здания,  оборудования 

Ремонт /замена  электрооборудования
	-
	40,234
	
	Май-сентябрь 
	

	17
	Тепловой пункт №2
	Текущий ремонт здания,  оборудования 

Ремонт /замена  электрооборудования
	1
	31,855
	
	 Май-сентябрь 
	

	18
	Тепловой пункт №3
	Текущий ремонт здания,  оборудования 

Ремонт /замена  электрооборудования
	-
	38,248
	
	Май-сентябрь
	

	19
	Тепловой пункт №5
	Текущий ремонт здания,  оборудования 

Ремонт /замена  электрооборудования
	-
	19,024
	
	Май-сентябрь
	

	20
	Тепловой пункт №6
	Текущий ремонт здания,  оборудования 

Ремонт /замена  электрооборудования
	
	31,851
	
	Май-сентябрь
	

	21
	Тепловой пункт №7
	Текущий ремонт здания,  оборудования 

Ремонт /замена  электрооборудования
	
	32,732
	
	Май-сентябрь
	

	22
	Тепловой пункт №10
	Текущий ремонт здания,  оборудования 

Ремонт /замена  электрооборудования
	
	27,096
	
	Май-сентябрь
	

	23
	
	Экспертиза промышленной безопасности и стрительнх конструкций  котельной №1 ,ТП №№ 1,2,3,5,6,7,10 обследование дымовых труб котельных  №№ 1»а»,7,15
	
	254,0
	
	 Январь-май
	

	24
	Административное здание  
	Установка окон  ПВХ
	
	515,70
	
	Июнь-сентябрь
	

	25
	Административное здание
	Обшивка кирпичных стен административного здания сайдингом металлическим ( 5,3х10,07 М2)
	-
	20,0
	
	Июнь-сентябрь 
	

	26
	Прочие работы
	Режимно-наладочные  испытания  угольных котлов на котельных № 1 «а».( 2 котла КВ-0,47,КВ-1,0) на котельной №1 (КВТС -20-150)
	
	60,0
	
	Февраль-март
	

	
	
	Отчет  по режимной наладке установок химводоочистки на котельных №№ 1,1 «А»,11 и воднохимического режима водогрейных котлов
	
	140,0
	
	сентябрь
	

	
	
	Восстановление благоустройства -асфальтового покрытия (кв.м)
	
	498,597
	
	Май-сентябрь
	

	
	
	Замена запорной арматуры  на тепловых сетях
	-
	90,0
	
	Май-сентябрь
	

	
	
	Ремонт тепловых трасс (материалы, трубы стальные бесшовные , электросварные -1300 м, теплоизоляционные материалы, укрывной материал , грунтовка ГФ-021)
	
	822,618
	
	Май-сентябрь
	

	
	
	Реконструкция  сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от ТП №1 до абонентов ( материалы: трубы стальные бесшовные элктросварные, теплоизоляционный материал ,укрывной  материал ,грунтовка ГФ-021)
	
	7000
	
	Май-сентябрь
	

	
	
	Закупка угля
	3000 тн.
	9000,00
	
	Май-август
	

	
	
	Итого по МУП "НТС"
	 
	23635,062
	
	
	

	
	ХVII ОАО «Алтайвагон»

	1
	Котельная
	Главный паровой коллектор Трубопровод № 1
	1 шт
	
	1356,00
	май
	Генеральный директор ОАО "Алтайвагон" 
Д.Е. Медведев

	
	
	Насос сырой воды  № 2,3 (ХВО)
	2 шт.
	
	96,50
	июнь
	

	
	
	Ремонт  питательного насоса 
	1 шт.
	
	225,00
	июнь
	

	
	
	Ремонт насоса конденсатного
	3 шт
	
	210,00
	июнь
	

	
	
	Ремонт подогревателя  сетевой воды №1
	1 шт
	
	1334,05
	июль
	

	
	
	Ремонт  напорного коллектора  питательной воды
	1 шт.
	
	619,2
	август
	

	
	
	Ремонт приборов и автоматики котла № 5
	1 шт.
	
	619,20
	август
	

	
	
	ИТОГО:
	
	0,0
	6237,5
	
	

	ХVIII ФКУ – ЛИУ 8 УФСИН России по Алтайскому краю

	1
	Котельная
	Приобретение технической соли
	11 тонн
	55.0,0
	
	 До 20 сентября 2018 г.
	Начальник ФКУ – ЛИУ 8 УФСИН России по Алтайскому краю Володин В.В.

	2
	ТТ от ТП №1 до основного ограждения
	Замена  утеплителя
	40 м.
	73,00
	
	До 20 сентября 2018 г.
	

	
	
	ИТОГО:
	
	128,0
	
	
	

	XVII ФКУ ИК-11 УФСИН России по Алтайского краю

	1
	Котельная
	Ремонт трубной части  котла
	2 шт.
	775.0
	 
	август
	Начальник ФКУ ИК-11 УФСИН России по Алтайского краю Загороднев В.М.

	2
	Артезианская скважина
	Замена ввода холодного водоснабжения в общежитии для осужденных
	20 м.
	17,50
	 
	июль
	

	 
	 
	ИТОГО:
	 
	199,999
	0,0
	 
	

	XIX ОАО "Новоалтайский завод мостовых конструкций"

	1
	Производственно-отопительная котельная
	Ревизия запорной арматуры
	12 шт.
	35,00
	
	август
	Генеральный директор ОАО "НЗМК" Н.А. Рябушенко

	
	
	Ремонт и поверка контрольно-измерительных приборов ситемы отопления
	10 шт.
	12,00
	
	август
	

	
	
	Гидропневматическая  промывка системы отопления
	
	5,00
	
	август
	

	
	
	ИТОГО:
	
	62,00
	0,00
	
	

	XX ООО Горем-3

	
	Котельная, ул. Высоковольтная, д. 3
	Ремонт, подготовка приборов к поверке, поверка
	42 шт.
	
	
	сентябрь
	

	
	
	Техническое моющее средство
	240 л
	
	
	сентябрь
	

	
	
	Комплектующие для горелок
	22 шт.
	
	
	сентябрь
	

	
	
	ИТОГО:
	
	0,00
	
	
	

	XXI Алтайский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению ОАО "РЖД" на ст. Алтайская

	1
	Котельная локомотивного депо
	Ремонт котельного оборудования
	1 ед.
	350,00
	 
	август
	Начальник  ДТВу-4 Козловский А.М.

	2
	Котельная локомотивного депо
	Проведение экспертизы промышленной безопасности котлов
	3 ед.
	193,00
	 
	сентябрь
	

	3
	Котельная ПЧ
	Ремонт котельного оборудования
	1 ед.
	76,00
	 
	сентябрь
	

	4
	Тепловая сеть от котельной локомотивного депо
	Ремонт участков изоляции
	20
	50,00
	 
	сентябрь
	 

	5
	Водопроводная сеть
	Ревизия запорной арматуры
	10 шт.
	23,00
	 
	август
	 

	6
	Канализационная сеть
	Ремонт оголовков колодцев
	10 шт.
	30,00
	 
	сентябрь
	 

	7
	Одноэтажное сооружение - канализационная насосная станция
	Текущий ремонт здания, ремонт, замена  оборудования
	1 ед.
	10,00
	 
	октябрь
	 

	8
	Сооружение - канализационная насосная станция поста электрической централизации  
	Ремонт здания, замена оборудования
	1 ед.
	14,00
	 
	сентябрь
	 

	9
	Сооружение - канализационная насосная станция механической горки 
	Общестроительный ремонт здания, ремонт оборудования
	1 ед.
	9,00
	 
	сентябрь
	 

	10
	Сооружение - канализационная насосная станция 
	Общестроительный ремонт здания, ремонт оборудования
	1 ед.
	16,00
	 
	сентябрь
	 

	 
	 
	ИТОГО:
	 
	771,0
	0,0
	 
	 

	XXII Филиал "Новоалтайские МЭС" АО "СК Алтайкрайэнерго"

	
	
	КТП: - капитальный
	27,00
	
	
	сентябрь
	 И.О.Директор филиала «НМЭС» ОАО "СК Алтайкрайэнерго 

	
	
	- текущий
	30,00
	
	
	сентябрь
	

	
	
	ВЛ-6-10 кВ: - капитальный
	7,235 км
	
	
	сентябрь
	

	
	
	- текущий
	2,34 км
	
	
	сентябрь
	

	
	
	ВЛ-0,4 кВ: - капитальный
	41,785 км
	
	
	сентябрь
	Назаров Е.Г.

	
	
	- текущий
	42,062 км
	
	
	сентябрь
	

	
	
	ИТОГО:
	
	0,0
	0,0
	
	

	XXIII Товарищества собственников жилья (ТСЖ)

	1
	Жилфонд
	ТСЖ "ЖТД 2"
	1 МКД
	715,0
	
	август
	председатель ТСЖ

	2
	Жилфонд
	ТСЖ "Вагоностроитель"
	3 МКД
	63,0
	
	август
	председатель ТСЖ

	3
	Жилфонд
	ТСЖ "Промышленник"
	1 МКД
	45,0
	
	август
	председатель ТСЖ

	4
	Жилфонд
	ТСЖ "Энергетик"
	1 МКД
	45,0
	
	август
	председатель ТСЖ

	5
	Жилфонд
	ТСЖ"Надежда-Геологи"
	1 МКД
	45,0
	
	август
	председатель ТСЖ

	6
	Жилфонд
	ТСЖ "Новоалтайское"
	1 МКД
	12,0
	
	Май-июль
	председатель ТСЖ

	7
	Жилфонд
	ТСЖ "Легенда"
	1 МКД
	32,0
	
	август
	председатель ТСЖ

	8
	Жилфонд
	ТСЖ "Монолит-5"
	1 МКД
	73,9
	
	август
	председатель ТСЖ

	9
	Жилфонд
	ТСЖ "Григорьева-2"
	1 МКД
	70,0
	
	август
	председатель ТСЖ

	10
	Жилфонд
	ТСЖ "Мечта"
	2 МКД
	77,0
	
	август
	председатель ТСЖ

	11
	Жилфонд
	ТСЖ "Мечта-2"
	1 МКД
	20,0
	
	август
	председатель ТСЖ

	12
	Жилфонд
	ТСЖ "Жилищное товарищество дома № 26А"
	1 МКД
	15,0
	
	август
	председатель ТСЖ

	13
	Жилфонд
	ТСЖ "Космос"
	2 МКД
	25,00
	
	август
	председатель ТСЖ

	14
	Жилфонд
	ТСЖ "Надежда"
	6 МКД
	42,0
	
	Май-август
	председатель ТСЖ

	15
	Жилфонд
	ТСЖ "Феникс"
	1 МКД
	45,0
	
	Май-июль
	председатель ТСЖ

	16
	Жилфонд
	ТСН "Облака"
	1 МКД
	38,00
	
	сентябрь
	председатель ТСЖ

	17
	Жилфонд
	ЖСК "Бюджетник"
	1 МКД
	85,0
	
	август
	председатель ТСЖ

	
	
	ИТОГО: 26 многоквартирных домов
	
	1447.90
	0,00
	
	

	
	
	ВСЕГО:
	
	30485,162
	71422,938
	
	


Для подготовки к отопительному периоду 2018-2019 года источников тепловодоснабжения, объектов жилищно-коммунального хозяйства (с учетом потребности топлива на весь отопительный период) и объектов социально-культурного назначения необходимы финансовые средства в сумме – 101908,10 тыс. руб. План сведен из планов предприятий и организаций различной формы собственности, подписанных руководителями соответствующих предприятий и организаций
Заместитель главы Администрации города
О.В. Гладкова

Приложение 2

к постановлению Администрации города Новоалтайска

от _______2018        № _____
СОСТАВ

комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Новоалтайска к отопительному периоду 2018-2019 годов

	Лисовский С.И.
	первый заместитель главы Администрации города, председатель комиссии;



	Сухомлинов А.С.
	начальник МКУ УГОЧС города Новоалтайска, заместитель председателя комиссии;



	Браун А.С.
	главный специалист Комитета ЖКГХЭТС, 

секретарь комиссии;


члены комиссии:

	Адодин А.Ю.
	директор МУП г. Новоалтайска «НТС»;



	Аксенов А.С.
	директор ООО «Новоалтайскводоканал»;



	Канина Е.В.
	председатель Комитета ЖКГХЭТС



	Михайлова Т.Ф.                                
	заместитель главы Администрации города;



	Назаров Е.Г.
	И.О.директора Филиала «Новоалтайские МЭС» 
АО «СК Алтайкрайэнерго» (по согласованию);



	Сыровежкина И.В.
	заведующий отделом по транспорту и благоустройству Комитета ЖКГХЭТС;



	Шабанов С.В.
	депутат АКЗС (по согласованию).



	
	


Заместитель главы Администрации города
О.В. Гладкова

Приложение 3

к постановлению Администрации города Новоалтайска

от _______2018      № ______
ПАСПОРТ

готовности жилого дома к отопительному периоду

Адрес 



(город, район, наименование улицы, № дома)

принадлежность объекта 



(балансосодержатели, собственники)

1. Общие сведения

Год постройки 

Характеристика дома:

	износ 
	
	%,      этажность
	
	подъездов
	


	наличие подвалов, цоколей этажей 
	
	количество  квартир
	
	шт.


	общая площадь дома
	
	кв.м.
	жилая площадь
	
	кв.м.

	нежилая площадь
	
	кв.м.
	
	
	


вид кровли 

3. Оборудование дома (ДА/НЕТ):

	центральным отоплением 
	
	горячим водоснабжением 
	

	холодным водоснабжением 
	
	канализацией 
	

	газоснабжением 
	
	системами АПЗ и дымоудаления 
	


2. Объемы выполнения работ по подготовке объекта 
к отопительному периоду 2018-2019 гг.

	№
	Виды выполненных работ по конструкциям

Здания и инженерному оборудованию
	Единица

измерения
	Всего по плану подготовки к зиме
	Выполнено при подготовке к зиме


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Объем работ
	тыс.руб.
	
	

	2
	Ремонт кровли
	кв.м.
	
	

	3
	Ремонт чердачных помещений в том числе:

- утепление (засыпка) чердачного перекрытия,

- изоляция трубопроводов, вентиляционных

коробов и камер, расширительных бачков
	кв.м.

кв.м.
	
	

	4.
	Ремонт фасадов в том числе:

- ремонт и покраска,

- герметизация швов,

- ремонт водосточных труб,

- утепление оконных проемов,

- утепление дверных проемов
	кв.м.

п.м.

п.м.

кв.м.

кв.м.
	
	

	5
	Ремонт подвальных помещений в том числе:

- изоляция трубопроводов,

- ремонт дренажных и водоотводящих устройств
	п.м

п.м
	
	

	6
	Ремонт покрытий дворовых территорий,

в том числе:

- отмосток

- приямков
	шт.

п.м.
	
	

	7
	Ремонт инженерного оборудования в том числе:

1) центрального отопления:

- радиаторов

- трубопроводов

- запорной арматуры

- промывка и опрессовка

- элеваторных узлов

2) горячего водоснабжения:

- трубопроводов

- запорной арматуры

- промывка и прессовка

3) водопровода:

- ремонт и изоляция труб

4) канализация:

- ремонт трубопроводов

- ремонт колодцев

- промывка системы

5) электрооборудования:

- световой электропроводки

- силовой электропроводки

- вводных устройств

- электрощитовых

- электродвигателей  
	шт.

п.м.

шт.

систем

шт.

п.м.

шт.

систем

п.м.

п.м

шт.

систем

п.м.

п.м.

шт.

шт.

шт.
	
	

	8
	Другие  работы
	
	
	


Обеспеченность объекта:

пескосолевой смесью и химпрепаратами 

инструментом и инвентарем для зимней уборки территории 

3. Результаты проверки готовности объекта к отопительному периоду 2018 - 2019 гг.

Комиссия в составе:

Председателя-(руководителя  (заместителя) 
обслуживающего предприятия) 

членов комиссии:

1. Специалиста Администрации города 

2. Старшего по дому (домкома) 

3. Мастера (техника), 
ответственного за содержание дома 

провела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к отопительному периоду подготовлен

Председатель комиссии


(подпись)

Члены:


(подпись)

(подпись)

(подпись)

 «____» ____________ 2018г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в отопительном периоде 2018-2019гг.

Руководитель УК, ТСЖ. 

(подпись)

«____» ____________ 2018 г.
Заместитель главы Администрации города
О.В. Гладкова

Приложение 4

к постановлению Администрации города Новоалтайска

от ________2018  № ______
ПАСПОРТ КОТЕЛЬНОЙ

Наименование котельной 

Адрес котельной

Форма собственности 

Установленная мощность
Гкал/час

Подключенная нагрузка  
Гкал/час

Температурный график 

Дымовая труба:

	Материал
	
	Высота
	
	м, Диаметр
	
	мм


Топливо 

(наименование, расход усл., тыс. тонн в год)

Год ввода котельной в эксплуатацию

Балансовая стоимость
тыс. руб.

(на отчетный период)

Персонал 
человек

Себестоимость 1 Гкал 
рублей  

1. ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС КОТЕЛЬНОЙ

	Установленная мощность
	Отпуск тепловой энергии:

	котельной, Гкал/час
	
	Всего, Гкал/год
	

	Фактическая мощность котельной,
	Технологические нужды:

	Гкал/час
	
	Гкал/час
	

	
	
	Гкал/год
	

	Количество вырабатываемого тепла,
	Жилфонд:
	

	Гкал/год
	
	Гкал/год
	

	
	
	площадь, тыс.кв.м.
	

	Удельный расход топлива 
	Соцкультбыт:
	

	кг. у.т./Гкал
	
	Гкал/год
	

	
	
	площадь, тыс.кв.м.
	

	Удельный расход электроэнергии кВт*ч/Гкал
	Собственные нужды, Гкал/год:
	


2. КОТЛЫ

	№ стр.
	Тип котла
	Год уста​новки
	Производи​тельность, Гкал/ч
	Поверх​ность на​грева, кв.м.
	Кол-во секций, шт.
	КПД котла по паспорту
	КПД котла факт. по результа​там ис​пытаний
	Предприятие-изготовитель

Год изготовления

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. ТЯГОДУТЬЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

(дымососы, вентиляторы)

	Наимено​вание

и № котла
	Тип устрой​ства
	Год ус​тановки
	Кол-во

шт.
	Технические характеристики
	Электродвигатель

	
	
	
	
	Производи​тельность куб.м/ч
	Напор,

м
	Тип
	Мощ​ность.

кВт
	Ско​рость

об/мин

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. НАСОСЫ

	Назначение
	Тип
	Год установки
	Кол-во шт.
	Технические характеристики
	Электродвигатель

	
	
	
	
	Подача

куб.м/ч
	Напор

м.
	Тип
	Мощность

кВт
	Скорость

об/мин

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)

	Наименование
	Тип
	Год уста-новки
	Кол-во, шт.
	Технические характеристики

	
	
	
	
	Производи​тельность
	Диаметр,

мм.
	Объем,

куб.м.
	Поверх​ность

кв.м.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


6. ОСНОВНАЯ АРМАТУРА

	Наименование

арматуры
	Тип арматуры
	Год установки
	Кол-во

шт.
	Технические характеристики

	
	
	
	
	Напор,

кгс/кв.см.
	Диаметр,

мм

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7. КИПиА КОТЕЛЬНОЙ

	Наименование прибора (приборы учета и регулирования)
	Код

наименования
	Шкала прибора
	Количество (шт.)

	
	
	
	

	
	
	
	


Дополнительно:
Тепловая схема котельной, размещение оборудования. Характеристика тепловых сетей по однолинейной схеме с указанием диаметров труб и длин участков, а так же назначение и наружный объем подключенных зданий.

Заместитель главы Администрации города
О.В. Гладкова
