АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.05.2021	            г. Новоалтайск                                         № 867

О внесении изменения в постановление Администрации города Новоалтайска от 25.11.2016 № 2395

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения доступности качественного образования, создания оптимальных условий для обучения и воспитания здорового и образованного гражданина города Новоалтайска, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации города Новоалтайска                                        от 25.11.2016 № 2395 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы» следующее изменение:

приложение 2 к ведомственной целевой программе «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Т.Ф. Михайлову.

Глава города                                                                                                С.Н. Еремеев

Приложение

к постановлению Администрации

города Новоалтайска

от 24.05.2021 № 867

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы города Новоалтайска

| Цель, задача, мероприятие | Срок реали-зации | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего расходов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных организаций в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам | 2017-2025 годы | КОА, общеобразо-вательные организации | 0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 150,0 | 1500,0 | 2500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 8150,0 | Городской бюджет |
| Задача 1. Создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса. | 2017-2025 годы | КОА, общеобразо-вательные организации | 0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 150,0 | 1500,0 | 2500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 8150,0 | Городской бюджет |
| Мероприятие 1.1. Частичный ремонт кровли | 2020,2022, 2025 годы | КОА, общеобразо-вательные организации | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 0,0 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 1600,0 | Городской бюджет |
| Мероприятие 1.2. Частичная замена оконных блоков | 2017-2025 годы | КОА, общеобразо-вательные организации | 0 | 500,0 | 500,0 | 400,0 | 150,0 | 1000,0 | 2500,0 | 1000,0 | 500,0 | 6550,0 | Городской бюджет |

».

Заместитель главы Администрации города 										             Н.В. Щепина