АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.08.2022                                      г. Новоалтайск                                       № 1519

Об изменении в 2022 году существенных условий контрактов на поставку товаров, работ, услуг, заключенных для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Новоалтайск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Установить, что изменение по соглашению сторон существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа города Новоалтайск, заключенного до 1 января 2023 года (далее контракт), если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, осуществляется на основании решения администрации городского округа города Новоалтайск (далее администрация), принятого по обращению заказчика органа администрации.

2. Для принятия решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, необходимо наличие совокупности следующих условий:

1) поступление в адрес заказчика предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) в письменной форме об изменении существенных условий контракта в связи с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

2) наличие обоснования заключения дополнительного соглашения с описанием фактических обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта.

3) изменение существенных условий контракта не приводит к изменению его предмета, а также к увеличению количества товаров, объема работ или услуг, за исключением случаев, когда увеличение количества товаров, объема работ или услуг обусловлено внесением изменений в проектную документацию;

4) соблюдение положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Закона 44-ФЗ;

5) контракт заключен до 1 января 2023 года и обязательства по нему на дату заключения дополнительного соглашения об изменении условий контракта не исполнены.

3. Указанное в пункте 2 настоящего постановления решение принимается в форме постановления администрации.

4. Постановление администрации должно содержать в том числе:

- реестровый номер контракта;

- предмет контракта;

- условия контракта, изменение которых допускается по соглашению сторон, а также предельные параметры изменения условий.

5. К проекту постановления администрации прилагаются:

1) пояснительная записка, содержащая обоснование заключения дополнительного соглашения с описанием независящих от сторон контракта обстоятельств, повлекших невозможность его исполнения (описание фактических обстоятельств), предложение об изменении существенных условий контракта и обоснование таких изменений;

2) финансово-экономическое обоснование цены контракта, включающее обоснование предлагаемых изменений цены контракта (цен единиц товаров, работ, услуг) в соответствии с положениями приказа Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567, если изменение существенных условий контракта влечет изменение цены контракта или функциональных, качественных характеристик объекта закупки. В случае увеличения цены контракта должна быть представлена информация об источнике финансирования.

6. Возможные варианты изменения существенных условий заключенного контракта, которые заказчик может выбрать в зависимости от тех обстоятельств, которые возникли при его исполнении:

1) увеличение цены контракта;

2) увеличение срока поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);

3) изменение порядка оплаты, в том числе включение (изменение) условия об авансировании;

4) уменьшение количества товара (объема работ, услуг) без изменения цены контракта;

5) изменение характеристик, страны происхождения и производителя товара без изменения цены контракта.

7. Изменение существенных условий контракта оформляется дополнительным соглашением к контракту на основании принятого постановления администрации.

8. Опубликовать настоящее постановление в вестнике муниципального образования города Новоалтайска и разместить на официальном сайте города  в сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Лисовского С.И.

Глава города                                                                                                   В.Г. Бодунов