АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2023 № 1174 г. Новоалтайск

Об утверждении порядка подготовки и согласования проекта решения 
о заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности города Новоалтайска

В соответствии с частью 16.1 статьи 34 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить Порядок подготовки и согласования проекта решения 
о заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности города Новоалтайска, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска и разместить на официальном сайте города Новоалтайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

| Глава города | В.Г. Бодунов |
| --- | --- |

# Приложение к постановлению

Администрации города Новоалтайска

от 09.06.2023 № 1174

ПОРЯДОК

подготовки и согласования проекта решения о заключении

контракта, предметом которого является одновременно

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу

в эксплуатацию объектов капитального строительства

муниципальной собственности города Новоалтайска

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 Правил заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563 «О порядке 
и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и устанавливает процедуру подготовки и согласования проекта решения о заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Новоалтайска (далее – проект решения о заключении контракта).

2. Инициатором подготовки проекта решения о заключении контракта (далее – инициатор) выступает главный распорядитель средств бюджета городского округа, наделенный в установленном порядке полномочиями 
в соответствующей сфере ведения (далее – главный распорядитель).

3. Для подготовки проекта решения о заключении контракта обязательным условием является наличие заключения по результатам проведения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, 
в отношении которого планируется заключение контракта.

4. Инициатор подготавливает проект решения о заключении контракта 
в форме постановления Администрации города Новоалтайска, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Порядком.

5. Проект решения о заключении контракта содержит следующую информацию:

наименование главного распорядителя;

наименование муниципальной программы города Новоалтайска (в случае предполагаемого заключения контракта по объекту капитального строительства, предусмотренному в качестве мероприятия муниципальной программы города Новоалтайска);

наименование объекта капитального строительства согласно решению 
о предоставлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Новоалтайска, принятому в отношении такого объекта 
в установленном порядке (далее – «решение об осуществлении капитальных вложений»);

наименование заказчика;

мощность объекта капитального строительства;

срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта капитального строительства в соответствии с заключением технологического 
и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых 
в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, 
в отношении которого планируется заключение контракта, которая не должна превышать соответствующую стоимость, указанную в решении 
об осуществлении капитальных вложений (в том числе с учетом изменений, внесенных в решение об осуществлении капитальных вложений 
в установленном порядке в случае превышения такой стоимости).

6. Проект решения о заключении контракта может предусматривать заключение нескольких контрактов либо одного контракта в отношении нескольких объектов капитального строительства, выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию которых предусмотрено в рамках одного мероприятия муниципальной программы города Новоалтайска.

7. Проект решения о заключении контракта подлежит согласованию 
с комитетом по экономической политике и инвестициям Администрации города Новоалтайска, Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Новоалтайска, ответственным исполнителем муниципальной программы города Новоалтайска, в рамках которой планируется заключение контракта (в случае, если инициатор одновременно 
не является таким ответственным исполнителем).

8. Внесение изменений в решение о заключении контракта осуществляется в порядке, установленном для его подготовки и согласования.