[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	08.08.2023                                                                                                 № 1637
г. Новоалтайск



В связи с корректировкой объема бюджетных ассигнований, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Новоалтайского городского Собрания депутатов от 20.12.2022 № 9 
«О бюджете городского округа город Новоалтайск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление Администрации города Новоалтайска 
от 28.12.2020 № 2033 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Новоалтайска на 2021-2025 годы» следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Новоалтайска на 2021-2025 годы» 
в строке 7 столбца 2 таблицы:

- слова «Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы, - 117293,6 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы, 141696,8 тыс. рублей»;

- слова «2023 год – 69670,6 тыс. руб., в т.ч. бюджет городского округа – 9539,3 тыс. руб. краевой бюджет – 60131,3 тыс. руб.; 2024 год – 10650,0 тыс. руб. в т.ч. бюджет городского округа – 10650,0 тыс. руб.;» заменить словами 
«2023 год – 75157,1 тыс.руб., в т.ч. бюджет городского округа – 12313,5 тыс. руб. краевой бюджет – 62 843,6 тыс. руб.; 2024 год – 29 566,7 тыс. руб., в т.ч. бюджет городского округа – 11 595,8 тыс. руб. краевой бюджет – 17 970,9 тыс. руб.;».

1.2. В разделе 5 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»:

- слова «117 293,6 тыс. рублей» заменить словами «141 696,8 тыс. рублей»;

- таблицу изложить в новой редакции:

«
	
	Бюджет городского округа
	Краевой

бюджет
	Федеральный бюджет
	Итого, 

тыс. руб.

	2021 г.
	9 415,7
	9 600,0
	0,0
	19 015,7

	2022 г.
	8867,0
	9090,3
	0,0
	17957,3

	2023 г.
	12313,5
	62843,6
	0,0
	75157,1

	2024 г.
	11595,8
	17970,9
	0,0
	29566,7

	2025 г.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего:
	42192,0
	99504,8
	0,0
	141696,8


».
1.3. Приложение 2 «Мероприятия муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Новоалтайска на 2021-2025 годы» изложить 
в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска и разместить на официальном сайте города Новоалтайска в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Первый заместитель 

главы Администрации  города                                                                      С.И. Лисовский
Приложение 1 
к постановлению Администрации города
от 08.08.2023 № 1637
«Приложение 2

к муниципальной программе 
«Развитие коммунальной инфраструктуры 
города Новоалтайска на 2021-2025 годы»
Мероприятия муниципальной программы 
«Развитие коммунальной инфраструктуры города Новоалтайска на 2021-2025 годы»
	№ п/п
	Цель, задача, мероприятие
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель, участники
	Сумма расходов, тыс. рублей
	Источники финансирования

	
	
	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Цель: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Новоалтайска Алтайского края
	2021-2024 гг.
	Комитет ЖКГХЭТС, Администрация города Новоалтайска
	19015,7
	17957,3
	75157,1
	29566,7
	-
	141696,8
	Всего в том числе:

	
	
	
	
	9600,0
	9090,3
	62843,6
	17970,9
	-
	99504,8
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	9415,7
	8867,0
	12313,5
	11595,8
	-
	42192,0
	Бюджет городского округа

	2.
	Задача 1: Развитие систем водоснабжения, снижение аварийности на сетях, увеличение пропускной способности трубопроводов.

	2021-2024 гг.
	Комитет ЖКГХЭТС, Администрация города Новоалтайска
	18915,7
	2411,8
	70207,1
	18916,7
	-
	110451,3
	Всего в том числе:

	
	
	
	
	9600,0
	-
	62843,6
	17970,9
	-
	90414,5
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	9315,7
	2411,8
	7363,5
	945,8
	-
	20036,8
	Бюджет городского округа

	3.
	Мероприятие 1.1: 
Строительство комплекса водозаборных сооружений по ул. Плодопитомник в 
г. Новоалтайске Алтайского края
	2021-2024 гг.
	Администрация города Новоалтайска
	3344,2
	42,0
	2204,3
	18916,7
	-
	24507,2
	Всего, в том числе

	
	
	
	
	-
	-
	2054,1
	17970,9
	-
	20025,0
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	3344,2
	42,0
	150,2
	945,8
	
	4482,2
	Бюджет городского округа

	4.
	Мероприятие 1.2: 
Строительство объекта «Водозаборный узел и водопроводные сети в квартале индивидуальной жилой застройки в границах улиц: ул. Геологов, ул. Пригородная, ул.Солнечная в городе Новоалтайске Алтайского края» (ПСД, экспертиза)
	2021, 2023
гг.
	Администрация города Новоалтайска
	3352,5
	-
	59497,1
	-
	-
	62849,6
	Всего, в том числе

	
	
	
	
	-
	-
	55675,0
	-
	-
	55675,0
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	-

	-

	3822,1

	-

	-

	3822,1

	Бюджет городского округа


	
	
	
	Комитет ЖКГХЭТС

	3352,5
	-
	-
	-
	-
	3352,5
	Бюджет городского округа

	5.
	Мероприятие 1.3: 
Строительство системы водоснабжения жилого района «Раздолье» в г. Новоалтайске (ПСД, экспертиза)
	2021 - 2023 гг.
	Комитет ЖКГХТЭС
	2500,0
	2339,8
	1567,0
	-
	-
	6406,8
	Бюджет городского округа

	6.
	Мероприятие 1.4: 
Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла (скважины № 12) в г.Новоалтайск, ул. Павла Корчагина(восточнее жилого дома  № 46) Алтайского края
	2021 г.
	Администрация города Новоалтайска
	6312,0
	-
	-
	-
	-
	6312,0
	Всего, в том числе:

	
	
	
	
	6250,0
	-
	-
	-
	-
	6250,0
	Краевой
бюджет

	
	
	
	
	62,0
	-
	-
	-
	-
	62,0
	Бюджет городского округа

	7.
	Мероприятие 1.5: 
Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла (скважины № 8)  в г.Новоалтайске, севернее здания  по ул.Коммунистическая,118 на расстоянии 88 м.
	2021 г.
	Администрация города Новоалтайска
	3387,0
	-
	-
	-
	-
	3387,0
	Всего, в том числе:

	
	
	
	
	3350,0
	-
	-
	-
	-
	3350,0
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	37,0
	-
	-
	-
	-
	37,0
	Бюджет городского округа

	8.
	Мероприятие 1.6: 
Капитальный ремонт водозаборного узла (скважины № 14) ул. Плодопитомник, 16  в                   г. Новоалтайске
	2021-2023 гг.
	Администрация города Новоалтайска
	10,0
	15,0
	5166,5
	-
	-
	5191,5
	Всего, в том числе:

	
	
	
	
	-
	-
	5114,5
	-
	-
	5114,5
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	10,0
	15,0
	52,0
	-
	-
	77,0
	Бюджет городского округа

	9.
	Мероприятие 1.7: 
Капитальный ремонт водозаборного узла (скважины № 51)  ул. ст. Присягино, 4 в                           г. Новоалтайске
	2021-2022 гг.
	Администрация города Новоалтайска
	10,0
	15,0
	
	
	
	25,0
	Бюджет городского округа

	10. 
	Мероприятие 1.8: 
Реконструкция водозаборной площадки артезианской скважины № 48 в г. Новоалтайске с установкой водонапорной башни и насосной станции II подъёма
(разработка ПСД)
	2023 г.
	Комитет ЖКГХТЭС

	-
	-
	1772,2
	-
	-
	1772,2
	Бюджет городского округа

	11.
	Задача 2: 
Развитие объектов прочего назначения
	2021-2024 гг.
	Комитет ЖКГХТЭС
	100,0
	-
	100,0
	-
	-
	200,0
	Бюджет городского округа

	12.
	Мероприятие 2.1: 
Межевание границ земельных участков для выполнения кадастровых работ, изготовление и корректировка технических планов, схем расположения объектов, проектов в отношении объектов коммунальной инфраструктуры
	2021, 2023 гг.
	Комитет ЖКГХТЭС
	50,0
	-
	50,0
	-
	-
	100,0
	Бюджет городского округа

	13.
	Мероприятие 2.2: 
Проведение технического обследования (технических экспертиз) объектов капитального строительства
	2021-2023 гг.
	Комитет ЖКГХТЭС
	50,0
	-
	50,0
	-
	-
	100,0
	Бюджет городского округа

	14.
	Задача 3.
Развитие теплоснабжения
	2022-2024 гг.
	Администрация города Новоалтайска, Комитет ЖКГХТЭС 
	-
	15545,5
	4850,0
	10650,0
	-
	31045,5
	Всего, в том числе:

	
	
	
	
	-
	9090,3
	-
	-
	-
	9090,3
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	-
	6455,2
	4850,0
	10650,0
	-
	21955,2
	Бюджет городского округа

	15.
	Мероприятие 3.1
Капитальный ремонт тепловой трассы от ТК-342 до ТП №7 от ТП №7 до ТК-35 по адресу г.Новоалтайск, ул.Космонавтов
	2022 г.
	Администрация города Новоалтайска
	-
	9603,3
	-
	-
	-
	9603,3
	Всего, в том числе:

	
	
	
	
	-
	9090,3
	-
	-
	-
	9090,3
	Краевой бюджет 

	
	
	
	
	-
	513,0
	-
	-
	-
	513,0
	Бюджет городского округа



	16.
	Мероприятие 3.2
Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые теплообменники в многоквартирных домах г.Новоалтайска
	2022 г.
	Комитет ЖКГХТЭС
	-
	1292,2
	-
	-
	-
	1292,2
	Бюджет городского округа

	17.
	Мероприятие 3.3
Реконструкция теплового пункта №1, расположенного по адресу: г. Новоалтайск, 
ул. Ударника, 12а, с переводом на природный газ с заменой существующих тепловых сетей и строительством магистрального трубопровода до котельной №13, расположенной по адресу:
г. Новоалтайск, ул. Ударника, 3а
	2022-2024г г
	Администрация города Новоалтайска
	-
	4650,0
	4850,0
	10650,0
	-
	20150,0
	Бюджет городского округа


Приложение 2 

к постановлению Администрации города

от 08.08.2023 № 1637
«Приложение 3 
к муниципальной программе                                                                                                                      «Развитие коммунальной инфраструктуры 
города Новоалтайска на 2021-2025 годы»
Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной программы
	Источники и направления 
расходов
	Сумма расходов, тыс. рублей

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Всего

	Всего финансовых затрат, в том числе:
	19015,7
	17957,3
	75157,1
	29566,7
	-
	141696,8

	из бюджета городского округа
	9415,7
	8867,0
	12313,5
	11595,8
	-
	42192,0

	из краевого бюджета
	9600,0
	9090,3
	62843,6
	17970,9
	-
	99504,8

	из федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Капитальные вложения, в том числе:
	18915,7
	17957,2
	75057,1
	29566,7
	-
	141496,8

	из бюджета городского округа
	9315,7
	8867,0
	12213,5
	11595,8
	-
	41992,0

	из краевого бюджета
	9600,0
	9090,3
	62843,6
	17970,9
	-
	99504,8

	из федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прочие расходы, в том числе:
	100,0
	-
	100,0
	-
	-
	200,0

	из бюджета городского округа
	100,0
	-
	100,0
	-
	-
	200,0

	из краевого бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	из федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-


О внесении изменений в постановление Администрации города Новоалтайска от 28.12.2020 № 2033 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Новоалтайска на 2021-2025 годы»











О внесении изменений в постановление Администрации города Новоалтайска от 28.12.2020 № 2033 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Новоалтайска на 2021-2025 годы»











