АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.10.2016 | г. Новоалтайск | № 2158 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменения в постановление Администрации города Новоалтайска от 23.12.2015  № 2703 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация города Новоалтайска на 2016-2020 годы»

В целях обеспечения надежного теплоснабжения, улучшения качества проживания населения города Новоалтайска и перспективного развития сетей газоснабжения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление Администрации города Новоалтайска от 23.12.2015 № 2703 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация города Новоалтайска на 2016-2020 годы» следующее изменение:

- В муниципальной программе «Газификация города Новоалтайска на 2016-2020 годы»:

пункты 2, 26, 27, 29, 30 и 53 таблицы «Мероприятия муниципальной программы «Газификация города Новоалтайска на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города А.В. Маркелова.

Первый заместитель главы Администрации города	   Д.С. Тренькаев

Приложение

к постановлению

Администрации города Новоалтайска

от  28.10.2016 № 2158

Мероприятия

муниципальной программы

«Газификация городского округа город Новоалтайск на 2016-2020 годы»

|  | Цель, задачи, мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Задача 1: Проектно-изыскательские работы |  |  | 3469, 0 | 9900, 0 | 7050, 0 | 3680, 0 | 4500,0 | 28599, 0 | Всего в том числе: |
|  |  |  |  | 1500, 0 | 4800, 0 | 4850, 0 | 780, 0 | 1000, 0 | 12930, 0 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1969, 0 | 5100, 0 | 2200, 0 | 2900, 0 | 3500, 0 | 15669, 0 | Местный бюджет |
| 26. | Мероприятие 1.24: Распределительный газопровод от ГРП-56, ГРП-58 в г. Новоалтайске Алтайского края | 2016-2017 гг. | Администрация города Новоалтайска |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 | Местный бюджет |
|  |  |  | Комитет ЖКГХЭТС | 300,2 |  |  |  |  | 300,2 | Местный бюджет |
| 27. | Мероприятие 1.25: Газоснабжение здания стадиона на 5500 мест по ул. Анатолия, 2 в г. Новоалтайске Алтайского края | 2016-2017 гг. | МБОУ «СЦ «Здоровье» | 59, 0 |  |  |  |  | 59, 0 | Местный бюджет |
| 29. | Задача 2: Строительство трубопроводов природного газа по объектам: |  |  | 22938,5 | 31000,0 | 55850,0 | 59250,0 | 53500,0 | 222538,5 | Всего в том числе: |
|  |  |  |  | 22307,5 | 10000,0 | 24750,0 | 32750,0 | 30000,0 | 119807,5 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 631,0 | 21000,0 | 31100,0 | 26500,0 | 23500,0 | 102731,0 | Местный бюджет |
| 30. | Мероприятие 2.1: Перекладка действующего газопровода в районе жилого дома по ул. Барнаульская, 21 в г. Новоалтайске Алтайского края | 2016 г. | Комитет ЖКГХЭТС | 250, 0 |  |  |  |  | 250, 0 | Местный бюджет |
| 53. | Мероприятие 2.24: Газоснабжение здания стадиона на 5500 мест по ул. Анатолия, 2 в г. Новоалтайске Алтайского края | 2016-2017 гг. | МБОУ «СЦ «Здоровье» | 381, 0 |  |  |  |  | 381, 0 | Местный бюджет |