[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.12.2017
        г. Новоалтайск                        № 2634

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», 

постановляю:  


1. Утвердить  Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования  городской округ город Новоалтайск Алтайского края на 2018 - 2025 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

        2. Опубликовать настоящее постановление  в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска.

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города С.И. Лисовского.
Глава  города                                                                                           С.Н. Еремеев

                                                                                                                   Приложение 

                                                                             к постановлению Администрации
                                                                   города  от 27.12.2017 № 2634
ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОАЛТАЙСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА  2018-2025 ГОДЫ

г. Новоалтайск

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОАЛТАЙСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА  2018-2025 ГОДЫ

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

1. Основные положения
	Наименование направления
	«Безопасные и качественные дороги»

	Наименование программы 
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования  городской округ город Новоалтайск Алтайского края на 2018 - 2025 годы (далее - Программа)

	Основание для

разработки программы
	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов"

	Заказчик, разработчик программы
	Администрация города Новоалтайска, Комитет Администрации по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству

	Местонахождение заказчика, разработчика программы
	658080, Российская Федерация, Алтайский край,      г. Новоалтайск, ул. Парковая,1а

	Цель программы


	    Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры на территории городского округа город Новоалтайск, обеспечивающей безопасность участников дорожного движения, доступность ее объектов для всех категорий граждан, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории городского округа Новоалтайск (далее - субъекты экономической деятельности).

	Задачи программы


	    - увеличение протяженности автомобильных дорог за счет их строительства и реконструкции с увеличением пропускной способности;
    -обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения; 

    - сохранение эксплуатационных характеристик технических средств организации дорожного движения в надлежащем состоянии;

   - сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий  на автомобильных дорогах; 
    - обеспечение безопасности на

пассажиропере-возящем транспорте.

	Целевые показатели (индикаторы) программы
	1.     Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по показателям ровности и сцепления с учётом требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»: на 2018 г. – не менее 28 процентов протяженности дорожной сети, на 2025 г. – 80%.
         2. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 2018 г. (относительно уровня 2016 г.) в 2 раза, в 2025 г. – на 80 процентов.
        3. Количество внедренных технических средств организации дорожного движения (увеличение количества остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам на 4ед., увеличение количества пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения на 6 ед.).

	Срок начала и окончания программы. 

Этапы реализации программы
	01.01.2018 - 31.12.2025 годы

	
	1) Краткосрочная перспектива: 2018 - 2019 годы;

2) Долгосрочная перспектива: 2020 - 2025 годы

	Основные мероприятия программы
	    - проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города; 
    - обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения; 

   - обеспечение безопасности на 

пассажироперевозящем транспорте. 

	Объемы и источники финансирования программы
	- средства федерального бюджета: 400,0 млн. руб.;

- средства краевого бюджета: 411,3 млн. руб.;

- средства местного бюджета: 147,3млн. руб.; 

- внебюджетные источники: 69,2 млн. руб.
Итого по Программе:  1027,8 млн. руб.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете городского округа на очередной финансовый год.


2. Обоснование программы

       Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории  города Новоалтайска составляет 354,2 км. Плотность сети автомобильных дорог общего пользования – 2,4 км/кв.км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям составляет 28 % от общей протяженности.

        Основными причинами аварийности и факторами, ухудшающими условия движения на уличной дорожной сети города Новоалтайска являются:

       - низкая пропускная способность улиц;

       - слабая развитость сети надземных и подземных пешеходных переходов;

       - необеспеченность улично-дорожной сети необходимым количеством технических средств организации дорожного движения, в том числе светофорными объектами, дорожными знаками;

       - отсутствие проектов организации дорожного движения;

       - отсутствие пешеходных ограждений, исключающих переход проезжей части в неустановленных местах;

       - неправильное расположение автобусных остановок;

       - недостаточное количество тротуаров, остановочных пунктов, а также их содержание в непригодном для движения пешеходов и транспорта состоянии.

       Меры по организации дорожного движения, направленные на повышение пропускной способности и безопасности улично-дорожной сети, являются важной составляющей улучшения транспортной ситуации в городе Новоалтайске.

        Мероприятия по повышению эффективности системы регулирования дорожного движения с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением (далее - АСУДД), дорожных знаков и дорожной разметки, а также реализации проектных решений, также направлены на улучшение условий движения.
С помощью реализации мероприятий Программы предоставляются следующие возможности:

- увеличение протяженности автомобильных дорог за счет их строительства и реконструкции с увеличением пропускной способности;

- обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения;

- сохранение эксплуатационных характеристик технических средств организации дорожного движения в надлежащем состоянии;

      - обеспечение безопасности на пассажироперевозящем транспорте.

3. Цели, задачи и целевые показатели ПКРТИ городского округа города Новоалтайска.
    Цель №1 - увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние.

    Способ достижения цели: 

разработка проектно-сметной документации; экспертиза проектно-сметной документации; строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов; строительный контроль качества выполненных работ; авторский надзор.

     Перечень мероприятий для достижения цели:

подготовка перечня приоритетных объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта; подготовка дефектных ведомостей на объекты ремонта и проектной документации на объекты строительства, реконструкции и  капитального ремонта; проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту; ввод объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта в эксплуатацию; обновление парка дорожно-строительной техники.

     Основные результаты по достижению цели:

развитие транспортной инфраструктуры городского округа города Новоалтайска и повышение качества автомобильных дорог.

     Цель №2 - снижение количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий.

     Способ достижения цели:

разработка проектов ОДД на улично-дорожную сеть города Новоалтайска; разработка проектов на строительство светофорных объектов; установка дорожных ограждений барьерного типа; строительство требуемого количества светофорных объектов на автомобильных дорогах.

     Перечень мероприятий для достижения цели: 

увеличение количества установленных светофорных объектов  и оптимизация их работы; увеличение количества установленных барьерных ограждений; обновление подвижного состава транспорта общего пользования, работающего на маршрутной сети города Новоалтайска; увеличение количества объектов регулирования дорожного движения, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением.

      Основные результаты по достижению цели:

      - повышение безопасности дорожного движения; 

      - повышение качества управления транспортными потоками; 

      - снижение количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети.

	№ п/п
	Результат проекта, мероприятия
	Требование к результату

	1.
	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние

(в 2018 г. –  28 процентов протяженности дорожной сети, в 2025 г. – 80 процентов)
	капитальный ремонт и ремонт не менее 45,9 км автомобильных дорог местного значения

	
	
	строительство и реконструкция не менее

2,4 км автомобильных дорог местного значения

	2
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	в 2018 г. (относительно уровня 2016 г.) в 2 раза, в 2025 г. – на 80 процентов

	3
	Увеличение количества внедренных технических средств организации дорожного движения
	увеличение количества установленных светофорных объектов на 5 шт.

	
	
	увеличение количества установленных барьерных ограждений на 0,920 км на дорогах местного значения

	4.
	Обновление подвижного состава транспорта общего пользования, работающего на маршрутной сети города Новоалтайска
	к 2019 г. – 5шт.

к 2025 г. – 10шт.

	5.
	Количества объектов регулирования дорожного движения, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением города Новоалтайска
	к 2019 г. – 2шт.

 к 2025 г. – 5шт.

	6.
	Снижение доли протяженности дорожной сети города Новоалтайска, работающих в режиме перегрузки в «час-пик»
	к 2019 г. – 3,8%

к 2025 г. – 2,6%


4. Состояние улично-дорожной сети. Характеристика проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.

4.1 Характеристика улично-дорожной сети города Новоалтайска. 

Город Новоалтайск расположен в 12 км к востоку от Барнаула, исторически сложившиеся тесные производственные, экономические и культурно-бытовые связи с краевым центром, наличие развитой производственной сферы, выгодное территориальное расположение, определяют значение Новоалтайска как крупного железнодорожного узла, производственного, промышленного и транспортного центра на территории Алтайского края. Благодаря выгодному географическому положению транспортный узел имеет большие потенциалы развития по обеспечению потребностей города, края, региона. 

На территории города находятся крупный железнодорожный узел — станция «Алтайская», предприятия Западно-Сибирской железной дороги, тяжёлого машиностроения АО «Алтайвагон», строительной отрасли ЗАО «Алтайкровля», ОАО «Белоярский мачтопропиточный завод», ряд предприятий ГУП «Алтайавтодор», лесоперерабатывающей промышленности. 

С 2011 года на территории города функционирует и активно расширяется крупный логистический распределительный центр компании «Мария-Ра» и распределительный центр ООО «Прайд-А». Предприятия торговли и общественного питания, бытовых услуг сосредоточены в секторе малого и среднего бизнеса.

В составе города Новоалтайска два района: Белоярский и Новогорский.

       На территории города имеются железнодорожный вокзал, автомобильные мосты и путепроводы (путепровод на ул. Деповская, мост через реку Чесноковка на ул. Набережная, мост через реку Чесноковка на ул. Анатолия, мост через реку Малая Черемшанка на ул. Белоярская, мост через реку Большая Черемшанка на ул. Белоярская).

       Основу дорожной сети города составляют автомобильные дороги общего пользования местного значения: ул. Спасская, ул. Октябренок, ул. Советов, ул. Переездная, ул. Ударника, ул. Октябрьская, ул. Строительная, ул. Деповская, ул. Белоярская обеспечивающие взаимосвязь всех функциональных зон - жилые, производственные, общественные центры, выходы на внешние направления: трасса М-52, автодорога Р-256 «Чуйский Тракт», «Новосибирский тракт» (автодороги регионального и федерального значения).

         На этих улицах концентрируются значительные потоки пассажирского и грузового транспорта, которые затем неизбежно попадают в центральную часть города, где происходит их перераспределение.

      Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе составляет 354,2 км, в том числе с усовершенствованным покрытием – 240,0 км, с грунтовым и переходным покрытием – 114,2 км.

       Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа и низкую пропускную способность. В зависимости от степени разрушения дорожных покрытий пропускная способность автомобильных дорог снизилась на 20%.

        75% конструкций дорожных одежд рассчитано под осевую нагрузку в 6 тонн, в то время как большинство грузовых автомобилей и автобусов имеют фактическую нагрузку от 8 до 10 тонн.

       Существующая пропускная способность основных автомобильных дорог:    ул. Переездная, ул. Ударника, ул. Октябрьская, ул. Строительная, ул. Деповская ограничена.
        Отрицательно влияет на общую обстановку и точечная застройка центра города, усугубляющая ситуацию с загруженностью существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

        Вышеперечисленные факторы способствуют формированию "пробок" на основных автомобильных дорогах города. Необходимо принимать неотложные меры по качественному изменению состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, чтобы обеспечить ее ускоренное развитие в соответствии с потребностями экономики, населения.

Сведения о протяженности перегруженных движением участках улично-дорожной сети:

	№
пп
	Название дорог/улиц
	Адреса участков, перегруженных дорожным движением, км*)
	Протяжённость участков, перегруженных дорожным движением

	
	
	начало участка
	конец участка
	км
	%

	1. 
	ул. Центральная
	ул. Центральная,16 
	ул. Анатолия,15
	0,28
	32

	2. 
	ул. 40 лет Победы
	ул. 40 лет Победы,11 
	ул. Анатолия, 26  
	0,20
	24,4

	3. 
	ул. Деповская
	ул. Южсиба,5
	ул. Прудская,2
	2,11
	100

	4. 
	ул. Октябрьская
	ул. Ударника, 11
	ул. Набережная,31
	1,27
	82

	5. 
	ул. Ударника
	ул. Переездная,7
	ул. Октябрьская,1
	0,72
	75

	6. 
	ул. Коммунистическая
	ул. Октябрьская,42
	пер. Трудовой,14  
	0,21
	8,9

	7. 
	ул. Коммунистическая
	ул. Коммунистическая,2
	ул. Октябренок,2 
	0,64
	27,35

	8. 
	ул. Октябренок  
	трасса Р-256 «Чуйский тракт»
	ул. Военстроя   
	1,81
	69,6

	9. 
	ул. Южсиба
	ул. Строительная,5
	ул. Южсиба,18 
	0,52
	100

	
	Всего
	
	
	7,76
	65,9


4.2 Анализ уровня безопасности дорожного движения в городе Новоалтайске.

        За период с 01.01.2017 по 18.12.2017 на территории обслуживания ОМВД России по г. Новоалтайску зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий (за аналогичный период 2016 – 127), в которых пострадали люди, из которых 7 погибло в результате ДТП (за аналогичный период 2016 – 5), ранено 130 (за аналогичный период 2016 – 156), из который:

           - по вине водителей произошло 84 ДТП (за аналогичный период 2016-111), погибло 7 (2016-4), ранено 116 (за аналогичный период 2016-139), в том числе в нетрезвом состоянии 13(за аналогичный период 2016-4), погибло 6 (за аналогичный период 2016-0), ранено 18 (за аналогичный период 2016-4).

           - по вине пешеходов произошло 14 ДТП (за аналогичный период 2016-16), погибло 0 (за аналогичный период 2016-0, ранено 14 (за аналогичный период 2016- 17);

           - по вине транспортных средств юридических лиц произошло 7 ДТП (за аналогичный период 2016-18), погибло 0 (за аналогичный период 2016-), ранено 11 (за аналогичный период 2016-24); по вине автобусов 5 (за аналогичный период 2016-2), погибло 0/0, ранено 7 (за аналогичный период 2016-6);

           - дорожно-транспортных происшествий со скрывшимися водителями зарегистрировано 14 (за аналогичный период 2016-6), погибло 0 (за аналогичный период 2016-0, ранено 16 (за аналогичный период 2016-6​).

           - с участием несовершеннолетних детей зафиксировано 18 ДТП (за аналогичный период 2016-15), из которых погибло 0 (за аналогичный период 2016-0), ранено 21 (за аналогичный период 2016-15), из них с участием детей в возрасте до 7 лет – 4 в 2017г. и 4 в 2016г., погибло 0, ранено 4 (за аналогичный период 2016-4), в возрасте от 7 до 16 лет – 7 ДТП (за аналогичный период 2016-11), погибло – 0, ранено 17 (за аналогичный период 2016-11).

           Основными видами дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали либо погибли люди стали:

           - наезд на пешехода – 42 ДТП (за аналогичный период 2016-54), погибло – 0 (за аналогичный период 2016-4), ранено 48 (за аналогичный период 2016-55);

           - столкновение автомобилей – 38 ДТП (за аналогичный период 2016-41), погибло 6 (за аналогичный период 2016-0), ранено 61 (за аналогичный период 2016-67);

           - наезд на препятствие – 3 (за аналогичный период 2016-10), погибло 1 (за аналогичный период 2016-0), ранено 3 (за аналогичный период 2016-10);

           - наезд на велосипедиста – 6 ДТП (за аналогичный период 2016-5), погибло 0, ранено 7 (за аналогичный период 2016-6);

           - опрокидывание – 2 ДТП (за аналогичный период 2016-4), погибло 0, ранено 2 (за аналогичный период 2016-4).

           Одними из основных причин совершения дорожно-транспортных происшествий стало:

           - нарушение правил проезда пешеходного перехода – 18 ДТП (за аналогичный период 2016-16), погибло 0 (за аналогичный период 2016-2), ранено 23 (за аналогичный период 2016-17)

           - несоблюдение очередности проезда – 15 ДТП (за аналогичный период 2016-20), погибло 1 (за аналогичный период 2016-0), ранено 22 (за аналогичный период 2016-31).

           - УТНС – 13 ДТП (за аналогичный период 2016-4), погибло 6 (за аналогичный период 2016-1), ранено 14 (за аналогичный период 2016-4),

           - неправильно выбранная дистанция – 12 ДТП (за аналогичный период 2016-9), погибло 0, ранено 19 (за аналогичный период 2016-13);

           - несоответствие скорости конкретным условиям – 11 (за аналогичный период 2016-16), погибло 0, ранено 11 (за аналогичный период 2016-20)

            Основными местами дорожно-транспортных происшествий произошедших на территории обслуживания стали:

1. ул. Октябрьская – 7 ДТП ​(за аналогичный период 2016-17), погибло

0, ранено 8 (за аналогичный период 2016-15);

2. ул. Октябренок – 6 ДТП (за аналогичный период 2016-10), погибло 0 (за аналогичный период 2016-1), ранено 8 (за аналогичный период 2016-19);

3. ул. Анатолия – 6 ДТП (за аналогичный период 2016-6), погибло 1

(за аналогичный период 2016-0), ранено 7 (за аналогичный период 2016-6);

4. ул. Ударника – 4 ДТП (за аналогичный период 2016-4), погибло 0,

ранено 1 (за аналогичный период 2016-4);

5. ул. Военстроя – 4 ДТП(за аналогичный период 2016-3), погибло 0,

ранено 4 (за аналогичный период 2016-5);

6. ул. Космонавтов – 4 ДТП(за аналогичный период 2016-10), погибло

0 (за аналогичный период 2016-1), ранено 4 ДТП (за аналогичный период 2016-10);

7. ул. Спасская – 4 ДТП(за аналогичный период 2016-2), погибло 0,

ранено 4 (за аналогичный период 2016-2);

8. ул. Промплощадка – 4 ДТП (за аналогичный период 2016-1),

погибло 0, ранено 0 (за аналогичный период 2016-1);

9. ул. Коммунистическая, 3 ДТП (за аналогичный период 2016-1),

погибло 0, ранено 4 (за аналогичный период 2016-1);

10. ул. Деповская – 3 ДТП (за аналогичный период 2016-3), погибло 0,

ранено 3 (за аналогичный период 2016-3).

             Кроме того, к основным местам концентрации ДТП можно отнести – трассу «Подъезд к г. Барнаулу» 0-4 км. – 4 ДТП (за аналогичный период 2016-3), в которых погибло 5 (за аналогичный период 2016-1), ранено 6 (за аналогичный период 2016-2), и расстояние от 5 до 9 км – 9 ДТП (за аналогичный период 2016-11), погибло 0 (за аналогичный период 2016-1), ранено 18 (за аналогичный период 2016-13).

            Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий произошедших в течение недели зафиксировано в понедельник – 19 ДТП (за аналогичный период 2016-20), погибло 0 (за аналогичный период 2016-2), ранено 23 (за аналогичный период 2016-24), суббота – 18 ДТП (за аналогичный период 2016-19), погибло 0, ранено 22 (за аналогичный период 2016-24), пятница – 13 (за аналогичный период 2016-18), погибло 6 (за аналогичный период 2016-0), ранено 17 (за аналогичный период 2016-22), вторник – 14 ДТП (за аналогичный период 2016-22), погибло 0, ранено 14 (за аналогичный период 2016-26), среда – 9 ДТП (за аналогичный период 2016-13), погибло 1 (за аналогичный период 2016-2), ранено 11 (за аналогичный период 2016-15), воскресение – 13 ДТП (за аналогичный период 2016-19), погибло 0, ранено 19 (за аналогичный период 2016-25).

              Кроме того, зафиксирован пик дорожно-транспортных происшествий который приходится на:

              -  период с 18 час 00 мин  до 20 час 00 мин – 17 ДТП (за аналогичный период 2016-19), погибло 5 (за аналогичный период 2016-1), ранено 21 (за аналогичный период 2016-20);

              - период с 16 час 00 мин до 18 час 00 мин – 12 ДТП (за аналогичный период 2016-12), погибло 0 ранено 16 (за аналогичный период 2016-25);

              - период с 14 час 00 мин до 16 час 00 – 11 ДТП (за аналогичный период 2016-11), погибло 1 (за аналогичный период 2016-1), ранено 13 (за аналогичный период 2016-11); 

              - период с 06 час 00 мин до 08 час 00 мин – 10 ДТП (за аналогичный период 2016-13), погибло 0 (за аналогичный период 2016-1), ранено 14 (за аналогичный период 2016-17); 

              - период с 08 час 00 мин до 10 час 00 мин – 11 ДТП (за аналогичный период 2016-8), погибло 0 (за аналогичный период 2016-1), ранено 15 (за аналогичный период 2016-8);

              - период с 04 час 00 мин до 06 час 00 мин – 3 ДТП (за аналогичный период 2016-1), погибло 1 (за аналогичный период 2016-0), ранено 2 (за аналогичный период 2016-1).

             Основными причинами аварийности и факторами, ухудшающими условия движения на УДС города Новоалтайска являются:

- низкая пропускная способность улиц;

- слабая развитость сети надземных  пешеходных переходов;

- необеспеченность улично-дорожной сети необходимым количеством технических средств организации дорожного движения, в том числе светофорными объектами, дорожными знаками;

- отсутствие проектов организации дорожного движения;

- отсутствие пешеходных ограждений, исключающих переход проезжей части в неустановленных местах;

- неправильное расположение автобусных остановок;

- недостаточное количество тротуаров, остановочных пунктов, а также их содержание в непригодном для движения пешеходов и транспорта состоянии;

- отсутствие искусственного освещения.

В результате проведенного анализа дорожно-транспортных происшествий, зафиксированных на территории городского округа город Новоалтайск Алтайского края, установлено, что отсутствие или неправильное применение технических средств организации дорожного движения является сопутствующим фактором 22% всех дорожно-транспортных происшествий. Мероприятия по установке новых, замене и модернизации существующих технических средств организации дорожного движения должны позволить переломить негативную тенденцию к возрастанию тяжести и количества ДТП на территории города Новоалтайска.

5. Основные мероприятия ПКРТИ городского округа

 города Новоалтайска

Мероприятия программы позволят привести ряд автомобильных дорог города в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, повысить уровень безопасности дорожного движения и качество работы по профилактике нарушений Правил дорожного движения, повысить удовлетворенность граждан состоянием дорожной сети.

	№ 

п/п
	Наименование возможности
	Ожидаемые эффекты
	Мероприятия
по реализации возможностей

	1.
	Увеличение протяженности автомобильных дорог
	Развитие транспортной инфраструктуры городского округа города Новоалтайска и повышение качества автомобильных дорог 
	Капитальный ремонт и ремонт не менее 45,9 км автомобильных дорог местного значения, строительство и реконструкция не менее 2,4км автомобильных дорог местного значения.

	2.
	Обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения
	Повышение безопасности дорожного движения
	Увеличение количества установленных светофорных объектов на 5 шт.;

увеличение количества установленных барьерных ограждений на 0,920 км на дорогах местного значения.

	4. 
	Обеспечение безопасности на пассажиропере-возящем транспорте
	Повышение безопасности дорожного движения
	Обновление подвижного состава транспорта общего пользования, работающего на маршрутной сети города Новоалтайска 
Увеличение количества объектов регулирования дорожного движения, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением.


5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры городского округа  города Новоалтайска  и повышению качества

 автомобильных дорог.

В рамках основных направлений деятельности из первоочередных не капиталоемких мероприятий предусмотрен капитальный ремонт и ремонт не менее 45,9 км автомобильных дорог местного значения на участках с повреждённым дорожным покрытием на дорожной сети.
Далее предусмотрены мероприятия по приведению дорожной сети в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние путем строительства и реконструкции не менее 2,4 км автомобильных дорог местного значения.

Повышение качества автомобильных дорог включает в себя разработку проектно-сметной документации, экспертизу проектов, строительный контроль качества выполненных работ, авторский надзор, приемку и ввод в эксплуатацию законченных строительством (реконструированных, капитально отремонтированных) автомобильных дорог и сооружений на них, текущий контроль состояния автомобильных дорог.

5.2. Мероприятия по обеспечению повышения безопасности дорожного движения на дорожной сети городского округа  города Новоалтайска.

Меры по организации дорожного движения, направленные на повышение пропускной способности и безопасности улично-дорожной сети, являются важной составляющей улучшения транспортной ситуации в городе Новоалтайске. 
В рамках основных и первоочередных направлений деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения предусмотрено увеличение количества внедренных технических средств организации дорожного движения:

- увеличение количества установленных светофорных объектов на 5 шт.;

- увеличение количества установленных барьерных ограждений на 0,920 км на дорогах местного значения.

Повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа  города Новоалтайск включает в себя следующее:

- устройство технических средств организации дорожного движения, в том числе разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектов, строительный контроль качества выполненных работ, авторский надзор;

- мероприятия по содержанию технических средств организации дорожного движения;

- создание системы взаимодействия на население с целью фор​мирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, в том числе изготовление и установка информационных баннеров;

- проведение профилактических мероприятий по БДД в образовательных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий;

- мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения;

- установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных учреждений и мест массового скопления людей;

- установка камер фото-, видеофиксации нарушений;

- мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую  среду и здоровье населения.

5.3. Мероприятия по обеспечению безопасности на пассажироперевозящем транспорте в городском округе  города Новоалтайска.

В городе Новоалтайске в настоящее время действует 24 муниципальных автобусных маршрутов, которые ежедневно обслуживают 56 автобусов. 

	№ маршрута
	Пункт отправления
	Количество выходов
	Ф.И.О. перевозчика

	2а
	Бажово - Гор. больница
	1 выход
	Алмазов 
Максим Владимирович

	2б
	Бажово - Гор. больница
	1 выход
	

	4
	Дорожник - Майская
	2 выхода
	

	5
	ЖБИ - Велижановка
	1 выход
	Юзькив 
Сергей Григорьевич

	5к
	Вокзал - Велижановка
	1 выход
	

	7
	Дорожник - Раздолье
	2 выхода
	Кондратов
 Сергей Петрович

	9
	Дорожник – 10 микрорайон
	3 выхода
	

	44
	Майская - Прудская
	2 выхода
	

	99
	Дорожник – 10 микрорайон
	5 выхода
	

	11
	Белоярск (Боярка) – Гор. больница
	1 выход
	Фадеев 
Виктор Тарасович

	11 к
	Гор. Больница – 5 магазин
	2 выхода
	

	15
	Токарево - Гор. больница
	2 выхода
	Юдин 
Андрей Владимирович

	25
	ЖБИ – Белоярск - Геологи
	4 выхода
	Решетов 
Анатолия Павлович

	12
	ЖБИ - Боровиха
	1 выход
	

	14
	МУП «Водоканал» - Прудская
	6 выходов
	

	26а
	Дорожник – Белоярск (ул. Победы)
	1 выход
	Потапова 
Христина Алексеевна

	26 б
	Дорожник – Белоярск (ул.2-ая Школьная)
	1 выход
	

	3
	АТП - Молодежная
	1 выход
	ООО «Трансмагистраль»

	110
	«Солнечный - Прудская»
	15 выходов
	

	19
	Вокзал – Укладочный
(сезонный)
	2 выхода
	

	206
	ЖБИ – Зудилово
	1 выход
	Миняева
 Валентина Ивановна

	30
	Дорожник – Белоярск (Торфопреприятие)
	2 выхода
	

	111
	Белоярск – Берёзовка
	4 выхода
	


Ежедневно пассажирским транспортом совершается более 15000 рейсов. 

Действующая муниципальная маршрутная сеть охватывает все районы, в том числе отдаленные: Геологов, Кармацкий,  Мелиораторов,  районы Боярка,  Торфопредприятия, Токарево, Раздолье, ст.Боровиха.

В настоящее время  сохранена система перевозок пассажиров льготных категорий по единым социальным проездным билетам (ЕСПБ). 

Учащиеся из отдаленных городских районов имеют возможность воспользоваться правом льготного проезда до ближайшей школы (стоимостью 8 рублей). Данные льготы предоставляются без компенсации из городского бюджета, за счет средств предпринимателей, осуществляющих пассажироперевозки.

Перевозка инвалидов и участников Великой Отечественной войны осуществляется бесплатно всеми видами автобусов по предъявлению соответствующего удостоверения.

На основании Решения Новоалтайского городского Собрания депутатов от 21.02.2017 № 8 «Об утверждении положения о Комитете Администрации города Новоалтайска по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству» (Комитет ЖКГХЭТС), полномочия Администрации г. Новоалтайска по заключению договоров на перевозку пассажиров и багажа автобусами переданы Комитету ЖКГХЭТС. 

Допуск перевозчиков к выполнению регулярных перевозок оформлен договорами, а также маршрутными картами на осуществление регулярных перевозок. Договоры заключены между перевозчиком и Комитетом ЖКГХЭТС на основании конкурсного отбора в соответствии с «Положением о порядке и условиях проведения конкурсов на право осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах». Срок действия договора три календарных года.

В административных процедурах по организации регулярных перевозок пассажиров закреплено участие представителей ОГИБДД ОМВД по                    г. Новоалтайску в комиссии по организации пассажирских перевозок, комиссии по безопасности дорожного движения, комиссии по проверке состояния автомобильных дорог.

Ежегодно на заседаниях городской комиссии по организации пассажирских перевозок рассматриваются вопросы по оптимизации, действующей маршрутной сети, с учетом предложений и замечаний, высказанных жителями города, пассажироперевозчиками, сотрудниками ОГИБДД и специалистами Администрации города.

Сложившаяся муниципальная маршрутная сеть предполагает максимально низкий промежуток времени между автобусами. Такая схема удобна для пассажиров, т.к. сокращается время ожидания автобусов на остановочных пунктах. Кроме городских маршрутов, в городе Новоалтайске действует разветвленная сеть межмуниципальных маршрутов, связывающая наш город с  городом Барнаулом.

Общее количество межмуниципальных маршрутов, проходящих по городу Новоалтайску - 27 ед. (из них соединяющих с городом Барнаулом 15 маршрутов).

Крайне востребованными среди горожан остаются автобусные маршруты в краевой центр - г. Барнаул:

- № 120 «Зудилово-Новоалтайск-Барнаул»;

- № 125 «Новоалтайск (10 мкрн.)-Барнаул (пр.Ленина)»;

- № 205 «Новоалтайск (10 мркн.)-Барнаул (пр.Красноармейский)»;

- № 134 «Новоалтайск (Новогорск)-Барнаул (Вокзал)».

Интервал времени между данными автобусными маршрутами составляет – не более 2-3 минут.

Общее количество межмуниципальных маршрутов, осуществляющих перевозку пассажиров по г. Новоалтайску в направлении поселений Первомайского района - 16 ед. (из них проходящих по городу Новоалтайску 5 маршрутов). Промежуток времени между автобусными маршрутами составляет 2-3– минуты.

Данные автобусные маршруты особо востребованы в утренние часы (более 100% загруженности пассажирами подвижного состава), а в дневные часы намечена тенденция «пустых автобусов». 

Но кроме этого нужно сделать акцент на количество выходов данных маршрутов, что в несколько раз превышает количество выходов городских автобусных маршрутов. 

Поскольку, город Новоалтайск обслуживается 27 ед. муниципальными автобусными маршрутами, промежуток времени между автобусами составляет в среднем 2 минуты, в совокупности с межмуниципальными маршрутами происходит скопление автотранспорта на автобусных остановках и  загруженность городских автодорог.

В рамках основных и первоочередных направлений деятельности по обеспечению безопасности на пассажироперевозящем транспорте программой предусмотрено:
- обновление подвижного состава транспорта общего пользования, работающего на маршрутной сети города Новоалтайска;

- увеличение количества объектов регулирования дорожного движения, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением;

- устройство светофорных объектов  и оптимизация их работы.

Основными проблемами развития городского пассажирского транспорта являются:
- ежегодное снижение объема пассажиропотоков;

- совпадение участков путей следования пассажирских транспортных средств на большинстве маршрутов, в том числе дублирование схем маршрутов межмуниципальными автобусными маршрутами;

- низкие темпы обновления автобусов большого класса.

Мероприятия по обеспечению безопасности на пассажироперевозящем транспорте включают в себя:

1. Формирование и оптимизация единой маршрутной сети

города Новоалтайска.

Формирование единой маршрутной сети города предполагает ведение Реестра маршрутов регулярных перевозок города Новоалтайска (далее – «Реестр»).

Реестр представляет собой информационную систему учета на электронном и бумажном носителях сведений о маршрутах, включая порядковый номер, путь следования с указанием наименований промежуточных и конечных остановочных пунктов, протяженность, порядок посадки и высадки пассажиров, вид регулярных перевозок, сведений о транспортных средствах, которые используются для перевозок по маршрутам, а также сведений о перевозчиках, обслуживающих маршруты. Данные Реестра должны быть открытыми, общедоступными и размещаться в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При проведении оптимизации маршрутной сети города необходимо добиваться снижения уровня дублирования маршрутов городского пассажирского транспорта. При этом необходимо обеспечить минимальное дублирование трасс межмуниципальных маршрутов с трассами муниципальных маршрутов. В качестве решения поставленной задачи следует ограничить движение автобусов маршрутов межмуниципальных направления до ближайшего пересадочного пункта, находящегося в черте городского округа.

В целях снижения загрузки основных магистральных улиц, а также повышения безопасности перевозок необходимо включить в практику объединение маршрутов городского пассажирского транспорта, сводя к минимуму дублирование маршрутов, обслуживаемых автобусами малого класса, с маршрутами  обслуживаемыми автобусами большого класса.

В условиях интенсивной застройки новых кварталов с целью обеспечения транспортной доступностью населения необходимо своевременно проводить корректировку маршрутной сети города, продляя существующие маршруты городского пассажирского транспорта. При этом выбор маршрута производить исходя из предусмотренной транспортной инфраструктуры вновь застроенных кварталов многоэтажной жилой застройки, а также прогнозируемого объема пассажироперевозок.

С целью определения потребностей жителей в перевозках, а также технико-экономического обоснования изменения маршрутов необходимо продолжить практику временного изменения схем движения городского пассажирского транспорта на срок не более 90 дней, а также использовать данные обследования пассажиропотоков, полученные после внедрения электронной системы оплаты и учета проезда на городском пассажирском транспорте.

Данные мероприятия позволят разгрузить основные магистральные улицы города, сократить время на передвижение населения, обеспечить транспортной доступностью новые кварталы, а также оптимизировать расходы бюджетных средств, необходимые для поддержания общественно значимых перевозок.

2. Внедрение электронной системы оплаты и учета проезда на городском пассажирском транспорте.

Внедрение электронной системы оплаты и учета проезда на городском пассажирском транспорте (далее - электронная система оплаты проезда) позволит получать достоверную информацию о количестве перевезенных пассажиров, в том числе льготных категорий граждан, отслеживать пассажиропоток по времени суток, корректировать график работы городского пассажирского транспорта, производить автоматизированный расчет величины денежных компенсаций транспортным предприятиям за фактически оказанные услуги пассажирских перевозок, повысить культуру и качество обслуживания населения, осуществлять контроль пассажиропотока при формировании тарифной политики и оптимизации маршрутной сети города.

Основные цели внедрения электронной системы оплаты проезда:

-создание экономически привлекательной и удобной для пассажиров системы оплаты проезда на основе современных технологий;

- повышение удобства и культуры обслуживания пассажиров;

- оптимизация маршрутной сети города на основании анализа пассажиропотоков;

- реализация гибкой тарифной политики;

- учет предоставленных услуг по перевозке пассажиров льготных категорий.

Мероприятия программы позволят привести ряд автомобильных дорог города в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, повысить уровень безопасности дорожного движения и качество работы по профилактике нарушений Правил дорожного движения, повысить удовлетворенность граждан состоянием дорожной сети.

3. Оптимизация структуры подвижного состава

При подготовке конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам по нерегулируемым тарифам (далее - открытый конкурс), при разработке документации о закупке работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, необходимо предусматривать требования к классу и вместимости подвижного состава для работы по маршруту, исходя из сложившегося пассажиропотока на маршруте, а также наличия дублирования участков маршрута схемами маршрутов, обслуживаемых автобусами большого класса и электротранспорта.

В целях поддержания конкурентоспособности в сфере пассажирских перевозок при организации регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам предусматривать следующие требования к автобусам:

- класс транспортного средства - малый;

- пассажировместимость транспортного средства - до 35 мест (включительно).

По маршрутам, работающим по нерегулируемым тарифам с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан, предусматривать работу транспортных средств среднего класса, а также автобусов малого класса с пассажировместимостью более 35 мест.

По маршрутам, работающим по регулируемому тарифу с предоставлением льгот отдельным категориям граждан, предусматривать работу автобусов большого и среднего классов.

По маршруту предусматривать работу автобусов одного класса транспортных средств.

При определении победителей открытых конкурсов, а также конкурсов, проводимых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, приоритет необходимо отдавать перевозчикам, предложившим современные, новые автобусы с учетом характеристик транспортных средств, влияющих на качество перевозок, таких как наличие низкого пола, оборудования для перевозок лиц с ограниченными возможностями здоровья, пассажиров с детскими колясками.

6. Организация и контроль за ходом реализации ПКРТИ  городского округа города Новоалтайска

Осуществление мероприятий программы планируется за счет средств бюджета города Новоалтайска в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом города Новоалтайска, с возможностью привлечением финансирования из федерального и краевого бюджетов, а также внебюджетных средств (средств частных инвесторов).

Реализация Программы осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами Российской Федерации, определяющими механизм реализации муниципальных программ.

Ключевые участники программы развития транспортной инфраструктуры городского округа города Новоалтайск:

- осуществляют выполнение мероприятий Программы;

- готовят отчеты о выполнении программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;

- несут ответственность за достижение целевых показателей, определенных в программе.

Контроль за ходом выполнения программы осуществляет Администрация города Новоалтайска, Комитет Администрации города по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству.

В рамках реализации программы необходимо создание системы информирования общественности города, в том числе и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Данная система позволит своевременно информировать население о перераспределении транспортных потоков на улично-дорожной сети города, а также предоставлять жителям города достоверную информации о сроках и объемах выполнения дорожных работ.
Приложение 1

к Программе

комплексного развития

транспортной инфраструктуры

городского округа Новоалтайска

Ресурсное обеспечение мероприятий ПКРТИ городского округа города Новоалтайска

Объемы финансирования работ по строительству, реконструкции и ремонту дорожной сети городского округа города Новоалтайска, необходимые для реализации мероприятий ПКРТИ на 2018-2025 г.г.

	№ п/п
	Наименование этапа, задачи
	Бюджетные источники финансирования, млн. руб.
	Внебюджетные источники финансирования, млн. руб.
	Всего,

млн. руб.

	
	
	Федеральные
	Субъектов Российской Федерации
	Местные
	
	

	1.
	Этап 1 Приведение автомобильных дорог,  в нормативное состояние


	400,0
	386,3
	135,8
	1,5
	923,6

	1.1
	Капитальный ремонт и ремонт
	400,0
	386,3
	79,9
	0,0
	866,2

	1.2
	Строительство и реконструкция
	0,0
	0,0
	55,9
	1,5
	57,4

	2.
	Этап 2 Обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения


	0,0
	25,0
	11,5
	0,0
	36,5

	2.1
	Установка светофорных объектов
	0,0
	0,0
	5,7
	0,0
	5,7

	2.2
	Установка дорожных ограждений барьерного типа
	0,0
	0,0
	5,8
	0,0
	5,8

	2.3
	Установка фотовидеофиксации
	0,0
	25,0
	0,0
	0,0
	25,0

	3.
	Этап 3 Обеспечение безопасности на пассажироперевозящем транспорте
	0,0
	0,0
	0,0
	67,7
	67,7

	3.1
	Приобретение единиц подвижного состава транспорта общего пользования
	0,0
	0,0
	0,0
	67,7
	67,7

	ИТОГО
	400,0
	411,3
	147,3
	69,2
	1027,8


	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	

	Бюджетные источники, млн. руб.
	Федеральные
	50,0
	50,0
	50,0
	250,0
	400,0

	
	Субъектов Российской Федерации
	45,0
	45,0
	45,0
	276,3
	411,3

	
	Местные
	9,7
	9,7
	9,7
	118,2
	147,3

	Внебюджетные источники, млн руб.
	9,5
	8,0
	8,0
	43,7
	69,2

	ИТОГО
	114,2
	112,7
	112,7
	688,2
	1027,8


Приложение  2

к Программе

комплексного развития

транспортной инфраструктуры

городского округа Новоалтайск
Показатели ПКРТИ городского округа города Новоалтайска 
	Показатели программы

и их значение по годам


	Показатель


	Ед. изм.
	Тип показателя 
	Базовое значение на 01.01.2017
	Период, год

	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025 (прогнозное)

	
	Общая протяженность дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улицы города Новоалтайска
	км
	справочный
	95,63
	95,63
	95,63
	95,63
	95,83
	98,02

	
	   Доля протяженности дорожной сети, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию автомобильных дорог общего пользования местного значения и улицы города Новоалтайска
	%
	основной
	18
	20
	28,0
	32,0
	37,3
	80

	
	    Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети автомобильные дороги общего пользования местного значения и улицы города Новоалтайска 
	%
	основной
	100
	80
	60
	50
	40
	20

	
	     Доля протяженности дорожной сети города Новоалтайска, работающих в режиме перегрузки в «час-пик»
	%
	справочный
	4,6
	4,2
	3,8
	3,5
	3,2
	2,6

	
	Количество внедренных технических средств организации дорожного движения в г. Новоалтайске, в том числе:
	
	аналитический
	
	
	
	
	
	

	
	светофорных объектов 


	ед.
	
	7
	1
	1
	1
	1
	5

	
	дорожных ограждений

	км
	
	2,6
	0,3
	0,5
	0,6
	0,7
	0,92

	
	       Количество приобретенных единиц подвижного состава транспорта общего пользования
	ед.
	аналитический
	3
	5
	5
	6
	6
	10

	
	       Количество объектов регулирования дорожного движения, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением 
	ед.
	аналитический
	0
	0
	2
	1
	1
	1


Приложение  3

к Программе

комплексного развития

транспортной инфраструктуры

городского округа город Новоалтайск
Перечень объектов строительства автомобильных дорог 

 ПКРТИ городского округа города Новоалтайска 
	N п/п
	Наименование объекта
	Краткое обоснование
	Мощность
 объекта, (м.)
	Объем финансирования
 2018 -2025 гг

(млн.руб.)
	Год
 начала строительства
	Год завершения строительства

	1.
	Строительство автодороги общего пользования местного значения по 
ул. Долматова
	Безопасность дорожного движения; обеспечение транспортной доступности в микрорайоне «Северный»;

повышение качества жизни жителей и гостей города, а также сохранение темпов социально-экономического развития
	750
	10000,0
	2020
	2021

	2.
	Строительство автодороги общего пользования местного значения по 
ул. Высоковольтная
	Безопасность дорожного движения; обеспечение транспортной доступности в микрорайоне «Северный» и в «10 мкрн.»;

повышение качества жизни жителей и гостей города, а также сохранение темпов социально-экономического развития
	300
	3300,0
	2022
	2022

	3.
	Строительство автодороги общего пользования местного значения по 
ул. Спортивная
	Безопасность дорожного движения; обеспечение транспортной доступности в микрорайоне «Северный» и в «10 мкрн.»;

повышение качества жизни жителей и гостей города, а также сохранение темпов социально-экономического развития
	200 
	1500,0
	2018
	2018
	

	4.
	Строительство автодороги общего пользования местного значения по

ул. Индустриальная
	Безопасность дорожного движения; обеспечение транспортной доступности в микрорайоне «Рассвет»;

повышение качества жизни жителей и гостей города, а также сохранение темпов социально-экономического развития
	 650
	5000,0
	2023
	2024

	5.
	Реконструкция автодорожного моста по ул.Деповская (путепровод 5 км. ПК 2)
	Приведение автодорожного моста в исправное и безопасное состояние. Безопасность дорожного движения; 

повышение качества жизни жителей и гостей города, а также сохранение темпов социально-экономического развития
	237
	27600,0
	2019
	2020

	6.
	Строительство автодороги общего пользования местного значения по проезду 
11 микрорайона
	Необходимость осуществления мероприятий по реконструкции определена с учетом сразу нескольких факторов, в том числе условиями постоянного социально-экономического развития, в связи с чем требуется своевременная модернизация сети автодорог городского округа города Новоалтайска, а также на основании установленных межремонтных сроков с целью недопущения аварийных ситуаций
	 250 
	8000,0
	2025
	2025


Приложение  4

к Программе

комплексного развития

транспортной инфраструктуры

городского округа город Новоалтайск

План мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП

 на автомобильных дорогах ПКРТИ городского округа города Новоалтайска 

	№
	Наименование автодороги (улицы) 
	Протяженность 

 автодороги

 (улицы) в, км
	Кол-во мест концентрации ДТП, шт.
	Адрес мест 

концентрации 

ДТП, км
	Причины возникновения места концентрации ДТП
	Рекомендованные мероприятия по ликвидации места концентрации ДТП

	Автомобильные дороги местного значения (улицы)



	1.
	ул. Октябрьская 
	1,55
	1
	ул. Октябрьская, 

от № 21 до № 28
	Нарушение правил проезда нерегулируемого пешеходного перехода, нарушение скоростного режима, нарушение очередности проезда перекрестка
	установка дублирующих дорожных знаков 5.19(1), 5.19(2) "Пешеходный переход", "Ограничение максимальной скорости", "Поворот запрещен"

	2.
	ул. Анатолия
	2,92
	1
	пересечение с 

ул. Прудская
	Нарушение очередности проезда перекрестка
	установка светофора

	3.
	ул. Магистральная
	2,36
	1
	пересечение с

 ул. Анатолия
	Нарушение требования сигнала светофора
	установка фотовидеофиксации


Приложение  5

к Программе

комплексного развития

транспортной инфраструктуры

городского округа город Новоалтайск

Перечень автомобильных дорог  и планируемые мероприятия на них для

 достижения целевых показателей ПКРТИ городского округа города Новоалтайска 

	№

п/п
	Перечень автодорог (улиц)
	Протяженность автодороги (улицы)  и площадь покрытия
	Протяженность автодороги (улицы), находящейся в нормативном состоянии, км/%
	Виды работ
	Стоимость 

(млн.руб.)

	
	
	
	на 31.12.17
	Ожидаемое
	
	

	
	
	
	
	на 31.12.18
	на 31.12.19
	
	

	
	
	км
	кв.м
	км
	%
	км
	%
	км
	%
	
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	ул. Переездная 

 
	1,28

 
	13440

 
	0,128

 
	10

 
	0,128

 
	10,0

 
	0,128

 
	10,0

 
	ремонт покрытия проезжей части
	17,9
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка фотовидеофиксации
	5,0
	

	2.
	ул. Деповская
	2,10
	14700
	0
	5
	2,1
	100
	2,1
	100
	ремонт покрытия проезжей части
	18,9
	

	3.
	ул. Южсиба 
	0,52
	33800
	0,26
	50
	0,26
	50
	0,42
	80,7
	ремонт покрытия проезжей части
	
	2,1

	4.
	ул. Шукшина 
	0,35
	2800
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,372
	100
	ремонт покрытия проезжей части
	2,5
	

	5.
	ул. Прудская 
	2,65
	20200
	0,16
	6
	0,543
	21
	2,409
	90,9
	ремонт покрытия проезжей части
	7,8
	20,7

	6.
	ул. Анатолия

 
	2,92

 
	31790

 
	1,752

 
	60

 
	2,267

 
	78

 
	2,267

 
	78

 
	ремонт покрытия проезжей части
	13,6
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 автобусная остановка
	0,3
	

	7.
	ул. Трактовая (от ул. Магистральнаядо Новосибирской трассы) 
	1,55
	9570
	0,155
	10
	0,155
	10
	1,55
	100
	 ремонт покрытия проезжей части
	
	19,7

	8.
	ул. Коммунистическая 
	2,34
	18720
	0,234
	10
	0,234
	10
	2,34
	100
	 ремонт покрытия проезжей части
	
	29,8

	9.
	ул. Октябренок 
	2,6
	20800
	0,26
	10
	1,584
	61
	1,95
	75
	ремонт покрытия проезжей части
	21,3
	5,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка светофора
	
	3,0

	10.
	ул. Спасская

 (в том числе ул. Центральная) 
	1,75
	15800
	0,7
	40
	0,7
	40
	1,75
	100
	 ремонт покрытия проезжей части
	
	13,4

	11.
	ул. Промплощадка 

(в т.ч.развязка)


	1,75
	14000
	0,000
	0
	1,577
	90
	1,577
	90
	ремонт покрытия проезжей части
	18,6
	

	12.
	ул. Пушкинская 

(от ул. Белоярской, 

ул. Непроезжая, 

ул. Пригородная, 

ул. Геологов)
	2,08
	12480
	0,208
	10
	0,208
	10
	1,025
	94,9
	 ремонт покрытия проезжей части
	
	13,9

	13.
	ул. Тимирязева 
	1,608
	10120
	0,1608
	10
	0,736
	46
	0,736
	46
	ремонт покрытия проезжей части
	5,5
	


Заместитель главы Администрации города                                                                                                            О.В. Гладкова
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования  городской округ город Новоалтайск Алтайского края на 2018 - 2025 годы 








 











