[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

                                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

21.02.2017                
      г. Новоалтайск                                                № 286
О мероприятиях по подготовке 

и пропуску паводковых  вод в 
весенний   период    2017 года 


В целях своевременного осуществления необходимых мер по подготовке и пропуску паводковых вод, предотвращения гибели людей и животных, затопления жилых домов, объектов коммунально-технического, промышленного и социально-бытового назначения, а также порчи материальных ценностей от возможного затопления при интенсивном таянии снега в весенний период 2017 года, в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» п о с т а н о в л я ю:
1.  Утвердить План мероприятий по смягчению рисков и  реагированию на ЧС на территории  муниципального образования город Новоалтайск в паводкоопасный период 2017 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
2.  Утвердить состав противопаводковой комиссии согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить список мест предполагаемого подтопления, требующих обследования и контроля согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
4. Руководителям предприятий, организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, руководителям жилищных предприятий, жилищных управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК (по согласованию), председателям Комитетов по управлению Белоярским и Новогорским микрорайонами: 

- в срок до 20.03.2017 организовать круглосуточную работу аварийных бригад в период прохождения паводка, с назначением ответственных лиц, определить их местонахождение, утверждённые графики круглосуточных дежурств представить в Единую дежурно-диспетчерскую службу Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Новоалтайска» (далее ЕДДС МКУ «УГОЧС»);
- в срок до 25.03.2017 закончить работу по очистке территорий от снега и вывозу его с мест предполагаемых подтоплений от зданий и сооружений, в случае необходимости выполнить работы по устройству  водоотводных канав на закреплённых участках;
-привести в готовность  необходимую технику и оборудование, организовать его круглосуточную работу, обеспечить запас горюче-смазочных материалов.  
5. Руководителям предприятий,  организаций и  ведомств (по согласованию) осуществлять постоянный контроль за обстановкой на закреплённых объектах, при ухудшении паводковой обстановки немедленно информировать ЕДДС МКУ «УГОЧС» по телефонам 4-33-55; 4-33-44.
6. Комитету администрации города по ЖКГХЭТС:
- до 05.03. 2017 провести смотр готовности техники и механизмов, создать перечень техники привлекаемой для ликвидации подтоплений;
- привлечение необходимой техники производить на основании заявок предприятий, организаций города, жителей города и ЕДДС МКУ УГОЧС, обеспечить координацию работы привлеченной техники;

- организовать работу по учету и регистрации времени работы привлекаемой техники предприятий;
- заключить договоры (контракты) с подрядными организациями на поставку  грунта и песка для устройства и укрепления насыпных дамб;

- заключить договоры (контракты) с пассажироперевозчиками на оказание транспортных услуг пассажирскими автобусами общей вместимостью 100 человек для доставки эвакуируемого населения в пункты временного размещения;

-  заключить договоры (контракты) с подрядной организацией на 2 грузовых автомобиля общей вместимостью 50 т. для перевозки домашнего имущества населения.
7. Руководителям предприятий и организаций организовать передачу сведений о времени и месте работы привлекаемой техники в адрес ЖКГХЭТС.
8. Отделу по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (Шайкина Н.Н.):

- в случае проведения эвакуационных мероприятий организовать питание в пунктах временного размещения;
-предусмотреть обеспечение жителей домов отрезанных от уличного сообщения питьевой водой и продовольственными наборами. 
- создать запас мешкотары под песок в количестве 1000 шт. для укрепления временной насыпной дамбы.
9. МКУ «УГОЧС» (Лисовский С.И.): 
- в случае проведения эвакуационных мероприятий осуществлять контроль за исполнением мероприятий по эвакуации населения с мест, подверженных затоплениям;
- в период паводка организовать мониторинг обстановки в зоне возможного подтопления; 
-информировать о сложившейся паводковой обстановке председателя противопаводковой комиссии ежесуточно, при ухудшении обстановки – немедленно;
- организовать передачу сведений о количестве поступающих в ЕДДС сообщений о подтоплении городских объектов, домовладений в Комитет ЖКГХЭТС (Канина Е.В.); 
- в срок до 25.03.2017 направить жителям, домовладения которых находятся в зоне подтопления, памятки о правилах поведения населения при подтоплении и действиях в случае подтопления;


- для перевозки пострадавшего населения, доставки бутилированной питьевой воды и продуктов питания, а также оказания срочной медицинской помощи организовать круглосуточную работу лодочной переправы.
10. МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» (Лисовский С.И.) совместно с ФГКУ «3 ОФПС по Алтайскому краю» (Сухомлинов А.С.) в случае уровня воды приближающегося к критической отметке  развернуть круглосуточный пост для организации наблюдения за гидрологической обстановкой в районе подтопления.
11. ОМВД России по г. Новоалтайску (Завьялов В.В.) организовать охрану общественного порядка в зоне подтопления.

12. Главному редактору газеты «Наш Новоалтайск» (Кухарева М. В.) обеспечить информирование населения о мероприятиях по предупреждению подтоплений, о ходе прохождения паводка, правилах поведения населения при паводке и мерах, принимаемых руководством города для предотвращения чрезвычайных ситуаций.
13. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике (Кулибаба Л.В.) обеспечить финансирование мероприятий по ликвидации подтоплений за счет средств резервного фонда Администрации города по заявке комитета ЖКГХЭТС в течение 3-х рабочих дней.
14. Комитету по общим вопросам провести разъяснительную работу с председателями уличных комитетов в части исполнения домовладельцами сектора индивидуальной жилой застройки пункта 9.3. Правил благоустройства территории города Новоалтайска по оборудованию и очистке водоотводных канав и труб для обеспечения пропуска талых вод.

15. Комитету по образованию (Мосинцева М.В.), отделу по делам молодежи (Шургая Е.А.) при необходимости  организовать помощь в проведении противопаводковых мероприятий одиноким пенсионерам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и другим нуждающимся категориям граждан, проживающим в секторе индивидуальной застройки силами учащихся образовательных учреждений города.
    16. Ответственность за проведение вышеуказанных мероприятий, координацию действий служб возложить на заместителя главы Администрации города Маркелова А.В.
         17. Отменить постановление Администрации города Новоалтайска от 24.02.2016 №235 «О мероприятиях по подготовке и пропуску ледохода и паводковых  вод в весенний   период    2016 года». 

   18. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании - газете «Наш Новоалтайск» и разместить на официальном сайте города Новоалтайска в сети «Интернет».

   19. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города         
                                                  
С.Н. Еремеев
Приложение  1

к постановлению Администрации

        города от 21.02.2017 № 286
План
мероприятий по смягчению рисков и  реагированию на ЧС на территории  муниципального образования город Новоалтайск в паводкоопасный период 2017
	№

п/п
	Наименование работ
	Срок исполнения
	Ответственный

за исполнение

	1.
	Издать приказы, организующие работу в период пропуска паводковых вод и (или) ледохода, составить графики круглосуточного дежурства, которые представить в МКУ УГОЧС.
	До 10.03. 2017.
	Руководители предприятий, организаций, учреждений
(по согласованию), председатели Комитетов Администрации города Новоалтайска по управлению Белоярским  и Новогорским микрорайонами.

	2.
	Очистить от снега и льда колодцы, дождеприёмники и трубопроводы ливневой канализации, проверить её работоспособность и осуществлять постоянный контроль за системами:

- ул. Октябрьская (от ул. Григорьева до ул. Набережная); ул. Коммунистическая (от Октябрьской до Партизанской); ул. Буденного; пер. Профсоюзный; ул. Зеленая, ул. З. Правда; ул. Матросова, Майская, Советская; ул. Прудская (от ул. Космонавтов, Лазо, Анатолия до ул. 40 лет Победы); ул. Строительная (от ул. Магистральная до Красногвардейской); ул. Деповская (от Обской до Парковой); ул. Обская; ул. Анатолия (от моста до ул. 40 лет Победы); ул. Космонавтов (от Прудской до Ушакова); ул. Космонавтов (пересечение с Парковой); ул. Южсиба; Бульвар Землянова; ул. Полевая; ул. Менделеева; ул. Белоярская; путепровод 5 км; путепровод 6 км; ул. Анатолия (от Прудская до ГОЧС) 
	До 25.03. 2017.
	Комитет ЖКГХЭТС,

ООО «АРЦ»

(Соколов Е.В.) (на основании муниципального контракта)



	1. 
	- Бийская развязка (ул.Переездная), под железнодорожным мостом (въезд в район Чесноковки со стороны трассы Барнаул-Новоалтайск), под ж/д путями в районе ст.Кузнечной, под ж/д путями (между ж/д переездом в район Чесноковки и ст.Присягино), в районе центрального въезда в город, между НХПП и ж/д путями.
	До 25.03. 2017.
	И.о начальника Алтайской дистанции пути

Грищенко С.Ф.
 (по согласованию)


	3.
	Спортивные объекты и сооружения

	До 25.03. 2017.
	Комитет по физической культуре и спорту

(Зернюков А.Ф.)

	4.
	Произвести очистку от снега территорий:

- вдоль учреждений и АЗС расположенных по ул.Переездная.
Осуществлять контроль за проведением данных мероприятий.
- Белоярский мкр., кладбища Белоярского р-на

- Новогорский мкр., кладбище Новогорского р-на
- городское кладбище.


	До 25.03. 2017.
Постоянно
	Собственники, арендаторы зданий,

Комитет по экономической политике и инвестициям

(Чернова В.Н.)

Председатель Комитета Администрации города Новоалтайска по управлению Белоярским микрорайоном (Ракитин М.В.)

совместно с подрядчиком на содержание кладбищ,

Председатель Комитета Администрации города Новоалтайска по управлению Новогорским микрорайоном 

(Фохт Л.В.),

Комитет ЖКГХЭТС (Канина Е.В.) совместно с подрядчиком на содержание кладбища.

	5.
	Очистить от снега и наледи территорию полосы отчуждения железной дороги в черте города.

Очистить от снега дренажные системы и системы водоотведения на объектах железнодорожного транспорта в черте города Новоалтайска.

Осуществлять контроль за работоспособностью систем водоотведения. И усилить контроль за паводковой ситуацией в местах отвала снега (снегосвалки).
	До 25.03. 2017
До 25.03.2017
В течение всего периода
	И.о начальника Алтайской дистанции пути

Грищенко С.Ф.
 (по согласованию)


	6.
	Очистить от снега подъездные пути, улицы, дворы, выполнить стоки в пониженные места рельефа.
	До 25.03. 2017.
	Руководители предприятий, организаций и ведомств (по согласованию), председатели Комитетов Администрации города Новоалтайска по управлению Белоярским и Новогорским микрорайонами.

	7.
	Очистить автомобильные мосты, путепроводы и подходы к ним с дождеприёмниками. 
	До 25.03. 2017
	Комитет ЖКГХЭТС,

ООО «АРЦ»

	8.
	Обеспечить безаварийный пропуск ледохода и паводковых вод на следующих объектах:

- Автомобильные мосты ул. Белоярская

- Автомобильный мост на трассе Новоалтайск – Барнаул (ст.Присягино, р-н Шанторки)

- Пешеходные мосты через р.Чесноковка (4 шт.)

- Автомобильные мосты ул.Анатолия, ул.Набережная

- Пешеходные мосты в Белоярском районе


	постоянно

постоянно

постоянно

постоянно
	Председатель Комитета Администрации города Новоалтайска по управлению Белоярским микрорайоном (Ракитин М.В.)

Комитет ЖКГХЭТС

Алтайская дистанция пути (Грищенко С.Ф.)
Комитет ЖКГХЭТС

Комитет ЖКГХЭТС

Председатель Комитета Администрации города Новоалтайска по управлению Белоярским микрорайоном (Ракитин М.В.)



	9.
	Очистить крыши, отмостки зданий от снега, обеспечить отвод талых вод от зданий, не допустить попадание их в подвалы.
Осуществлять контроль за проведением данных мероприятий.
	До 25.03. 2016.
Постоянно
	Руководители предприятий и организаций любых форм собственности, ведомств, имеющих на балансе жильё, объекты соцкультбыта, административные здания.
Отдел архитектуры и градостроительства (Васильева Н.В.)
Комитет по экономической политике и инвестициям

(Чернова В.Н.)

Комитет по управлению имуществом

(Ракитина Л.И.)

Комитет по физической культуре и спорту

(Зернюков А.Ф.)

Комитет по культуре (Щепина Н.В.)

Комитет ЖКГХЭТС (Канина Е.В.)

	10.
	Осуществлять постоянный контроль за сходом талых вод, при необходимости, закрыть ливнеотводы, расположенные под трассой «Р256», либо выполнить другие мероприятий, обеспечивающие отвод талой воды на участках: 

- городское кладбище (4 км)

- Южная часть р-на Чесноковка.
	Постоянно
	ГУП ДХ АК «Северо-восточное ДСУ» (Сивец С.А.)



	11.
	Очистить от снега территории насосных станций, установить контроль за техническим состоянием водонапорных колодцев, сетей водоснабжения, коллекторов, исключив попадание в них паводковых вод.
	До 25.03.2017
	МУП «Водоканал» (Гусев А.А.)
Другим ОЭ, имеющим на балансе объекты водоснабжения.

	12.
	Очистить от снега тепловые камеры, установить контроль по предотвращению попадания в них паводковых вод.


	До 25.03.2017
	МУП «НТС» (Моторин А.В.)
Другим ОЭ, имеющим на балансе объекты теплоснабжения.

	13.

	Для проведения работ по устройству ограждения объектов, подверженных подтоплению, определить место выемки грунта. 
	До 14.03.2017
	Отдел архитектуры и градостроительства (Васильева Н.В.)

	14.
	Произвести отвод талых вод от строящихся объектов, исключив затопление котлованов и подвалов строящихся зданий.
Осуществлять контроль за отводом талых вод с данных объектов.

	В течении всего периода
	Руководители строительных предприятий и предприятий заказчиков 
(по согласованию),

Отдел архитектуры и градостроительства (Васильева Н.В.)

	15.
	Обеспечить сохранность линий электропередач, связи, коммутационного оборудования и средств автоматики.
	Постоянно
	Директор 

Филиал «НМЭС» 

ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго»

Адодин А.Ю. 

(по согласованию),

Начальник Алтайской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Шипилов А.А.
(по согласованию),

начальник Алтайской дистанции электроснабжения Ананьин А.В., 

(по согласованию), 

Восточного ЦТ ОАО «Ростелеком» 

Бондарь А.А.

(по согласованию)

	16.
	Установить постоянный контроль за водохранилищами на реках Чесноковка, Большая и Малая Черемшанка, ежесуточно в 9.00 передавать данные о состоянии сооружений, уровне подъёма воды в ЕДДС МКУ УГОЧС по телефонам 4-33-55; 

4-33-44. 
	В течение всего периода
	Белоярский филиала ФГБУ «Управление Алтаймилиовоухоз»
(по согласованию)

	17.
	Произвести контрольную проверку готовности оборудования, техники и механизмов, привлекаемых для ликвидации подтоплений 
	До 05.03.2017
	Комитет ЖКГХЭТС 

	18.
	Организовать проведение подворного обхода сотрудниками ОВД по городу Новоалтайску домовладений, находящихся в местах предполагаемого подтопления совместно с должностными лицами, ответственными за безопасное прохождение паводка и председателями уличных комитетов, на предмет информирования населения о проведении первоначальных противопаводковых мероприятий и на предмет привлечения к административной ответственности домовладельцев, должностных лиц, допустивших нарушение  ст. 27 закона Алтайского края от 10.07.2002 года №46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края». 
	В течение периода паводка.
	Начальник ОМВД по г. Новоалтайску 
Завьялов В.В. (по согласованию)

Должностные лица ответственные за безопасное прохождение паводка 

	19.
	Организовать питание и медицинское обслуживание на пунктах временного размещения эвакуируемых жителей, а также для привлекаемых к устранению подтоплений работников предприятий.
	При необходимости
	Заведующий отделом  по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

комитета по экономической политике и инвестициям (Шайкина Н.Н.),

Главный врач КБГУЗ «Городская больница им. Л.Я.Литвиненко, г. Новоалтайск» Ходоренко С.А.

(по согласованию)



	20.
	Обеспечить охрану материальных ценностей, имущества граждан, попадающих в зону предполагаемого затопления.


	При необходимости
	Начальник ОМВД 
по г. Новоалтайску
Завьялов В.В.
(по согласованию)

	21.
	Обеспечить беспрепятственное передвижение техники и механизмов по территории города, привлекаемой для пропуска паводковых вод и ликвидации подтоплений. 
	При необходимости
	Начальник ОГИБДД ОМВД

 по г. Новоалтайску

Колесников А.И.

(по согласованию)

	22.
	Уточнение и подготовка мест на случай проведения эвакуации населения и материальных ценностей из затапливаемых территорий. Определение порядка эвакуации населения, создание условий для временного проживания эвакуированных, снабжение населения продовольствием
	При необходимости
	Комитет ЖКГХЭТС (Маркелов А.В.), председатель эвакуационной комиссии (Михайлова Т.Ф.), МКУ «УГОЧС» (Лисовский С.И.), директор МУДОД  ДООЦ «Орленок» (Ермолович Л.Ю.)

	23.
	Обеспечение постоянного контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с действующим законодательством 
	март-апрель

2017 года
	ТО «Роспотребнадзор» по Алтайскому краю в г.Новоалтайске


Заместитель главы

Администрации города                                                                             О.В. Гладкова

Приложение 2
к постановлению Администрации

        города от 21.02.2017 № 286
СОСТАВ  
ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ
Председатель комиссии:

	Еремеев С.Н.


	- глава Администрации города, председатель комиссии



	Заместители  председателя комиссии:

	Маркелов А.В.
	- заместитель главы Администрации города, заместитель  

  председателя комиссии

	Лисовский С.И.

Секретарь 
	- начальник МКУ «УГОЧС», заместитель председателя  

  комиссии
комиссии:

	Падалко Г.В.
	- ведущий специалист комитета ЖКГХЭТС по  транспорту и       

  благоустройству

	Члены комиссии:
	

	Адодин А.Ю.
	- директор филиала НМЭС (по согласованию)

	Грищенко С.Ф.
	- И.о начальника Алтайской дистанции пути

	Васильева Н.В.
	- заведующий отделом архитектуры и градостроительства

	Гусев А.А.
	- директор МУП «Водоканал» г. Новоалтайска

	Завьялов В.В.
	- начальник ОМВД России по г.Новоалтайску

	Канина Е.В.
	- председатель комитета ЖКГХЭТС

	Моторин А.В.
	- директор МУП «Новоалтайские тепловые сети»

	Ракитин М.В.
	- председатель Комитета по управлению Белоярским    

  микрорайоном

	Соколов Е.В.
	- руководитель подрядной организации на выполнение 
  мероприятий по зимнему содержанию автодорог, улиц,  

  внутриквартальных проездов города (по согласованию)

	Сухомлинов А.С.
	- начальник 3 ОФПС (по согласованию)

	Фохт Л.В.
	- председатель Комитета по управлению Новогорским 
  микрорайоном

	Чернова В.Н.
	- председатель комитета Администрации города Новоалтайска  

  по экономической политике и инвестициям

	Шайкина Н.Н.
	- заведующий отделом по развитию предпринимательства и 
  рыночной инфраструктуры 


Заместитель главы Администрации города



     О.В.Гладкова
Приложение 3

к постановлению Администрации

        города от 21.02.2017 № 286       

СПИСОК

мест предполагаемого подтопления, требующих обследования и контроля:

	№

п/п
	Наименование улицы (переулка)
	Номера домов (местонахождение подтапливаемых участков, объектов)
	Ответственные за безопасное прохождение паводка в местах предполагаемого подтопления
	Ответственный за выдачу памяток о

правилах поведения населения при подтоплении и мерах по предупреждению подтоплений

	Сектор Чесноковка

	
	Линейная
	6,8,10,12а,27,30,32,55а
	Комитет ЖКГХЭТС

(Канина Е.В.)
	МКУ УГОЧС (С.И. Лисовский)

	
	Садовая
	4,10,12,16,18,20,22,9,11,13,13а,

15
	
	

	
	Пионерская
	15,16а,18,20,17,19,21,23,25,35а
	
	

	
	Железнодорожная
	17,19,21,23,18,20,22,28,30
	
	

	
	Пугачёва
	20,22,24,13,15
	
	

	
	Школьная 
	17,19
	
	

	
	Пер.Западный
	31,33,35,37
	
	

	
	Майская
	53,55,57,60,61,83,86,94,95,96,98,100,

105.107,109,116,118,120151,153,155,159, 161,163,165
	
	

	
	Вокзальная
	13,14,16 и напротив ж/д №2
	
	

	
	Чесноковская
	15,17,18,19,9,11
	
	

	
	К.Маркса
	47,87,60,91
	
	

	
	Мичурина 
	3,5
	
	

	
	Матросова
	12,33
	
	

	
	Ленина
	106,145,107,199,202
	
	

	
	Чехова
	6,8
	
	

	
	Циолковского 
	2а
	
	

	
	Советская 
	48,58,60
	
	

	
	Комсомольская
	9а,11,11а
	
	

	
	Школьная
	7,12
	
	

	
	Гоголя
	24
	
	

	
	пер.Пожарный
	16
	
	

	
	Пер.Западный
	31,35
	
	

	
	Социалистическая
	1-29
	
	

	
	Всего улиц
	23
	
	

	
	Всего домов
	143
	
	

	Сектор 215 км

	
	Черепановых
	44
	Комитет ЖКГХЭТС

(Канина Е.В.)
	МКУ УГОЧС (С.И. Лисовский)

	
	Всего улиц
	1
	
	

	
	Всего домов
	1
	
	

	Сектор Раздолье

	
	Алтайская
	1,2,26,24,28,44,46,40,38
	Комитет ЖКГХЭТС

(Канина Е.В.)
	МКУ УГОЧС (С.И. Лисовский)

	
	Раздолье
	1,2,3
	
	

	
	1-я Залинейная
	15,22а
	
	

	
	2-я Залинейная
	7
	
	

	
	4-я Залинейная
	16
	
	

	
	Герцена
	32
	
	

	
	3-я Залинейная
	12
	
	

	
	Всего улиц
	7
	
	

	
	Всего домов
	18
	
	

	Сектор Белоярский

	
	пер.2-й Трудовой
	В районе реки
	Председатель Комитета Администрации города Новоалтайска по управлению Белоярским микрорайоном (Ракитин М.В.)


	МКУ УГОЧС (С.И. Лисовский)

	
	Рыбальная 
	В районе реки
	
	

	
	Подгорная
	по необходимости
	
	

	
	Белоярская
	220,222,224,226,228,230,232,234,240,250
	
	

	
	2-я Школьная
	2,8,10,12,14,16
	
	

	
	пер.Подгорный
	2,4,6,8,10,12
	
	

	
	Пушкинская
	58,72, 1-16
	
	

	
	Победы
	4,7,8,10,12,14,23
	
	

	
	Советов
	14а,46,48
	
	

	
	Новосибирская
	1
	
	

	
	Стахановская
	47
	
	

	
	2-я Пролетарская
	3
	
	

	
	2-я Садовая
	12,14,16
	
	

	
	6-я Береговая
	Дома, расположенные на данной улице
	
	

	
	Мерзликина
	45
	
	

	
	Совхозная
	27
	
	

	
	Цветочная
	30
	
	

	
	3-я Береговая
	15
	
	

	
	2-я Комсомольская
	8
	
	

	
	Ударная 
	11
	
	

	
	Пер.Маленький
	
	
	

	
	Декабристов
	31
	
	

	
	Пер.Рабочий
	17,20
	
	

	
	Некрасовская
	1,3,5
	
	

	
	Драничникова
	21
	
	

	
	2-я Партизанская
	3
	
	

	
	Всего улиц
	26
	
	

	
	Всего домов
	56
	
	

	Сектор Бажово

	
	Осипенко
	11,13,9,26,24,22
	Комитет ЖКГХЭТС 
(Канина Е.В.)
	МКУ УГОЧС (С.И. Лисовский)

	
	8 Марта
	15,17,18,19,21,23,25,27,29
	
	

	
	П.Коммуны
	2,2а
	
	

	
	Чернышевского
	11,13,14,15,16,18,25,27,28,31,37,41,
44а,74,85,89,98
	
	

	
	Магистральная
	8,35,62,69,125,168
	
	

	
	Пирогова
	11,11б,16
	
	

	
	Пролетарская
	3
	
	

	
	Зеленый Клин
	5,9,26а
	
	

	
	Локомотивная
	35а, 54
	
	

	
	пер.Нагорный
	6
	
	

	
	Фрунзе
	8
	
	

	
	Пер.Южный
	29
	
	

	
	Кутузова
	2,4,6,9
	
	

	
	Суворова
	12,20
	
	

	
	Пер.Бажовский
	6
	
	

	
	Северная 
	16, 54
	
	

	
	Урицкого
	4
	
	

	
	Трактовая
	66,68
	
	

	
	Всего улиц
	18
	
	

	
	Всего домов
	65
	
	

	Сектор Мирный

	
	Рылеева
	21,23,25
	Комитет ЖКГХЭТС 
(Канина Е.В.)
	МКУ УГОЧС (С.И. Лисовский)

	
	С.Лазо
	45
	
	

	
	Никитина
	5,7
	
	

	
	Всего улиц
	3
	
	

	
	Всего домов
	6
	
	

	Сектор Почтовый

	
	Байдукова
	2,7,45,79,83,85,86,25,92
	Комитет ЖКГХЭТС 
(Канина Е.В.)
	МКУ УГОЧС (С.И. Лисовский)

	
	Сибирская
	71,73,75,77,46,34,91,87,42
	
	

	
	Чкалова
	27,29,48,10,22,50
	
	

	
	Белякова
	2,5,7,17,19,36,79
	
	

	
	Зелёная
	80,3
	
	

	
	Коллективная
	17,19,21,23,48,49,54
	
	

	
	Маяковского
	61
	
	

	
	Тургенева
	39,41,45,47,49,63,65,67
	
	

	
	Алтайский рабочий
	18,22,41,43,44,45,46,47,48,57
	
	

	
	Бийская 
	14,30,32,36а
	
	

	
	Новоалтайская
	49
	
	

	
	Кирова
	36
	
	

	
	Сенная
	6,8
	
	

	
	Пер.Транспортный
	54
	
	

	
	Завода Правды
	25,38
	
	

	
	Островского
	47а
	
	

	
	Новоударника
	28
	
	

	
	Вагоностроительная
	18
	
	

	
	Переездная 
	2а
	
	

	
	Всего улиц
	19
	
	

	
	Всего домов
	72
	
	

	Сектор АТП

	
	Коммунистическая
	15,17,19,21,13,87
	Комитет ЖКГХЭТС 
(Канина Е.В.)
	МКУ УГОЧС (С.И. Лисовский)

	
	Новая
	15,17,13,19
	
	

	
	Тельмана
	24,36
	
	

	
	Октябрёнок
	39,41
	
	

	
	Береговая
	53
	
	

	
	Буденного
	11,15
	
	

	
	Пер.Трудовой
	11
	
	

	
	Свердлова
	25
	
	

	
	Тюленина
	23,25
	
	

	
	Всего улиц
	9
	
	

	
	Всего домов
	20
	
	

	Сектор Рассвет

	
	Тополиная
	5,8,10,12
	Комитет ЖКГХЭТС 
(Канина Е.В.)
	МКУ УГОЧС (С.И. Лисовский)

	
	Спасская
	11
	
	

	
	Изумрудная
	46,48
	
	

	
	Прудская
	42,44,46
	
	

	
	Индустриальная
	9
	
	

	
	Российская
	53
	
	

	
	Всего улиц
	6
	
	

	
	Всего домов
	12
	
	

	Сектор улиц Гастелло, Фурманова

	
	Гастелло
	34
	Комитет ЖКГХЭТС 
(Канина Е.В.)
	МКУ УГОЧС (С.И. Лисовский)

	
	Фурманова
	24
	
	

	
	Всего улиц
	2
	
	

	
	Всего домов
	2
	
	

	Сектор Велижановка

	
	Тимирязева
	44,48,50,52
	Комитет ЖКГХЭТС 
(Канина Е.В.)
	МКУ УГОЧС (С.И. Лисовский)

	
	1-я Полевая
	4
	
	

	
	Менделеева
	12,14
	
	

	
	Всего улиц
	3
	
	

	
	Всего домов
	7
	
	

	Сектор Привокзальный

	
	Октябрьская
	5,9,19,27,31,35
	ООО УК
«ЖЭУ-1»
(Лагно А.А.)
	

	
	Ударника
	3,22
	
	

	
	Войкова
	21,29
	Комитет ЖКГХЭТС 
(Канина Е.В.)
	МКУ УГОЧС (С.И. Лисовский)

	
	Красноармейская
Береговая
	20
53
	
	

	
	Всего улиц
	5
	
	

	
	Всего домов
	11
	
	

	Сектор Дорожник

	
	Дорожник
	2,3,7а
	ООО УК
 «ЖЭУ-1»
 (Лагно А.А.)
	

	
	Всего улиц
	1
	
	

	
	Всего домов
	3
	
	

	Сектор 9 микрорайон

	
	40 лет ВЛКСМ
	2
	ООО УК 

«ЖЭУ-2»

(Лагно А.А.) 
	

	
	Парковая
	3
	
	

	
	Деповская
	30
	
	

	
	Строительная
	6,8
	
	

	
	Всего улиц
	4
	
	

	
	Всего домов
	5
	
	

	Сектор 10 микрорайон

	
	Анатолия
	31
	ООО УК «Тепловые сети», ООО «УК «ЖЭУ № 2» (Лагно А.А.)

ООО УК «Водрем» (Ткаченко А.Н.)

ТСЖ «ЖТД №26а»
	

	
	Космонавтов
	24, 26, 26а
	
	

	
	Всего улиц
	2
	
	

	
	Всего домов
	4
	
	

	Сектор Северный

	
	Квартал 9

Квартал 8

Квартал 3
	1, 2, 2б, 3, 23, 24, 25

1,29

14, 15, 16, 17, 18, 19
	Комитет ЖКГХЭТС 
(Канина Е.В.)
	МКУ УГОЧС (С.И. Лисовский)

	
	Всего улиц
	3
	
	

	
	Всего домов
	15
	
	

	
	Итого улиц
	132
	
	

	
	Итого домов
	439
	
	


Заместитель главы

Администрации города                                                                             О.В. Гладкова
