АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06. 2014			   г. Новоалтайск				     № 1375

О внесении изменений в постановление Администрации города Новоалтайска от 13.10.2011 № 2154 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Новоалтайска на 2011-2015 годы» (с изменениями от 28.12.2012 №2743, от 08.05.2013 № 929, от 25.12.2013 №2914)

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации,    п о с т а н о в л я ю:

- Внести в постановление Администрации города Новоалтайска от 13.10.2011 № 2154 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Новоалтайска на 2011-2015 годы» (с изменениями от 28.12.2012 №2743, от 08.05.2013 № 929, от 25.12.2013 №2914) следующие изменения:

  - В муниципальной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Новоалтайска на 2011-2015 годы»:

в разделе 1 «Паспорт муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования       г. Новоалтайска на 2011-2015 годы» в столбце 2 строки 8 таблицы:

слова «Общий объем средств, направляемых на реализацию программы –204 070,9 тыс. рублей», заменить словами «Общий объем средств, направляемых на реализацию программы – 230 146,0 тыс. рублей»;

слова «2015 год – 51 863,6 тыс. руб., в т.ч. бюджет городского округа – 36 863,6 тыс. рублей», заменить словами «2015 год – 77 938,7 тыс. руб., в т.ч. бюджет городского округа – 36 863,6 тыс. рублей, внебюджетные средства –         26 075,1 тыс. рублей»;

таблицу «Мероприятия муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Новоалтайска на 2011-2015 годы» изложить в новой редакции (приложение №1);

раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции (приложение №2).

- Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Д.С. Тренькаева.

Глава Администрации города                                                              Б.К. Парадовский

Приложение №2

к постановлению Администрации

города Новоалтайска

от 03.06.2014 № 1375

6. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование Программы в 2011-2015 годах будет осуществляться за счет всех источников финансирования – 230 146,0 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

|  | Бюджет городского округа | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджет- ные средства | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 г. | 6 197,3 | 2 000,0 | - | 14 600,0 | 22 797,3 |
| 2012 г. | 12 140,0 | 16 125,0 | 42 650,0 | - | 70 915,0 |
| 2013 г. | 35 995,0 | 6 000,0 | - | - | 41 995,0 |
| 2014 г. | 10 000,0 | 6 500,0 | - | - | 16 500,0 |
| 2015 г. | 36 863,6 | 15 000,0 | - | 26 075,1 | 77938,7 |
| Всего: | 101 195,9 | 45 625,0 | 42 650,0 | 40 675,1 | 230 146,0 |

Программой планируется привлечь средства федерального и краевого бюджетов, средства предприятий.

Заместитель главы

Администрации города                                                                      О.В. Гладкова

Приложение №1

к постановлению Администрации

города Новоалтайска

от 03.06.2014 № 1375

Мероприятия

муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования г. Новоалтайска на 2011-2015 годы»

| № п/п | Перечень мероприятий | Исполнитель |  | Индикаторы |  |  | Ед. изм. |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма расходов бюджета городского округа по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего расходов бюджета городского округа, тыс.рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |
|  | г. Новоалтайск |  |  | протяженность сетей водоснабжения |  |  | км |  | 1,5 |  | 2,45 |  | 3,1 |  | 3,38 | 16,125 |  |  |  | 6197,3 |  |  | 12140,0 |  | 35995,0 |  | 10000,0 |  | 36863,6 |  | 101195,9 |  |
|  |  |  |  | протяженность сетей водоотведения |  |  | км |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | протяженность сетей теплоснабжения |  |  | км |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | протяженность сетей электроснабжения |  |  | км |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | скважина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | приемная камера |  |  | ед |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | трансформаторная подстанция |  |  | ед |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | станция водоподготовки |  |  | ед |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КОС |  |  | ед |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача: развитие на территории муниципального образования систем теплоснабжения |  |  |  |  | протяженность | км |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,3 |  | 720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 917,3 |  |
| 1.1 | Проектирование объекта «Техническое перевооружение котельной №6 с переводом на природный газ по адресу: г. Новоалтайск, ул. Белоярская, 164 для теплоснабжения общеобразовательной школы №12» | ООО «Газ-ПромПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,8 |  |
| 1.2 | Проектирование объекта «Техническое перевооружение котельной №4 с переводом на природный газ по адресу: ул. Майская, 125 для теплоснабжения общеобразовательной школы №3» | ООО «Газ-ПромПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,5 |  |
| 1.3 | Строительство новых тепловых сетей (1,2 км) и реконструкция ветхих сетей теплоснабжения (3,6 км) в Павлокорчагинском районе г.Новоалтайска | ООО «НСПМК-1072» |  |  |  | протяженность | км |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,0 |  |
| 1.4 | Разработка проекта реконструкции трубопроводов системы ГВС от теплового пункта №1 | Источником финансирования для реализации мероприятий инвестиционной программы является инвестиционная составляющая тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Реконструкция трубопроводов системы ГВС, в связи с переходом на закрытую систему горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача: развитие систем водоснабжения, снижение аварийности на сетях, увеличение пропускной способности трубопроводов |  |  |  | протяженность |  | км | 1,5 |  | 2,45 |  | 3,1 |  | 3,38 |  |  | 16,125 |  | 6000,0 |  | 6649,0 |  |  | 16581,0 |  | 4500,0 |  | 31963,6 |  | 65693,6 |  |
| 2.1 | Строительство комплекса водозаборных сооружений по ул. Плодопитомник в г.Новоалтайске Алтайского края | ООО «НСПМК-1072» |  |  | протяженность сетей водоснабжения |  | км |  |  | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1710,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1710,0 |  |
|  |  |  |  |  | протяженность сетей электроснабжения |  | км |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | трансформаторная подстанция |  | ед |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | станция водоподготовки |  | ед |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Устройство систем доочистки на насосной станции 2-го подъема по ул. П.Корчагина в г. Новоалтайске Алтайского края | ООО «Строй-Мастер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  | 939,0 |  |  | 12691,0 |  |  |  |  |  | 17630,0 |  |
| 2.3 | Модернизация сетей водоснабжения по ул. 2-я Линейная в Белоярском районе г.Новоалтайска | ООО «ГТМ-Строй» |  |  | протяженность |  | км | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |
| 2.4 | Строительство системы водоснабжения жилого района «Раздолье» в г. Новоалтайске | Подрядная организация на основе проведения торгов |  |  | протяженность |  | км |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  | 3000,0 |  | 7000,0 |  |
| 2.5 | Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения для микрорайона индивидуальной жилой застройки «Северный» в г. Новоалтайске Алтайского края | Подрядная организация на основе проведения торгов |  |  | протяженность |  | км |  |  | 1,0 |  | 2,6 |  | 2,8 |  |  | 2,2 |  |  |  | 2000,0 |  |  | 1890,0 |  | 4000,0 |  | 3000,0 |  | 10890,0 |  |
| 2.6 | Проектирование и строительство водопровода по ул. Коммунистическая, (1-15;89-91) | Подрядная организация на основе проведения торгов |  |  | протяженность |  | км |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |
| 2.7 | Строительство водопровода от пер. Пожарного по ул. Мичурина |  |  |  | протяженность |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,0 |  | 230,0 |  |
| 2.8 | Строительство водопровода по пер. Трудовой |  |  |  | протяженность |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,0 |  | 800,0 |  |
| 2.9 | Строительство водопровода по ул. 2-я Партизанская |  |  |  | протяженность |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |
| 2.10 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения по ул. 1-6 Береговая |  |  |  | протяженность |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  | 5000,0 |  |
| 2.11 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения в С-З части г. Новоалтайска |  |  |  | протяженность |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000,0 |  | 6000,0 |  |
| 2.12 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения по ул. Переездная, ул. Новоударника |  |  |  | протяженность |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  |
| 2.13 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения по ул. О. Кошевого |  |  |  | протяженность |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |
| 2.14 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения по ул. 2-я Подгорная |  |  |  | протяженность |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  | 350,0 |  |
| 2.15 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения района «Геологи» |  |  |  | протяженность |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  | 5000,0 |  |
| 2.16 | Проектирование и строительство водозаборных сооружений по ул. Черепановых |  |  |  | протяженность |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5083,6 |  | 5083,6 |  |
| 3 | Задача: развитие систем водоотведения , увеличение пропускной способности трубопроводов, повышение уровня очистки стоков, снижение аварийности на сетях |  |  |  | приемная камера |  | ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4771,0 |  |  | 19414,0 |  | 2500,0 |  |  |  | 26685,0 |  |
|  |  |  |  |  | протяженность |  | км |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КОС |  | ед |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство участка трассы напорного канализационного коллектора в восточной части г. Новоалтайска, Новогорского жилого района |  | Подрядная организация на основе проведения торгов |  | приемная камера |  | ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  | 2500,0 |  |  |  | 6500,0 |  |
| 3.2 | Реконструкция и техническое перевооружение канализационно-очистных сооружений г. Новоалтайск Алтайского края |  |  |  | протяженность |  | км |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2771,0 |  |  | 17414,0 |  |  |  |  |  | 20185,0 |  |
|  |  |  |  |  | КОС |  | ед |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача: развитие систем энергоснабжения |  |  |  | протяженность |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  | 4900,0 |  | 6900,0 |  |
| 4.1 | Строительство сетей электроснабжения микрорайона «Рассвет» в границах ул. Российская, ул. Прудская, ул. Индустриальная, пр. Сибирский в г.Новоалтайске |  | Подрядная организация на основе проведения торгов |  | протяженность |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  |
| 4.2 | Проведение гос. экспертизы объекта «Капитальный ремонт существующих сетей электроснабжения в С-З части г. Новоалтайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  |
| 4.3 | Проектирование и строительство сетей электроснабжения в микрорайоне «Северный» |  |  |  | протяженность |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  | 1500,0 |  | 3500,0 |  |
| 5 | Задача: Объекты прочего назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |
| 5.1 | Проектирование городского кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |

Заместитель главы Администрации города                                                                                                                              О.В. Гладкова