АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.01. 2014				  г. Новоалтайск				№ 174

О внесении изменений в постановление Администрации города Новоалтайска №436 от 14.03.2013 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Газификация городского округа город Новоалтайск на 2013-2015 годы»

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации,  п о с т а н о в л я ю:

Внести следующие изменения в постановление Администрации города Новоалтайска от 14.03.2013 № 436 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Газификация городского округа город Новоалтайск на 2013-2015 годы»:

- В муниципальной целевой программе «Газификация городского округа г. Новоалтайска на 2013-2015 годы»:

в разделе 1 «Паспорт муниципальной целевой программы «Газификация городского округа г. Новоалтайска на 2013-2015 годы» в столбце 2 строки 8 таблицы слова: «Общий объем средств, направляемых на реализацию программы – 114450,0 тыс. рублей: 2013 год – 15750,0 тыс. руб., в т. ч. бюджет городского округа – 11600,0 тыс. руб.; 2014 год – 33500,0 тыс. руб., в т. ч. бюджет городского округа – 11950,0 тыс. руб.; 2015 год – 64750,0 тыс. руб., в т. ч. бюджет городского округа – 13800,0 тыс. руб.», заменить на слова: «Общий объем средств, направляемых на реализацию программы – 89700,5 тыс. рублей: 2013 год – 29700,0 тыс. руб., в т. ч. бюджет городского округа – 6000,0 тыс. руб.; 2014 год – 27200,0 тыс. руб., в т. ч. бюджет городского округа – 11950,0 тыс. руб.; 2015 год – 32800,5 тыс. руб., в т. ч. бюджет городского округа – 13800,0 тыс. руб.».

раздел 4 «Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы, в части финансирования за счет средств бюджета городского округа» изложить в новой редакции (Приложение №1 к постановлению).

в разделе 5 таблицу «Мероприятия муниципальной целевой программы «Газификация городского округа города Новоалтайска на 2013-2015 годы» изложить в новой редакции (Приложение №2 к постановлению).

раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции (Приложение №3 к постановлению).

- Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города                                                    Б.К. Парадовский

Приложение №1 к

постановлению Администрации

города Новоалтайска

от 31.01.2014 № 174

4. Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы, в части финансирования за счет средств бюджета городского округа

| Наименование индикатора | Ед. изм. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Ожидаемая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень газификации природным газом | % (к предыдущему году) | 1,2 | 1,43 | 0,3 | 1,7 | Дальнейшая газификация города |
| Протяженность трубопроводов природного газа | км | 8,3 | 15,58 | 4,1 | 6,4 | Повышение уровня газификации города |
| Количество котельных на природном газе | ед. | 7 | 8 | 3 | 3 | Улучшение экологической обстановки в городе. |
| Количество газифицированных квартир | ед. | 197 | 248 | 60 | 150 | Повышение комфортности и качества проживания населения; улучшение экологической обстановки в городе |

Приложение №2 к постановлению

Администрации города

от 31.01.2014 № 174

5. Мероприятия

муниципальной целевой программы

«Газификация городского округа город Новоалтайск на 2013-2015 годы»

| № п/п |  | Мероприятия Программы | Исполнитель |  | Индикаторы |  | Ед. изм. |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |  | Сумма расходов бюджета городского округа по годам, тыс. рублей |  |  | Всего расходов бюджета городского округа, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 г. |  | 2014 г. | 2015 г. |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача: дальнейшее развитие на территории муниципального образования газораспределительных сетей, газификация квартир, перевод объектов на природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Новоалтайск |  |  |  |  | протяженность |  | км |  |  | 4,1 | 6,4 | 6000,0 |  | 11950,0 | 13800,0 | 31750,0 |
|  |  |  |  |  |  | кол-во квартир |  | ед |  |  | 60 | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кол-во котельных |  | ед |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектно-изыскательные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  | 4680,0 |  | 6480,0 |
| 1.1.1 | Газоснабжение микрорайона Рассвет (2-я очередь строительства) г. Новоалтайска Алтайского края |  |  | Подрядная организация на основе проведения торгов |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  | 1350,0 |  | 1375,0 |
| 1.1.2 | Распределительный газопровод от ГРП-17 в г.Новоалтайске Алтайского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890,0 |  | 1079,0 |  | 1969,0 |
| 1.1.3 | Газопровод высокого давления до ГРП-20/2 и низкого давления от ГРП-20/2 в г.Новоалтайске Алтайского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,0 |  | 897,0 |  | 1607,0 |
| 1.1.4 | Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-2 (Велижановка синхронизация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,0 |  | 450,0 |
| 1.1.5 | Корректировка ПСД «Газоснабжение жилых домов и котельной по ул.Плодопитомник в г.Новоалтайске Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 904,0 |  | 904,0 |
| 1.1.6 | Согласования, изыскательские, кадастровые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,0 |  |  |  | 175,0 |
| 1.2 | Строительство трубопроводов природного газа |  |  |  |  | протяженность |  | км |  |  | 4,1 | 6,4 | 4200,0 |  | 7270,0 | 13800,0 | 25270,0 |
|  |  |  |  |  |  | кол-во квартир |  | ед |  |  | 60 | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кол-во котельных |  | ед |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Распределительный газопровод от ГРП-56, ГРП-58 в г.Новоалтайске Алтайского края |  |  | Подрядная организация на основе проведения торгов |  | протяженность |  | км |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  | 4150,0 | 4750,0 | 8900,0 |
|  |  |  |  |  |  | кол-во квартир |  | ед |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Газовые сети в микрорайоне АТП (ул.Октябренок, ул.Ком-мунистическая, пер.Подгорный) в г.Новоалтайске Алтайского края |  |  |  |  | протяженность |  | км |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 2100,0 | 2100,0 |
|  |  |  |  |  |  | кол-во квартир |  | ед |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Газоснабжение жилых домов и котельной по ул.Плодопитомник в г.Новоалтайске Алтайского края |  |  |  |  | протяженность |  | км |  |  | 1,2 |  | 4200,0 |  | 1520,0 | 3000,0 | 8720,0 |
|  |  |  |  |  |  | кол-во квартир |  | ед |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кол-во котельных |  | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-2 в г.Новоалтайске Алтайского края |  |  |  |  | протяженность |  | км |  |  |  | 2,4 |  |  | 1600,0 | 3950,0 | 5550,0 |
|  |  |  |  |  |  | кол-во квартир |  | ед |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |

Приложение №3 к

постановлению Администрации

города Новоалтайска

от 31.01. 2014 № 174

6.Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы в 2013-2015 годах будет осуществляться за счет всех источников финансирования – 89700,5 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

|  | Бюджет городского округа | Краевой бюджет | Внебюджетные средства | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 г. | 6000,0 | 200,0 | 23500,0 | 29700,0 |
| 2014г. | 11950,0 | 11750,0 | 3500,0 | 27200,0 |
| 2015г. | 13800,0 | 15500,5 | 3500,0 | 32800,5 |
| Всего: | 31750,0 | 27450,5 | 30500,0 | 89700,5 |

Программой планируется привлечь средства краевого бюджета, средства предприятий и физических лиц.