[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__19.09.2014___          
         г. Новоалтайск                                  №  2514__

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, закона Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края», 
п о с т а н о в л я ю:

1.
Дополнить постановление Администрации города Новоалтайска от 23.09.2013 №2129 «Об утверждении реестра многоквартирных домов, подлежащих включению в краевую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» приложением №2 «Перечень МКД, подлежащих включению в краевую программу по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в городе Новоалтайске Алтайского края» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.
Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска и разместить на официальном сайте города Новоалтайска.

3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города А. В. Слухая.

Глава Администрации города

            
            
 Б.К.  Парадовский

Приложение 
 к постановлению Администрации города

                                                                                                                                               от                      №
«Приложение № 2
 к постановлению Администрации города

                                                                            от 23.08.2014 № 2305
Перечень МКД, подлежащих включению в краевую программу по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в городе Новоалтайске Алтайского края.
	порядковый номер
	адрес МКД
	Общая площадь жилых и нежилых помещений кв.м.*
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество этажей
	Количество подъездов
	Материалы  стен
	Планируемый  перечень  работ по капремонту
	Планируемый год проведения капремонта**

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	г. Новоалтайск, пер. Песчаный, 57
	644,7
	1961
	2
	2
	панель
	ремонт внутридомовых инженерных систем, фасада, ремонт крыши, ремонт фундамента
	2034 - 2038

	2
	г. Новоалтайск, пер. Песчаный, 68/1
	6589,7
	1998
	9
	2
	Плиты
	ремонт крыши, ремонт подъездов, ремонт лифтов, ремонт фасада, ремонт фундамента
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2039 - 2043

	3
	г. Новоалтайск, пер. Песчаный, 68/2
	7438,4
	1989
	9
	2
	Ж/Б панель
	ремонт лифтов, 
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, ремонт лифтов,  ремонт крыши, 
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт лифтов
	2039 - 2043

	4
	г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 1
	1672,5
	1950
	3
	3
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента, 
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	5
	г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 7
	1792,4
	1956
	3
	3
	кирпич
	ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт подъездов
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	6
	г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 10
	2064,5
	1954
	3
	3
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	7
	г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 11
	3194
	1964
	5
	4
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт крыши
	2024 - 2028

	8
	г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 12
	2319,1
	1990
	5
	2
	кирпич
	ремонт крыши,  ремонт фундамента
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем,
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт подъездов
	2034 - 2038

	9
	г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 13
	1311,4
	1965
	4
	2
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента, ремонт фасада,  ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2039 - 2043

	10
	г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 2
	1680,7
	1966
	5
	2
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвальных помещений, ремонт подъездов
	2039 - 2043

	11
	г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 4
	1131,6
	1951
	3
	2
	ш/б
	ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2039 - 2043

	12
	г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 5
	1390,4
	1953
	3
	2
	ш/б
	ремонт крыши, ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2039 - 2043

	13
	г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 6
	1145,9
	1952
	3
	2
	ш/б
	ремонт  крыши, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2039 - 2043

	14
	г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 8
	1105,4
	1953
	3
	2
	ш/б
	ремонт крыши, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем  ремонт подвальных помещений
	2039 - 2043

	15
	г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 9
	3110,9
	1963
	5
	4
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, ремонт подъездов, ремонт крыши
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт подъездов
	2039 - 2043

	16
	г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 11
	3182,2
	1975
	5
	2
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, ремонт подъездов
	2014 - 2018

	17
	г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 2
	1511,4
	1963
	3
	3
	панель
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента
	2039 - 2043

	18
	г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 3
	1517
	1960
	3
	3
	кирпич
	ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фундамента
	2029 - 2033

	19
	г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 4
	3235,2
	1967
	5
	4
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвальных помещений
	2039 - 2043

	20
	г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 5
	1509,4
	1960
	3
	3
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фундамента
	2029 - 2033

	21
	г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 7
	1522,5
	1960
	3
	3
	кирпич
	ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем,  ремонт фасада
	2039 - 2043

	22
	г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 9
	1504,4
	1961
	3
	3
	кирпич
	ремонт фундамента, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт крыши
	2029 - 2033

	23
	г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, 13
	7825,94
	1982
	9
	4
	Ж/Б панель
	ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши
	2029 - 2033

	24
	г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, 14
	4374,9
	1978
	5
	6
	Ж/Б панель
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, ремонт крыши, ремонт фасада
	2019- 2023

	25
	г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, 15
	3649,3
	1981
	9
	2
	Ж/Б панель
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада, ремонт подъездов, ремонт крыши
	2014 - 2018

	26
	г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, 16
	3229,2
	1979
	5
	2
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2013 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт подвальных помещений
	2019- 2023

	27
	г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, 17
	3729,6
	1981
	5
	2
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт подвальных помещений
	2019- 2023

	28
	г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, 18
	4828,8
	1979
	5
	6
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2019- 2023

	29
	г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, 19
	4837,9
	1985
	5
	7
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, ремонт крыши, 
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента, ремонт фасада
	2039 - 2043

	30
	г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, 21
	3630,8
	1983
	9
	2
	Ж/Б панель
	ремонт лифтов
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт лифтов, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт лифтов
	2039 - 2043

	31
	г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, 22
	9787,5
	1985
	9
	5
	Ж/Б панель
	ремонт крыши
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, 
	2029 - 2033

	32
	г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, 3
	5748
	1996
	9
	3
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2039 - 2043

	33
	г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, 5
	15538,9
	2013
	10
	7
	Ж/Б монолитный
	ремонт крыши, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт лифтов
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2039 - 2043

	34
	г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, 1/2
	21882,2
	1992
	9
	9
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт лифтов
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт лифтов, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт лифтов
	2039 - 2043

	35
	г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, 11
	7563,1
	1984
	9
	4
	Ж/Б панель
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада
	2019- 2023

	36
	г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, 14
	3997
	1991
	5
	6
	кирпич
	ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши, ремонт фасада
	2039 - 2043

	37
	г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, 17
	10755,7
	2004
	6
	6
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши, ремонт подъездов
	2034 - 2038

	38
	г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, 21
	10162,9
	2011
	9
	4
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт лифтов, ремонт подвального помещения
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт крыши
	2034 - 2038

	39
	г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, 22
	13581
	2011
	10
	4
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт лифтов
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт крыши
	2034 - 2038

	40
	г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, 25
	14629
	1982
	9
	8
	Ж/Б панель
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт лифтов, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада, ремонт лифтов
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт лифтов
	2039 - 2043

	41
	г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, 26
	8706,76
	1996
	10
	4
	панель
	ремонт фундамента, ремонт лифтов,ремонт крыши
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	 ремонт подъездов
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	42
	г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, 27
	4530,4
	2009
	10
	2
	кирпич
	ремонт лифтов, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, ремонт крыши, ремонт фундамента
	2024 - 2028

	43
	г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, 28
	12890,5
	1993
	9
	6
	панель
	ремонт лифтов
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем  ремонт подвальных помещений, ремонт лифтов
	2039 - 2043

	44
	г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, 3
	12438,2
	1985
	9
	7
	Ж/Б панель
	ремонт лифтов, 
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт лифтов, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений
	2024 - 2028

	45
	г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, 31
	11725,4
	2002
	9
	5
	кирпич
	ремонт лифтов, ремонт крыши, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвальных помещений
	2039 - 2043

	46
	г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, 32
	11725,4
	1993
	9
	6
	панель
	ремонт лифтов
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт крыши
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт подъездов,  ремонт фасада
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт лифтов
	2039 - 2043

	47
	г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, 3а
	2700,5
	1987
	5
	4
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт подъездов
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента
	2039 - 2043

	48
	г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, 5
	5495,9
	1981
	5
	8
	Ж/Б панель
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада
	2019- 2023

	49
	г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, 6
	11642,6
	1985
	5
	17
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт фундамента
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, ремонт подъездов
	2029 - 2033

	50
	г. Новоалтайск, ул. 9 января, 21
	451,9
	1942
	2
	2
	брус
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт фундамента,  
	2019- 2023

	51
	г. Новоалтайск, ул. 9 января, 21а
	447,3
	1942
	2
	2
	брус
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт фундамента,  
	2019- 2023

	52
	г. Новоалтайск, ул. 9 января, 22
	492,6
	1935
	2
	2
	брус
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт фундамента,  
	2019- 2023

	53
	г. Новоалтайск, ул. Анатолия, 11
	8609
	2013
	10
	3
	кирпич
	ремонт лифтов, ремонт крыши
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2039 - 2043

	54
	г. Новоалтайск, ул. Анатолия, 15
	11096,9
	1990
	9
	6
	панель
	ремонт лифтов
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	 ремонт крыши, ремонт лифтов, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, 
	2024 - 2028

	55
	г. Новоалтайск, ул. Анатолия, 19
	4454,6
	1976
	5
	6
	панель
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2039 - 2043

	56
	г. Новоалтайск, ул. Анатолия, 21
	2068,7
	1965
	4
	3
	панель
	ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт крыши
	2029 - 2033

	57
	г. Новоалтайск, ул. Анатолия, 23
	4375,7
	1978
	5
	6
	панель
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада
	2019- 2023

	58
	г. Новоалтайск, ул. Анатолия, 29
	1640,6
	1989
	4
	1
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт фасада
	2019- 2023

	59
	г. Новоалтайск, ул. Анатолия, 31
	3745,7
	1980
	5
	6
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента
	2019- 2023

	60
	г. Новоалтайск, ул. Анатолия, 33
	2060,2
	1980
	5
	1
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	 ремонт фасада, ремонт фундамента
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2024 - 2028

	61
	г. Новоалтайск, ул. Анатолия, 35
	2085,3
	1981
	5
	1
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	 ремонт фасада, ремонт фундамента
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2024 - 2028

	62
	г. Новоалтайск, ул. Анатолия, 37
	5592,8
	1988
	5
	8
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2024 - 2028

	63
	г. Новоалтайск, ул. Анатолия, 39
	7591
	1992
	5
	11
	кирпич
	ремонт крыши, 
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, ремонт подъездов, ремонт фундамента
	2039 - 2043

	64
	г. Новоалтайск, ул. Анатолия, 41
	12586,3
	1992
	5
	20
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, ремонт подъездов, ремонт фасада, ремонт фундамента
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши
	2024 - 2028

	65
	г. Новоалтайск, ул. Анатолия, 7
	7643
	1989
	9
	4
	Ж/Б панель
	ремонт лифтов
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт лифтов, ремонт подвальных помещений
	2024 - 2028

	66
	г. Новоалтайск, ул. Анатолия, 9
	2648,7
	2012
	9
	1
	панель
	ремонт лифтов, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт лифтов, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвальных помещений
	2039 - 2043

	67
	г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, 2
	1284,9
	1961
	4
	2
	кирпич
	ремонт подъездов, ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт фасада
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2039 - 2043

	68
	г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, 23
	540
	1950
	2
	2
	ш/б
	ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2029 - 2033

	69
	г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, 3
	2822,81
	1971
	5
	1
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2014 - 2018

	70
	г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, 4
	2541,34
	1960
	4
	4
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт подвальных помещений
	2029 - 2033

	71
	г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, 4а
	633,6
	1961
	2
	4
	кирпич
	ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подъездов, ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2029 - 2033

	72
	г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, 5
	5735,75
	1971
	5
	8
	панель.
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	 ремонт крыши
	2039 - 2043

	73
	г. Новоалтайск, ул. Белоярская, 215
	1280,8
	1966
	3
	3
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений.
	2029 - 2033

	74
	г. Новоалтайск, ул. Белоярская, 217
	744,5
	1970
	2
	2
	кирпич
	ремонт подвальных помещений, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2029 - 2033

	75
	г. Новоалтайск, ул. Белоярская, 217а
	735,1
	1976
	2
	2
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	 ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши
	2029 - 2033

	76
	г. Новоалтайск, ул. Белякова, 38
	707,4
	1988
	2
	2
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
	2039 - 2043

	
	
	
	
	
	
	
	 ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
	2029 - 2033

	77
	г. Новоалтайск, ул. Белякова, 40
	433,3
	1958
	2
	2
	брус
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем эл. снабжения
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
	2039 - 2043

	78
	г. Новоалтайск, ул. Белякова, 42
	650
	1960
	2
	2
	кирпич
	ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента,  ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2029 - 2033

	79
	г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 14
	480,8
	1992
	2
	2
	Брус 
	Рремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента
	2039 - 2043

	80
	г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 16
	1989,2
	1997
	4
	2
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	81
	г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 18
	1545,2
	1994
	4
	2
	кирпич
	ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2034 - 2038

	82
	г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 32
	1484,66
	1968
	5
	1
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фундамента
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2039 - 2043

	83
	г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 32а
	2800
	1973
	5
	1
	кирпич
	ремонт крыши , ремонт фундамент, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада
	2039 - 2043

	84
	г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 36
	5773,7
	1977
	5
	8
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2039 - 2043

	85
	г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 38
	2901,59
	1978
	5
	1
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2039 - 2043

	86
	г. Новоалтайск, ул. Военстроя, 82
	6536,9
	1988
	9
	2
	панель
	ремонт лифтов, ремонт крыши, ремонт фасада
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт лифтов
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт лифтов
	2039 - 2043

	87
	г. Новоалтайск, ул. Вокзальная, 75а
	502,1
	1972
	2
	2
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2039 - 2043

	88
	г. Новоалтайск, ул. Высоковольтная, 12
	6781
	2009
	05.янв
	6
	кирпич
	 ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	89
	г. Новоалтайск, ул. Высоковольтная, 2
	5371,6
	2012
	9
	2
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	90
	г. Новоалтайск, ул. Высоковольтная, 4
	5485
	2012
	9
	2
	кирпич
	 ремонт внутридомовых инженерных систем
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт фасада,ремонт подъездов
	2024 - 2028

	91
	г. Новоалтайск, ул. Высоковольтная, 6
	5659,4
	2013
	9
	2
	кирпич
	ремонт лифтов, ремонт крыши
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2039 - 2043

	92
	г. Новоалтайск, ул. Высоковольтная, 8
	5491,4
	2010
	9
	2
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	93
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 10
	1492,2
	1959
	3
	3
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт крыши
	2019- 2023

	94
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 11
	735,8
	1959
	2
	2
	шл/бл
	ремонт фундамента, ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2029 - 2033

	95
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 13
	529,5
	1961
	2
	1
	шл/бл
	ремонт фасада
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт крыши
	2029 - 2033

	96
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 17
	418,3
	1957
	2
	2
	кирпич
	ремонт фасада
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента, ремонт крыши
	2039 - 2043

	97
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 19
	421,8
	1957
	2
	2
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента, ремонт крыши
	2039 - 2043

	98
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 19а
	1114,2
	1993
	4
	2
	кирпич
	ремонт фундамента
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2034 - 2038

	99
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 2
	2295,8
	1964
	5
	3
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	 ремонт фундамента, 
	2034 - 2038

	100
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 20
	2963,1
	1981
	5
	2
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подъездов
	2014 - 2018

	101
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 21
	633,6
	1958
	2
	2
	шл/бл
	ремонт фундамента, ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2029 - 2033

	102
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 22
	5970,4
	1974
	5
	8
	кирпич
	ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт подъездов
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2039 - 2043

	103
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 23
	609,6
	1959
	2
	2
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада
	2029 - 2033

	104
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 23а
	1412
	1985
	4
	2
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт фундамента
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт подъездов
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2039 - 2043

	105
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 24 
	3014,8
	1976
	5
	4
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2014 - 2018

	106
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 25
	609,1
	1960
	2
	2
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада
	2029 - 2033

	107
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 27
	633,4
	1959
	2
	2
	шл/бл
	ремонт фундамента
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2039 - 2043

	108
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 27а 
	1420,5
	1987
	4
	2
	кирпич
	ремонт фасада
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента, ремонт крыши
	2039 - 2043

	109
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 29
	634,9
	1958
	2
	2
	шл/бл
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада
	2029 - 2033

	110
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 2а
	2001,1
	1964
	4
	3
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши
	2019- 2023

	111
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 3
	414,8
	1951
	2
	2
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт крыши
	2019- 2023

	112
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 4
	2111,4
	1964
	4
	3
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт крыши
	2019- 2023

	113
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 6
	1811,1
	1959
	3
	4
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши
	2019- 2023

	114
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 7
	3552,8
	1967
	5
	4
	панель
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента
	2014 - 2018

	115
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 8
	1781,8
	1968
	3
	4
	кирпич
	ремонт фундамента, ремонт крыши
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2039 - 2043

	116
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 9
	1162,5
	1953
	3
	2
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт фасада
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2039 - 2043

	117
	г. Новоалтайск, ул. Геологов, 40
	495
	1976
	2
	2
	брус
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2039 - 2043

	118
	г. Новоалтайск, ул. Геологов, 40а
	491,9
	1976
	2
	2
	брус
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	 ремонт фундамента, ремонт крыши
	2039 - 2043

	119
	г. Новоалтайск, ул. Геологов, 78
	660,5
	1971
	2
	2
	брус
	ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада
	2019- 2023

	120
	г. Новоалтайск, ул. Геологов, 80
	528,2
	1965
	2
	2
	брус
	ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада
	2019- 2023

	121
	г. Новоалтайск, ул. Геологов, 82
	542,3
	1965
	2
	2
	брус
	ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт фасада, ремонт фасада
	2034 - 2038

	122
	г. Новоалтайск, ул. Геологов, 86
	597,6
	1980
	2
	2
	брус
	ремонт крыши
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада
	2029 - 2033

	123
	г. Новоалтайск, ул. Геологов, 88
	643,5
	1966
	2
	2
	брус
	ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт крыши, ремонт фасада
	2019- 2023

	124
	г. Новоалтайск, ул. Геологов, 90
	500,9
	1972
	2
	2
	брус
	ремонт крыши
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2034 - 2038

	125
	г. Новоалтайск, ул. Геологов, 92
	583,3
	1988
	2
	2
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада
	2019- 2023

	126
	г. Новоалтайск, ул. Геологов, 94
	641,3
	1989
	2
	2
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт крыши
	2019- 2023

	127
	г. Новоалтайск, ул. Геологов, 96
	1282,5
	1993
	3
	3
	кирпич
	ремонт крыши
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада
	2019- 2023

	128
	г. Новоалтайск, ул. Григорьева, 1
	619
	1953
	2
	2
	кирпич
	ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2039 - 2043

	129
	г. Новоалтайск, ул. Григорьева, 2
	10811
	2006
	5
	6
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	130
	г. Новоалтайск, ул. Григорьева, 3
	517,9
	1956
	2
	1
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2039 - 2043

	131
	г. Новоалтайск, ул. Григорьева, 5
	398,6
	1963
	2
	2
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт фундамента
	2019- 2023

	132
	г. Новоалтайск, ул. Деповская, 1
	460,4
	1976
	2
	2
	бр
	ремонт и утепление фасада, ремонт фундамента, 
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши.
	2024 - 2028

	133
	г. Новоалтайск, ул. Деповская, 11
	464,3
	1959
	2
	2
	брус
	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента
	2019- 2023

	134
	г. Новоалтайск, ул. Деповская, 15
	409,4
	1953
	2
	2
	брус
	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента
	2019- 2023

	135
	г. Новоалтайск, ул. Деповская, 21
	4495,7
	1980
	5
	6
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши
	2019- 2023

	136
	г. Новоалтайск, ул. Деповская, 23
	4486,7
	1980
	5
	6
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши
	2024 - 2028

	137
	г. Новоалтайск, ул. Деповская, 24
	4476.2
	1976
	5
	6
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт подъездов
	2024 - 2028

	138
	г. Новоалтайск, ул. Деповская, 28
	1871,6
	1976
	5
	6
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	 ремонт крыши
	2039 - 2043

	139
	г. Новоалтайск, ул. Деповская, 28а
	2541
	1963
	4
	4
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента
	2014 - 2018

	140
	г. Новоалтайск, ул. Деповская, 30
	1384,8
	1961
	3
	2
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	141
	г. Новоалтайск, ул. Деповская, 32
	1269,7
	1971
	3
	1
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт крыша, ремонт фундамента, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	142
	г. Новоалтайск, ул. Деповская, 34
	423,6
	1953
	2
	2
	кирпич
	ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента
	2029 - 2033

	143
	г. Новоалтайск, ул. Деповская, 38
	851,5
	1958
	2
	3
	ш/б
	ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт крыши
	2024 - 2028

	144
	г. Новоалтайск, ул. Деповская, 38а
	616,6
	1959
	2
	2
	ш/б
	ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт крыши
	2024 - 2028

	145
	г. Новоалтайск, ул. Деповская, 40
	849,6
	1958
	2
	3
	ш/б
	ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт крыши
	2024 - 2028

	146
	г. Новоалтайск, ул. Деповская, 42
	368
	1959
	2
	2
	ш/б
	ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт крыши
	2024 - 2028

	147
	г. Новоалтайск, ул. Депутатская, 10
	3424,4
	1982
	5
	5
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента
	2019- 2023

	148
	г. Новоалтайск, ул. Депутатская, 18
	716,3
	1973
	2
	1
	панель
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт подъездов
	2034 - 2038

	149
	г. Новоалтайск, ул. Депутатская, 2
	3104,6
	1988
	5
	4
	панель
	ремонт крыши, ремонт и утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
	2039 - 2043

	150
	г. Новоалтайск, ул. Депутатская, 20
	1669,4
	1989
	4
	1
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
	2019- 2023

	151
	г. Новоалтайск, ул. Депутатская, 4
	727,9
	1974
	2
	4
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт и утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2039 - 2043

	152
	г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 14
	547,4
	1962
	2
	2
	ш/б
	 ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада,
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента
	2039 - 2043

	153
	г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 16
	640,6
	1962
	2
	2
	кирпич
	ремонт подъездов,  ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2039 - 2043

	154
	г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 18
	455,9
	1970
	2
	1
	ш/б
	ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2029 - 2033

	155
	г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 20
	951,4
	1972
	2
	2
	панель
	 ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подъездов
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента, ремонт фасада
	2039 - 2043

	156
	г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 34
	540,6
	1975
	2
	2
	панель
	ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада
	2039 - 2043

	157
	г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 50
	496,6
	1967
	2
	2
	кирпич
	ремонт подъездов, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт крыши
	2019- 2023

	158
	г. Новоалтайск, ул. Дорожник, 1
	1730,9
	1986
	3
	3
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента
	2039 - 2043

	159
	г. Новоалтайск, ул. Дорожник, 2
	1757,5
	1988
	3
	3
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента
	2039 - 2043

	160
	г. Новоалтайск, ул. Дорожник, 3
	1717,7
	1994
	3
	3
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента
	2039 - 2043

	161
	г. Новоалтайск, ул. Дорожник, 4
	1662,5
	1992
	3
	3
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт фундамента
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	162
	г. Новоалтайск, ул. Дорожник, 5
	1664,5
	1990
	3
	3
	кирпич
	ремонт крыши, 
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2029 - 2033

	163
	г. Новоалтайск, ул. Дорожник, 6
	1269,4
	1992
	3
	3
	панель.
	ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2039 - 2043

	164
	г. Новоалтайск, ул. Дорожник, 7
	1658,3
	2002
	3
	3
	кирпич
	ремонт подъездов, ремонт фасада, ремонт фундамента, 
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подъездов
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада
	2039 - 2043

	165
	г. Новоалтайск, ул. Дорожник, 7а
	1679,8
	2002
	3
	3
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подъездов
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада
	2039 - 2043

	166
	г. Новоалтайск, ул. Дорожник, 9
	1245,4
	1991
	3
	3
	панель.
	ремонт крыши, ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2029 - 2033

	167
	г. Новоалтайск, ул. Зеленая, 2а
	389,57
	1953
	2
	2
	ш/б
	ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2029 - 2033

	168
	г. Новоалтайск, ул. 1-я Ипподромная, 20
	357,6
	1966
	2
	2
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши
	2029 - 2033

	169
	г. Новоалтайск, ул. 1-я Ипподромная, 22
	360,7
	1967
	2
	2
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши
	2029 - 2033

	170
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 10
	3456,7
	1970
	5
	4
	панель
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2039 - 2043

	171
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 11
	7017,3
	1970
	5
	8
	кирпич
	ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2039 - 2043

	172
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 12
	4684,3
	1974
	5
	6
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента, ремонт фасадаремонт крыши
	2039 - 2043

	173
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 13
	4443,8
	1975
	5
	6
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подъездов, ремонт подвальных помещений
	2029 - 2033

	174
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 14
	4394,6
	1975
	5
	6
	панель
	ремонт фундамента, ремонт крыши
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2039 - 2043

	175
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 15
	6861,8
	2008
	9
	4
	кирпич
	ремонт подвальных помещений, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2039 - 2043

	176
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 17
	4634,1
	2006
	5
	5
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт фасада
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2039 - 2043

	177
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 17а
	2255,3
	2007
	3
	4
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт фасада, 
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2029 - 2033

	178
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 19
	10489
	2009
	10
	4
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт лифтов, ремонт подвальных помещений
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2039 - 2043

	179
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 20
	6622,1
	1985
	5
	10
	кирпич
	ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2029 - 2033

	180
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 21
	14837,4
	2013
	10
	3
	ж/б, монолит
	ремонт лифтов, ремонт крыши
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2039 - 2043

	181
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 22
	1009
	2002
	2
	2
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, ремонт подъездов
	2014 - 2018

	182
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 23
	1733,9
	1994
	3
	3
	кирпич
	ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2034 - 2038

	183
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 24
	9732,4
	1995
	5
	14
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2019- 2023

	184
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 26
	10489
	1996
	5
	13
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2034 - 2038

	185
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 26а
	1616
	2002
	5
	2
	кирпич
	ремонт крыши, 
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2039 - 2043

	186
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 28
	1526,5
	2013
	3
	2
	кирпич
	ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши
	2039 - 2043

	187
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 4
	2843,9
	1973
	5
	4
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2039 - 2043

	188
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 6
	3695,8
	1972
	5
	4
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	внутридомовых инженерных систем
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2039 - 2043

	189
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 7
	6040,2
	1968
	5
	8
	кирпич
	ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2039 - 2043

	190
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 8
	3464,9
	1969
	5
	4
	панель
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2039 - 2043

	191
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 8а
	4867,5
	1990
	5
	4
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений
	2039 - 2043

	192
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 9
	3508,5
	1968
	5
	4
	кирпич
	ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши
	2039 - 2043

	193
	г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 14
	1905,4
	1980
	5
	3
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента
	2014 - 2018

	194
	г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 16
	3532,1
	1967
	5
	4
	панель
	ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	195
	г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 17
	1514,4
	1963
	3
	3
	панель
	ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт крыши
	2019- 2023

	196
	г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 18
	3515,8
	1966
	5
	4
	панель
	ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	197
	г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 19
	1457,8
	1963
	3
	3
	панель
	ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2019- 2023

	198
	г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 8
	2923,8
	1984
	5
	4
	панель
	ремонт фасада, ремонт крыши,  ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	199
	г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 9
	1446,1
	1963
	3
	3
	панель
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада ремонт фундамента
	2029 - 2033

	200
	г. Новоалтайск, ул. Крылова, 1
	2047,4
	1964
	4
	4
	панель
	ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт подъездов, ремонт фасада, ремонт фундамента, 
	2039 - 2043

	201
	г. Новоалтайск, ул. Крылова, 3
	2019,1
	1966
	4
	4
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подъездов
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подъездов
	2039 - 2043

	202
	г. Новоалтайск, ул. Крылова, 8
	2732,9
	1967
	5
	4
	панель.
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем,
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада,  ремонт фундамента
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2039 - 2043

	203
	г. Новоалтайск, ул. Лесная, 81а
	489,2
	1989
	1
	7
	ж/б
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2019- 2023

	204
	г. Новоалтайск, ул. Лесная, 85
	1108,8
	1981
	2
	3
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2014 - 2018

	205
	г. Новоалтайск, ул. Молодежная, 22
	581,8
	1946
	2
	2
	ш/б
	ремонт внутридомовых инженерных систем,
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	 ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подъездов
	2019- 2023

	206
	г. Новоалтайск, ул. Молодежная, 9
	646,9
	1950
	2
	1
	ш/б
	ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подъездов
	2034 - 2038

	207
	г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 1
	1884
	1965
	4
	3
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2039 - 2043

	208
	г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 13
	3266,2
	1966
	5
	4
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2034 - 2038

	209
	г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 15
	1447,8
	1963
	4
	2
	кирпич
	ремонт подъездов, ремонт крыши
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	210
	г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 16
	496,8
	1936
	2
	2
	брус
	ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения
	2039 - 2043

	211
	г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 17
	1361,1
	1963
	4
	2
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	212
	г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 18
	508,4
	1936
	2
	2
	брус
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента,
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения
	2039 - 2043

	213
	г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 19
	2537,6
	1962
	4
	4
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	214
	г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 21
	3262,5
	1974
	5
	4
	кирпич
	ремонт крыши, 
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт подъездов, ремонт фасада, ремонт фундамента
	2034 - 2038

	215
	г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 25
	3221,2
	1973
	5
	4
	кирпич
	ремонт подъездов, ремонт крыши
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2039 - 2043

	216
	г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 26а
	1480
	1989
	5
	1
	кирпич
	ремонт крыши
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента, ремонт подъездов
	2034 - 2038

	217
	г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 27
	3470,2
	1977
	5
	4
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента
	2039 - 2043

	218
	г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 3
	3313,9
	1969
	5
	4
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт подвальных помещений
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт подъездов, ремонт фасада, ремонт фундамента
	2039 - 2043

	219
	г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 31
	3462,5
	1980
	5
	4
	кирпич
	 ремонт крыши
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента, ремонт подъездов, ремонт фасада
	2034 - 2038

	220
	г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 33
	3701,4
	1979
	9
	2
	панель
	ремонт лифтов
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши, ремонт лифтов
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, ремонт подъездов
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт лифтов, ремонт фундамента, ремонт фасада
	2039 - 2043

	221
	г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 35
	5633,2
	1977
	5
	8
	панель
	ремонт крыши,ремонт внутридомовых инженерных систем, 
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем,  ремонт подъездов
	2029 - 2033

	222
	г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 5
	1535
	1962
	3
	4
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2039 - 2043

	223
	г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 9
	3173,8
	1968
	5
	4
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт подъездов, ремонт фасада, ремонт фундамента
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещенй
	2034 - 2038

	224
	г. Новоалтайск, ул. Парковая, 1
	3205,2
	1965
	5
	4
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт крыши
	2019- 2023

	225
	г. Новоалтайск, ул. Парковая, 11
	3913,5
	1964
	5
	4
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2019- 2023

	226
	г. Новоалтайск, ул. Парковая, 3
	3154,8
	1964
	5
	4
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт крыши
	2019- 2023

	227
	г. Новоалтайск, ул. Парковая, 5
	3150,3
	1966
	5
	4
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт крыши
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2034 - 2038

	228
	г. Новоалтайск, ул. Парковая, 7
	3210
	1966
	5
	4
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт крыши
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2034 - 2038

	229
	г. Новоалтайск, ул. Парковая, 9
	3209,8
	1966
	5
	4
	кирпич
	 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем,
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем,
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада,  ремонт фундамента, 
	2024 - 2028

	230
	г. Новоалтайск, ул. Партизанская, 1
	2201,1
	1990
	5
	1
	кирпич
	ремонт фундамента, ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт подъездов, ремонт фасада
	2034 - 2038

	231
	г. Новоалтайск, ул. Партизанская, 10
	5741,5
	1972
	5
	8
	панель
	ремонт крыши
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента, ремонт подъездов, ремонт фасада
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	232
	г. Новоалтайск, ул. Партизанская, 10а
	3224,7
	1981
	5
	2
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных системремонт подвальных помещений
	2039 - 2043

	233
	г. Новоалтайск, ул. Партизанская, 12
	3176,6
	1968
	5
	4
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подъездов, ремонт фасада, ремонт фундамента
	2024 - 2028

	234
	г. Новоалтайск, ул. Партизанская, 14
	3368,4
	1976
	5
	4
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, 
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2039 - 2043

	235
	г. Новоалтайск, ул. Партизанская, 16
	3409,5
	1974
	5
	4
	кирпич
	ремонт крыши
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт подъездов, ремонт фасада, ремонт фундамента
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2039 - 2043

	236
	г. Новоалтайск, ул. Партизанская, 18а
	2709
	1976
	5
	4
	кирпич
	 ремонт фасада, ремонт фундамента
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, ремонт подъездов, ремонт фасада, ремонт фундамента
	2034 - 2038

	237
	г. Новоалтайск, ул. Партизанская, 3
	3309,4
	1968
	5
	4
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт подъездов, ремонт фундамента, ремонт фасада
	2039 - 2043

	238
	г. Новоалтайск, ул. Партизанская, 4
	1829,2
	1956
	3
	2
	кирпич
	ремонт крыши
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада,  ремонт фундамента
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	239
	г. Новоалтайск, ул. Партизанская, 5
	3131,4
	1968
	5
	4
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт подъездов
	2039 - 2043

	240
	г. Новоалтайск, ул. Партизанская, 6
	3097,9
	1957
	4
	3
	кирпич
	ремонт крыши,  ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента,  ремонт подъездов
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2039 - 2043

	241
	г. Новоалтайск, ул. Партизанская, 8
	4073
	1959
	4
	3
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2039 - 2043

	242
	г. Новоалтайск, ул. Партизанская, 9
	518,3
	1933
	2
	2
	брус
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт фундамента
	2019- 2023

	243
	г. Новоалтайск, ул. Партизанская,18
	2716,1
	1975
	5
	4
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	244
	г. Новоалтайск, ул. Плодопитомник, 6
	573,5
	1986
	2
	2
	панель.
	ремонт  крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	  ремонт фасада, ремонт фундамента
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2029 - 2033

	245
	г. Новоалтайск, ул. Плодопитомник, 8
	567,8
	1985
	2
	2
	б/бл
	ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2024 - 2028

	246
	г. Новоалтайск, ул. Присягино, 2
	787,4
	1983
	2
	3
	к/п
	ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	247
	г. Новоалтайск, ул. Присягино, 3
	1252,8
	1968
	3
	4
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	248
	г. Новоалтайск, ул. Присягино,1
	783,6
	1983
	2
	3
	к/п
	ремонт крыши, 
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	249
	г. Новоалтайск, ул. Промплощадка, 1 
	323,3
	1963
	2
	1
	кирпич
	ремонт крыши,ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента
	2034 - 2038

	250
	г. Новоалтайск, ул. Прудская, 10
	5971,6
	1983
	5
	9
	кирпич
	ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2039 - 2043

	251
	г. Новоалтайск, ул. Прудская, 15
	8377,8
	1992
	9
	4
	панель
	 ремонт фундамента, ремонт лифтов
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт лифтов
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт лифтов
	2039 - 2043

	252
	г. Новоалтайск, ул. Прудская, 15а
	1750,6
	2012
	3
	4
	кирпич
	ремонт фундамента, ремонт фасада
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2029 - 2033

	253
	г. Новоалтайск, ул. Прудская, 15в
	1961
	2013
	3
	4
	кирпич
	ремонт фундамента, ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши
	2039 - 2043

	254
	г. Новоалтайск, ул. Прудская, 15г 
	2201,2
	2013
	3
	4
	кирпич
	ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши
	2039 - 2043

	255
	г. Новоалтайск, ул. Прудская, 17
	4145,46
	1995
	5
	6
	кирпич
	 ремонт фасада, ремонт фундамента
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2029 - 2033

	256
	г. Новоалтайск, ул. Прудская, 19
	3325,6
	2001
	5
	3
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт крыши
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента
	2029 - 2033

	257
	г. Новоалтайск, ул. Прудская, 21
	13461,7
	1988
	9
	7
	панель
	ремонт лифтов, ремонт фундамента 
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт лифтов, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт лифтов
	2039 - 2043

	258
	г. Новоалтайск, ул. Прудская, 3
	5625,3
	1986
	5
	8
	кирпич
	ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2039 - 2043

	259
	г. Новоалтайск, ул. Прудская, 5
	6225,3
	1987
	5
	9
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	260
	г. Новоалтайск, ул. Прудская, 6
	5586,1
	2006
	5
	5
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2039 - 2043

	261
	г. Новоалтайск, ул. Прудская, 7
	3776,5
	1982
	5
	6
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента
	2014 - 2018

	262
	г. Новоалтайск, ул. Прудская, 9а
	2090,1
	1978
	5
	1
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши
	2014 - 2018

	263
	г. Новоалтайск, ул. Репина, 7а
	468,6
	1981
	2
	2
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт крыша, ремонт фундамент, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	264
	г. Новоалтайск, ул. Репина, 8
	492,8
	1968
	2
	2
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	265
	г. Новоалтайск, ул. Репина, 9
	964
	1991
	2
	2
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	266
	г. Новоалтайск, ул. Солнечная, 5
	538,7
	1996
	2
	3
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем,  ремонт подвальных помещений
	2029 - 2033

	267
	г. Новоалтайск, ул. Строительная, 10
	3964,5
	1985
	5
	6
	кирпич
	ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши, ремонт подвальных помещений
	2039 - 2043

	268
	г. Новоалтайск, ул. Строительная, 12
	5166,8
	1985
	5
	8
	кирпич
	ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши, ремонт подвальных помещений
	2039 - 2043

	269
	г. Новоалтайск, ул. Строительная, 13
	997,2
	1984
	3
	2
	кирпич
	ремонт крыши
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	2039 - 2043

	270
	г. Новоалтайск, ул. Строительная, 16
	6003,5
	1984
	5
	9
	кирпич
	ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши, ремонт подвальных помещений
	2039 - 2043

	271
	г. Новоалтайск, ул. Строительная, 9
	714,2
	1981
	2
	2
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, фасада, ремонт фундамента
	2019- 2023

	272
	г. Новоалтайск, ул. Ударника, 14
	904,8
	1954
	2
	2
	ш/б
	ремонт фасада, ремонт фундамента,  ремонт крыши
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подъездов
	2034 - 2038

	273
	г. Новоалтайск, ул. Ударника, 16
	595,1
	1954
	2
	2
	ш/б
	ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подъездов
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2039 - 2043

	274
	г. Новоалтайск, ул. Ударника, 18
	625
	1953
	2
	2
	ш/б
	ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подъездов
	2034 - 2038

	275
	г. Новоалтайск, ул. Ударника, 19
	867,8
	1961
	3
	2
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подъездов
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2039 - 2043

	276
	г. Новоалтайск, ул. Ударника, 20
	674,7
	1954
	2
	2
	ш/б
	ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подъездов
	2034 - 2038

	277
	г. Новоалтайск, ул. Ударника, 21
	866,9
	1961
	3
	2
	кирпич
	 ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подъездов
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2039 - 2043

	278
	г. Новоалтайск, ул. Ударника, 22
	636,2
	1953
	2
	2
	ш/б
	ремонт крыши
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подъездов
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	 ремонт внутридомовых инженерных систем
	2039 - 2043

	279
	г. Новоалтайск, ул. Ударника, 23
	636,2
	1953
	2
	2
	ш/б
	ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подъездов
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента
	2039 - 2043

	280
	г. Новоалтайск, ул. Ударника, 24
	619,3
	1953
	2
	2
	ш/б
	ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подъездов
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши
	2039 - 2043

	281
	г. Новоалтайск, ул. Ударника, 25
	627,5
	1953
	3
	3
	кирпич
	ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	282
	г. Новоалтайск, ул. Ударника, 26
	627,5
	1953
	2
	2
	ш/б
	ремонт подъездов, ремонт фасада, ремонт фундамента
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши
	2039 - 2043

	283
	г. Новоалтайск, ул. Ударника, 27
	1433,85
	1958
	3
	3
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	284
	г. Новоалтайск, ул. Ударника, 28
	5777,2
	1970
	5
	8
	панель
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подъездов, ремонт фундамента, ремонт фасада, 
	2029 - 2033

	285
	г. Новоалтайск, ул. Ударника, 3
	954,6
	1968
	2
	2
	кирпич
	ремонт фасада, ремонт крыши
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт фундамента
	2029 - 2033

	286
	г. Новоалтайск, ул. Ударника, 8
	745,6
	1963
	2
	2
	ш/б
	ремонт крыши
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подъездов
	2034 - 2038

	287
	г. Новоалтайск, ул. Хлебозаводская, 6
	1281,3
	1962
	3
	2
	кирпич
	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2014 - 2018

	288
	г. Новоалтайск, ул. Чкалова, 116а
	362,9
	1972
	2
	2
	кирпич
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт подъездов
	2024 - 2028

	289
	г. Новоалтайск, ул. Энгельса, 2
	1521,6
	1962
	3
	3
	панель
	ремонт и утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши
	2029 - 2033

	290
	г. Новоалтайск, ул. Энгельса, 4
	1521,9
	1962
	3
	3
	панель
	ремонт и утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт подъездов
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши
	2039 - 2043

	291
	г. Новоалтайск, ул. Энгельса, 6
	1510,5
	1963
	3
	3
	кирпич
	ремонт и утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	 ремонт подъездов
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения
	2039 - 2043

	292
	г. Новоалтайск, ул. Энгельса, 8
	1971,1
	1964
	4
	3
	кирпич
	ремонт и утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2039 - 2043

	293
	г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, 11
	2625
	1974
	5
	4
	панель
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	 ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подъезда
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	 ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подъезда
	2029 - 2033

	294
	г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, 15
	2652,4
	1975
	5
	4
	панель
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада
	2019- 2023

	295
	г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, 3
	3148,2
	1989
	5
	4
	панель
	ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подъездов
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем  ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	296
	г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, 5
	2909,7
	1986
	5
	4
	панель
	ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подъездов
	2029 - 2033

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем  ремонт подвальных помещений
	2034 - 2038

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	2039 - 2043

	297
	г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, 9
	3088,5
	1977
	5
	4
	кирпич
	ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подъездов
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подъездов
	2029 - 2033

	298
	г. Новоалтайск, ул. Юбилейная,13
	2630,2
	1975
	5
	4
	панель
	ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши
	2014 - 2018

	
	
	
	
	
	
	
	 ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подъезда
	2019- 2023

	
	
	
	
	
	
	
	 ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подъезда
	2029 - 2033

	ИТОГО:
	298
	919167
	 
	 
	 
	 
	 
	 


»
Заместитель главы Администрации города Новоалтайска                                                    О.В. Гладкова

О внесении дополнения в постановление Администрации города Новоалтайска от 23.09.2013 №2129 «Об утверждении реестра многоквартирных домов, подлежащих включению в краевую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»























