## АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА

# АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.03. 2013			г. Новоалтайск				   № 436

Об утверждении муниципальной целевой программы «Газификация городского округа город Новоалтайск на 2013-2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:

- Признать утратившим силу постановление Администрации города Новоалтайска от 21.06.2011 № 1102 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Газификация городского округа г. Новоалтайска на 2012-2014 годы».

- Утвердить муниципальную целевую программу «Газификация городского округа город Новоалтайск на 2013-2015 годы».

- Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципального образования.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Д.С. Тренькаева.

Глава Администрации города                                                                 Б.К. Парадовский

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Новоалтайска

от 14.03.2013 № 436

Муниципальная целевая программа

«Газификация городского округа город Новоалтайск

на 2013-2015 годы»

1.ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

«Газификация городского округа город Новоалтайск на 2013-2015 годы»

| Наименование Программы | «Газификация городского округа город Новоалтайск на 2013-2015 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация города Новоалтайска |
| Разработчик Программы | Комитет администрации города по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству |
| Цели и задачи Программы | Основная цель Программы •Улучшение условий проживания жителей города Новоалтайска; • Увеличение количества газифицированных квартир •Увеличение объема газопотребления; Основная задача Программы •Дальнейшее развитие на территории муниципального образования газораспределительных сетей, газификация квартир, перевод объектов на природный газ; |
| Целевые индикаторы | •Уровень газификации природным газом; •Протяженность трубопроводов природного газа; •Количество газифицированных квартир; •Количество котельных на природном газе. |
| Программные мероприятия | •Проектно-изыскательские работы; •Строительно-монтажные работы. |
| Срок реализации | 2013 – 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы, – 114450,0 тыс. рублей: 2013 год – 15750,0 тыс. руб., в т.ч. бюджет городского округа – 11600,0 тыс. руб.; 2014 год – 33500,0 тыс. руб., в т.ч. бюджет городского округа – 11950,0 тыс.руб.; 2015 год – 64750,0 тыс. руб. в т.ч. бюджет городского округа – 13800,0 тыс.руб.; Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с бюджетом, утвержденным на очередной год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | •Повышение уровня газификации города; •Повышение комфортности и качества проживания населения, •Улучшение экологической обстановки в городе; •Увеличение численности населения, обеспеченного природным газом. |

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Основной проблемой в сфере газификации Новоалтайска является недостаточная пропускная способность газораспределительной системы для развивающегося города. В условиях ограниченного финансирования принимаемые меры должны носить направленный целевой характер, для чего необходимо применение программно-целевого подхода.

Использование природного газа способно качественно изменить экономическую и социальную ситуацию, обеспечить более надежное электроснабжение и теплоснабжение города. В результате газификации снижаются затраты потребителей на приобретение топлива, появляется возможность отказаться от складского хозяйства, шлакоудаления, повышается комфортность бытовых условий, улучшается  экологическая обстановка.

Ежегодно строительство сетей газоснабжения в городе ведется в рамках реализации программы газификации «О газификации края». Начиная с 1999 года, газификация осуществляется поэтапно, с учетом развития разводящих сетей и модернизации объектов ЖКХ во всех районах города, включая секторы индивидуальной и многоэтажной жилой застройки. За время выполнения Программы газификации в городе:

- построено разводящих сетей                                            – 215,56 км;

- выполнено подводящих газопроводов                            – 4102 ед;

- газифицировано квартир, домов:                                    – 8834  ед;

в том числе, - квартир                                                     – 5618 ед;

- индивидуальных жилых домов                                        – 3216 ед;

- переведено на природный газ котельных                       – 45 ед;

- освоено финансовых средств                                            – 385,92 млн. руб.;

в том числе средства бюджета городского округа         – 75,1 млн.руб.

Значительные объемы строительства объектов газификации в различных районах города стали возможны благодаря включению данных объектов в программу финансирования объектов газоснабжения за счет средств бюджета Алтайского края и бюджета городского округа.

3. Основная цель и задача Программы

Программа разработана для достижения следующих основных целей – улучшение условий проживания жителей города, увеличение объема газопотребления.

Мероприятия Программы направлены на решение основной задачи – дальнейшее развитие на территории муниципального образования газораспределительных сетей, газификация квартир, перевод объектов на природный газ.

4. Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности

реализации Программы

| Наименование индикатора | Ед. изм. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Ожидаемая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень газификации природным газом | % (к предыдущему году) | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 2,5 | Дальнейшая газификация города |
| Протяженность трубопроводов природного газа | км | 8,3 | 1,2 | 1,8 | 5,9 | Повышение уровня газификации города |
| Количество котельных на природном газе | ед. | 7 | 1 | 1 | - | Улучшение экологической обстановки в городе. |
| Количество газифицированных квартир | ед. | 197 | 15 | 20 | 220 | Повышение комфортности и качества проживания населения; улучшение экологической обстановки в городе |

5. Мероприятия Программы

Реализация мероприятий Программы будет способствовать решению задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития на среднесрочную перспективу в рамках Плана социально-экономического развития города.

Итогом реализации мероприятий, направленных на достижение главной цели, является обеспечение качественного и надежного снабжения потребителей теплом, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, в условиях максимально возможного комфорта.

Инвестиционные мероприятия по реализации Программы направлены на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов газификации края, имеющих социальное значение, а также на новое строительство объектов газификации города.

5. Мероприятия

муниципальной целевой программы

«Газификация городского округа город Новоалтайск на 2013-2015 годы»

| № п/п | Мероприятия Программы | Исполнитель | Индикаторы | Ед. изм. | Ожидаемые результаты |  |  | Сумма расходов бюджета городского округа по годам, тыс. рублей |  |  | Всего расходов бюджета городского округа, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача: дальнейшее развитие на территории муниципального образования газораспределительных сетей, газификация квартир, перевод объектов на природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Новоалтайск |  | протяженность | км | 1,2 | 1,8 | 5,9 | 11600,0 | 11950,0 | 13800,0 | 37350,0 |
|  |  |  | кол-во квартир | ед | 15 | 20 | 220 |  |  |  |  |
|  |  |  | кол-во котельных | ед | 1 | 1 | - |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектно-изыскательные работы |  |  |  |  |  |  | 3100,0 | 450,0 | 0 | 3550,0 |
| 1.2 | Строительство трубопроводов природного газа |  | протяженность | км | 1,2 | 1,8 | 5,9 | 8500,0 | 11500,0 | 13800,0 | 33800,0 |
|  |  |  | кол-во квартир | ед | 15 | 20 | 220 |  |  |  |  |
|  |  |  | кол-во котельных | ед | 1 | 1 | - |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Газоснабжение микрорайона Рассвет (2-я очередь строительства) г. Новоалтайска Алтайского края | Подрядная организация на основе проведения торгов |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  | 1200,0 |
| 1.1.2 | Распределительный газопровод от ГРП-17 в г.Новоалтайске Алтайского края |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  | 900,0 |
| 1.1.3 | Газопровод высокого давления до ГРП-20/2 и низкого давления от ГРП-20/2 в г.Новоалтайске Алтайского края |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |
| 1.1.4 | Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-2 в г.Новоалтайске Алтайского края |  |  |  |  |  |  |  | 450,0 |  | 450,0 |
| 1.1.5 | Согласования, изыскательные работы, кадастровые работы |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |
| 1.2.1 | Распределительный газопровод от ГРП-56, ГРП-58 в г.Новоалтайске Алтайского края | Подрядная организация на основе проведения торгов | протяженность | км |  |  | 2,5 |  |  | 4750,0 | 4750,0 |
|  |  |  | кол-во квартир | ед |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Газовые сети в микрорайоне АТП (ул.Октябрьская, ул.Ком-мунистическая, пер.Подгорный) в г.Новоалтайске Алтайского края |  | протяженность | км |  |  | 1,8 |  |  | 2100,0 | 2100,0 |
|  |  |  | кол-во квартир | ед |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Газоснабжение жилых домов микрорайона «Рассвет» в г. Новоалтайске Алтайского края |  | протяженность | км |  | 1,4 | 1 |  | 4150,0 |  | 4150,0 |
|  |  |  | кол-во квартир | ед |  | 20 | 15 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Газоснабжение микрорайона Рассвет (2-я очередь строительства) г. Новоалтайска Алтайского края |  | протяженность | км |  |  | 3,7 |  |  | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  |  | кол-во квартир | ед |  |  | 70 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Газоснабжение жилых домов и котельной по ул.Плодопитомник в г.Новоалтайске Алтайского края |  | протяженность | км | 1,2 |  |  | 8500,0 |  |  | 8500,0 |
|  |  |  | кол-во квартир | ед | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кол-во котельных | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Газоснабжение котельной МУП «Водоканал» по ул. Вагоностроительная, 5 в г. Новоалтайске Алтайского края |  | протяженность | км |  | 0,4 |  |  | 5750,0 |  | 5750,0 |
|  |  |  | кол-во квартир | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-2 в г.Новоалтайске Алтайского края |  | протяженность | км |  |  | 2,4 |  | 1600,0 | 3950,0 | 5550,0 |
|  |  |  | кол-во квартир | ед |  |  | 60 |  |  |  |  |

6.Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы в 2013-2015 годах будет осуществляться за счет всех источников финансирования – 114450,0 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

|  | Бюджет городского округа | Краевой бюджет | Внебюджетные средства | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 г. | 11600,0 | 1150,0 | 3000,0 | 15750,0 |
| 2014г. | 11950,0 | 19000,0 | 3000,0 | 33950,0 |
| 2015г. | 13800,0 | 30950,0 | 20000,0 | 64750,0 |
| Всего: | 36900,0 | 51100,0 | 26000,0 | 114450,0 |

Программой планируется привлечь средства краевого бюджета, средства предприятий и физических лиц.

7. Механизм реализации Программы.

Администрация города Новоалтайска обеспечивает эффективное и целевое использование средств, направляемых на реализацию Программы.

Комитет ЖКГХЭТС осуществляет:

- обеспечение реализации мероприятий за счет средств бюджета городского округа;

- мониторинг за ходом и эффективностью реализации Программы;

- подготовку информации и отчетов о выполнении Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы;

- контроль эффективного и целевого использования средств, направляемых на реализацию Программы, своевременное и в полном объеме выполнение мероприятий Программы.