
[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.04..2010
  


 г. Новоалтайск         


№ 766
Об утверждении Плана благоустройства города на 2010 год
В целях совершенствования системы комплексного благоустройства города, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План благоустройства города Новоалтайска на 2010 год.

2. Утвердить состав Комиссии по реализации Плана благоустройства города Новоалтайска на 2010 год. Назначить ответственных за реализацию Плана благоустройства города Новоалтайска на 2010 год.

3. Комиссии по реализации Плана благоустройства города Новоалтайска на 2010 год ежемесячно подводить итоги выполнения плановых мероприятий. 

4. Ответственным должностным лицам за реализацию Плана благоустройства города Новоалтайска на 2010 год организовать выполнение плановых мероприятий, ежемесячно к 25-му числу направлять в комитет ЖКГХЭТС показатели выполнения плановых мероприятий за месяц по утвержденной форме.

5. Комитету ЖКГХЭТС обеспечить подготовку ежемесячного сводного отчета о выполнении плана благоустройства города Новоалтайска на 2010 год к 30-му числу календарного месяца.

6. МУП «Редакция газеты «Наш Новоалтайск» (Кухарева М.В.) опубликовать данное постановление.

           7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Спивака И.В.
Глава администрации города






В.И. Иванов
ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА НА 2010 ГОД
	Перечень мероприятий, наименование объекта
	Срок исполнения
	Месторасположение объекта, перечень мероприятий
	В том числе, тыс.руб.
	Исполнитель

	
	
	
	за счет средств бюджета городского округа
	за счет средств краевого бюджета
	за счет средств федерального бюджета
	за счет средств внебюджетных источников
	

	1.Проведение ежеквартальных совещаний комиссии по реализации мероприятий программы.
	2010
	
	
	
	
	
	Председатель комиссии по реализации плана благоустройства города Новоалтайска на 2010 год

	2.Организация и проведение совещаний с руководителями, ответственными за выполнение мероприятий.
	2010
	
	
	
	
	
	Комитеты и отделы администрации города

	3. Обустройство остановочных пунктов пассажирского транспорта 
	2010
	
	
	
	
	
	

	3.1 Остановочный пункт «Школа 166», ул.Деповская (по направлению к путепроводу 5 км.)
	2010
	Асфальтирование «кармана» для парковки, площадки ожидания, установка торгового киоска в составе остановочного пункта, устройство расписания движения автобусов, установка дорожного знака 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса».
	
	
	
	280
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации города (Васильева Н.В.)



	3.2 Остановочный пункт «Депо», ул.Деповская (по направлению к ул.40 лет Победы)
	2010
	Асфальтирование «кармана» для парковки, площадки ожидания, оборудование остановочного пункта знаком 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», расписанием движения.
	
	
	
	200
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации города (Васильева Н.В.)

ИП Растягаева Т.В.


	3.3 Остановочный пункт «Центральная», ул.Центральная (по направлению на ул.Анатолия)
	2010
	-Устройство площадки ожидания;

 -Установка павильона с урной;
- Установка дорожного знака 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»;
- Устройство расписания движения.

- Устройство «кармана» с асфальтированием, установкой бордюра;

- Устройство тротуара;
- Планировка участка.
	193,250
	
	
	
	Комитет ЖКГХЭТС (Канина Е.В.)

	3.4 Остановочный пункт «Магистральная», ул.Магистральная (по направлению к ул.Калинина)
	2010
	- Установка павильона с урной.
- Устройство расписания движения.
	26,797
	
	
	
	Комитет ЖКГХЭТС (Канина Е.В.)

	3.5 Остановочный пункт «Школа 1», ул.Магистральная (по направления к ул.Калинина)
	2010
	- Установка павильона с урной.

- Устройство расписания движения.
	26,797
	
	
	
	Комитет ЖКГХЭТС (Канина Е.В.)

	3.6 Остановочный пункт «Индустриальная», ул.Спасская (по направлению к ул.Анатолия)
	2010
	- Планировка участка.

- Устройство площадки ожидания.

- Устройство «кармана» с асфальтированием и установкой бордюра.

- Установка павильона с урной.

- Установка дорожного знака 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»;

- Устройство расписания движения.
	196,497
	
	
	
	Комитет ЖКГХЭТС (Канина Е.В.)

	4. Ремонт сетей автодорог, тротуаров, проездов, площадок, мостов по улицам города.
	2010
	
	
	
	
	
	Комитет ЖКГХЭТС

(Канина Е.В.)

	4.1 Капитальный ремонт автодорог
	2010
	ул.Советов, Белоярская, Геологи, Пушкинская, Тимирязева, Партизанская, Майская, Мичурина, въезд в р-н Чесноковка со стороны ул.Набережная
	7000
	
	
	
	

	4.2 Текущий ремонт автодорог
	2010
	ул.Октябрьская, Ударника, Барнаульская, Тимирязева, Лесная, Переездная, Кирова, Военстроя, П.Корчагина, Сибирская, Профсоюзный, Вагоностроительная, Прудская, Деповская, Калинина, Анатолия, Высоковольтная, Космонавтов, 40 лет Победы, Набережная, Строительная, 40 лет ВЛКСМ, Красногвардейская, Парковая, Промплощадка, Хлебозаводская, Белоярская, Советов, Пушкинская, Геологов, Октябренок, Коммунистическая, Трактовая, Центральная, Спасская, Майская, Мичурина, Ленина, Семафорная, 2-я Залинейная, дорога в р-н Новогорский
	5000
	
	
	
	

	4.3 Грейдирование
	2010
	ул.Урицкого, Белякова
	100,11
	
	
	
	

	4.4 Щебенение
	2010
	ул.Рылеева, С.Лазо, Чайковского, Титова, въезды в р-н Мирный со стороны ул.Анатолия, Долматова, р-н Северный кв.3,6,7,8,9,10, пер.Кооперативный, 2-я Линейная, 2-я Интернациональная, 2-я Луговая, 2-я Вокзальная, Прудская, Сибирская (от д.80 до д.84), Новоударника, Заводская, Чапаева, Шевченко, Покрышкина, Крупская, Дорога на ст.Присягино, Мичурина (въезд в р-н Чесноковка), Ленина, Минина, Калинина, Болотная, Урицкого, Суворова, Черепановых, Красноармейская
	1100
	
	
	
	

	4.5 Ремонт, художественное оформление мостов
	2010
	Путепровод 5 км, мосты через р.Б.Черемшанка, р.Чесноковка
	345
	
	
	
	

	5. Озеленение города
	2010
	
	
	
	
	
	

	5.1 Санитарная обрезка, ликвидация аварийных деревьев, вырубка поросли
	2010
	Улицы города
	500
	
	
	
	

	5.2 Цветочное оформление
	2010
	1.Участок южного въезда в город - стела «Новоалтайск»: 

- «Мавританский газон», 350 м², 8750 шт. цветов.

2.Участок «Цветочные часы»:

- Клумба из цветов, 78 м², 1950 шт. цветов.

3. «Треугольники» ул.Военстроя, 2 шт., 256 м², 6400 цветов.

4. «Кольцо» по ул.Ударника, 250 м², 6250 шт. цветов.

5. ул.Октябрьская (от ул.Барнаульская до ул.Коммунистическая с восточной стороны дороги), 160 м², 4000 шт. цветов.

6. ул.Набережная (от моста до ул.Магистральная), 100 м², 2500 шт. цветов.

7. ул.Деповская (от ул.40 лет Победы до ул.Парковая), «Мавританский газон» 85 м², 2125 шт. цветов.

8.Участок, прилегающий к ул.Парковая, 1а (администрация города), 30 м², 800 шт. цветов.

9. ул.Деповская (от ул.Парковая до светофора), 85 м², 2125 шт. цветов.

10. «Кольцо» за путепроводом 5 км, 360 м², 9000 шт. цветов.

11. «Кольцо» за ул.Спасская (развязка трассы М52-ул.Спасская, дорога в р.Новогорский), 120 м², 3000 шт. цветов.

12. «Центральная площадь»:

- клумба с восточной стороны памятника погибшим воинам и дорожки из цветов вдоль поребрика - 240 м², 5500 шт. цветов;

- клумбы с западной стороны памятника погибшим воинам:

     1) 220 м² - 5500 шт. цветов;

     2) 300 м² - 5500 шт. цветов.

13. ул.Ударника (от военкомата до ул.Заготзерно), 160 м², 800 шт. цветов.

ИТОГО:

- Клумб: 86 шт. 
- Цветов: 53700 шт.
	735
	
	
	Не определено
	

	5.3 Посадка деревьев
	2010
	Улицы города
	200
	
	
	
	

	5.4 Оформление газонов
	2010
	Улицы города
	400
	
	
	
	

	5.5 Ликвидация наркотикосодержащей травы
	2010
	Улицы города
	300
	
	
	
	

	6. Благоустройство, художественное оформление фонтана по ул.22 Партсъезда
	2010
	Замена тротуарной плитки, ремонт конструкций фонтана
	200
	
	
	
	

	7. Ремонт, художественное оформление малых архитектурных форм 
	2010
	Остановочные павильоны, диваны, скульптуры, лестничные марши и др. объекты на городских улицах
	400
	
	
	
	

	8. Благоустройство объектов водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	Савостиков А.А.

	8.1 Артезианские скважины (52 шт.)
	2010
	Санитарная обрезка деревьев, кустарников.
	
	
	
	25
	

	8.2 Водонапорная башня по ул.Прудская
	2010
	Ремонт фасада здания, ремонт ограждения территории.
	
	
	
	45
	

	8.3 Водонапорная башня по ул.П.Корчагина
	2010
	Покраска
	
	
	
	15
	

	8.4 Водонапорная башня в р-не Присягино
	2010
	Покраска
	
	
	
	15
	

	8.5 Насосные станции:

- №1 (р-н Бажово)

- №2 (ССК, ул.П.Корчагина)

- КНС №2 (ул.Калинина)
	2010
	Разбивка клумб (30кв.м), посадка деревьев (5шт.)
	
	
	
	5
	

	8.6 Насосная станция р-на Бажово
	2010
	Ремонт фасадов
	
	
	
	15
	

	8.7 Колодцы сетей водоснабжения в р-нах Новостройки, Привокзального, ЖБИ
	2010
	Капитальный ремонт с заменой плит перекрытия и люков (28 шт.), ремонт оголовок колодцев (10 шт.)
	
	
	
	90
	

	8.8 Водоразборные колонки
	2010
	Ремонт бетонных отмосток, покраска корпусов (20 шт.)
	
	
	
	13,4
	

	8.9 Пожарные гидранты
	2010
	Установка, ремонт пожарных гидрантов (10 шт.)
	
	
	
	41,8
	

	8.10 Колодцы сетей канализования
	2010
	Капитальный ремонт с заменой плит перекрытий и люков
	
	
	
	24
	

	8.11 Восстановление асфальтового (бетонного) покрытия на сетях водоснабжения и канализования
	2010
	Улицы города (210 кв.м)
	
	
	
	212,4
	

	9. Благоустройство объектов теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	Денисенко К.А.

	9.1 Котельная №1 (Ул.Строительная, 37)
	2010
	Санитарная обрезка деревьев, побелка ж/б ограждения
	
	
	
	3
	

	9.2 Котельная №1 (ул.Космонавтов, 12)
	2010
	Разбивка клумб, 3шт., санитарная обрезка кустарника
	
	
	
	2,96
	

	9.3 Котельная №2 (ул.Привокзальная, 14)
	2010
	Санитарная обрезка деревьев
	
	
	
	1,2
	

	9.4 Котельная №3 (ул.Плодопитомник)
	2010
	Санитарная обрезка кустарника
	
	
	
	2
	

	9.5 Котельная №5 (ул.Партизанская, 4а)
	2010
	Санитарная обрезка деревьев
	
	
	
	1,2
	

	9.6 Котельная №7 (ул.Переездная, 8а)
	2010
	Побелка фасада здания
	
	
	
	2,6
	

	9.7 Котельная №9 (ул.2-я Линейная, 92)
	2010
	Санитарная обрезка деревьев
	
	
	
	1,5
	

	9.8 Котельная №10 (ст.Присягино)
	2010
	Санитарная обрезка кустарников
	
	
	
	2
	

	9.9 Котельная №11 (7 мкрн. 25)
	2010
	Посадка деревьев (3 шт.)
	
	
	
	3
	

	9.10 Котельная №15 (ул.Ипподромная, 18)
	2010
	Посадка деревьев (4 шт.)
	
	
	
	4,22
	

	9.11 Тепловой пункт №2 (8 мкрн. 25)
	2010
	Санитарная обрезка кустарников
	
	
	
	2
	

	9.12 Тепловой пункт №3 (ул.Прудская, 21)
	2010
	Изготовление декоративных ограждений, разбивка клумб
	
	
	
	3,2
	

	10. Благоустройство жилых кварталов, отнесенных к управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК
	
	
	
	
	
	
	

	10.1 ООО «ЖЭК»
	
	
	
	
	
	
	Козлов А.Ф.

	- ул.Космонавтов, 4
	2010
	Ремонт цокольной части дома, санитарная обрезка деревьев, оформление газонов
	
	
	
	4,4
	

	- ул.Космонавтов, 6
	2010
	Оформление газонов, разбивка клумб
	
	
	
	0,3
	

	- ул.Космонавтов, 8
	2010
	Ремонт малых архитектурных форм, оформление газонов, разбивка клумб
	
	
	
	0,3
	

	- ул.Космонавтов, 10
	2010
	Оформление газонов, разбивка клумб, устройство ограждений клумб
	
	
	
	5,4
	

	- ул.Космонавтов, 12
	2010
	Оформление газонов, разбивка клумб, ремонт отмостки
	
	
	
	32,6
	

	- ул.Космонавтов, 14
	2010
	Оформление газонов, устройство ограждения клумб (газонов), ремонт контейнерной площадки
	
	
	
	5,5
	

	- ул.Анатолия, 15
	2010
	Оформление газонов, разбивка клумб, ремонт малых архитектурных форм, устройство ограждений для газонов
	
	
	
	3,2
	

	- ул.Анатолия, 19
	2010
	Оформление газонов, разбивка клумб, санитарная обрезка деревьев
	
	
	
	1,4
	

	- ул.Анатолия, 21
	2010
	Оформление газонов, разбивка клумб, санитарная обрезка деревьев
	
	
	
	0,9
	

	- ул.Анатолия, 23
	2010
	Санитарная обрезка деревьев, оформление газонов, ремонт малых архитектурных форм
	
	
	
	2,2
	

	10.2 ТСЖ «Промышленник» (пер.Песчанный 68/1)
	2010
	1. Ремонт, покраска малых архитектурных форм детской площадки
	
	
	
	2
	Зыкова Е.С.

	
	
	2. Завоз песка в песочницы
	
	
	
	1,5
	

	
	
	3. Цветочное оформление прилегающей территории
	
	
	
	5
	

	
	
	4. Ремонт отмостки дома
	
	
	
	25
	

	
	
	5. Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории
	
	
	
	80
	

	10.3 ООО УК «ЖЭУ-2»
	
	
	
	
	
	
	Сибиряков В.Н.

	- Жилой фонд управляющей компании
	2010
	Посадка, санитарная обрезка, ликвидация аварийных деревьев, оформление газонов
	
	
	
	100
	

	- ул.Строительная, 16, Деповская, 21,23, Анатолия, 37,41, Прудская, 5
	2010
	Устройство и восстановление освещения дворов
	
	
	
	30
	

	- ул.Парковая, 3,5,9,11, Космонавтов, 11,26, Красногвардейская, 14,17, Гагарина, 20, Строительная, 10,16, Анатолия, 31,37,41, Прудская, 3,5,10
	2010
	Устройство и ремонт малых архитектурных форм (ремонт песочниц, изготовление и установок скамеек, ремонт и покраска качелей)
	
	
	
	130
	

	- ул.Гагарина, 7,8,10, Деповская, 23,38,40, Прудская, 10
	2010
	Устройство и ремонт асфальтового покрытия дворов
	
	
	
	104
	

	- ул.Парковая, 5,9, Космонавтов, 9,11,26, Красногвардейская, 19, 40 лет ВЛКСМ, 7,9, Гагарина, 2а,10,11,20, 23,23а,25, Анатолия, 31,37,41, Прудская, 3,5,10
	2010
	Ремонт и художественное оформление контейнерных площадок
	
	
	
	29,5
	

	- Жилой фонд ООО УК «ЖЭУ-2»
	2010
	Завоз черного грунта для разбивки клумб и песка для песочниц.
	
	
	
	100
	

	- ул.Деповская, 34
	2010
	Ремонт, художественное оформление фасада, отмостки
	
	
	
	70
	

	10.4 ТСЖ «Новоалтайское» (ул.Космонавтов, 8а)
	2010
	1. Разбивка клумб (5шт.)
	
	
	
	5
	Азева Г.М.

	
	
	2. Оформление газонов
	
	
	
	1,5
	

	
	
	3. Посадка «живой» изгороди
	
	
	
	1
	

	
	
	4. Устройство и содержание клумб и газонов
	
	
	
	2
	

	
	
	5. Покраска бордюр, газонов, малых архитектурных форм детской площадки
	
	
	
	2,5
	

	
	
	6. Установка вазонов (2 шт.), посадка цветов
	
	
	
	7
	

	10.5 ЖСК «Бюджетник»

 (8 мкрн. 17)
	2010
	1. Разбивка клумб, оформление «альпийских горок»
	
	
	
	8
	Сазанюк В.Д.

	
	
	2. Ремонт малых архитектурных форм, асфальтового покрытия двора, оформление газонов
	
	
	
	15
	

	
	
	3. Ремонт и оформление контейнерной площадки
	
	
	
	0,5
	

	
	
	4. Ремонт цокольной части, отмостки.
	
	
	
	50
	

	10.6 ООО «Жилсервис+»
	
	
	
	
	
	
	А.Н.Ткаченко

	- ул.Прудская, 15
	2010
	Завоз песка в песочницы, высадка цветов, покраска малых архитектурных форм, устройство качелей, оформление газонов
	
	
	
	10
	

	- ул.Прудская, 17
	2010
	Завоз песка в песочницы, высадка цветов, покраска малых архитектурных форм, оформление газонов
	
	
	
	2
	

	- ул.Прудская, 19
	2010
	Завоз песка в песочницы, высадка цветов, оформление газонов
	
	
	
	2
	

	- ул.Прудская, 21
	2010
	Завоз песка в песочницы, высадка цветов, оформление газонов, ремонт ограждений газонов
	
	
	
	3
	

	10.7 ТСЖ «Мечта» (ул.Космонавтов, 17,17А,15)
	2010
	1. Посадка деревьев (рябина, калина), 10 шт.

2. Санитарная обрезка кустарника.

3. Посадка кустарника (15 шт.).

4. Разбивка клумб (14шт.).

5. Оформление газонов.

6. Ремонт малых архитектурных форм.

7. Ремонт и покраска контейнеров для твердых бытовых отходов.

8. Ремонт и покраска урн.

9. Покраска цоколя дома №17 по ул.Космонавтов.
	
	
	
	33
	Макарова Н.Н.

	10.8 ТСЖ «Энергетик»

(7 мкрн.3)
	2010
	1. Посадка кустарника, деревьев, 10шт.

2. Асфальтирование дворовой территории.

3. Ремонт и покраска малых архитектурных форм.

4. Ремонт и покраска контейнеров для твердых бытовых отходов и урн.
	
	
	
	55
	Адюнин А.В.

	10.9 ТСЖ «Жилищное товарищество дома 2» (8 мкрн. ½)
	2010
	1. Озеленение:
- Посадка, санитарная обрезка, ликвидация аварийных деревьев.

- Обрезка кустарника.

- Оформление газонов.

2. Обустройство дворовой территории:

- Ремонт и покраска детской площадки.

- Завоз песка в детские песочницы (2 шт.).

- Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории.

- Оформление клумб.

3. Санитарно-экологические мероприятия:
- Очистка и побелка контейнерной площадки.

- Ремонт и покраска контейнеров для твердых бытовых отходов.
	
	
	
	81
	Девяткина Н.Н.

	10.10 ООО «Адамант-АнКон»
(ул.Вагоностроительная 14,16,18)
	2010
	1. Оформление газонов, клумб.
2. Ремонт площадки для занятий физкультурой.

3. Ремонт асфальтового покрытия дворов.

4. Художественное оформление контейнерной площадки.
	
	
	
	12
	Рыбалкина А.А.

	10.11 ООО «Водрем»
	
	
	
	
	
	
	Гулевский Ю.В.

	Ул.40 лет ВЛКСМ, 11
	2010
	1. Ликвидация аварийных деревьев, санитарная обрезка деревьев, кустарников.

2. Оформление газонов.
	
	
	
	5
	

	Ул.Космонавтов, 13
	2010
	1. Разбивка клумб.

2. Оформление газонов.
	
	
	
	6
	

	Ул.Космонавтов, 20
	2010
	1. Устройство, ремонт малых архитектурных форм.

2. Оформление газонов.
	
	
	
	12
	

	Ул.Космонавтов, 24
	2010
	1. Установка урн.

2. Оформление газонов.
	
	
	
	5
	

	Ул.Космонавтов, 26а
	2010
	1. Ремонт контейнерных площадок.

2. Оформление газонов.
	
	
	
	4,5
	

	Ул.Прудская, 7
	2010
	1. Устройство и восстановление освещения двора.

2. Оформление газонов.
	
	
	
	5
	

	10.12 ООО «Домсервис»
	
	
	
	
	
	
	Залесов А.В.

	7 мкрн. 13,14,15,16,17,18,19,21,22
	2010
	Приобретение и завоз черного грунта, оформление газонов.
	
	
	
	32
	

	8 мкрн. 3,3а,5,11,14,25
	2010
	Разбивка клумб (20 шт.).
	
	
	
	24
	

	Ул.Белоярская, 215,217,217а, Геологов, 40,40а,78,82,86
	2010
	Посадка цветов (1500 шт.).
	
	
	
	11
	

	Ул.Деповская, 11,12,15, Строительная, 4, 6, 8
	2010
	Высадка деревьев, кустарника (40 шт.).
	
	
	
	12
	

	Ул.Гагарина, 3, Лесная, 81а, 85, Анатолия, 7
	2010
	Установка ограждения зеленой зоны, газонов, детских площадок, контейнеров (200 п.м.).
	
	
	
	62
	

	7 мкрн., 13,14,5
	2010
	Устройство детских площадок (2 шт.)
	
	
	
	60
	

	Общие мероприятия
	2010
	1.Ремонт дворовых проездов (100 м²)..

2. Ремонт и покраска ограждения контейнерных площадок (15 шт.).

3. Ремонт и покраска контейнеров (80 шт.).
	
	
	
	88
	

	Ремонт цокольных частей жилых домов
	2010
	1. 8 мкрн., 14 (200 м²).

2. 8 мкрн., 3а (150 м²).

3. 7 мкрн., 22 (200 м²).

4. 7 мкрн., 21 (100 м²).
	
	
	
	91
	

	Ул.Лесная, 85
	2010
	Ремонт цоколя и фасада здания.
	
	
	
	70
	

	10.13  ООО УК ЖЭУ-1
	
	
	
	
	
	
	

	1. Санитарная обрезка деревьев (50 шт.).

2. Оформление газонов.
	2010
	Жилой фонд предприятия
	
	
	
	146
	

	Устройство, восстановление освещения дворов.
	2010
	Вагоностроительная, 36
	
	
	
	16
	

	Устройство, ремонт асфальтового покрытия дворов, проездов.
	2010
	1. 22 партсъезда, 10

2. Партизанская, 14

3. Барнаульская, 5

4. Крылова, 8

5. Октябрьская, 3

6. Октябрьская, 5
	
	
	
	55,08
	

	Ремонт кровель
	2010
	1. Партизанская, 5
2. Партизанская, 10

3. Военстроя, 82
4. Октябрьская, 16

5. Партизанская, 18

6. Вагоностроительная, 36

7. ул.Ударника, 28
	
	
	
	56,05
	

	Ремонт, художественное оформление контейнерных площадок
	2010
	Жилой фонд предприятия
	
	
	
	14
	

	Устройство, ремонт малых архитектурных форм:
- устройство песочниц, 10 шт.

- покраска, художественное оформление малых архитектурных форм, 120 шт.
	2010
	Жилой фонд предприятия
	
	
	
	33,7
	

	10.14 ООО «Новогорское ЖКХ»
	
	
	
	
	
	
	

	1. Санитарная обрезка деревьев (30 шт.).
2. Посадка деревьев 25 шт.

3. Оформление газонов.
	2010
	
	
	
	
	65,2
	

	Ремонт кровель
	2010
	1. Депутатская, 2

2. Депутатская, 20

3. Энгельса, 8

4. Юбилейная, 3

5. Юбилейная, 5

6. Юбилейная, 9

7. Юбилейная, 11

8. Юбилейная, 13

9. Юбилейная, 15
	
	
	
	149,468
	

	Ремонт, художественное оформление цоколей жилого дома
	2010
	Энгельса, 8
	
	
	
	2,011
	

	Ремонт, художественное оформление контейнерных площадок
	2010
	Жилой фонд предприятия
	
	
	
	7
	

	Устройство, ремонт малых архитектурных форм на дворовых территориях
	2010
	1. Депутатская, 2
2. Депутатская, 20

3. Энгельса, 8

4. Юбилейная, 3

5. Юбилейная, 5

6. Юбилейная, 9

7. Юбилейная, 11

8. Юбилейная, 13

9. Юбилейная, 15 
	
	
	
	10,54


	

	ООО «Тепловые сети»
	
	
	
	
	
	
	

	1. Санитарная обрезка деревьев (30 шт.).

2. Оформление газонов.
	2010
	Жилой фонд предприятия
	
	
	
	60
	

	Ремонт кровель
	2010
	1. Анатолия, 39

2. Деповская, 1

3. Ипподромная, 20

4. Ипподромная, 22

5. 8 мкрн., 26

6. 8 мкрн., 28
	
	
	
	97,369
	

	Ремонт, художественное оформление цоколей жилого дома
	2010
	Анатолия, 39
	
	
	
	37,192
	

	Ремонт, художественное оформление контейнерных площадок (10 шт.)
	2010
	Жилой фонд предприятия
	
	
	
	10
	

	Устройство, ремонт малых архитектурных форм на дворовых территориях
	2010
	1. 8 мкрн., 28

2. 8 мкрн., 31

3. 8 мкрн., 32
	
	
	
	16,125
	

	11. Благоустройство объектов промышленными предприятиями
	
	
	
	
	
	
	

	11.1 ЗАО «Алтайкровля»
	
	
	
	
	
	
	Рыжак Е.Н.

	Ограждение предприятия
	2010
	Побелка
	
	
	
	9,7
	

	Ограждение территории строящегося объекта, 8 мкрн. 31
	2010
	Побелка
	
	
	
	1,5
	

	Художественное оформление газонов
	2010
	Прилегающая к предприятию территория
	
	
	
	20
	

	11.2  ОАО «Алтайвагон»
	
	
	
	
	
	
	Габец А.В.

	Парк им. Григорьева
	2010
	1. Посадка цветов.

2. Санитарная обрезка кустарника.

3. Посадка деревьев (50 шт.).

4. Художественное оформление газонов.
	
	
	
	40
	

	Площадь ГЦК
	2010
	1. Художественное оформление газонов.

2. Санитарная обрезка кустарника.
	
	
	
	-
	

	Территория, прилегающая к заводоуправлению
	2010
	1. Разбивка клумб, посадка цветов (4500 шт. в клумбах, 500 шт. в рабатках)
	
	
	
	125
	

	Ул. 22 Партсъезда, Партизанская, 9-го Января
	2010
	1. Санитарная очистка, оформление газонов.

2. Санитарная обрезка деревьев.
	
	
	
	Не определено
	

	Здание спорткомплекса ОАО «Алтайвагон»
	2010
	1. Ремонт здания (замена оконных блоков, усиление опорных колонн).
	
	
	
	1668,668
	

	Здание заводоуправления
	2010
	Ремонт фасада здания.
	
	
	
	4000
	

	Ул.22 Партсъезда
	2010
	Ремонт, покраска ограждения газонов.
	
	
	
	Не определено
	

	Парк им. Григорьева
	2010
	1. Ремонт, покраска детских игровых конструкций, малых архитектурных форм.
	
	
	
	Не определено
	

	Другие объекты
	2010
	1. Ремонт пам. В.И.Ленину.

2. Покраска рекламных конструкций по ул.Октябрьская, Спасская, замена баннеров.

3. Ремонт надкрышных букв за здании заводоуправления.
	
	
	
	583,43
	

	11.3 ГУП «НЗМК»
	
	
	
	
	
	
	Рябушенко Н.А.

	Территория, прилегающая к предприятию.
	2010
	1. Разбивка цветочных клумб (5 шт.).

2. Посадка деревьев (30 шт.).

3. Посадка кустарника (20 шт.).

4. Санитарная обрезка деревьев, кустарника.

5. Оформление газонов.
	
	
	
	20
	

	Здания предприятия
	2010
	Ремонт фасада (побелка, замена оштукатуренной поверхности).
	
	
	
	50
	

	Ограждение предприятия
	2010
	Художественное оформление (побелка) плит ограждения.
	
	
	
	6
	

	Объекты предприятия
	2010
	1. Обновление рекламных проспектов.

2. Устройство фонтанчика в парке завода, двух беседок.
	
	
	
	60
	

	11.4  ОАО «НХПП»
	
	
	
	
	
	
	Лобанова Т.А.

	Здания предприятия, ул.Заготзерно, 5.
	2010
	Ремонт фасадов зданий (контора, лаборатория)
	
	
	
	15
	

	Прилегающая территория к предприятию
	2010
	1. Разбивка клумб, посадка цветов и кустарников.

2. Санитарная очистка прилегающей территории.
	
	
	
	12
	

	11.5 ОАО «Новоалтайская типография», ул.Ударника, 6.
	2010
	1. Устройство клумбы.
2. Ремонт ограждения.

3. Санитарная обрезка кустарника.

4. Ремонт фасада здания.
	
	
	
	104,5
	Щербинина И.Н.

	11.6 ОАО «НХБК», пер. Песчаный, 55
	2010
	1. Озеленение:
- Санитарная обрезка деревьев и кустарников со стороны ул.Военстроя.
- Оформление газонов.

2. Ремонт фасадов зданий предприятия:

- Замена оконных блоков.

- Побелка фасадов.
	
	
	
	230
	Гатилов С.С.

	11.7 ОАЛ «БМПЗ», ул.Тимирязева, 150
	2010
	1. Художественное оформление, ремонт въездных ворот.
2. Санитарная обрезка, посадка деревьев и кустарников.

3. Разбивка клумб.

4. Грейдирование ул.Гайдара (вдоль забора предприятия).

5. Ремонт ограждения предприятия.
	
	
	
	165
	Шабанов С.В.

	ГУП «НЭРМЗ», ул.Дорожная, 26
	2010
	1. Штукатурка, покраска цоколя основного цеха предприятия (70 м/п).
2. Окраска фасада наружных стен АБК (216 м²).

3. Окраска металлических поверхностей холодного склада вдль трассы М52 (1200 м²).

4. Окраска оконных блоков стояночного гаража (24 м²).
5. Посадка берез со стороны трассы М52 (30 шт.)
	
	
	
	85
	Шишигин А.А.

	12. Благоустройство объектов транспорта
	
	
	
	
	
	
	

	12.1 Привокзальная площадь
	2010
	Устройство асфальтобетонного покрытия, покрытия из бетонной плитки типа «Брусчатка».
Устройство газонов из многолетних трав, клумб, цветников.

Установка малых архитектурных форм (скамьи, урны).
	
	
	
	3005,94
	Моторвагонное депо Алтайское

Суханов Д.М.

	12.2 Проезды в р-ны Чесноковка и Раздолье под ж/д  мостом через р.Чесноковка с ул.Набережная
	2010
	Капитальный ремонт покрытия проездов с устройством пешеходных дорожек.
	
	
	
	475,79
	ЗАО «УФСК Мост»

И.В.Шумских

	12.3 Шиномонтажная мастерская на перекрестке ул.ул.Калинина-Набережная

(Дунаев А.М.)
	2010
	Устройство навеса, оформление газона
	
	
	
	Не определено
	Отдел архитектуры и градостроительства (Васильева Н.В.)

Дунаев А.М.

	12.4 Шиномонтажная мастерская по ул.Строительная, 27в

(Гирюшкин М.И.)
	2010
	Асфальтирование площадки, устройство щебеночного покрытия проезда
	
	
	
	Не определено
	Отдел архитектуры и градостроительства (Васильева Н.В.)

Гирюшкин М.И.

	13. Благоустройство объектов предприятиями потребительского рынка
	2010
	1. Озеленение.
2. Асфальтирование прилегающей территории.

3. Ремонт фасадов зданий.

4. Другие мероприятия по благоустройству объектов.
	
	
	
	4000
	Отдел потребительского рынка (Соболева Е.А.)

	13.1 Крытый рынок «Привокзальный» (ул.Октябрьская, 24/1)
	2010
	Асфальтирование проездов, устройство парковки, озеленение прилегающей территории.
	
	
	
	Не определено
	Отдел архитектуры и градостроительства (Васильева Н.В.)

Арутунян В.С.

	14. Благоустройство объектов индивидуальными предпринимателями
	
	
	
	
	
	
	

	14.1 ООО «Темп», ул. Промплощадка,  15а  
Галактионов С.Е.
	2010
	Санитарная обрезка деревьев, кустарников; 

Ремонт ограждения объекта.
	
	
	
	70
	Отдел по поддержке предпринимательства (Шайкина Н.Н.)
Галактионов С.Е.

	14.2 ООО «Сибсплав», ул.Промплощадка, 5

Беспалов Д.О.
	2010
	Покраска ограждения объекта, санитарная обрезка деревьев, кустарников;
	
	
	
	50
	Отдел по поддержке предпринимательства (Шайкина Н.Н.)

Беспалов Д.О.

	14.3 ИП Юндалов А.А., ул.Промплощадка, 77
	2010
	Санитарная обрезка деревьев, кустарников на прилегающей территории.
	
	
	
	10
	Отдел по поддержке предпринимательства (Шайкина Н.Н.)

Юндалов А.А.

	14.4 ООО ТД «Сибирский лес» ул.Промплощадка, 13 а


	2010
	Санитарная обрезка деревьев, кустарников,  ремонт фасада.
	
	
	
	60
	Отдел по поддержке предпринимательства (Шайкина Н.Н.)

Кузнецова С.И.

	14.5  Ред. Газеты «Сто объявлений» ул.Октябрьская 21
	2010
	Санитарная обрезка кустарников, озеленение, разбивка клумбы и посадка цветов на прилегающей территории.
	
	
	
	20
	Отдел по поддержке предпринимательства (Шайкина Н.Н.)



	14.6 ООО «Триал –плюс» ул.Ударника,2 

Помещиков В.А.
	2010
	Озеленение, посадка клумбы, побелка фасада.
	
	
	
	40
	Отдел по поддержке предпринимательства (Шайкина Н.Н.)

Помещиков В.А.

	14.7 ООО «Детский трикотаж» Третьякова Л.И., ул.Деповская, 28
	2010
	Разбивка клумбы, посадка цветов.
	
	
	
	20
	Отдел по поддержке предпринимательства (Шайкина Н.Н.)

Третьякова Л.И

	14.8 ИПБОЮЛ «НЭО Студия»

Ул.Деповская, Архипова С.А.
	2010
	Озеленение
	
	
	
	2
	Отдел по поддержке предпринимательства (Шайкина Н.Н.)

Архипова С.А.

	14.9 ООО «Эльмира» Черепановых ул 50, Кулешов С.А.
	2010
	Санитарная обрезка деревьев, кустарников на прилегающей территории.
	
	
	
	15
	Отдел по поддержке предпринимательства (Шайкина Н.Н.)

Кулешов С.А.

	14.10  ООО «Карал»,7-ой микр.,16, Карханина С.Ю.                                                                                                                                                                                       
	2010
	Разбивка клумбы, посадка цветов.
	
	
	
	30
	Отдел по поддержке предпринимательства (Шайкина Н.Н.)

Карханина С.Ю.                                                                                                                                                                                       

	14.11 ООО «Салют» ул. Хлебозаводская, 7/3

 Стукалов С.П.
	2010
	Озеленение, разбивка клумбы и посадка цветов.
	
	
	
	30
	Отдел по поддержке предпринимательства (Шайкина Н.Н.)

Стукалов С.П.

	14.12 ИПБОЮЛ Черников А.Н.

 ул.Ударника 2 а 
	2010
	Ремонт фасада здания.
	
	
	
	50
	Отдел по поддержке предпринимательства (Шайкина Н.Н.)

Черников А.Н.

	14.13 ООО «Стройсиб», ул.Деповская

Журавлев Е.Г.

	2010
	Озеленение, разбивка клумбы и посадка цветов.
	
	
	
	10
	Отдел по поддержке предпринимательства (Шайкина Н.Н.)

Журавлев Е.Г.

	15. Благоустройство объектов культуры
	
	
	
	
	
	
	Березина Л.М.

	 15.1 МОУ ДОД «ДШИ №2», ул.Гагарина, 5
	2010
	1. Санитарная очистка прилегающей территории

2. Покраска вазонов.

3. Побелка бордюр.

4. Посадка цветов.

5. Подрезка деревьев.

6. Оформление газонов.
	
	
	
	0,2
	

	15.2 МОУ ДОД «ДШИ №1», ул.Ударника, 29
	2010
	1. Посадка цветов.

2. Установка 2-х вазонов.

3. Установка 4-х навесных кашпо на фасад здания.
	
	
	
	8,7
	

	15.3 МУК «Новоалтайский краеведческий музей», ул. 22 Партсъезда, 9
	2010
	1. Посадка цветов.

2. Санитарная обрезка деревьев.

3. Санитарная очистка территории.
	
	
	
	Не определено
	

	15.4 МУК «ГЦК», ул.22 Партсъезда, 9а
	2010
	Разбивка клумб, посадка цветов.
	
	
	
	1,5
	

	15.5 МУК «Культурно досуговый центр», ул.Трактовая, 86г
	2010
	Разбивка клумб (5 шт.), посадка цветов.
	
	
	
	0,2
	

	15.6 МУК «Культурно – досуговый центр», ул.Мерзликина, 15
	2010
	Разбивка клумбы (1 шт.), посадка цветов на клумбу и в вазоны (3 шт.).
	
	
	
	0,5
	

	15.7 МУК «Культурно – досуговый центр», ул.Менделеева, 48
	2010
	1. Посадка кустарника (сирень).

2. Разбивка клумбы, посадка цветов.
	
	
	
	0,3
	

	15.8 МУК «Культурно – досуговый центр», ул.Космонавтов, 16
	2010
	1. Обрезка кустарника.

2. Разбивка клумб (9 шт.), посадка цветов.

3. Оформление газонов.
	
	
	
	1,9
	

	15.9 МУК «Культурно – досуговый центр» (Городской парк), ул.Парковая, 2
	2010
	1. Санитарная обрезка деревьев.

2. Разбивка клумб (6 шт.).

3. Оформление газонов.

4. Завоз черного грунта.
	
	
	
	Не определено
	

	15.10 МУК «Центральная городская библиотека», ул.Октябрьская, 31
	2010
	1. Окраска вазонов.

2. Разбивка клумб, посадка цветов.

3. Санитарная обрезка кустарника.
	
	
	
	2,7
	

	15.11 МУК «Центральная городская библиотека», ул. 22 Партсъезда, 7
	2010
	1. Окраска вазонов.

2. Разбивка клумб, посадка цветов.
	
	
	
	0,6
	

	15.12 МУК «Центральная городская библиотека», филиал №3, ул.40 лет ВЛКСМ, 4
	2010
	1. Окраска вазонов.

2. Разбивка клумб, посадка цветов.

3. Санитарная обрезка кустарника.
	
	
	
	0,5
	

	15.13 МУК «Центральная городская библиотека», филиал №7, ул. Космонавтов, 7
	2010
	1. Окраска вазонов.

2. Разбивка клумб, посадка цветов.
	
	
	
	0,4
	

	15.14 МУК «Центральная городская библиотека», филиал №8, ул.Белякова, 42
	2010
	1. Окраска вазонов.

2. Разбивка клумб, посадка цветов.
	
	
	
	0,3
	

	15.15 МУК «Центральная городская библиотека», филиал в р.Новогорский, ул.Юбилейная, 5
	2010
	1. Окраска вазонов.

2. Разбивка клумб, посадка цветов.

3. Санитарная обрезка, посадка кустарника.
	
	
	
	0,7
	

	15.16 МОУ ДОД «ДШИ №3», ул.Республики, 3
	2010
	1. Приобретение вазонов (5 шт.).

2. Установка урны (1 шт.).

3.Посадка цветов в вазоны.
	
	
	
	9,6
	

	15.17 МОУ ДОД «ДШИ №3», ул.Советов, 10а
	2010
	1. Приобретение вазонов (3 шт.).

2. Установка урны (1 шт.).

3.Посадка цветов в вазоны.
	
	
	
	6
	

	16. Благоустройство объектов медицины
	
	
	
	
	
	
	Шихов А.В.

	16.1 МУЗ «НГБ им. Л.Я.Литвиненко», ул.Ударника, 12
	2010
	1. Посадка деревьев (20 шт.).

2. Разбивка клумб (2 шт.).

3. Побелка деревьев, бордюр.

4. Оформление газонов.

5. Санитарная обрезка деревьев и кустарников.

6. Санитарная очистка территории.


	Не определено
	
	
	Не определено
	

	17. Благоустройство объектов спорта: МОУ ОО СК «Здоровье»
	
	
	
	
	
	
	Зернюков А.Ф.

Каримов Х.З.

	Ул.Мерзликина, 6а
	2010
	1. Установка ограждения.

2. Оборудование спортивной площадки:

- для игры в баскетбол;

- для игры в волейбол.

3. Разбивка клумб: 2 шт., посадка цветов.
	
	
	
	Не определено
	

	Ул.Прудская, 22
	2010
	Разбивка клумб: 2 шт., посадка цветов.
	
	
	
	Не определено 
	

	Ул.Депутатская, 18
	2010
	Разбивка клумб: 2 шт., посадка цветов.
	
	
	
	Не определено
	

	18. Благоустройство объектов р-на Новогорский (администрация Новогорского р-на)
	2010
	1. Ремонт остановочного павильона «Новогорский»

2. Грейдирование грунтовых дорог.

3. Санитарная очистка Новогорского кладбища.

4. Разбивка клумб, посадка кустарников, деревьев, санитарная обрезка деревьев и кустарников.

5. Благоустройство прилегающих территорий к магазинам и др. объектам:

- «Карамель»

- «Акварель»

«Радужный»

- «ЧП Огаркова»

- «Русич»

- Парикмахерская

- Шиномонтажка

6. Ремонт фасада магазина «Ангара».

7. Вывоз стихийных свалок.

	Не 

определено
	
	
	Не определено
	Выжимов В.А.

	19. Благоустройство объектов р-на Белоярский (администрация Белоярского р-на) 
	
	
	
	
	
	
	Кононов В.Б.

	19.1 ул.Белоярская, Непроезжая, Белоярская
	2010
	Обрезка кустарника
	Не определено
	
	
	Не определено
	

	19.2 ул.Белоярская
	2010
	Разбивка клумб (3шт.)
	Не определено
	
	
	Не определено
	

	19.3 ул.Белоярская, Драничникова, Республики, Пушкинская и др-е улицы
	2010
	Оформление газонов
	Не определено
	
	
	Не определено
	

	20. Благоустройство объектов МУП «Коммунальное хозяйство»
	
	
	
	
	
	
	Еременко Д.Н.

	- Кладбище, 4 км
	2010
	Устройство информационного стенда (схема кладбища, порядок работы)
	
	
	
	19,5
	

	- ул.Военстроя, 35
	2010
	Цветочное оформление прилегающей к базе территории
	
	
	
	15
	

	20. Благоустройство объектов правоохранительных органов
	
	
	
	
	
	
	

	20.1 Новоалтайская воспитательная колония (ул.Дорожная, 30)
	2010
	1. Отделка фасада здания штаба сайдингом, побелка фасадов других зданий объекта.

2. Разбивка клумб.

3. Покраска цокольной части здания охраны.
	
	
	
	Не определено
	Поздняков С.В.

	20.2 ОВД по г.Новоалтайску (ул.Октябрьская, 26)
	2010
	Покраска и побелка ограждения по периметру объекта. Обустройство палисадников. Посадка цветов и деревьев.
	
	
	
	Не определено
	Крайнов Н.А.

	20.3 ФБУ «ЛИУ-8» УФСИН России по Алтайскому краю, ул.Репина, 8
	2010
	1. Санитарная очистка территории.

2. Ремонт фасада здания столовой.

3. Текущий ремонт дороги и бордюрного ограждения ул.Репина.

4. Ремонт и побелка бетонного ограждения и зданий учреждения.
	
	
	
	63,3
	Коваленко В.Г.

	21. Благоустройство объектов религиозного назначения
	
	
	
	
	
	
	

	- Храм Архистратига божия Михаила (привокзальная площадь)
	2010
	Реконструкция объектов озеленения

	
	
	
	Не определено
	Отдел архитектуры и градостроительства (Васильева Н.В.)

	22. Благоустройство объектов образования
	
	
	
	
	
	
	Комитет по народному образованию (Сергеева О.Б.)

	22.1 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Новоалтайска, 8 микрорайон, д. 24, 2 здания; ул. Тимирязева, 14.
Бульвар Землянова
	2010
	1. Подготовка рассады.

2. Благоустройство территории вокруг спортивной площадки (посадка газонной травы).

3. Создание клумб у входа на территорию школы.

4. Разбивка клумб на территории школы.

5. Благоустройство территории между зданием и зданием хозблока.

6. Закладка аллеи Почетных гостей.

7. Систематический уход за зелеными насаждениями на территории школы.
	
	
	
	Не определено
	

	
	
	1. Создание клумб

- 20 клумб, 150 м², 3000 шт. цветов.
2. Систематический уход за зелеными насаждениями.
	
	
	
	
	

	22.2 МОУ  средняя общеобразовательная школа № 3 г. Новоалтайска Алтайского края; Алтайский край, ул. Майская, 125
	2010
	1. Содержание территории школы, стадиона, парка им. Чернова.

2. Выкашивание травы на территории школы, в парке.

3. Устройство клумб, цветников.

4. Подрезка кустарников.
	
	
	
	Не определено
	

	22.3 МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 6  г. Новоалтайска», ул. Григорьева
	2010
	1. Завоз земли.

2. Разбивка клумб.

3. Высадка цветов.

4. Посадка кустарника.

5. Стрижка газонов, полив цветов
	
	
	
	Не определено
	

	22.4 МОУ «Лицей № 8 города Новоалтайска Алтайского края», ул. Ударника, 27а
	2010
	Территория лицея:

1. Уборка территории и вызов мусора.

2. Выращивание рассады.

3. Разбивка клумб.

4. Оборудование «Тропы здоровья»

5. Санитарная обрезка деревьев, кустарников.
Прилегающая территория:

1. Высадка газонной травы, цветов.
- участок от маг. «Хозтовары» до проезда к ж/ д ул.Октябрьская, 9, 550 м² (газон)
2. Покос травы.

3. Уборка мусора.
Парк им.Григорьева:

Уборка мусора, покос травы.
	
	
	
	Не определено
	

	22.5 МОУ средняя общеобразовательная школа № 9 г. Новоалтайска, пер. Профсоюзный, 55
	2010
	 1. Разбивка и оформление клумб     у фасада здания.

 2. Оформление клумб, газонов вдоль здания.

 3. Разбивка цветников, клумб во дворе школы.

4. Обрезка деревьев, кустарников вдоль школьного забора, высадка цветников.
	
	
	
	Не определено
	

	22.6 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Новоалтайска», ул. Коммунистическая, 4, 2 здания. ул. 2-я Залинейная, 14
	2010
	 1. Озеленение (завоз черной земли).

2. Подготовка пяти цветников и девяти клумб к посадке цветов.

3. Высадка рассады цветов.

4. Приобретение ящиков для рассады.

5. Приобретение малых форм для цветников.

6. Художественное оформление вывески «Добро пожаловать»
	6,8
	
	
	4
	

	22.7 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12  г. Новоалтайска», ул. Белоярская, 164, 2 здания, ул. Белоярская, 55
	2010
	1. Выращивание цветочной рассады.

2. Озеленение (посадка цветочных клумб).

3. Санитарная обрезка деревьев и кустарников.

4. Выкорчевывание кустарников.

5. Ликвидация старых деревьев.

6. Привоз земли для пришкольного участка (10 машин).

7. Скашивание травы.
	
	
	
	0,6
	

	22.8 МОУ общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15  г. Новоалтайска», ул. Энгельса, 1
	2010
	1. Содержание в чистоте и порядке территории школы (постоянно).

2. Весенние работы на участке: перекопка почвы, побелка деревьев, бордюр, посев газонной травы (учащиеся школы),.

3. Спиливание деревьев около здания школы.

4. Посадка кустарников, деревьев в поселке .
5. Разбивка клумб.
6. Посев семян цветов на рассаду, выращивание рассады.

7. Обеспечение хозинвентарем для уборки территории.
	11,5
	
	
	
	

	22.9 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17  г. Новоалтайска», ул. Крылова, 5
	2010
	1. Озеленение территории и помещения школы:

а) закупка саженцев и посадка:

    - деревьев;

    - кустарников;

б) закупка:

    - семян;

    - кашпо (1 этаж);

в) разбивка клумб и посадка растений:

    - завоз грунта (земли) для клумб.

2. Ремонт фасада:

а) ремонт покрытия над центральным входом;

б) ремонт наружной стены.

3. Приобретение, демонтаж и установка бордюрного камня вдоль дорожек, клумб.

4. Асфальтирование дорожек и центральной площади.
	228,378
	
	
	
	

	22.10 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19  г. Новоалтайска», ул. Прудская, 8
	2010
	1. Высадка 1000 ед. цветочной рассады.

2. Произвести санитарную вырубку деревьев 1,5 куб.м.

3. Установить 50 м. декоративного забора.

4. Выкашивание травы на территории школы.
	
	
	
	55
	

	22.11 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30  г. Новоалтайска», ул. Анатолия, 13
	2010
	1. Закупка семян для цветочной рассады.

2. Посев цветочной рассады.

3. Покраска мусорных контейнеров, побелка деревьев.

4. Подготовка цветников к посадке.

5. Посадка саженцев деревьев.

6. Посадка цветочной рассады в грунт.

7. Очистка асфальта от вросшей травы.

8.Выкашивание травы (периодическое).

9. Подрезание деревьев и кустарников.

10. Частичный ремонт штукатурки и окрашивание цоколя.

11. Установка ограждения 220 м.п.

12. Установка спортивного комплекса «Теремок».

13. Подкраска ограждения.

14. Обустройство прыжковой ямы.

15. Покраска спортивного городка.
	187
	
	
	3,1
	

	22.12 МОУ «Гимназия № 166  города Новоалтайска Алтайского края», ул. Деповская, 14
	2010
	1. Разбивка клумб.

2. Посадка деревьев.

3. Обрезка деревьев и кустарников.

4. Покос травы.

5. Оформление переносных вазонов.

6. Разбивка зоны отдыха.

7. Укладка асфальта и поребрика.

8. Побелка деревьев.
	1073
	
	
	
	

	22.13 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 1 «Колокольчик» города Новоалтайска, ул. 40 лет ВЛКСМ, 2а
	2010
	1. Завоз земли, песка.

2. Закупка семян, саженцев. кустарников.

3. Подготовка цветников к посадке.

4. Посадка саженцев деревьев.

5. Посадка цветочной рассады в грунт.
6. Выкашивание травы (периодическое).
7. Ремонт фасада здания.

8.Ремонт и покраска игрового оборудования
	20
	
	
	0,5
	

	22.14 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 1 «Колокольчик» города Новоалтайска, ул. 40 лет ВЛКСМ, 2а
	2010
	1. Закупка семян для цветочной рассады.

2. Посев цветочной рассады.

3. Побелка деревьев.

4. Подготовка цветников к посадке.

5. Посадка цветочной рассады в грунт.

6.Выкашивание травы (периодическое).

7. Подрезание деревьев и кустарников.

8.Ремонт и окрашивание цоколя.
9.Ремонт и покраска игрового оборудования, металлического ограждения.
	2
	
	
	0,3
	

	22.15 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок» города Новоалтайска, ул. 22 Партсъезда, 6а
	2010
	1. Закупка семян для цветочной рассады.

2. Посев цветочной рассады.

3. Побелка деревьев.

4. Подготовка цветников к посадке.

5. Посадка цветочной рассады в грунт.

6.Выкашивание травы (периодическое).

7. Подрезание деревьев и кустарников.

8.Ремонт и окрашивание цоколя.
9.Ремонт и покраска игрового оборудования.

10.Изготовление скульптур из дерева.
	2
	
	
	0,4
	

	22.16 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад № 7 «Ромашка» города Новоалтайска, ул. Октябрьская, 7
	2010
	1. Закупка семян для цветочной рассады.

2. Посев цветочной рассады.

3. Побелка деревьев.

4. Подготовка цветников к посадке.

5. Посадка цветочной рассады в грунт.

6.Выкашивание травы (периодическое).

7. Подрезание деревьев и кустарников.

8.Ремонт и окрашивание цоколя.
9.Ремонт и покраска игрового оборудования
	2
	
	
	0,5
	

	22.17 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад № 8 «Солнышко» города Новоалтайска, ул. Космонавтов, 14а
	2010
	1.Закупка семян для цветочной рассады.

2. Посев цветочной рассады.

3. Побелка деревьев.

4. Подготовка цветников к посадке.

5. Посадка цветочной рассады в грунт.

6.Выкашивание травы (периодическое).

7. Подрезание деревьев и кустарников.

8.Ремонт и покраска игрового оборудования, металлического ограждения, ворот.
	2
	
	
	0,5
	

	22.18 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвиваю-щего вида № 9 «Полянка» города Новоалтайска, ул. Геологов, 60а
	2010
	1. Закупка семян для цветочной рассады.

2. Посев цветочной рассады.

3. Побелка деревьев.

4. Подготовка цветников к посадке.

5. Посадка цветочной рассады в грунт.

6.Выкашивание травы (периодическое).

7. Подрезание деревьев и кустарников.

8.Покраска игрового оборудования.

9. Ремонт деревянного ограждения
	1
	
	
	0,3
	

	22.19 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвиваю-щего вида № 11 «Рябинка» г. Новоалтайска, пер. Транспортный, 54
	2010
	1. Закупка семян для цветочной рассады.

2. Посев цветочной рассады.

3. Побелка деревьев.

4. Подготовка цветников к посадке.

5. Посадка цветочной рассады в грунт.

6.Выкашивание травы (периодическое).

7. Подрезание деревьев и кустарников.

8.Ремонт и покраска игрового оборудования.

9.Ремонт и покраска цоколя.
	4
	
	
	0,5
	

	22.20 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад   № 13 «Дюймовочка» г. Новоалтайска, ул. Белоярская, 197
	2010
	1. Закупка семян для цветочной рассады.

2. Посев цветочной рассады.

3. Побелка деревьев.

4. Подготовка цветников к посадке.

5. Посадка цветочной рассады в грунт.

6.Выкашивание травы (периодическое).

7. Подрезание деревьев и кустарников.

8.Ремонт и покраска игрового оборудования
	1
	
	
	0,3
	

	22.21 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад   присмотра и оздоровления № 17 «Ладушки» города Новоалтайска, ул. 9- Января, 13
	2010
	1. Закупка семян для цветочной рассады.

2. Посев цветочной рассады.

3. Побелка деревьев.

4. Подготовка цветников к посадке.

5. Посадка цветочной рассады в грунт.

6.Выкашивание травы (периодическое).

7. Подрезание деревьев и кустарников.

8. Ремонт и покраска игрового оборудования.

9.Изготовление скульптур из дерева.
	2
	
	
	0,5
	

	22.22 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 19 «Ласточка» г. Новоалтайска, ул. 40 лет ВЛКСМ, 6
	2010
	1. Закупка семян для цветочной рассады, саженцев.
2. Посев цветочной рассады, кустарников.
3. Побелка деревьев.

4. Подготовка цветников к посадке.

5. Посадка цветочной рассады в грунт.

6.Выкашивание травы (периодическое).

7. Подрезание деревьев и кустарников.

8. Ремонт и покраска игрового оборудования.

9. Ремонт, окрашивание цоколя

10. Художественное оформление веранд, фасада здания.
	38
	
	
	1
	

	22.23 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 20 «Золотой ключик» г. Новоалтайска, 7 микрорайон, 20
	2010
	1. Закупка семян для цветочной рассады.
2. Посев цветочной рассады, кустарников.
3. Побелка деревьев.

4. Подготовка цветников к посадке.

5. Посадка цветочной рассады в грунт.

6.Выкашивание травы (периодическое).

7. Подрезание деревьев и кустарников.

8. Ремонт и покраска игрового оборудования.
	2
	
	
	0,5
	

	22.24 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 21 «Малышок»  города Новоалтайска, ул. Октябрьская, 27а
	2010
	1. Закупка семян для цветочной рассады, саженцев кустарников
2. Посев цветочной рассады, кустарников.
3. Побелка деревьев.

4. Подготовка цветников к посадке.

5. Посадка цветочной рассады в грунт.

6.Выкашивание травы (периодическое).

7. Подрезание деревьев и кустарников.

8. Ремонт и покраска игрового оборудования.

9. Завоз песка, земли.

10.Художественное оформления веранд, покраска игрового оборудования.
	10
	
	
	1,7
	

	22.25 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 43 «Мишутка» города Новоалтайска, ул. Черепановых, 11
	2010
	1. Закупка семян для цветочной рассады.
2. Посев цветочной рассады, кустарников.
3. Побелка деревьев.

4. Подготовка цветников к посадке.

5. Посадка цветочной рассады в грунт.

6.Выкашивание травы (периодическое).

7. Подрезание деревьев и кустарников.

8. Ремонт и покраска игрового оборудования.
	1
	
	
	0,3
	

	23. Благоустройство б.Землянова
	2010
	 Устройство площадки в составе скульптуры «Дельфин» на   б.Землянова
	
	
	
	Не определено
	Отдел архитектуры и градостроительства (Васильева Н.В.)

	
	2010
	 Завершение работ по благоустройству б.Землянова на пересечении с ул.Южсиба
	
	
	
	Не определено
	Комитет ЖКГХЭТС

(Канина Е.В.)

	24. Благоустройство городского парка
	2010
	Устройство беседки
	
	
	
	Не определено
	Отдел архитектуры и градостроительства (Васильева Н.В.)

Комитет ЖКГХЭТС

(Канина Е.В.)

	Итого, тыс.руб.
	
	
	18317,129
	
	
	18583,943
	

	Общий итог, тыс. руб.
	
	
	                                                                                                                         36901,072


	Наименование комитета (отдела, органа) администрации города, объектов
	Предусмотрено средств на финансирование мероприятий, тыс. руб.

	Комитет по культуре
	34,1

	Отдел архитектуры и градостроительства
	480

	Комитет по народному образованию
	1663,678

	Комитет по физической культуре и спорту
	Не определено

	Комитет ЖКГХЭТС
	22757,096

	Отдел по экономике
	7195,898

	Отдел потребительского рынка
	4000

	Отдел по поддержке предпринимательства
	407

	МУЗ «НГБ»
	Не определено

	Правоохранительные органы
	63,3

	Администрации районов Новогорский и Белоярский
	Не определено 


Секретарь администрации города












О.В.Гладкова

Состав 
Комиссии по реализации 
Плана благоустройства города Новоалтайска на 2010 год
	Парадовский Б.К.
	- председатель комиссии, первый заместитель главы администрации города;

	Краснова И.О.             
	-  заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города.                                                                                                                                                                                                                                          

	Спивак И.В.
	- заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города;


Члены комиссии:

	Андреева О.П.
	– председатель комитета по управлению имуществом;

	Еременко Д.Н.             
	– директор МУП «КХ» г. Новоалтайска                             

	Березина Л.М.
	- председатель комитета по культуре;

	Башков Е.Н.              
	– главный санитарный врач по г. Новоалтайску 

(по согласованию).

	Васильева Н.В.           
	– И.о. заведующего отделом архитектуры и градостроительства;                       

	Выжимов В.А.
	– глава администрации Новогорского района;

	Гладкова О.В.
	- секретарь администрации города;

	Сергеева О.Б.
	- Председатель комитета по народному образованию;

	Зернюков А.Ф.
	- комитет по физической культуре и спорту;

	Кононов В.Б.          
	– глава администрации Белоярского района;

	Канина Е.В.               
	– председатель комитета ЖКГХЭТС;

	Кухарева М.В.     
	– главный редактор газеты «Наш Новоалтайск»;

	Соболева Е.А. 
	– заведующий отделом  торговли, потребительского рынка и платных услуг;

	Шайкина Н.А.
	- заведующий отделом по поддержке предпринимательства;

	Чернова В.Н.
	– заведующий отделом по экономике и прогнозированию;

	Полосин В.В.
	- заведующий отделом по транспорту и благоустройству комитета ЖКГХЭТС


Секретарь комиссии:
Крутько В.А.
- ведущий специалист по транспорту и благоустройству комитета ЖКГХЭТС
Список должностных лиц, ответственных за реализацию

 Плана благоустройства города Новоалтайска на 2010  год
	Чернова В.Н.
	-  ответственный за реализацию плана промышленными предприятиями

	Канина Е.В.
	- ответственный за реализацию плана предприятиями ЖКХ и транспорта.

	Сергеева О.Б.
	- ответственный за реализацию плана благоустройства образовательными учреждениями

	Березина Л.М.
	- ответственный за реализацию плана благоустройства объектами культуры

	Зернюков А.Ф.
	- ответственный за реализацию плана благоустройства объектами спорта

	Васильева Н.В.
	- ответственный за реализацию плана благоустройства строительными объектам, гаражными кооперативами.

	Андреева О.П.
	-  ответственный за реализацию плана арендаторами городского имущества

	Соболева Е.А.
	-  ответственный за реализацию плана предприятиями торговли

	Шайкина Н.А.
	- заведующий отделом по поддержке предпринимательства

	Кононов В.Б.
	 - ответственный за подготовку плана благоустройства в Белоярском районе и его реализацию

	Выжимов В.А.         
	- ответственный за подготовку плана благоустройства в Новогорском районе и его реализацию

	Шихов А.В.
	- ответственный за реализацию плана объектами МУЗ «НГБ»

	Кухарева М.В.           
	- ответственный за информационное обеспечение                                           хода организации и выполнения Плана благоустройства города 


Показатели выполнения Плана благоустройства города Новоалтайска 
на 2010 год

	Наименование комитета (отдела, учреждения) администрации города
	Кол-во закрепленных объектов, ед.
	Кол-во закрепленных объектов, мероприятия по благоустройству которых реализованы на отчетный период, ед.
	Кол-во закрепленных объектов, мероприятия по благоустройству которых на отчетный период находятся в стадии реализации, ед.
	Предусмотрено средств на финансирование мероприятий, тыс. руб.
	Освоено средств на финансирование мероприятий на отчетный период, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	


Секретарь администрации города



О.В. Гладкова







