## АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА

# АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.05. 2013				   г. Новоалтайск					№ 929

О внесении изменений в постановление Администрации города Новоалтайска от 13.10.2011 № 2154 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Новоалтайска на 2011-2015 годы» (с изменениями от 28.12.2012 № 2743)

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации,    п о с т а н о в л я ю:

- Внести следующие изменения в постановление Администрации города Новоалтайска от 13.10.2011 № 2154 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Новоалтайска на 2011-2015 годы» (с изменениями от 28.12.2012 № 2743):

  - В муниципальной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Новоалтайска на 2011-2015 годы»:

в разделе 1 «Паспорт муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Новоалтайска на 2011-2015 годы» в столбце 2 строки 8 таблицы слова: «Общий объем средств, направляемых на реализацию программы – 227503,4 тыс. рублей: 2012 год – 99730,0 тыс. руб., в т. ч. бюджет городского округа – 29755,0 тыс. руб.; 2013 год – 36760,0 тыс. руб., в т. ч. бюджет городского округа – 18380,0 тыс. руб.», заменить словами: «Общий объем средств, направляемых на реализацию программы – 203923,4 тыс. рублей:

2012 год – 70915,0 тыс. руб., в т. ч. бюджет городского округа – 12140,0 тыс. руб.; 2013 год – 41995,0 тыс. руб., в т. ч. бюджет городского округа – 35995,0 тыс. руб.».

таблицу «Мероприятия муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Новоалтайска на 2011-2015 годы» изложить в новой редакции (Приложение №1).

раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции (Приложение №2).

- Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Д.С. Тренькаева.

Глава Администрации города                                                Б.К. Парадовский

Приложение №1

к постановлению Администрации

города Новоалтайска

от 08.05.2013 № 929

Мероприятия

муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования г. Новоалтайска на 2011-2015 годы»

| № п/п | Перечень мероприятий | Исполнитель | Индикаторы | Ед. изм. | Ожидаемые результаты |  |  |  |  | Сумма расходов бюджета городского округа по годам, тыс. рублей |  |  |  |  | Всего расходов бюджета городского округа, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | г. Новоалтайск |  | протяженность сетей водоснабжения | км | 1,5 | 2,95 | 1,5 | 4,8 | 13,5 | 6197,3 | 12140,0 | 35995,0 | 22816,1 | 22700,0 | 99848,4 |
|  |  |  | протяженность сетей водоотведения | км |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | протяженность сетей теплоснабжения | км |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | протяженность сетей электроснабжения | км |  | 2,7 |  | 2,5 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | скважина |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | приемная камера | ед |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трансформаторная подстанция | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | станция водоподготовки | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КОС | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Задача: развитие на территории муниципального образования систем теплоснабжения |  | протяженность | км | - | 4,8 | - | - | - | 197,3 | 720,0 | - | - | - | 917,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Проектирование объекта «Техническое перевооружение котельной №6 с переводом на природный газ по адресу: г. Новоалтайск, ул. Белоярская, 164 для теплоснабжения общеобразовательной школы №12» | ООО «Газ-ПромПроект» |  |  |  |  |  |  |  | 98,8 |  |  |  |  | 98,8 |
| 1.2 | Проектирование объекта «Техническое перевооружение котельной №4 с переводом на природный газ по адресу: ул. Майская, 125 для теплоснабжения общеобразовательной школы №3» | ООО «Газ-ПромПроект» |  |  |  |  |  |  |  | 98,5 |  |  |  |  | 98,5 |
| 1.3 | Строительство новых тепловых сетей (1,2 км) и реконструкция ветхих сетей теплоснабжения (3,6 км) в Павлокорчагинском районе г.Новоалтайска | ООО «НСПМК-1072» | протяженность | км |  | 4,8 |  |  |  |  | 720,0 |  |  |  | 720,0 |

| 2 | Задача: развитие систем водоснабжения, снижение аварийности на сетях, увеличение пропускной способности трубопроводов |  | протяженность | км | 1,5 | 2,95 | 1,5 |  | 4,8 |  | 13,5 | 6000,0 | 6649,0 | 16661,0 | 17463,6 | 21200,0 | 67973,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Строительство комплекса водозаборных сооружений по ул. Плодопитомник в г.Новоалтайске Алтайского края | ООО «НСПМК-1072» | протяженность сетей водоснабжения | км |  | 1,45 |  |  |  |  |  |  | 1710,0 |  |  |  | 1710,0 |
|  |  |  | протяженность сетей электроснабжения | км |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трансформаторная подстанция | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | станция водоподготовки | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Устройство систем доочистки на насосной станции 2-го подъема по ул. П.Корчагина в г. Новоалтайске Алтайского края | ООО «Строй-Мастер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,0 | 939,0 | 12661,0 |  |  | 17600,0 |
| 2.3 | Модернизация сетей водоснабжения по ул. 2-я Линейная в Белоярском районе г.Новоалтайска | ООО «ГТМ-Строй» | протяженность | км | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  | 2000,0 |
| 2.4 | Строительство системы водоснабжения жилого района «Раздолье» в г. Новоалтайске | Подрядная организация на основе проведения торгов | протяженность | км |  |  | 0,5 |  | 0,8 |  | 0,8 | - | 2000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 10000,0 |
| 2.5 | Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения для микрорайона индивидуальной жилой застройки «Северный» в г. Новоалтайске Алтайского края | Подрядная организация на основе проведения торгов | протяженность | км |  | 1,0 | 2,6 |  | 2,3 |  | 2,2 | - | 2000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 10000,0 |
| 2.6 | Строительство водопровода по ул. Коммунистическая, 89-91 | Подрядная организация на основе проведения торгов | протяженность | км |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 400,0 |  | 400,0 |
| 2.7 | Строительство водопровода по ул. Коммунистическая, 1-15 |  | протяженность | км |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |
| 2.8 | Строительство водопровода от пер. Пожарного по ул. Мичурина |  | протяженность | км |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  | 230,0 |  | 230,0 |
| 2.9 | Строительство водопровода по пер. Трудовой |  | протяженность | км |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 800,0 |  | 800,0 |
| 2.10 | Строительство водопровода по ул. 2-я Партизанская |  | протяженность | км |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |
| 2.11 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения по ул. 1-6 Береговая |  | протяженность | км |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | 1000,0 | 4000,0 | 5000,0 |
| 2.12 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения в С-З части г. Новоалтайска |  | протяженность | км |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 1000,0 | 5000,0 | 6000,0 |
| 2.13 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения по ул. Переездная, ул. Новоударника |  | протяженность | км |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  | 300,0 | 1200,0 | 1500,0 |
| 2.14 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения по ул. О. Кошевого |  | протяженность | км |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 200,0 | 800,0 | 1000,0 |
| 2.15 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения по ул. 2-я Подгорная |  | протяженность | км |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 150,0 | 200,0 | 350,0 |
| 2.16 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения района «Геологи» |  | протяженность | км |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  | 1000,0 | 4000,0 | 5000,0 |
| 2.17 | Проектирование и строительство водозаборных сооружений по ул. Черепановых |  | протяженность | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5083,6 |  | 5083,6 |

| 3 | Задача: развитие систем водоотведения , увеличение пропускной способности трубопроводов, повышение уровня очистки стоков, снижение аварийности на сетях |  | приемная камера | ед |  |  |  | 1 |  | - | 4771,0 | 19334,0 | 1652,5 | - | 25757,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяженность | км |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КОС | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство участка трассы напорного канализационного коллектора в восточной части г. Новоалтайска Новогорского жилого района | Подрядная организация на основе проведения торгов | приемная камера | ед |  |  |  | 1 |  | - | 2000,0 | 2000,0 | 1652,5 | - | 5652,5 |
| 3.2 | Реконструкция и техническое перевооружение канализационно-очистных сооружений г. Новоалтайск Алтайского края |  | протяженность | км |  | 10,0 |  |  |  | - | 2771,0 | 17334,0 | - | - | 20105,0 |
|  |  |  | КОС | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача: развитие систем энергоснабжения |  | протяженность | км | - | - | - | 2,5 | 1,0 | - | - | - | 3700,0 | 1500,0 | 5200,0 |
| 4.1 | Строительство сетей электроснабжения микрорайона «Рассвет» в границах ул. Российская, ул. Прудская, ул. Индустриальная, пр. Сибирский в г.Новоалтайске | Подрядная организация на основе проведения торгов | протяженность | км | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | 3000,0 | - | 3000,0 |
| 4.2 | Проведение гос. экспертизы объекта «Капитальный ремонт существующих сетей электроснабжения в С-З части г. Новоалтайска» |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,0 | - | 400,0 |
| 4.3 | Проектирование и строительство сетей электроснабжения в микрорайоне «Северный» |  | протяженность | км | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 300,0 | 1500,0 | 1800,0 |

Секретарь Администрации города                                                                                                                                             О.В. Гладкова

Приложение №2

к постановлению Администрации

города Новоалтайска

от 08.05.2013 № 929

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы в 2011-2015 годах будет осуществляться за счет всех источников финансирования – 203 923,4 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

|  | Бюджет городского округа | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджет- ные средства | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 г. | 6 197,3 | 2 000,0 | - | 14 600,0 | 22 797,3 |
| 2012 г. | 12 140,0 | 16 125,0 | 42 650,0 | - | 70 915,0 |
| 2013 г. | 35 995,0 | 6 000,0 | - | - | 41 995,0 |
| 2014 г. | 22 816,1 | 7 700,0 | - | - | 30 516,1 |
| 2015 г. | 22 700,0 | 15 000,0 | - | - | 37 700,0 |
| Всего: | 99 848,4 | 46 825,0 | 42 650,0 | 14 600,0 | 203 923,4 |

Программой планируется привлечь средства федерального и краевого бюджетов, средства предприятий.

Секретарь Администрации города                                                      О.В. Гладкова