[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

                                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 2154                от   13.10.2011                      г. Новоалтайск
Об утверждении  муниципальной целевой 
программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования г. Новоалтайска на 2011-2015годы»    
                В  целях улучшения условий проживания населения города Новоалтайска и повышения качества предоставляемых коммунальных  услуг  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить  муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Новоалтайска на 2011-2015годы».    

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Новоалтайск».

3. Контроль за  исполнением данного постановления оставляю за  собой. 
И.о. главы Администрации города                                              Б.К. Парадовский                                                         
                                                                                                УТВЕРЖДЕНА

                                                            постановлением Администрации

                                        города Новоалтайска

                                                           от 13.10.2011  № 2154                                          
1. ПАСПОРТ  

муниципальной целевой программы  

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования   г. Новоалтайска  на 2011-2015 годы»

	Наименование

Программы
	Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г.Новоалтайска  на 2011-2015 годы».

 (далее - Программа)

	Заказчик Программы
	Администрация муниципального образования городской округ город Новоалтайск

	Разработчик Программы
	Комитет администрации города по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству

	Цели и задачи Программы
	Основная цель инвестиционной Программы

•Улучшение условий проживания жителей города Новоалтайска;
•Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.
Основная задача  инвестиционной подпрограммы

•Развитие систем электро-, теплоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства,  

•Увеличение пропускной способности трубопроводов,

•Снижение аварийности;
•Повышение уровня очистки стоков.

	Целевые индикаторы
	•Увеличение протяженности сетей электро-, водоснабжения; реконструкция сетей водоотведения; увеличение скважин, приемных камер. 

	Программные мероприятия
	•Проектно-изыскательские работы;

•Строительно-монтажные работы.

	Срок 
реализации Программы
	2011 – 2015 годы

	
	Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы, –   364367,3 тыс.рублей:

2011 год – 22797,3 тыс.руб.,

                в т.ч. бюджет городского округа – 6197,3 тыс. руб.;

2012 год  –  273730,0 тыс.руб., 

                 в т.ч. бюджет городского округа –29755,0 тыс. руб.;

2013 год  –  31840,0 тыс.руб.,  

                 в т.ч. бюджет городского округа  – 19840,0 тыс.руб.;

2014 год  –   20000,0 тыс.руб. 

                 в т.ч. бюджет городского округа – 10000,0 тыс.руб. ;

2015 год  –   16000,0 тыс.руб. 

                 в т.ч. бюджет городского округа – 8000,0 тыс.руб. ;

Объемы финансирования  подлежат ежегодному уточнению в соответствии с бюджетом, утвержденным на очередной год.

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	•Дальнейшее обеспечение жителей  электро, тепло-, водоснабжением и водоотведением;

•Повышение комфортности и качества проживания населения,

•Повышение экологической безопасности;
•Улучшение качества питьевой воды;
•Повышение надежности сетей и сооружений на них, снижение непроизводительных потерь и аварийности на сетях. 


2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
           МУП «НТС» осуществляет обеспечение школ города тепловой энергией. Здания котельных школ № 3 и 12 находятся в аварийном состоянии. Котлы также нуждаются в замене. Перевод данных котельных на природный газ позволит повысить качество теплоснабжения школ, уйти от угольной котельной, улучшить экологическую обстановку в районе, сократить затраты на эксплуатацию  и повысить энергобезопасность системы. Строительство и реконструкция существующих ветхих тепловых сетей (общей протяженностью 4,8км в двух- и 4-х-трубном исполнении) с тепловой нагрузкой 175200Гкал/год повысит энергобезопасность, улучшит качество предоставляемых услуг населению и снизит их стоимость.
            Источником водоснабжения города Новоалтайска, Белоярского и Новогорского районов города, п.Токарево, ст.Присягино являются подземные воды. Водозабор осуществляется из артезианских скважин в количестве 50 шт., расположенных на 29 водозаборных площадках (кустах) и имеющих 12 локальных систем. Водозаборные площадки расположены, в основном, в черте города, без необходимых зон санитарной охраны. Протяженность водопроводных сетей составляет 153,3 км, в том числе со 100% износом – 27,0 км.

            В связи с отсутствием системы централизованного водоснабжения в жилых районах «Раздолье» и «Северный", водоснабжение населения районов, в настоящее время, осуществляется  в основном из шахтных колодцев, не имеющих зон санитарной охраны и эксплуатирующих верхний водоносный горизонт, недостаточно защищенный от возможного загрязнения и частично из существующего водопровода. Существующий водопровод, проложенный по отдельным улицам района «Раздолье», находится в неудовлетворительном техническом состоянии. В микрорайоне «Северный» водопроводные сети проложены по ул. Анатолия и частично по ул. Долматова (0,977м). В северной части микрорайона находится площадка водозаборных сооружений с одной действующей скважиной. Генеральный план сетей водопровода, включающий водопроводные сети, площадку водозабора с насосной станцией, водонапорную башню, разработан на основании топографического плана, выданного архитектурой в 2006 году.  Согласно генеральному плану,  проектом  предусматривается строительство скважины производительностью 65 м3/час на существующей  площадке водозаборных сооружений,  водонапорной  башни  емкостью  178  м3, разводящих  водопроводных сетей по улицам микрорайона общей протяженностью 9,099 км. Реализация объектов по строительству сетей водоснабжения, при наличии проектной документации и сметных расчетов, позволит организовать централизованное водоснабжение, довести качество услуг по водоснабжению в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими, пожарными требованиями и нормативами, снизить уровень заболеваемости населения, пользующегося некачественной водой.

           Подача воды в разводящие сети водопровода в настоящее время осуществляется без предварительной водоподготовки. Качество подземных вод на территории города отличается повышенным содержанием солей железа и марганца. Содержание железа колеблется в пределах от 0,3 мг/л до 3,0 мг/л  при норме 0,3 мг/л. Содержание марганца в пределах 0,49 мг/л при норме 0.1 мг/л. Повышенное содержание железа придает воде буроватую окраску, неприятный металлический привкус. Избыток марганца вызывает окраску и вяжущий привкус воды. При наличии в воде повышенного содержания соединений железа и марганца происходит ускоренное зарастание водопроводных сетей и водозаборной арматуры. Кроме того, повышенная концентрация металлов негативно влияет на репродуктивную функцию организма человека, вызывает заболевание печени, костной и сердечно- сосудистой систем. Для города Новоалтайска, в первую очередь на насосной станции второго подъема №2, крайне необходимы станции водоочистки для обезжелезивания и деманганации питьевой воды, подаваемой в Цетральный и Павлокорчагинский районы города, приведения качества услуг по водоснабжению в соответствие с требованиями действующих санитарных  норм и правил СанПиН 2.1.4.1074 «Вода питьевая». 

                С вводом новых водозаборных сооружений планируется повышение надежности систем водоснабжения города Новоалтайска; улучшение качества питьевой воды; снижение заболеваемости жителей города; предупреждение чрезвычайных ситуаций за счет подачи питьевой воды надлежащего качества.

           Водоотведение города Новоалтайска осуществляется единой канализационной системой, представленной 15 канализационными насосными станциями (КНС) и ведомственными локальными очистными сооружениями с 4 КНС, городскими канализационными сетями общей протяженностью 96,4 км и городскими очистными сооружениями (КОС) проектной производительностью 33,0 тыс.м³/сут. Сброс очищенных стоков осуществляется в водоем рыбохозяйственного назначения р.Обь. Канализационные сети и сооружения  построены, в основном, в 1968-1978гг. Все районы города, имеющие многоэтажную застройку, канализованы. Частично канализованы Белоярский и Новогорский районы, ст.Присягино, с перекачкой стоков на городские КОС. Жилые районы частной индивидуальной застройки большей частью не канализованы. Эксплуатацию водопроводно-канализационных сетей и сооружений осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г.Новолтайска.

              В водопроводно-канализационном хозяйстве города Новоалтайска сложилась неблагоприятная обстановка, вызванная тем, что многие объекты были приняты от промышленных предприятий города с большим процентом износа. За время их эксплуатации  не выделялись централизованные капитальные вложения на строительство, реконструкцию и модернизацию сетей и сооружений систем водоснабжения, водоотведения и очистки. Реконструкция и модернизация объектов проводились только за счет собственных средств предприятия, не достаточных для выполнения данных работ, что явилось причиной:

 1) Старения основных производственных фондов:

     - средний износ водопроводных сетей          - 46,5 %;

     - средний износ канализационных сетей       -62,5 %;

     - средний износ сооружений                           -69,7 %.

 2) Увеличения числа аварий  и повреждений;

 3) Несоответствия качества воды по отдельным показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»;

 4) Не выполнения предложений санитарной и гидрогеологической служб  о выносе водозаборов из черты жилого массива, по организации зон санитарной и сторожевой защиты водозаборных узлов;

 5)  Высокой степени износа и потребности в модернизации системы очистки сточных вод.

В  связи  с аварийным  состоянием  КНС-12  и коллектора,  проходящего  под  линиями  железной  дороги и построенного  в  одну  нитку,  для  обеспечения  экологической  безопасности и сохранности линий  железной  дороги  станции  Укладочный,  разработан  проект  строительства  второй  нитки        напорного канализационного  коллектора  (без перехода  железной дороги)  и новой КНС.  На КНС  проектом  предусматривается  установка  более  современного,  модернизированного, менее  энергоемкого  насосного оборудования.

            КОС построены  и сданы в эксплуатацию в 1979 году, обслуживаются МУП «Водоканал» г.Новоалтайска с 1994 года в связи с передачей в муниципальную собственность от ОАО «Алтайвагон».

   -   проектная производительность - 33,0 тыс.мз в сутки.,

   - схемой КОС предусмотрен полный цикл биологической очистки стоков с последующим хлорированием и сбросом в р. Обь. Проектная документация находится в стадии разработки. От реконструкции КОС ожидается следующий положительный эффект для города: 

1.  Повышение надежности и эффективности работы системы очистки   

     сточных вод города Новоалтайска;

2.  Улучшение качества очистки сточных вод воды;

3.  Общее снижение интенсивности загрязнения водоемов сточными водами 

     промышленных предприятий.

4.  Снижение заболеваемости жителей города;

5.  Предупреждение чрезвычайных ситуаций за счет улучшения качества  

     очистки сточных  вод.       

6. Снижение обязательной платы за загрязняющих веществ сверх   

    установленных лимитов.

7. Повышение экономической эффективности работы предприятий города.

8. Снижение ущерба водоемам рыбохозяйственного назначения

             В связи с отсутствием сетей электроснабжения в микрорайоне «Северный» возникает необходимость проектирования указанных сетей, с последующим строительством. В микрорайоне «Рассвет» для реализации объекта в целом нужно построить 2,5км сетей. В северо-западной части города сети электроснабжения с большим процентом износа. Проектно-сметная документация на объект готова. Необходимо провести государственную экспертизу.

3. Основная цель и задача Программы.
           Программа разработана для достижения следующих основных целей –улучшение условий проживания жителей города Новоалтайска, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

           Мероприятия Программы направлены на решение следующей основной задачи – развитие систем электро-, теплоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства, увеличение пропускной способности трубопроводов, снижение аварийности на наружных сетях, повышение уровня очистки стоков.

4. Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы
	Наименование

 индикатора
	Единица

измерения
	2011 г


	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	Ожидаемая эффектив

ность

	Увеличение протяжен

ности сетей теплоснаб

жения
	км
	-
	4,8
	-
	-
	-
	Повышение качества предоставляемых услуг населению и снижение их стоимость, снижение аварийности на сетях.

	Увеличение протяжен
ности водопроводов 
	км
	1,5
	2,95
	5,735
	3,322
	3,021
	Обеспечение водой, улучшение качества питьевой воды, увеличение пропускной способности трубопроводов, снижение аварийности на сетях

	Увеличение скважин
	ед
	-
	1
	-
	-
	-
	Обеспечение стабильной водой

	реконструкция сетей водоотведения
	км
	-
	10,0
	-
	-
	-
	Улучшение экологической безопасности,  увеличение пропускной способности трубопроводов, снижение аварийности на сетях

	Увеличение приемных камер
	ед
	-
	-
	1
	-
	-
	Улучшение экологической безопасности, 

	Увеличение протяжен

ности сетей электроснаб

жения
	км
	-
	2,7
	1,8
	0,7
	-
	Обеспечение населения электроэнергией.

	Увеличение трансформа

торных подстанций
	ед
	-
	1
	-
	
	-
	Обеспечение электроэнергией городского водозабора.


5. Мероприятия Программы
             Реализация мероприятий Программы будет способствовать решению задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития города на среднесрочную перспективу в рамках Плана социально-экономического развития города.

             Итогом реализации мероприятий, направленных на достижение главной цели, является обеспечение качественного и надежного снабжения потребителей энергией, водой, теплом, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, в условиях максимально возможного комфорта.
              Инвестиционные мероприятия по реализации Программы направлены на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов электро-, тепло-,  водоснабжения и водоотведения, а также на новое строительство объектов города. 
6. Ресурсное обеспечение Программы
             Финансирование Программы в 2011-2015 годах будет осуществляться за счет всех источников финансирования – 364367,3 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

	
	Бюджет городского округа
	Краевой
бюджет
	Федеральный бюджет
	Внебюджет

ные средства
	Итого

	2011г.
	6197,3
	2000,0
	-
	14600,0
	22797,3

	2012 г.
	29755,0
	27325,0
	216650,0
	-
	273730,0

	2013г.
	19840,0
	12000,0
	-
	-
	31840,0

	2014г.
	10000,0
	10000,0
	-
	-
	20000,0

	2015г.
	8000,0
	8000,0
	           -
	-
	16000,0

	Всего:
	73792,3
	59325,0
	216650,0
	14600,0
	364367,3


              Программой планируется привлечь средства федерального и краевого бюджетов, средства предприятий.
7. Механизм реализации Программы
              Администрация города Новоалтайска обеспечивает эффективное и целевое использование средств, направляемых на реализацию Программы.

              Комитет ЖКГХЭТС администрации  города Новоалтайска осуществляет:

 -  обеспечение реализации мероприятий за счет средств бюджета городского округа;

 -     мониторинг за ходом и эффективностью Программы;

 -     подготовку информации и отчетов о выполнении Программы;

 -     подготовку предложений по корректировке Программы;

 -   контроль эффективного и целевого использования средств, направляемых на реализацию Программы, своевременное и в полном объеме выполнение мероприятий Программы.

